*-

| SHA-plan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ver.nr.: | 1 |  |  |  |
| Prosjekt: |  | Ombygging brannstasjon på Bue i Marnardal |  |  |
| Prosjektadresse: |  | Marnarveien 2245 |  |  |
| Rolle |  | Organisasjon | Kontaktperson tlf.nr / mail |  |
| Byggherre: |  | Lindesnes Kommune | Arne Wilhelmsen |  |
|  |  |  | 48896838 | Arne.wilhelmsen@lindesnes.kommune.no |
| Byggherrens Representant: |  | Lindesnes Kommune | Espen A S Walther |  |
|  |  |  | 94520152 | eaw@lindesnes.kommune.no |
| Koordinator Prosjekterende: |  | Lindesnes Kommune | Espen A S Walther |  |
|  |  |  | 94520152 | eaw@lindesnes.kommune.no |
| Koordinator Utøvende: |  | Lindesnes Kommune | Alf Skagestad |  |
|  |  |  | 98424344 | alf.skagestad@lindesnes.kommune.no |
| Prosjekterende: |  |  |  |  |
| Verneombud: |  |  |  |  |
| Hovedbedrift: |  |  |  |  |

- Innledning

SHA-planen er byggherrens verktøy for å sikre at risikoforholdene forbundet med byggearbeidene i prosjektet håndteres på en forsvarlig måte i henhold til byggherreforskriften. Byggherren er alltid juridisk ansvarlig, men kan ved skriftlig avtale delegere plikter og myndighet for gjennomføringen av lovpålagte oppgaver iht Byggherreforskriften.

- Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen

Byggherren er ansvarlig for at SHA-planen blir utarbeidet, oppdatert og gjort kjent for alle på byggeplassen. Hovedbedrift (samt alle UE) skal implementere definerte risikoer i sitt internkontrollsystem. Dette skal gjennomføres i hele byggefasen.

Byggherrens SHA-koordinator (KU) skal påse at planen blir oppdatert og distribuert.

- Prosjektbeskrivelse / omfang

Prosjektet omfatter ombygging av brannstasjonen på Bue i Marnardal ifm samlokalisering av brannvesenet og Sivilforsvaret. Ferdig ombygd skal brannstasjonen romme garderober for 12 deltidsansatte i Brann Sør, samt 24 stk i sivilforsvaret. Det skal utføres rivearbeider av dekker i 2. Etg, himlinger og lettvegger, utskifting av vinduer og dører og så skal det kappes i betonggulv.

Deretter skal det reetableres undervisningslokaler, lager og i tillegg skal det foretas oppgradering av bygningskroppen med påforing av alle vegger og himlinger med tilleggsisolasjon. På utvendig fasade skal det etableres rømningstapp fra 2. Etg til terreng.

Delen av bygget som skal bygges om er i to etasjer og har en samlet grunnflate rett i underkant av 500 m2 BRA.

Tilstøtende bygningsmasse er sannsynligvis i bruk i byggetida. Det er Lindesnes kommune som bruker det.

Utomhus er det opparbeidet asfaltert areal på 3 av sidene av bygget, mens 4. side er mot annen del av bygget med annen eier. Det ligger et bilverksted og en butikk i nærområdet.

Riveplan

Disp. areal Sivilforsvaret

Plan 1. etg

Plan 2. etg

Snitt C

Snitt B  						Snitt A

- Organisering / Entrepriseform

4.1 Entrepriseform

| Enterpriseform | Kryss av | Merknader |
| --- | --- | --- |
| Generalentreprise |  |  |
| Totalenterprise | X | NS 8407 |
| Utførelsesentreprise |  |  |
| Delte enterpriser |  |  |
| Hovedenterprise |  |  |

  - Organisasjonskart

- Fremdriftsplan

| Hovedaktivitet / milepel | Start: | Slutt: |
| --- | --- | --- |
| Oppstart | - Juli 2026 |  |
| Ferdigstillelse |  | Desember 2026 |
| Overtakelse |  | Desember 2026 |

For detaljplan for prosjektet i de forskjellige fasene, og for disiplinene henvises det til det planverket prosjektet styres etter via byggemøter og stedlig oppfølging. Avvik fra plan meldes inn iht kapittel 8 for revisjon av SHA-plan om det blir aktuelt.

- Risikoregister

|  | Aktivitet | Risiko / forhold | Spesifikke tiltak | Ansvar | Utført |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arbeid nær installasjon i grunnen. | Arbeid i grunnen samt øvrig infrastruktur. Potensielt ukjente installasjoner i bakken. Fare for personskader. | Kabelpåvisning utføres og midlertidige omlegginger gjennomføres ved behov. Forsiktighet i gravinger/ kapping i betonggulv 1. etg. | Entreprenør |  |
| 2 | Rivearbeider inne i bygget. | Flere forhold, fare for å få rivematerialer over seg. | Sørge for at områder som skal rives sperres av for å forhindre uhell for andre prosjektdeltakere og 3. part. | Entreprenør |  |
| 3 | Rivearbeider generelt. | Fare for at bærende konstruksjoner eller større partier av bygningsmassen kan forårsake uhell/ skade på deltakere eller 3. part. Dette er viktig mht om det skal rives bærende konstruksjoner eller større partier av bygningsmasser som krever spesifikke risikoreduserende tiltak. | Det må utarbeides rive- og saneringsplan som beskriver risikobetonte arbeidsoppgaver og hvordan en kan minimalisere disse. Riving av bærende konstruksjoner skal være beregnet og prosjektert for sikker utførelse. Planen må gjennomgås og være kjent for de personene som skal utføre arbeidene. | Entreprenør |  |
| 4 | Arbeid som innebærer farer for helseskadelig eksponering. Rivearbeider | Materialer som er planlagt revet/fjernet er så gamle at de kan inneholde asbest. | Ta prøver før arbeider igangsettes og avklar om det er påvist asbest. | Byggherre | Prøver tatt 18/2-26 Ikke noe asbest påvist. |
| 5 | Arbeid som innebærer farer for helseskadelig eksponering. Rivearbeider | Fare for eksponering av helseskadelig støv (kvartsstøv) under riving og rydding etter arbeid med betongkonstruksjoner. | Entreprenør skal etablere rutiner for støvreduserende tiltak som bruk av vann og/eller støvsuging der betongstøv genereres – både under saging/pigging, og ved bort-transport og finrydding. Tørr-feiing skal unngås. Der entreprenøren ikke klarer å minimalisere støveksponering skal tilstrekkelig personlig verneutstyr benyttes i området (minimum filter P3). Rutiner for å ikke dra med seg støv til rene soner må også være på plass. | Entreprenør |  |
| 6 | Arbeid ved høyspent og el. installasjoner | Det er kabler og strøm i tilknytting til byggeplassen. Fare for personskader. | Kabelpåvisning, ved behov utnevn leder for sikkerhet, midlertidig omlegging. | Entreprenør |  |
| 7 | Periodisk arbeid som foregår nær myke trafikanter. | Det vil periodisk bli inn-/ut-transport av deler og utstyr fra riggplass til byggeplass. I noen tilfeller vil dette foregå utenfor avgrenset område som publikum har tilgang til. Fare for skade på 3dje person. | Det skal benyttes enten ambulerende sperring ved slikt laste/lossearbeid utenfor allerede sperret område, og/eller benytte vaktmann for å stanse publikum mens transport foregår. | Entreprenør |  |
| 8 | Risikofylt arbeid i høyden (i prosjektfasen) | Fare for fallskader ved arbeider i høyder. Gjelder utskifting vinduer, påforing av alt av vegger med tilleggsisolasjon samt etablering av nye isolerte himlinger i vognhaller og ellers. | Prioritere kollektiv sikring som stillaser/lift fremfor personlig fallsikring for alt arbeid i høyden ut- og innvendig i hele prosjektfasen. | Entreprenør |  |

- Varslingsplan

Skader, ulykker og kvalitetsavvik gjennom hele prosjektfasen meldes snarest skriftlig til byggherrens representant. Oppfølging av slike hendelser skal gjennomføres i samråd med byggherre.

- Avvikshåndtering

Arbeidsgivere og enmannsbedrifter (entreprenøren) skal fortløpende informere byggherren om behov for endring i SHA-planen som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Risikoforhold som er forårsaket av byggherren og/eller de prosjekterendes valg, og som ikke er beskrevet i SHA-planen, skal også meldes til Byggherren.

Behov for endring og oppdatering av SHA-planen skal sendes Byggherren via koordinator for utførelse, (Benytt fortrinnsvis vedlegg 1 til denne SHA-plan for dette formål).

Byggherren beslutter og godkjenner tiltak og nødvendige oppdateringer av SHA-planen.

Arbeidsgivere og enmannsbedrifter holdes løpende orientert om endringer i SHA-planen gjennom fremdriftsmøter.

Forhold som kan utløse endringer (men ikke begrenset til):

- Endringer i byggherres og entreprenørens organisasjon

- Endringer i fremdriftsplanen som har betydning for sikkerheten i arbeidet

- Nye forhold som krever spesielle tiltak

- Forhold som byggherre ikke har medtatt ut fra arbeidets risiko

- Tiltak som ikke gjennomføres/lar seg gjennomføre som planlagt iht denne SHA-plan

Kvalitet- og HMS-avvik generelt rapporteres iht. rutiner for Hovedbedrift, og videre til Byggherre og/eller KU iht avtale.

- Endringslogg

| Versj.nr | Dato | Beskrivelse av endring | Endret av |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30.04.26 | Opprettet SHA-plan i samråd med KU | Espen Walther |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Vedlegg 1 til SHA-plan (Innmelding på avvik ift SHA-plan ref. kap. 9 Avvikshåndtering)

| Innmelding av arbeid eller vurdering som har eller kan ha konsekvenser for byggherrens SHA-plan (avvik, endringer eller observasjoner (ikke RUH)) |  |
| --- | --- |
| Dato: |  |
| Klokkeslett: |  |
| Innmeldt av: |  |
| Firma: |  |
| Navn: |  |
| Mobilnummer: |  |
| Involverte parter: |  |
| Firma 1: |  |
| Firma 2: |  |
| Andre: |  |
| Kort beskrivelse av observasjon/avvik/endring (og gjerne med forslag til forbedring/endring): |  |