Referat tilbudsbefaring Bue brannstasjon og sivilforsvar.

DTG: 13.05.2026 kl 13.00 – 14.00

Deltagere:

| Firma | Personer |  |
| --- | --- | --- |
| Kaspar Strømme AS | Morgan Engdahl |  |
| Rive og Knuseservice AS | Ove Rabbersvik |  |
| Foretak n.n. | Nils Mathisen-Andersen |  |
| Modalsli Rør AS | n.n |  |
| Lindesnes kommune | Fred Erik Berge |  |
| Lindesnes kommune | Espen Walther |  |

Tatt opp:

- Spørsmål:
Startet befaringen med at alle spørsmål som måtte komme på befaringen også må stilles skriftlig via EU-Supply gjennom spørsmål og svar.

- Riggområde:
Dette vil bli på byggets bakside. Det er viktig å ha frie veier ifm utrykning for både brannvesen og Sivilforsvaret, derfor kan det i liten grad rigges på fasade mot vest (dvs mellom bygget og hovedveien).
Kommunen har et sandlager pluss annet materiell som lagres på byggets bakside. Det må være tilgang til dette med traktor og henger i hele byggeperioden.

- Utomhus:
Betongkulvert skal fjernes.
Gjerde og port skal demonteres og remonteres på nærmere anvist sted på tomta etter nærmere avtale.
Vann (tappevann og for 2`` brannvann) hentes ved utvendig kum (anvises nærmere). Påkoblingspunkt er ikke avklart på nåværende tidspunkt.
Arbeider skal inkludere grunn- og alle rørarbeider fra og med kum til og med nytt innvendig hovedinntak.

- Rivearbeider, korrigeringer:
Revidert riveplan vedlegges. Endringer er markert med blått.

- Veggfelt i akse B1 – akse B2 skal rives i sin helhet. Dette gjelder for begge etasjer.

- Veggfelt i akse B2 – D2 skal ikke rives.

- Rom 112 Lager elektronikk SF og rom 113 lager SF:
Plassbygde arbeidsbenker, opphengte hyller på vegg mm skal rives.

- Generelt ift vinduer som skal fjernes:
Forblendes med at det mures tett med pusset Leca som pusses tosidig og males tilpasset tilstøtende overflater.

- Rom 112 Lager Elektronikk SF og 113 Lager SF. Alle vinduer skal fjernes og blendes igjen med pusset og malt Leca.

- Vegger som ikke er behandlet, (Gjelder alle eksisterende veggflater som skal beholdes):
Gipsvegger sparkles og males 2 strøk. Arbeider skal også inkludere utbedringer/ evt utskifting av skadete veggfelt.

- Veggfelt i akse 3, 2. etasje:
Det er et større felt som er åpent fra dekke i 2. etg og ned til lager 115 Lager SF. Feltet skal tettes med oppbygning som sidefeltene, dvs reisverk, isolert og platekledd med gips på hver side. Pluss sparklet og malt 2 strøk.

- Området avgrenset av akse 3 – akse 4:
Betongdekke mellom 1. og 2. etg skal rengjøres og sprøytemales 2 strøk alle steder der dette er synlig i fra 1. etg.

- VVS/ Sanitær:
Det skal monteres vannmåler ved hovedkran. 
Vannmålere holdes av kommunen og utleveres på forespørsel. Det skal beregnes to målere, en for tappevann og en for 2``brannvann. 
Rom 114 Vognhall brannvesen. Alt utstyr montert på vegg i akse B skal demonteres og flyttes iht beskrevet.
Utslagsvasker og armaturer i god stand kan beholdes. Utover dette byttes alt til nytt.
Rom 104 Dusj Herre,- gjør oppmerksom på at slukplassering i dusjer ikke er detaljprosjektert. Dette ansvaret er det TE som har.
Det er ikke behov for å dimensjonere vanninntaket for fylling av brannbil.

- Vindusfelt i PVC:
1 vindu (V-03) i rom 101 Ren garderobe, og 3 vinduer (1 x V-01 og 2 x V-02) i nåværende personalrom i 2. etg (mellom akse 1 og akse 2) er av nyere dato. Disse skal beholdes.

- Miljødokumentasjon:
Det er tatt prøver for å avdekke om det er finnes asbest i bygget. Prøveresultater er negative. Rapport fra prøvetaking 16.02.2026 vedlegges.
Etter oppfordring på tilbudsbefaring er det tatt prøver av betonggulv og elementvegger.  Prøvesvar foreligger ikke ennå.

Spørsmål stilles via EU-Supply gjennom spørsmål og svar.

FRIST FOR SPØRSMÅL OG SVAR:

27.05.2026, kl 12.00

Espen A. S. Walther

Vigeland, 19.05.2026