SHA-plan

01HAV26 Grunnarbeider – Søndre Akershuskai

Prosjektleder: Eirik Bugten Hamnes

Versjonsnummer: 00

Dato: 25.03.2026

Innholdsfortegnelse

1.	Innledning	3

1.1.	Formål med planen	3

1.2.	Beskrivelse av prosjektet	3

1.3.	Oppdatering og distribusjon av SHA-planen	4

1.4.	Hovedaktiviteter i rammeavtalen	4

2.	Organisasjonsplan	4

3.	Fremdriftsplan	6

4.	Risikovurdering	7

4.1.	Generell risikovurdering	7

4.2.	Vurderingskriterier	7

4.3.	Spesifikke tiltak	7

4.4.	Oppfølging av spesifikke tiltak	8

4.5.	SJA – Sikker Jobb Analyse	8

5.	Rutiner ved avvik fra SHA-planen	9

Endringslogg

| Versjon | Dato | Endring | Endret av | Godkjent av |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 26.03.26 | Første utkast | Eirik Bugten Hamnes |  |

Vedlegg

| Nr. | Navn |
| --- | --- |
| 1 | Risikovurdering |
| 2 | Risikovurdering YM |
| 3 | RUH-skjema |
| 4 | Varslingsplan Oslo Havn |

Innledning

Formål med planen

Denne planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA‐plan) er utarbeidet for å sikre at helse, miljø og sikkerhet (HMS) ivaretas på bygge- og anleggsplassen under utførelse av betongarbeider på kaikonstruksjoner. SHA-planen utarbeides for å ivareta å ivareta §§§ 5, 7 og 8 i Byggherreforskriften (BHF).

SHA planen er prosjektspesifikk og bygger på planer og risikovurderinger foretatt av byggherre. Med risikovurdering menes her en kartlegging av farefulle forhold i prosjektet som kan medføre fare for liv og helse for arbeidstakere som skal utføre midlertidig bygge- eller anleggsarbeid.

SHA-planen skal legges til grunn for planlegging og gjennomføring av alle arbeider i prosjektet, og benyttes aktivt av byggherre og entreprenør for å identifisere, følge opp og kontrollere risikoforhold. Planen skal inngå som en del av styringsgrunnlaget i byggemøter og i oppfølging på byggeplass.

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet omfatter etablering av ny spunt og rehabilitering av bakvegg ved Søndre Akershuskai i Oslo Havn. Arbeidene inkluderer riving av eksisterende konstruksjoner (betongplate, treverk, stag og tverrbjelker), graving og håndtering av masser, etablering av ny spunt (AZ12-700), forankring til eksisterende dekke, samt støp av ny betongkrone og komplettering med tilbakefylling og reasfaltering.

Arbeidene utføres i et aktivt havneområde med nærhet til trafikk, teknisk infrastruktur (VA, elektro) og tredjepart. Det er begrenset plass og strenge krav til logistikk, koordinering og sikker gjennomføring.

Hovedaktiviteter

- Riving av eksisterende bakvegg, betongplate og trekonstruksjoner

- Graving og avdekking av eksisterende konstruksjon og utvaskede masser

- Midlertidig håndtering av VA-ledninger og kabler

- Etablering av spunt (AZ12-700) fra bakside

- Boring og innstøping av forankringsjern i eksisterende dekke

- Støp av betongkrone og utstøping mellom ny og eksisterende konstruksjon

- Reetablering av VA-ledning gjennom spunt

- Tilbakefylling, komprimering og reasfaltering

Oppdatering og distribusjon av SHA-planen

Byggherren vil sørge for at SHA-planen er lett tilgjengelig på byggeplassen og oppdatere den fortløpende dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Byggherre vil sørge for at alle Arbeidsgivere og Enmannsbedrifter er kjent med SHA-planen.

Arbeidsgivere skal på en forståelig måte informere sine arbeidstakere og verneombud om SHA-planen, planens innhold og planens spesifikke tiltak før oppstart av arbeid. Plikten vil gjelde også overfor innleide arbeidstakere. Dette gjelder også ved endringer i planen.

Organisasjonsplan

Organisering og rollefordeling i henhold til BHF.

Utfylt organisasjonskart og tabell med rollefordeling skal henges på HMS-tavlen på byggeplass.

| Funksjon | Kontaktperson | Virksomhet | Telefon | E-post |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosjektleder byggherre (BH) | Eirik Bugten Hamnes | Oslo Havn KF | 936 02 648 | eirik.hamnes@ oslohavn.no |
| Eventuelt byggherrens representant (BHR) | TBA |  |  |  |
| Prosjektleder entreprenør (PL) | TBA |  |  |  |
| Anleggsleder entreprenør (AL) | TBA |  |  |  |
| Havnevakt |  | Oslo Havn KF | 917 99 900 | havnevakt@ oslohavn.no |
| PFSO |  | ISPS-områder | Microsoft Word - Oversikt_over_PFSO_og_ass._PFSO (oslohavn.no) |  |

Fremdriftsplan

Byggherren skal utarbeide en hovedfremdriftsplan før arbeidene påbegynnes. Planen skal sikre tilstrekkelig tid til planlegging, prosjektering og utførelse av arbeidsoperasjoner, jf. Byggherreforskriften §§ 5 og 8.

Hovedfremdriftsplanen skal beskrive når og hvor ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, og skal utformes slik at samtidige risikofylte aktiviteter unngås eller håndteres.

Entreprenør skal med utgangspunkt i byggherren sin hovedfremdriftsplan utarbeide en detaljert fremdriftsplan. Det skal tydelig fremgå av planen dersom flere virksomheter jobber på samme område og behovet for koordinering er til stede. Sikker Jobb Analyser (SJA) skal synliggjøres i entreprenørens fremdriftsplaner.

Den detaljerte fremdriftsplanen skal på lik linje som byggherrens Hovedfremdriftsplan beskrive når og hvor ulike arbeidsoperasjoner skal utføres og når Byggherrens spesifikke tiltak skal iverksettes.

En oppdatert og detaljert fremdriftsplan må være synlig oppslått, eller på annen måte være lett tilgjengelig, for alle som utfører arbeid på byggeplassen.
En oppdatert og detaljert fremdriftsplan bør fremlegges byggherre før byggemøter og være tema i møtene.

Entreprenøren skal utarbeide framdriftsplanen i kommunikasjon med BH/ BHR og PFSO (Port Facility Security Officer) for relevant havneområde. Entreprenøren må planlegge arbeider i perioder det ikke er meldt inn anløp til det spesifikke kaiavsnitt. Arbeider må avsluttes i god tid før planlagte anløp. Fremdriften skal koordineres med havneaktivitet og godkjennes av Havnevakta og prosjektleder før oppstart. Arbeid i kaiområde skal planlegges slik at konflikt med anløp unngås.

Risikovurdering

Generell risikovurdering

Med bakgrunn i aktivitetene som skal gjennomføres har Oslo Havn kartlagt prosjektspesifikke utfordringer som krever tiltak utover det som dekkes av øvrige forskriftskrav og regelverk.

Byggherrens overordnende SHA-risikovurdering med tiltak er ikke nødvendigvis uttømmende. Entreprenør skal planlegge og gjennomføre nødvendige risikovurderinger av eget arbeid jfr. Arbeidsmiljøloven §3-1 og Internkontrollforskriften §5. Det skal også for disse vurderes om spesifikke tiltak kan gjøres for å eliminere/redusere risikoen.

Det er tatt utgangspunkt i de 17 aktivitetene som Byggherreforskriften angir (BHF §8). I tillegg er det lagt til prosjektspesifikke punkter som anses som relevante for prosjektet. Det er kun aktuelle aktiviteter som er videreført til risikovurderingen.

Spesifikke tiltak

De spesifikke tiltakene som er identifisert i risikovurderingen er en integrert del av SHA-planen og skal legges til grunn for planlegging og utførelse av arbeidene. Tiltakene fremgår av Vedlegg 1 og skal implementeres og følges opp i praksis. Vedlegget viser hvordan risikoene har blitt identifisert, hvilke risikoreduserende tiltak som har blitt vurdert og hvilke spesifikke tiltak som har blitt besluttet iverksatt.

Kjent og gjentagende risiko, dvs. risikofylte arbeider som er vanlige i Bygge- og Anleggsprosjekter er ikke tatt med i listen da dette er forhold som den enkelte utførende virksomhet skal håndtere som del av eget HMS internkontrollsystem.

Byggherre skal vurdere de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for liv og helse forbundet med de 17 aktivitetene i BHF §8.

Det er viktig at SHA‐planen og eventuelt vedleggene oppdateres dersom det skulle skje endringer i risikobildet. Dette kan f.eks. være økt samtidighetsfaktor på risikofylte aktiviteter, utbyggingsrekkefølge, endringer i arbeidsomfang, arbeidsmetoder/‐utstyr, etc. 
SHA‐planen med tilhørende risiko-matrise må til enhver tid stemme overens med de faktiske forhold.

Oppfølging av spesifikke tiltak

Entreprenør skal løpende vurdere Byggherrens identifiserte risikoområder og risikoforhold. Farefulle aktiviteter og arbeidsoperasjoner som ikke er listet i byggherrens risikovurdering skal meldes til Byggherre som SHA-avvik.

Personen i byggherreorganisasjonen som er oppført som koordinerende utførende (KU) og SHA-koordinator for utførende er ansvarlig for å kontrollere at de spesifikke tiltakene blir iverksatt og at de virker som tilsiktet.

SJA – Sikker Jobb Analyse

Sikker Jobb Analyse (SJA) skal utføres før alle arbeidsoperasjoner som innebærer høy risiko. Entreprenør skal utføre selvstendig vurdering av risikofylte arbeidsoperasjoner som krever SJA.

Rutiner ved avvik fra SHA-planen

Alle involverte parter i prosjektet skal når avvik i SHA-planen avdekkes umiddelbart varsle byggherren.

Byggherren skal i samråd med koordinator i utførelse (KU) og entreprenør sammen vurdere alle rapporter om avvik fra SHA-planen. Om nødvendig skal byggherre drøfte endringsforslag og risikoreduserende tiltak med respektive før beslutning om tiltak tas. Byggherre skal registrere SHA-avvik internt i sitt kvalitetssystem for læring.

Til avviksbehandling anvendes RUH-skjema, se Vedlegg 2.

Avvik fra SHA-planen er:

- Når spesifikke tiltak ikke gjennomføres iht. SHA-planen.

- Når spesifikke tiltak endres. Enten i tid eller ved endring av selve tiltaket.

- Når nye risikoforhold oppdages og krever spesifikke tiltak som ikke er beskrevet tidligere.

- Endringer i fremdriftsplanen som får betydning for sikkerheten.

- Endring i organisasjonskartet.