Kontraktsgrunnlag

Altonaparken – Utfylling i sjø

Type kontrakt:		Bygg og anlegg – NS 8406 Generalentreprise

Type kunngjøring:		DOFFIN-kunngjøring

Gjeldende forskrift:	Forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II

Valgt prosedyre:		Åpen tilbudskonkurranse

Oppdragsgiver:		Sandnes kommune

Kontraktsperiode:		2026 – 2028

Saksnummer:		26/05837

Innhold

1.	Generell del	4

1.1.	Innledning	4

1.2.	Kort om kontraktarbeidets omfang	4

1.3.	Organisasjon og entreprisemodell	4

2.	Kontraktbestemmelser	5

2.1.	Alminnelige kontraktbestemmelser	5

2.2.	Spesielle kontraktbetingelser	7

2.2.1.	Etiske krav	7

2.2.2.	HMS-kort	7

2.2.3.	Krav om faglærte håndverkere	7

2.2.4.	Lærlinger	7

2.2.5.	Rapporteringsplikt til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR)	8

2.2.6.	Internkontroll, Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	8

2.2.7.	Krav til lønns- og arbeidsvilkår	9

2.2.8.	Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft	10

2.2.9.	Krav om betaling til bank	10

2.2.10.	Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)	11

2.2.11.	Mislighold av kontraktsforpliktelser – konsekvenser for senere konkurranser	11

2.2.12.	Revisjon	11

2.2.13.	Evaluering av oppdraget	12

2.2.14.	Oppsigelse	12

2.2.15.	Personvern	12

2.2.16.	Utvidet skatteattest	12

2.2.17.	Ubetinget plikt til å betale skatte- og avgiftskrav	13

2.2.18.	Taushetsplikt	13

2.3.	Administrative bestemmelser – Sandnes kommune	14

2.3.1.	Registrering på bygge- og anleggsplassen	15

2.4.	Skifte av entreprenørens nøkkelpersonell	15

3.	Tekniske krav	16

3.1.	Tekniske forutsetninger	16

3.2.	Teknisk beskrivelse	16

4.	Krav til byggeprosessen	17

4.1.	Administrative rutiner	17

4.1.1.	Kommunikasjon	17

4.1.2.	Byggemøter, prosjekteringsmøter og andre møter	17

4.1.3.	Bemanning	17

4.1.4.	Endringsarbeid og regningsarbeid	18

4.1.5.	Rigg og Drift	18

4.1.6.	Sortering av avfall	18

4.1.7.	Innmåling/utstikking	18

4.2.	Rapportering	18

4.3.	Kvalitetssikring	19

4.3.1.	Kvalitet	19

4.3.2.	Kvalitet – Dokumentasjon	19

4.3.3.	Krav til KS-system	19

4.3.4.	Krav til kvalitetsplan	19

4.3.5.	Uavhengig kontroll	19

4.3.6.	Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	19

4.3.7.	SHA – koordinator	19

4.4.	Øvrige krav til byggeprosessen	20

4.4.1.	Kommunal behandling	20

4.4.2.	Koordinering offentlige etater	20

4.4.3.	Media	20

4.4.4.	Byggeplass skilt	20

5.	Frister og dagmulkter	21

5.1.	Frister	21

5.2.	Dagmulkter	21

5.3.	Framdriftsplanlegging	21

5.4.	Kontraktsmedhjelpere	21

6.	Vederlaget	22

6.1.	Prissammenstilling	22

7.	Oppdragsgivers ytelser	23

7.1.	Teknisk forarbeid	23

8.	Vedlegg	24

Generell del

Innledning

Oppdragsgiver har behov for å inngå entreprisekontrakt på utfylling i sjø i det som blir den kommende Altonaparken i Sandnes.

Utbyggingen Østraadt Havn fyller ut i sjø vis a vis dette tiltaket, og entreprenør må koordinere seg mot disse.

Følgende er hovedelementene i tiltaket:

- Utfylling i sjø

- Etablering av nye overvannsledninger i sjø

Fremdrift: Utfyllingen i sjø må gjennomføres i perioden mellom 1. juli og 31. januar i 2026/2027 og samme periode i 2027/2028, etter krav fra Statsforvalteren. Tilkjøring og mellomlagring av masser til utfyllingen kan gjennomføres fritt etter eget ønske og ansvar.

Tilgrensende arealer er tilgjengelig fra og med 1.8.2026.

Prosjektet må ferdigstilles innen utgangen av 2027.

Entreprenør skal ha kapasitet til å ferdigstille sine arbeider i henhold til fremdriftsplanen for leveransen.

Arbeidet skal utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter, standarder og relevant dokumentasjon.

Sandnes kommune er byggherre for prosjektet.

Kort om kontraktarbeidets omfang

Oppdragsgiver er usikker på anskaffelsens totale omfang, men estimerer at samlet kontraktsverdi for avtalen, inkludert opsjoner, vil kunne være i størrelsesorden kr. 10.000.000 eks. mva.

Organisasjon og entreprisemodell

Prosjektet gjennomføres som utførelsesentreprise organisert som en generalentreprise idet byggherre leverer det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger. Prosjekteringsmaterialet er vedlagt og danner grunnlaget for kontrakten.

Sandnes kommune er byggherre for prosjektet.

| Oversikt: |  |
| --- | --- |
| Byggherre: | Sandnes kommune v/rep. Ane Kristine Rostrup |
| Byggherrens representant: | Sandnes kommune v/rep. Mona Stangborli |
| Koordinator for prosjektering (KP): | Sandnes kommune v/rep. Mona Stangborli |
| Koordinator for utførelse (KU): | Sandnes kommune v/rep. Mona Stangborli |
| Byggeleder: | Sandnes kommune v/rep. Mona Stangborli |
| Entreprisemodell: | Utførelsesentreprise iht. NS 8406:2009 |

Kontraktbestemmelser

Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjøres gjeldende NS 8406:2009 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Følgende presiseringer i bestemmelsene skal imidlertid gjelde:

Punkt 4 Kontraktsdokumenter

Som avtaledokument benyttes Byggblankett 8406 A:2008, Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider.

Punkt 7 Varsler og krav

Varsel og krav sendt som elektronisk post (e-post) til partenes representant aksepteres som skriftlig.

Punkt 8 Sikkerhetsstillelse

Som garantidokument benyttes Byggblankett 8406 B:2008, Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden. Byggherren Sandnes kommune kan ikke slås konkurs og stiller derfor ikke slik sikkerhet.

Punkt 9 Forsikring

Entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret: Kopi av årsforsikring for bygge- og anleggsforsikring skal fremlegges før kontraktslutning. Eventuell tilleggsforsikring for å oppfylle de krav som er angitt i kontrakten skal tegnes før igangsettelse av arbeidet. Forsikringen skal opprettholdes inntil alle arbeider vedrørende hele anlegget er overtatt av byggherren.

Ansvarsforsikring: Kopi av årsforsikring for entreprenøransvar skal fremlegges før kontraktslutning og skal inngå som vedlegg i kontrakten. Eventuell tilleggsforsikring for å oppfylle de krav som er angitt i kontrakten skal tegnes før igangsettelse av arbeidet.

Entreprenøren skal før utførelsen av arbeidet starter og innen 14 dager etter kontraktsinngåelse oversende attester på at eventuell tilleggsforsikring er tegnet.

Punkt 23.1 Indeksregulering, Endring av offentlige gebyrer og avgifter

Tilbudte priser skal være faste og kan ikke indeksreguleres.

Pkt. 23.3 Fakturering og betaling

Materialer skal være levert og montert på byggeplass før fakturering.

Sandnes kommune sin betalingsfrist skal være 30 dager etter mottak av korrekt faktura, for sluttfaktura gjelder 2 måneders betalingsfrist.

Punkt 23.4 Særlig om regningsarbeider

Det er medtatt eget punkt for regningsarbeider i beskrivende mengdeberegning. Materialer som medgår for regningsarbeider og som det ikke finnes enhetspriser for i dette anbudet betales med netto selvkost i henhold til faktura med %-tillegg (som priset under kapittel 04 i mengdebeskrivelsen) for entreprenørens administrasjon og fortjeneste.

Punkt 26.1 Dagmulktbelagte frister

I tillegg til sluttfristen fremgår dagmulktbelagte milepæler av tabellen i kapittel 5 Frister og dagmulkt.

Spesielle kontraktbetingelser

I samsvar med prinsippet om fastsettelse av særlige vilkår for gjennomføring av en kontrakt i anskaffelsesforskriften § 8-12 og § 19-1 gjelder følgende spesielle kontraktsbestemmelser.

Etiske krav

For denne anskaffelsen gjelder vedlagte Kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden, se «Vedlegg 1 - ZIP-fil med kontraktsvilkår».

HMS-kort

Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra bygge- og anleggsplassen. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Krav om faglærte håndverkere

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning.

Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 23-2, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier.

Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt. Ved kontraktavslutning skal det fremlegges oversikt som viser at kravet er oppfylt. Timelister skal fremlegges på anmodning.

Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing om så ikke skjer.

Lærlinger

Det er et krav at leverandører er tilknyttet en lærlingordning og at minst en eller flere lærlinger deltar i utførelsen av kontraktarbeidet innenfor bygg- og anleggsfagene, jf. forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. For denne kontrakten gjelder i tillegg følgende:

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 10 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 7-1. Kravet kan delvis oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 23-2. Kravet kan oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører.

Utenlandske leverandører kan oppfylle kravet ved å benytte lærling fra en lærlingordning i opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å benytte praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet.

Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, dokumentere at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning.

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte krav misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel. Dersom kravet ikke er oppfylt ved overtakelsen avkortes vederlaget med inntil 5 promille av kontraktssummen.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller dersom det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer.

Rapporteringsplikt til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR)

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, skal rapporteres til Skatteetaten i henhold til lov om skatteforvaltning § 7-6.

Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i kontraktskjeden. Leverandøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandørens ansvar og skal betales av ham.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten med leverandør som omfattes av lov om skatteforvaltning § 7-6, skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Internkontroll, Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Leverandøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, leverandørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:

- Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.

- Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning byggherren anser det nødvendig.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving om så ikke skjer. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om leverandøren retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Krav til lønns- og arbeidsvilkår

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:

- Forskrift om allmenngjort tariffavtale der denne kommer til anvendelse.

- Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Leverandøren plikter på skriftlig forespørsel med en rimelig frist å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere og arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). Dette gjelder bare for arbeidstakere som direkte medvirker på kontrakten. Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder.

Dokumentasjonen kan inkludere komplett liste med navn på egne og eventuelle underleverandørers ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, oversikt over allmenngjorte og/eller landsomfattende tariffavtaler som legges til grunn for den aktuelle bransjen og innsyn i leverandørens avtalte lønns- og arbeidsvilkår med eventuelle underleverandører.

På forespørsel fra oppdragsgiver er leverandør forpliktet til å fylle ut egenrapporteringsskjema, se «Vedlegg 1 - ZIP-fil med kontraktsvilkår». Egenrapporteringen skal sendes til oppdragsgiver innen én måned etter kontrakten er signert, med mindre annet er avtalt. Egenrapportering kan kreves flere ganger i løpet av kontraktsperioden.

Oppdragsgiver og eventuell ekstern kontrollør som mottar opplysningene, har taushetsplikt om opplysningene. Taushetsplikten gjelder ikke overfor Arbeidstilsynet eller Petroleumstilsynet, ei heller overfor ansatte eller interne eller eksterne rådgivere som er nødvendige for å få språklig, økonomisk, juridisk eller annen faglig bistand. Taushetsplikten gjelder også for rådgiverne.

Hvis leverandør eller underleverandør får pålegg fra Arbeidstilsynet som gjelder lønns- og/eller arbeidsvilkår, skal leverandøren uten opphold informere oppdragsgiver ved kopi av pålegget. Hvis leverandøren eller underleverandøren ikke utbedrer forholdene i pålegget innen Arbeidstilsynets frister, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten.

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet innen den frist oppdragsgiver fastsetter. Der leverandøren selv oppdager slikt brudd gjennom internkontroll eller egen oppfølging av underleverandører, skal leverandøren uten opphold opplyse oppdragsgiver om forholdene og utbedre forholdene innen frist fastsatt av oppdragsgiver.

Oppdragsgiver har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for leverandøren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert.

Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan påberopes av oppdragsgiver som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan oppdragsgiver kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for oppdragsgiver.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft

Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under seg, jf. anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3, samt forsyningsforskriften § 7-8.

Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal varsles byggherren. Innleie er bare tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav b til e. I bedrifter med tariffavtale kan det gjøres skriftlig avtale med tillitsvalgte etter hovedavtalen om tidsbegrenset innleie, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12.

Byggherren kan stanse eller heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighold eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre. Før stansing eller heving kan iverksettes, skal byggherren skriftlig ha gitt leverandøren en rimelig frist til å rette forholdet, med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer.

Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. mva. skal leverandøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Leverandøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge skatteattesten.

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan byggherren kreve at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger om forholdet ikke rettes innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting om så ikke skjer.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Krav om betaling til bank

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, skal utbetales via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling.

Leverandøren plikter på skriftlig forespørsel med en rimelig frist å dokumentere oppfyllelse av kravet, blant annet ved kopi av bankutskrift fra leverandøren som viser at lønn og annen godtgjørelse er utbetalt til arbeidstakerens konto. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder.

Ved brudd på kravet om betaling via bank mv. skal leverandøren sørge for retting ved at kontantbetaling omgående opphører.

Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger det beløpet som er utbetalt kontant i strid med kontraktens bestemmelser. Før tilbakeholdelse kan iverksettes, skal byggherren skriftlig ha gitt leverandøren en rimelig frist til å rette forholdet, med varsel om tilbakeholdelse om så ikke skjer. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert. Dersom kravet ikke er rettet innen overtakelsen avkortes vederlaget tilsvarende.

Vesentlig mislighold av kravet om betaling av lønn og annen godtgjørelse via bank mv., herunder dokumentasjonsplikten, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandør (herunder innleide) som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har obligatorisk tjenestepensjon i samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Leverandøren plikter på skriftlig forespørsel med en rimelig frist å dokumentere at alle arbeidere som medvirker til å oppfylle kontrakten og som faller inn under en offentlig tjenestepensjonsordning, er innmeldt i en slik ordning. Dokumentasjonen kan inkludere kopi av signert avtale med pensjonsinnretning som viser at leverandøren og/eller underleverandøren har inngått gyldig avtale om OTP-ordning samt dokumentasjon, for eksempel i form av faktura mv., som viser at arbeidstakere som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten er innmeldt i OTP-ordningen.

Ved brudd på kravet til obligatorisk tjenestepensjon skal leverandøren rette forholdet.

Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for arbeidsgiveren inntil brudd på krav til obligatorisk tjenestepensjon er dokumentert rettet. Før tilbakeholdelse kan iverksettes, skal byggherren skriftlig ha gitt leverandøren en rimelig frist til å rette forholdet, med varsel om tilbakeholdelse om så ikke skjer. Dersom kravet ikke er rettet innen overtakelsen avkortes vederlaget tilsvarende.

Vesentlig mislighold av kravet til obligatorisk tjenestepensjon, herunder dokumentasjonsplikten hos leverandøren, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren kreve at leverandøren skifter ut underleverandør. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Mislighold av kontraktsforpliktelser – konsekvenser for senere konkurranser

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Revisjon

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos leverandøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Evaluering av oppdraget

Oppdragsgiver vil kunne evaluere leverandøren sin gjennomføring av oppdraget. Erfaringer med leverandøren i avtaleperioden vil kunne bli vektlagt ved vurdering av bruk av opsjoner og fremtidige kontrakter. Evalueringsskjemaet i «Vedlegg 1 - ZIP-fil med kontraktsvilkår» vil kunne bli benyttet.

Oppsigelse

Avtalepartene aksepterer at oppsigelse av avtalen som følge av pålegg fra norske myndigheter eller EØS-organer ikke medfører erstatningsplikt partene imellom.

Oppdragsgiver kan umiddelbart si opp denne avtale dersom leverandør ikke innen tretti (30) virkedager fremskaffer skatteattest som ikke er eldre enn seks (6) måneder, eller dersom denne attesten viser at leverandør, på egne eller andres vegne, ikke er à jour med innbetaling av skatter og avgifter til det offentlige.

Personvern

Leverandøren skal til enhver tid overholde den gjeldende personvernlovgivningen. Leverandøren plikter å inngå en skriftlig databehandleravtale med oppdragsgiver på det tidspunkt oppdragsgiver skriftlig anmoder om dette.

Utvidet skatteattest

Leverandør som tildeles kontrakt skal, på forespørsel, bestille skjema RF-1507 i Altinn og angi Oppdragsgiver som mottaker av kopi av attesten. Kravet gjelder tilsvarende for de virksomheter Leverandøren støtter seg på for å oppfylle kvalifikasjonskravene.

For kontrakter med underleverandører og andre kontraktsmedhjelpere med en verdi over 500 000 kroner ekskl. mva. skal Leverandøren, på forespørsel, bestille skjema RF-1507 i Altinn og angi Oppdragsgiver som mottaker av kopi av attesten, før disse benyttes i kontraktarbeidet.

Norske foretak: For bestilling av skjema RF-1507 Opplysninger og skatt og avgifter, logg inn i Altinn. 
Utenlandske foretak: Utvidet skatteattest utstedt av vedkommende myndighet i leverandørs hjemstat.

Ubetinget plikt til å betale skatte- og avgiftskrav

Leverandør, underleverandør og andre kontraktsmedhjelpere som har påtatt seg å oppfylle deler av Leverandørens kontraktsforpliktelser skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til å betale skatte og avgiftskrav. Dersom skatte- og avgiftskrav ikke betales ved forfall og med de beløp som opprinnelig er fastsatt, anses det som vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelsene. Det anses ikke som vesentlig mislighold i de tilfeller det skyldige beløpet er fremkommet ved eksempelvis åpenbare og vesentlige feil i fastsettingen, skatteberegningen eller avregningen.

Ved vesentlig mislighold av den ubetingede betalingsplikten har Oppdragsgiver rett til å heve kontrakten etter Leverandøren, underleverandøren og andre kontraktsmedhjelpere er gitt en frist på 7 virkedager til å innbetale beløpet, eller kan dokumentere åpenbare eller vesentlige feil i fastsettingen, skatteberegningen eller avregningen. Oppdragsgiver kan gi fristutsettelse dersom det foreligger saklig grunn.

Leverandørens kontrakter med underleverandør og andre kontraktsmedhjelpere med en verdi over 500 000 kroner eks. mva., skal inneholde tilsvarende bestemmelse om Ubetinget plikt til å betale skatt- og avgiftskrav.

Taushetsplikt

Leverandør og leverandørens personell skal følge de samme regler som gjelder for Oppdragsgivers personell i forbindelse med sikring av konfidensiell informasjon. Det forventes ellers høy etisk standard på det personell som benyttes til å gjennomføre oppdrag for Oppdragsgiver.

Leverandør og leverandørens personell må ikke opptre på en måte som gjør at det kan stilles spørsmål ved integriteten til Sandnes kommune med tilhørende virksomheter som offentlig organ.

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra Oppdragsgiver.

Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor.

Oppdragsgivers taushetserklæring for konsulenter og rådgivere skal fylles ut og signeres i sin helhet, dersom Oppdragsgiver krever dette.

Administrative bestemmelser – Sandnes kommune

Følgende krav gjelder for fakturering:

- Entreprenøren skal utstede elektronisk EHF faktura til Sandnes kommune, EHF-fakturaadresse 9908:964965137. Det samme hvis entreprenøren overdrar faktura til tredjemann for innkreving.

- Dersom entreprenøren overdrar faktura til tredjemann for innkreving (eksempelvis ved factoringavtaler), skal entreprenøren varsle Sandnes kommune før overdragelse skjer.

- Entreprenørens faktura skal tilfredsstille de krav som Sandnes kommune til enhver tid fastsetter.

- Alle fakturaer merkes med rekvisisjons/kontraktsnummer. Korrekte numre blir oppgitt i oversendelsesbrev når signert kontrakt blir returnert til byggherren.

- Faktura vil ikke bli betalt før forsikringsbevis og eventuelt garantidokument er oversendt byggherren.

- Eventuelle tillegg skal ha eget rekvisisjonsnummer.

- Før overtakelse skal sluttoppgjøret være ferdig. Sluttoppgjøret omfatter kun kontraktarbeidet. Sluttavregning for pris- og lønnsregulering samt tilleggsarbeider skal skje i forkant og på egne fakturaer. Sammen med sluttoppgjør skal entreprenøren sende slutterklæring.

- Faktura skal være oversiktlig slik at det er lett å kontrollere.

Faktura stiles til:		Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes
Merkes med:			Rekvisisjonsnummer/Kontraktsnummer

Fakturagrunnlag sendes digitalt til: 	e-post: mona.stangborli@sandnes.kommune.no

Prosjektets navn: Altonaparken – Utfylling i sjø

Generelle krav til fakturaens innhold og utforming:

- Leverandørens organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene mva (for eksempel 900 800 700mva)*

- Navn og adresse til den som leverer varen eller yter tjenesten*

- Navn og adresse til den som mottar varene eller tjenestene*

- Beskrivelse av varer eller tjenester *

- Kvantum eller omfang av det som er levert eller ytet*

- Beløpet for varen eller tjenesten med eventuell merverdiavgift spesifisert pr. sats*

- Stedet der tjenesten er levert eller tjenesten ytet *

- Dato for utstedelse*

- Fakturanummer*

- Betalingsvilkår i henhold til avtalen (forfall og opplysninger om Kundens rettigheter ved forsinket betaling)

- Bankkontonummer (som det skal betales til)

- Kundens referanse

- KID

- Det skal kun benyttes sort skrift i fakturadetaljer.

Registrering på bygge- og anleggsplassen

Entreprenøren skal sørge for at de personer som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen registrerer seg i et system for elektronisk mannskapsregistrering. Byggherren skal uten ugrunnet opphold få oversendt rapporter fra dette systemet ved forespørsel.

Dersom Byggherren krever det, skal entreprenør benytte seg av Byggherrens system for registrering, HMSREG. Registrering skal gjøres enten på fastmontert registreringsløsning eller, dersom Byggherren krever det, ved bruk av en applikasjon som skal installeres på entreprenørs eller de enkelte arbeideres smarttelefoner/nettbrett. Dette skal gjøres for entreprenørs regning og risiko. Byggherren skal ha tilgang til all informasjon samlet i systemet dersom entreprenøren bruker egen lisens/avtale på HMSREG.

Byggherren kan kreve at forhåndsregistreringen av personer som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, skal skje direkte inn i Byggherrens system for registrering. Krav om direkte forhåndsregistrering gir ikke entreprenøren krav på ytterligere vederlag eller annen kompensasjon.

For manglende forhåndsregistrering eller manglende registrering av de personer som skal utføre arbeid på bygge- og anleggsplass, kan foretaket som har personene i arbeid bøtelegges med kroner 750 for hvert brudd. Entreprenøren skal så langt som mulig etterregistere de som har vært på byggeplassen uten å ha registrert seg. Ilegging av bot etter denne bestemmelse har ingen innvirkning på Byggherrens adgang til å utøve andre misligholdsbeføyelser.

Skifte av entreprenørens nøkkelpersonell

Dersom entreprenør bytter ut personer som er ansvarlige for gjennomføring av kontrakten, dvs. de personer/funksjoner som er oppgitt under kvalifikasjonskrav om kompetanse i konkurransebeskrivelsen, uten godkjenning fra Byggherren, belastes entreprenør med kr. 300.000,- per person dette gjelder.

Tekniske krav

Tekniske rammebetingelser

Entreprenørens prosjektering skal leveres etter NS 8406 og være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Der det ikke finnes relevante lover og forskrifter skal relevante bransjestandarder følges.

Tekniske rammebetingelser fremgår av vedlegg 2 kapittel 8. vedlegg.

Teknisk beskrivelse

Vedlagt beskrivende mengdeberegning etter NS 3420 skal legges til grunn for tilbudet, se vedlegg 3 kapittel 8. Vedlegg.

Tegninger

Vedlagte tegninger supplerer den tekniske beskrivelsen, se vedlegg 4 kapittel 8. Vedlegg.

Krav til byggeprosessen

Administrative rutiner

Krav til administrative rutiner i byggeprosessen supplerer beskrivelsene og fremgår av dette kapittelet og vedlagte dokumenter.

Kommunikasjon

All skriftlig kommunikasjon, herunder brev, notater, e-poster, faktura etc. skal være på norsk og tydelig merkes med prosjektnavn.

Entreprenørens representant skal beherske norsk muntlig og skriftlig. Representanten må ha nødvendig beslutningsmyndighet og være tilgjengelig innenfor normal arbeidstid. Utenlandske arbeidstakere som skal arbeide alene, må kunne gjøre seg forstått på norsk. Under oppdragsutførelse skal det til enhver tid være minst en person fra entreprenør som behersker norsk skriftlig og muntlig på hvert arbeidslag.

Byggemøter og andre møter

Det vil bli arrangert byggemøter på byggeplassen så ofte som byggherre finner det nødvendig, minst hver 14. dag. I tillegg kan byggherre innkalle til nødvendige avklaringsmøter. Entreprenøren har møteplikt med det personell som byggherre innkaller. Kostnader til byggemøter skal være inkludert i tilbudets priser.

Byggeleder kaller inn til møter og fører referat.

Økonomisaker skal kunne behandles på byggemøtene.

Byggemøter skal avholdes i entreprenørens brakkerigg på anlegget.

Bemanning

Entreprenør skal når han har pågående arbeider holde en ansvarlig leder for anlegget som er lett tilgjengelig (eksempelvis på telefon og e-post) og som har fullmakt til å treffe avtaler som kan ha fremdriftsmessige og økonomiske konsekvenser for entreprenøren.

Entreprenør skal bemanne oppdraget med de personellressurser som er nødvendig for å gjennomføre oppdrag til avtalt tid, kvalitet og kostnad. Det skal minimum være 2 personer på jobb til enhver tid, ingen får arbeide alene (HMS krav). Eventuelle endringer av de personer som er ansvarlige for gjennomføring av kontrakten skal godkjennes av Byggherren.

Entreprenør skal sørge for å ha tilstrekkelig kapasitet iht. milepælene i prosjektet.

Byggherrens administrasjon

Byggherre engasjerer byggeleder (BL) for prosjektet. BL vil ha ansvar for oppfølging av kontraktsmessige forhold.

Rigg og Drift

Alle omkostninger for egen rigg og drift skal regnes inn i kapittel 1 – Rigg og drift i mengdebeskrivelsen. Entreprenøren er ansvarlig for etablering av riggplass. Entreprenøren skal særlig legge vekt på at eksisterende forhold ikke skades i forbindelse med tilrigging og byggearbeider. Riggområde må besørges av entreprenøren selv. Tilkobling på ledningsnett skal rørleggeranmeldes iht. krav fra kommunen. All dialog med Lyse angående byggestrøm til personalfasiliterer og drift besørges av entreprenøren. Entreprenøren skal rigge til personalbrakker som tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav.

Entreprenøren plikter å foreta løpende opprydding og rengjøring etter egne arbeider. Veier i området skal holdes rene for støv og skitt i hele anleggsperioden. Unnlater entreprenøren å rydde, vil dette bli utført av byggherre for entreprenørens regning. Arbeidene skal utføres slik at anleggstrafikken forstyrrer normal trafikk i området i minst mulig grad. Brenning av avfall i anleggsområdet er ikke tillatt.

Innmåling/utstikking

Entreprenøren er ansvarlig for all nødvendig innmåling. All stikking og oppmåling/innmåling må utføres med nøyaktighet i henhold til de krav som er satt i "Norm for kart og kommunale oppmålingsarbeider". Entreprenørens opplegg for gjennomføring av oppmålingsarbeidene skal forelegges byggherre på forlangende. Byggherre har også rett til å kontrollere målearbeidene for egen regning. Det vil bli gitt senterpunkt for nye kummer på KOF-format, VIPS-data for veganlegg, senterpunkt for slukrister, hjørnepunkter på nedgravde avfallskontainere, skiltplassering, lysmaster og gjerder. Eksisterende kantstein, vegkanter etc. som senere skal reetableres må på forhånd sikres av entreprenør ved nødvendig innmåling. Det vil ikke bli utarbeidet maskinstyringsdata. Entreprenør må selv bearbeide stikningsdata til eventuelle maskinstyringsdata slik at disse er i overenstemmelse med gjeldende tegninger og stikningsdata fra Byggherre/prosjekterende.

Prosjektet er tegningsbasert.

Forhold til eksisterende anlegg

Det er entreprenørens ansvar å gjøre seg kjent med og påvise eksisterende ledninger, kabler og andre innretninger på anlegget. Tegningene viser omtrentlig plassering av eksisterende ledninger og kabler. Kun ledninger som er registrert av kommunen er vist på tegningene. Det kan forekomme at en treffer ukjente ledninger og kabler. I den grad det er nødvendig, skal eksisterende anlegg holdes i drift i anleggsperioden. I forbindelse med oppstart av arbeidene skal entreprenøren gjøre seg kjent med området og gi tilbakemelding dersom det finnes avvik i omfang eller plassering av eksisterende anlegg. Alle tilkoblingspunkter skal fremgraves i god tid og høyde, plassering og dimensjoner skal kontrolleres mot tegninger. Dersom det er avvik i forutsetningene som krever endring til tegninger, skal byggherren gis tilstrekkelig frist til å foreta slik justering.

Forhold til andre entreprenører

Entreprenøren har ansvaret med all koordinering med kabeletatene og innkalling av disse til byggemøter og eventuelle særmøter i god tid for å opprettholde nødvendig fremdrift i prosjektet.

Rapportering

I gjennomføringsfasen skal entreprenør oversende rapport til Byggherren etterskuddsvis for hver kalendermåned over følgende:

- Oversikt over rapporterte observasjoner/RUH.

- Antall SJA gjennomført.

- Antall vernerunder gjennomført.

- Timeforbruk fordelt på faglært, ufaglært og lærling.

Det presiseres at denne rapportering kun er for informative formål.

Kvalitetssikring

Kvalitet

Utførelse og materialer skal være i henhold til konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Kvalitet – dokumentasjon

Entreprenør (og underentreprenør) skal på oppfordring fremlegge utfylte sjekklister i henhold til eget kvalitetssystem.

Krav til KS-system

Byggherre forbeholder seg rett til å foreta tilsyn med entreprenørens kvalitetssystem.

Krav til kvalitetsplan

Kvalitetsplan skal spesifikt tilpasses til dette prosjektet. Byggherren forbeholder seg retten til å utføre kontroll av leverandørprosjektering og utførelse.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Se vedlagte SHA-plan for prosjektet. Byggherre sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet iht. Byggherreforskriften.

SHA – koordinator

Koordinator for prosjektering (KP) – ivaretas av Byggherre. Koordinator for utførelse (KU) – ivaretas av Byggherre.

Øvrige krav til byggeprosessen

Kommunal behandling

Byggherre søker om byggetillatelse i henhold til Plan- og bygningsloven så snart det er valgt entreprenør. Igangsettelse på byggeplassen er således avhengig av saksbehandlingstid i kommunen. Det tas forbehold om nødvendige politiske eller administrative godkjenninger fra offentlige instanser til å starte arbeidene. Entreprenøren skal signere ansvarserklæring for egne arbeider.

Koordinering offentlige etater

Koordinering med offentlige etater er entreprenørens ansvar. Dette gjelder krav til påvisning, merking, skilting, sikring og trafikkavvikling. Entreprenøren må rette seg etter de krav som blir gitt av Byggherren, Kommunen og Statens vegvesen med hensyn til adkomst.

Byggeplass skilt

Skilting på byggeplass kan tillates etter avtale med byggherre. Forslag til størrelse, innhold og plassering skal forelegges byggherre for godkjenning.

Adkomst til byggeplassen

Direkte adkomst fra offentlig vei.

Frister og dagmulkter

Frister

Overordnet fremdriftsplan for leveransen:

| Nr. | Beskrivelse/milepæl | Dagmulktbelagte frister | Dagmulktens størrelse |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tidspunkt for oppstart anleggsplass | Iht. omforent fremdriftsplan | Iht. NS 8406 pkt. 26.3 |
|  | Frist for ferdigstillelse av kontraktsgjenstanden (sluttfrist) | 31.12.2027 |  |
|  | Frist for utbedring av eventuelle mangler påvist ved overtakelsesforretningen | 3 uker etter overtakelse | 10 000 per dag |

Dagmulkter

Dagmulktbelagte frister og Dagmulktens størrelse er oppgitt i tabellen ovenfor.

Framdriftsplanlegging

Entreprenør er ansvarlig for å utarbeide fremdriftsplan i henhold til NS 8406 punkt 17 for egne arbeider innenfor rammene angitt i overordnet fremdriftsplan for leveransen og utbygging og ferdigstillelse av anlegget. Fremdriftsplanen skal holde seg innenfor de rammer som er angitt i kontrakten og skal oversendes Byggherren senest 14 dager etter mottatt igangsettelsestillatelse.

Entreprenøren er underlagt en forpliktelse til å samordne sin fremdrift med de andre aktørene som er omfattet av prosjektet.

Kontraktsmedhjelpere

Liste over kontraktsmedhjelpere skal overleveres Byggherre innen 3 uker etter kontraktsignering for godkjenning av Byggherre.

Vederlaget

Alle priser oppgis eksklusive merverdiavgift og i norske kroner. Dersom ikke annet er opplyst i tilbudet skal prisene være inklusive et avtalt eller sedvanlig påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Pris, rater og påslag skal gjelde tilsvarende for arbeider som utføres av kontraktsmedhjelpere.

Oppdragsgivers ytelser

Prosjektering

Byggherren står for hele eller det vesentlige av prosjekteringen. Komplett prosjekteringsmateriale er vedlagt. Entreprenøren skal dog foreta nødvendig prosjektering i henhold til NS 8406.

Vedlegg

| Dokument: | Navn: |
| --- | --- |
| Del I | Konkurransebeskrivelse – Altonaparken – Utfylling i sjø |
| Del II | Kontraktsgrunnlag – Altonaparken – Utfylling i sjø |
| Vedlegg 1 | ZIP-fil med kontraktsvilkår |
| Vedlegg 2 | ZIP-fil med tekniske dokumenter tekniske rammebetingelser og diverse dokumenter |
| Vedlegg 3 | ZIP-fil med tekniske dokumenter beskrivelser |
| Vedlegg 4 | ZIP-fil med tekniske dokumenter tegninger |
| Vedlegg 5 | ZIP-fil med SHA-plan |