Versjon 00

Dok 1 SHA-PLAN RISIKOKLASSE A PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ DENNE SHA-PLANEN SKAL VÆRE UTARBEIDET FØR OPPSTART PÅ BYGGE- OG ANLEGGSPLASSEN. DEN SKAL OPPBEVARES TILGJENGELIG FOR ALLE, OG OPPBEVARES I 6 MÅNEDER ETTER AT ALLE ARBEIDENE ER FERDIG UTFØRT.

Prosjekt-/kontraktsnr.: xxxxx

SHA-plan versjon: 00

Prosjektspesifik adresse: xxxxx

| Byggherre: | Bymiljøetaten, Oslo kommune |
| --- | --- |
| Organisasjonsnr: | 996 922 766 |
| Prosjektleder: | Anne Margrethe Bø Tibballs |
| Hovedbedrift (HB): | xxxxx |
| SHA-plan V 00 utarbeidet dato: | 01.04.2026 |

GENERELT OM PROSJEKTET

Prosjektbeskrivelse: Tre eller fire infopunkt (containere på høykant) ved Havnepromenaden skal justeres; Tre skal byttes til dobbel høyde, mulig ett skal flyttes, og mulig etablering av fundament-plate for én eller flere.

| RISIKOKLASSER | Kryss av |
| --- | --- |
| Risikoklasse A (gjentagende små prosjekter og mindre arbeider, ett foretak, unntatt søknadsplikt, prosjekt gjennomføres uten koordinatorer) | ☒ |
| Begrunnelse for vurdering av risikoklasse: (Prosjekter med varighet under 15 dager) Tiltakets varighet og omfang vurderes å falle under risikoklasse A |  |
| UTKAST SHA Plan V 00 er utarbeidet av PL | ☒ |

SHA-plan revideringer/oppdateringer (V 00 prosjektering/planleggings fase. V 01 klar til utførelsesfase)

| V.NR. | DATO | REVISJONEN OMFATTER | ENDRET AV |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Velg dato | Utkast SHA-plan | Anne Tibballs/PL |
| 00 | Velg dato | Oppdatert planmal | John Vinneng |
| 01 | Velg dato |  |  |

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	ORGANISERING AV PROSJEKTET	4

2	ORGANISASJONSKART FOR SHA/HMS	5

3	HOVEDFREMDRIFTSPLAN	6

4	BYGGHERRESPESIFIKKE KRAV OG PRESISERINGER (Avtales i kontrakt/oppstartsmøte)	7

5	RISIKOVURDERING BHF §8	8

6	RUTINE VED ENDRING AV SHA-PLANEN	13

SHA-planens formål:

SHA- planens formål er å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer gjennom at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i planlegging, prosjektering og ved utførelse av bygge- eller anleggsarbeider, jf. byggherreforskriften (bhf.) § 7.

En grunnleggende forutsetning for å oppnå de ønskede SHA-resultatene er at hver enkelt person som deltar i gjennomføringen av prosjektet;

- Har den nødvendig kunnskap og ferdigheter til de oppgaver han/hun settes til å utføre.

- Gjennom holdninger og handlinger, overholder fastsatte prosedyrer og retningslinjer.

- Generell gjentagende risiko for bygge-/anleggsplasser ivaretas gjennom arbeidsgivers internkontrollsystem og arbeidsgivere (s) prosjektspesifikke HMS-system.

- Arbeidstakers plikter

Alle plikter å sette seg inn i SHA-planen og sikkerhetsbestemmelsene som gjelder for byggeplassen. Kravene angitt under er minimumskrav - strengere krav kan gjelde for den enkelte arbeidsgiver og disse må da følges.

Som arbeidstaker:

- skal du registrere deg daglig inn på byggeplassen

- skal du bidra til en trygg og sikker arbeidsplass. Ingen jobb haster så mye at den ikke kan gjøres sikkert – gjennomfør "Sikker Jobb Analyse" før oppstart hvis det anses nødvendig.

- har du rett og plikt til å nekte å utføre arbeider som du mener er farlig

- skal du ikke utføre arbeid uten godkjent opplæring, når det er et krav

- skal du rapportere uønskede hendelser til din leder og sørge for strakstiltak hvis nødvendig

- skal du bruke nødvendig verneutstyr

- skal du bidra til at gangveier, stillaser, rømningsveier og arbeidsområder holdes ryddige

- skal du alltid sørge for at noen vet hvor du arbeider på byggeplassen.

(Det er ikke tillatt å arbeide alene)

ORGANISERING AV PROSJEKTET

Kontraktstype og entrepriseform

| Kontraktstype: | NS 8407 |
| --- | --- |
| Entrepriseform: | Totalentreprise |
| Agressonr: | BRO: 73006028 |

Byggherre, Bymiljøetaten

| Divisjon: | BRO |
| --- | --- |
| Prosjektansvarlig/ Prosjekteier: | xxxxx |
| Prosjektleder: | Anne Tibballs |
| Byggeleder: | xxxxx |

Hovedbedrift:

| Prosjektleder: | xxxxx |
| --- | --- |
| Anleggsleder: | xxxxx |
| Byggeleder: | xxxxx |
| HMS-leder: | xxxxx |
| Verneombud: | xxxxx |
| Andre entreprenører/virksomheter tilknyttet kontrakten (underentreprenører): | xxxxx |

H1 skade, definisjon: H1-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som er så alvorlige at det medfører minimum én hel dags fravær fra arbeid/arbeidsplassen.

Overordnet mål er H-verdi 1 = 0, etter avsluttet prosjekt. Arbeidsforholdene skal systematisk vurderes, planlegges og følges opp for å redusere/unngå arbeidssituasjoner som kan medføre sykefravær, eller risiko for yrkesrelaterte sykdommer. Arbeidsmiljøet skal tilrettelegges og følges opp på en slik måte at alle arbeidstakere føler trygghet og får en positiv opplevelse av arbeidssituasjonen. Overordnet mål for sykefravær = 0 %,  forårsaket av aktiviteter eller arbeidsmiljø som kan spores tilbake til denne bygge – eller anleggsplassen. Eksempler på dette kan være mobbing, trakassering, tidspress og stress grunnet korte tidsfrister eller senskader forårsaket av forurenset arbeidsmiljø (eks. kjemiske stoffer, støy, sveiseblink o.l.). Øvrig sykefravær som skyldes "ikke arbeidsrelatert sykdom" (eksempelvis influensa, etc.) er ikke inkludert i den definerte målsetningen, da dette ikke er et utslag av mangelfullt og/eller dårlig helse- og miljøarbeid på byggeplassen.

Prosjektspesifikk målsetting for bygge- og anleggsarbeidene i dette prosjektet er:

• Ingen nestenulykker eller ulykker knyttet til utførende eller tredje person.

• Ingen nestenulykker eller ulykker knyttet til transport inn og ut eller i nærheten av anlegg.

• Ingen uønskede hendelser som fører til død eller alvorlig personskade.

• Ingen skader med fravær til følge.

• Ingen hendelser som fører til svekket helsetilstand.

• Gjennomføring av prosjektet med et godt arbeidsmiljø.

ORGANISASJONSKART FOR SHA/HMS

Rød tekst: Rolle iht. byggherreforskriften/arbeidsmiljøloven

Blå tekst: Entrepriseforhold

Sort tekst: Navn på foretak og/eller person

Byggherre BH

Oslo kommune

Byggherrefunksjonen utøves på vegne av Oslo kommune

Bymiljøetaten

Etatsdirektør

Gerd Robsahm Kjørven

Byggherre BH

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Anne Tibballs

Arbeidsgiver

Hovedbedrift

Foretak: XXXX AS

Prosjektleder / Anleggsleder

xxxxxx

Verneombud

xxxx

| HOVEDFREMDRIFTSPLAN | DATO |
| --- | --- |
| Byggearbeidene starter: | 01.06.2026 |
| Byggearbeidene skal være avsluttet: | 31.12.2026 |

DETALJERT FREMDRIFTSPLAN

Eksempel: Uke xx; Uke xx; Uke xx; Uke xx; Uke xx. Prosjektutvikling. Rigg og formelle krav SHA/HMS. Utførelsesfase. Fase 1. Fase 2. Etterarbeid. Ferdigstillelse.

Fremdriftsplanen under utførelsesfasen er en del av SHA-planen og må være tilgjengelig for arbeidsgivere og arbeidstakere på bygge- eller anleggsplassen. Det anbefales at arbeidsgivers egen fremdriftsplan slås opp på en oppslagstavle eller lignende på arbeidsstedet.

| BYGGHERRESPESIFIKKE KRAV OG PRESISERINGER (Avtales i kontrakt/oppstartsmøte) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tema | Avtalt |  | Beskrivelse/tiltak | Spesifikke Byggherre krav |
|  | RUH og sjekkliste | Ja☐ | Nei☐ |  | RUH skal rapporteres til byggherre ved: Alvorlige hendelser eller ulykker som har ført til skader på mennesker, miljø eller utstyr. Det er ønskelig at verneombud kontrollerer sikring av bygge gjerder, forsvarlige passasjer og universell fremkommelighet rundt tiltak ved arbeidsdagens start og avslutning samt at kontroll føres i en sjekkliste ved stengning av arbeidsstedet før helg, helligdager og ferier. |
|  | Personlig verneutstyr | Ja☐ | Nei☐ |  | Alle prosjekter gjennomføres iht. bestemmelser i gjeldende PVU. |
|  | Fargekoder på hjelm | Ja☐ | Nei☐ |  | Hoved bedrift må opplyse betydning av hjelmfarger i HMS-Plan. Det er ønskelig at minimum besøkende og lærlinger er identifiserbare ved kontroll. |
|  | HMS Tavle | Ja☐ | Nei☐ | Dokumenter oppbevares i lagbil / maskin | Minimums krav til innhold på HMS tavle er: (Oppdatert Forhåndsmelding, Samordningsskjema, Riggplan, SHA-Plan og HMS-Plan. Det bør opprettes en felles varslingsplan som er oppdatert med aktører fra både byggherre og utførende. Felles Varslingsplan skal komme frem i HMS-Planen og være slått opp på HMS-Tavle eller bygge gjerde. |
|  | Sikring av arbeidsområde/adkomst/tilkomst | Ja☐ | Nei☐ | Grøfter/groper dypere enn 2 meter skal ha trapp som adkomst/tilkomst, ikke stige. | Der hvor myke trafikanter ferdes, skal arbeidsområder sikres med tett sperring. Eksempelvis plast gjerder. (ikke kjegler) Ellers iht. Kravene i: - N301 Arbeid på og ved veg - N101 Trafikksikkert sideterreng og veg sikringsutstyr |
|  | Formalkrav | Ja☐ | Nei☐ |  | Relevante bestemmelser fra SHA-plan skal kunne identifiseres i arbeidsgivers IKS/HMS-plan BHF§ 18. |

Listen med eksempler er ikke uttømmende. Uaktuelle forhold fjernes, og aktuelle forhold fra oppstartsmøtet innarbeides.

RISIKOVURDERING BHF §8

Generelle eksempler på tiltak som grunnlag for å konkretisere spesifikk risiko følger her:

| RISIKOKLASSE A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD |  | SPESIFIKKE TILTAK |  |
| Beskriv risikofylt aktivitet | Beskrivelse av risikoforhold/ Hva som kan skje og årsak | Forslag til spesifikke tiltak for å redusere risiko | Ansvarlig for utførelse |
| - Forebyggende tiltak, arbeidsmiljø | Bymiljøetaten stiller følgende krav til entreprenøren i forbindelse med arbeidet på bygge- og anleggsplassen. | - Sikre at uvedkommende ikke får adkomst til bygge- og anleggsplassen - Sikker adkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier - Utføre nødvendig tiltak for å sikre arbeidstakere mot passerende trafikk - Avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av materialer - Kontroll på sertifisering av teknisk utstyr og anleggsmaskiner - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer, samt oppdatert stoffkartotek - Sikkerhetsinstrukser og rutiner for arbeid med kvartsstøv skal foreligge på et forståelig språk. - Forsvarlige arbeidstidsordninger - Alle på byggeplassen skal bære ID kort (bygge/HMS kort) - Orden i skatte- og arbeidsforhold - Lønns- og arbeidsvilkår skal tilfredsstille kravene i allmenngjøringsforskriftene – helt til bunns i kontraktskjeden. | Entreprenør |
| - Arbeid på steder med passerende trafikk | Trafikk til og fra anleggsområdet. Fare for påkjørsel av 3.person og anleggspersonell Trafikk til og fra anleggsområdet. | Bygge- og anleggsområdet samt riggområder skal gjerdes inn med hvite plastgjerder for å sikre tydelige grenser mellom bygge- og anleggsplassen og annen bruk av området. Området skal skiltes for å synliggjøre bygge- og anleggsarbeider. Transport skal holde lav hastighet. Lede uvedkommende vekk fra situasjoner. | Entreprenør |
| - Arbeid med fare for fall eller fallende gjenstander | Fall fra høyde eller treff av fallende gjenstander kan medføre alvorlig personskade ved mangelfull tilrettelegging eller avgrensning. | Arbeid med fare for fall eller fallende gjenstander skal planlegges og gjennomføres med særskilt hensyn til disse risikoforholdene. | Entreprenør |
| - Montering og demontering av tunge elementer | Arbeid med løft og montering av tunge elementer. Klemskade, fallende gjenstander. Ved installasjon/lossing | Ingen skal oppholde seg under hengende last. Ved lossing og lasting skal det sikres at uvedkommende ikke kommer inn i området. Materialer og utstyr skal ikke lagres på en måte slik at dette kan velte. | Entreprenør |
| - Arbeid med støv, gass, støy eller vibrasjoner | Flere arbeidsoperasjoner innebærer at personer på anlegget og 3. part kan bli utsatt for støy. Noen arbeidsoperasjoner innebærer at personer på anlegget og 3. part kan bli utsatt for støv. | Fagarbeidere skal bruke riktig verneutstyr tilpasset arbeidsoperasjonen. Fagarbeidere skal bruke riktig verneutstyr. Støvdempende tiltak vurderes fortløpende (eks: vanning). Sage med utstyr med vann (i betong mm). | Entreprenør |
| - Arbeid med helseskadelig ergonomisk belastning | Tunge løft. Manuell håndtering av tunge materialer. | Velge arbeidsutstyr som reduserer belastning på kropp. Hoved bedrift skal utarbeide ergonomisk arbeidsplassvurdering. | Entreprenør |
| - Klima og værforhold | Regn, vind og varme kan påvirke sikkerheten i ulike faser av prosjektet. | Forhold for den aktuelle årstiden skal hensyntas i gjennomføringen. | Entreprenør |
| - Fremdrift – nok tid, samtidige operasjoner og rekkefølge | Manglende tid, uhensiktsmessig rekkefølge eller risikofylt samtidighet kan føre til økt ulykkesrisiko og uoversiktlige arbeidsforhold. | Fremdriftsplanen skal sikre tilstrekkelig tid til utførelse, hensiktsmessig rekkefølge av arbeidsoperasjoner og unngå risikofylt samtidighet. | Entreprenør |
| - Plassforhold | Trange forhold kan føre til konflikt mellom arbeidstakere, maskiner, materialer og ferdsel dersom arealbruk ikke er avklart. | Ivareta ryddig situasjon i adkomstsone til anlegget og på interne adkomst-traseer. Nødetatene skal ha fremkommelighet gjennom hele bygge/anleggsperioden. | Entreprenør |
| - Utenlandsk arbeidskraft og kommunikasjonsutfordringer | Utenlandske arbeidere vil sannsynligvis arbeide i anlegget. Hoved bedrift er ansvarlig for å informere sine ansatte om SHA-plan og tiltak de vil iverksette på et språk de utførende forstår. | Alltid tilgjengelig personal som kan kommunisere med omgivelsene på norsk. En norsk- / engelsktalende hos entreprenør, skal påta seg ansvaret som kontaktperson. Tilgang til viktig informasjon på relevante språk. | Entreprenør |
| Annet |  |  |  |
| Uvedkommende inn på anlegget. |  | Grøfter og lignende skal gjerdes inn. Om ikke dette lar seg gjøre, skal disse sikres og gjøres utilgjengelig på annen måte. | Entreprenør |

RUTINE VED ENDRING AV SHA-PLANEN

Endring og oppdatering av SHA-planen

Prosjektleder skal oppdatere SHA planen ved endringer i organisering, fremdrift eller risiko. Planen skal være lett tilgjengelig og gjøres kjent på byggeplassen, og distribueres / gjøres kjent ved utsendelse og senere endringer til relevante aktører i prosjektet. Alle endringer i SHA-planen i Versjon 01 under utførelsesfasen i risikoklasse A, håndteres av prosjektleder og planen distribueres og gjøres tilgjengelig i PDF-format.

Entreprenørens plikter

Representant fra hoved-/total-/sideentreprenør skal straks melde til byggherren når det avdekkes eller oppstår endring i forhold til organisasjon eller fremdrift, og når nye forhold som krever spesielle tiltak oppstår.

Byggherrens plikter

Under utførelsesfasen skal prosjektleder oppdatere SHA-planen når det oppstår endringer i planforutsetningene som har betydning for arbeidstakernes liv og helse. Prosjektleder skal følge opp at entreprenøren umiddelbart orienterer sine ansatte og underentreprenører om endringer og oppdateringer av SHA-planen.

Endringer som gir Bymiljøetaten grunnlag for å oppdatere planen er:

- Endring i organisering

- Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

- Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

- Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært beskrevet tidligere

- Omprosjektering

- Ved stenging av anleggsplasser skal det sendes varsel til:

Fagansvarlig SHA

John Vinneng - john.vinneng@bym.oslo.kommune.no – Tlf. (+47) 992 32 003

Avdelingssjef Prosjektdivisjonen:

Vidar Fålun – vidar.falun@bym.oslo.kommune.no – Tlf. (+47) 992 64 275

Ved gjenåpning av anlegget skal samtlige SHA- og HMS-planer gjennomgås/revideres.