INVITASJON

TIL

TILBUDSKONKURRANSE

(ÅPEN KONKURRANSE)

1306201 UiS KE, rehab kjøkken Optimisten

Totalentreprise K101

Innhold

1	Generelt om oppdraget	3

1.1	Invitasjon og orientering	3

1.2	Kunngjøring	4

1.3	Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen	4

1.4	Kontraktsbestemmelser	4

1.5	Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring	5

1.6	Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget	5

2	Orientering om prosjektet og oppdraget	6

2.1	Generelt	6

2.2	SHA-koordinator	6

2.3	Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven	6

2.4	Fremdrift – forbehold vedrørende finansiering	6

2.5	Ytre miljø	7

2.6	Tiltransport av prosjekterende	7

2.7	KORO og kunst i Statsbyggs byggeprosjekter	7

2.8	Annen informasjon	7

3	Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen	7

3.1	Lov om offentlige anskaffelser	7

3.2	Prinsipper for tilbudskonkurransen	8

3.3	Offentlighet	8

3.4	Tilbyder som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner	8

3.5	Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud	8

4	Statsbyggs evaluering av tilbudet	8

4.1	Kvalifisering - Tildeling	8

4.2	Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen	9

4.3	Attest for skatt og merverdiavgift og fullmakt til Statsbygg	11

4.3.1	Samarbeid med Skatteetaten – fullmakt til Statsbygg	11

4.4	Tildelingskriterier i denne konkurransen	12

5	Avvik fra konkurransegrunnlaget	13

5.1	Generelt om forbehold og avvik	13

5.2	Forbehold om forskudd	14

5.3	Alternative tilbud	14

5.4	Tilbud på deler av oppdraget	14

6	Krav til tilbudet	14

6.1	Elektronisk tilbudsavgivelse	14

6.2	Vedståelsesfrist	14

6.3	Tilbudets språk	14

6.4	Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?	15

6.5	Innleveringssted og tilbudsfrist	15

6.6	Om Mercellportalen	15

7	Oppdragsgivers underskrift	16

8	Vedlegg	16

- Generelt om oppdraget

  - Invitasjon og orientering

Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt:

nr.: 1306201

navn: UiS KE, rehab kjøkken Optimisten

om tilbud på totalentreprise

1306201 UiS KE, rehab kjøkken Optimisten inviterer leverandører til å gi tilbud på totalrenovering av Kafe Optimisten på Kjølv Egelands hus. Prosjektet omfatter både bygningsmessige arbeider og tekniske installasjoner.

Prosjektet omfatter prosjektering, riving, ombygging og rehabilitering av Universitets kjøkken og tekniske installasjoner tilpasset ny planløsning. Dette omfatter også nytt teknisk rom på tak og eventuelle midlertidige tiltak som må gjøres for universitet i drift.

Konkurransegrunnlaget består av:

Alminnelig del:

- 01 Denne tilbudsinvitasjon

- 02 Tilbudsskjema for totalentreprise

- 03 Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner

- 04 Utkast til avtaledokument for totalentreprise

- 05 Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for total entrepriser (Totalentrepriseboka basert på NS 8407), utgave 2025

- 06 Skjema – Kvalitet – referanseprosjekter tilbyder – anleggsleder

- 07 Skjema – Kvalitet – referanseprosjekter tilbyder – prosjektleder

- 08 Forpliktelseserklæring

- 09 Solidaransvarserklæring

Beskrivende del Byggeprogram:

- 21 Kravspesifikasjon totalentreprise

- 21.1 Vedlegg til Kravspek

Supplerende dokumenter:

- 22 SHA-plan

- 23 Spesielle krav til SHA og seriøsitet

- 26 UiS KE Miljøoppfølgingsplan (MOP)

- 27 Miljøkrav til produkter i Statsbyggs anskaffelser

- 28 Prosjekteringsanvisninger – Vedlegg (PA-bøker)

- 29 Forretningsrutiner i byggefasen Totalentreprise

- 29.1 Vedlegg forretningsrutiner

Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen. Leverandører som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i Mercellportalen for å få varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg publiserer.

  - Kunngjøring

Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen.

  - Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen

Dersom konkurransegrunnlaget angir ”produktnavn eller tilsvarende”, kan tilsvarende produkter tilbys. Tilbyderen må dokumentere at kvalitets- og funksjonskravene er oppfylt.

Med mindre tilbyder har tatt uttrykkelig forbehold om å levere et produkt som avviker fra spesifikasjonen, plikter tilbyder, dersom han får kontrakten og uavhengig av kvalitet og egenskaper på tilbudt produkt, å levere et produkt, innenfor rammen av tilbudssummen, likeverdig med det produkt som er angitt i spesifikasjonen.

  - Kontraktsbestemmelser

Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår; Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (Totalentrepriseboka), jf. vedlegg.

Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til gjengs lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som utfører arbeid iht. våre tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter, samt krav til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr 112

I våre kontraktsbestemmelser stilles det flere seriøsitetskrav. Kravene gjelder både for norske og utenlandske entreprenører og underentreprenører som skal utføre arbeid i Norge. Det vises for øvrig til kontraktsbestemmelsene for nærmere beskrivelse av kravene.

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge også har implementert. Gjeldende sanksjoner er implementert i sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18 med tilhørende forskrifter («sanksjonslovgivningen»). I denne forbindelse har Statsbygg endret sine kontraktsbestemmelser og inntatt en plikt for leverandører til å opptre i overenstemmelsen med sanksjonsloven med tilhørende forskrifter. Det være seg om sanksjonslovgivningen gjelder Russland, Belarus eller andre land det allerede er eller i fremtiden kan bli innført sanksjoner mot i henhold til dette lovverket. Brudd på plikten kan utløse sanksjoner etter kontrakten.

Merk også at faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI.

  - Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring

Det vil bli avholdt en befaring for samtlige tilbydere den 18.05.2026 kl. 12-14. Oppmøte ved hovedinngang til Kjølv Egelands hus, Kristine Bonnevies vei 22.

Formålet med befaringen er å avdekke og avklare eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget, og for øvrig foreta en nærmere presisering av oppdraget. Tilbyderne oppfordres til å gå grundig gjennom konkurransegrunnlaget før befaringen, og eventuelt stille spørsmål til grunnlaget på forhånd, jf pkt 1.6 nedenfor.

Tilbyderen oppfordres til å delta på felles befaring på byggeplassen.

Referat fra befaringen legges kun ut i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen. Deltakere på møtet/befaringen skal oppgi navn og firma.

Reiseutgifter m.v. i forbindelse med befaringen dekkes ikke av Statsbygg.

  - Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget

Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun her,  stille spørsmål og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i god tid før tilbudsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes.

Spørsmålene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget er kun tilgjengelige i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen.

- Orientering om prosjektet og oppdraget

  - Generelt

Prosjektleder for Statsbygg er Sigfus Gauti Skulason.

Prosjektet er grovt forklart prosjektering, riving, ombygging og rehabilitering av Kafe Optimisten.

Totalentreprenøren må holde seg informert om byggets krise- og beredskapsplaner, samt stille til rådighet nødvendige brannvakter, og ved behov, delta på beredskapsøvelser eller lignende.

  - SHA-koordinator

Novaform er SHA-koordinator for utførelsen.

Prosjektleder, Sigfus Gauti Skulason er SHA-koordinator for prosjekteringen.

  - Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven

Entreprenøren som får tildelt kontrakten på denne totalentreprisen Totalentreprise K101 – KE, rehab kjøkken Optimisten skal være hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 § 2-2. Prisen på denne oppgaven skal inngå i tilbudssummen.

  - Fremdrift – forbehold vedrørende finansiering

Følgende hovedfremdriftsplan legges til grunn for prosjektet:

| Utlysning totalentreprise | mai 2026 |
| --- | --- |
| Kontrakt signering | september 2026 |
| Oppstart fysisk arbeid | 5. jan 2027 |
| Oppstart prøvedrift kjøkken kritiske funksjoner | 24. mai 2027 |
| Oppstart prøvedrift øvrige installasjoner | 30. Oktober 2027 |

Kjøkkenet i Kjølv Egelands hus har en sentral funksjon for Universitetets drift. Det er derfor avgjørende at arbeidene gjennomføres uten opphold fra oppstart i januar og frem til ferdigstillelse i mai. For å sikre at kjøkkenet står klart før nytt semester, skal TE planlegge arbeidet slik at nødvendige aktiviteter utføres i tillegg i sommerferieperioden. Alle kjøkkenkritiske installasjoner skal være fullført innen august, mens øvrige installasjoner kan ferdigstilles på et senere tidspunkt, forutsatt at dette ikke påvirker driften.

Denne framdriftsplanen er orienterende. Etter avtaleinngåelse skal totalentreprenøren - i samråd med Statsbygg - sette opp en detaljert fremdriftsplan, som vil være bindende og dagmulktsbelagt slik det fremgår nedenfor.

| MILEPÆLER | DATO | DAGMULKT |
| --- | --- | --- |
| Utarbeidelse fremdriftsplan | 3 uker etter kontraktsinngåelse | JA |
| Igangsetting på byggeplass |  | JA |
| Overlevering av utkast til FDV-dokumentasjon | 3 uker før oppstart prøvedrift | NEI |
| Oppstart prøvedriftsperioder |  | JA |
| Overlevering av FDV-dokumentasjon | 3 uker før overtakelse | JA |
| Overtakelse | 6 måneder etter oppstart prøvedrift | JA |

  - Ytre miljø

Statsbygg har miljøkrav og miljømål for alle prosjekter, ref Statsbyggs miljøstrategi. Det vil si at det er

satt miljøkrav og miljømål for prosjektet. Se nærmere om dette i «26 UiS KE MOP (Miljøoppfølgingsplanen)» og «27 Miljøkrav til produkter i statsbyggs anskaffelser».

  - Tiltransport av prosjekterende

Ikke aktuelt

  - KORO og kunst i Statsbyggs byggeprosjekter

Ikke aktuelt

  - Annen informasjon

Parkering er tillat på oppmerket plasser. Leverandør blir tildelt parkeringstillatelse, begrensinger på antall biler kan forekomme.

- Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen

  - Lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget.

Denne anskaffelsen følger prosedyren ”åpen tilbudskonkurranse”.

  - Prinsipper for tilbudskonkurransen

Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke konkurransens utfall.

Statsbygg planlegger i utgangspunktet å gjennomføre konkurransen uten å ha dialog med leverandørene. På denne bakgrunn oppfordres tilbyderne til å levere sitt beste tilbud ved innleveringsfristen. Dialog kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver vurderer det som formålstjenlig.

  - Offentlighet

Tilbudsåpning er ikke offentlig. Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere vil først bli offentlig når tilbudsevalueringen er sluttført.

  - Tilbyder som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner

Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som rådgiver under utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil bli avvist.

  - Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud

Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert.

- Statsbyggs evaluering av tilbudet

  - Kvalifisering - Tildeling

For å kunne få sitt tilbud evaluert, må leverandøren levere egenerklæring på Statsbyggs mal om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. I egenerklæringen må leverandørene også bekrefte at det ikke foreligger bestemte angitte avvisningsgrunner. Den eller de leverandørene som blir innstilt til kontraktsinngåelse må, før kontrakt inngås, dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav. Statsbygg forbeholder seg retten til, på et hvert tidspunkt i konkurransen, å be leverandørene levere alle eller deler av dokumentasjonsbevisene som er nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på en riktig måte

Evaluering av tilbudene vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist.

Etter eventuell avsluttet dialog med leverandøren, jf pkt 3.2 over, vil tilbudene bli endelig evaluert i forhold til de oppførte tildelingskriteriene.

  - Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen

Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne. (Dokumentasjonen angitt nedenfor skal ikke leveres nå, egenerklæring på Statsbyggs mal):

| Kvalifikasjonskriterium | Kvalifikasjonskrav | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| Organisatorisk og juridisk stilling | Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert foretak | Firmaattest, for utenlandske firmaer kreves tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i det landet hvor foretaket er registrert, alternativt StartBANK ID |
| Økonomisk og finansiell kapasitet | Det kreves at tilbyder har tilfredsstillende økonomisk gjennomføringsevne. Omsetningens størrelse, sett i forhold til kontraktens verdi, kan bli vektlagt. | Statsbygg vil gjennomføre en kredittvurdering av tilbyder. Tilbyder kan i tillegg bli bedt om å sende inn revisorbekreftede årsregnskaper, alternativt oppgi StartBANK ID. |
| Tekniske og faglige kvalifikasjoner | For entreprenør: Det kreves at tilbyder har tilstrekkelig erfaring med å ha kontraktsansvar for/ansvar for å administrere oppdrag med overføringsverdi. For prosjekternde: Det kreves at tilbyder har tilstrekkelig erfaring fra oppdrag med overføringsverdi | For entreprenør: Det skal leveres beskrivelse på ca 1 A4-side per prosjekt av inntil 3 referanseprosjekter de siste 5 årene med begrunnet overføringsverdi. For prosjekterende: Dersom firmaet/firmaene som skal prosjektere er et annet enn utførende totalentreprenør (eller dersom referanseprosjektene for entreprenør ikke er totalentrepriser der ansatte hos utførende totalentreprenør har prosjektert), skal prosjekteringsfirmaet/firmaene som skal utføre prosjekteringen dokumentere på ca 1 A4-side per prosjekt, inntil 3 referanseprosjekter med overføringsverdi de siste 3 årene med opplysninger som angitt nedenfor Generelt for entreprenør og prosjekterende: Referanseprosjektene skal inneholde opplysninger om blant annet: - prosjektets navn og lokasjon - oppdragsgiver - prosjektets størrelse i m2 og totalkostnad - oppdragets kontraktsverdi eks mva - type entreprise (samspill med eller uten målsum, totalentreprise mv. Hvis totalentreprise, om egne ansatte eller underleverandører har prosjektert) - type bygg og prosjekt (næring, bolig, nybygg, rehabilitering osv) - firmaets oppgaver/rolle i prosjektet - oppstarts- og ferdigstillelsesår (hvis ikke ferdigstilt - hvor man er i prosjektet). - Overføringsverdi til dette prosjektet Prosjekteringsfirmaene skal også opplyse i hvilke faser oppdraget ble utført. |

Tilbydere registrert i StartBANK kan oppgi StartBANK ID eller levere kopi av registreringsbevis i StartBANK istedenfor å levere deler av dokumentasjonen (se hvilken dokumentasjon i tabellen over).

Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for utførelsen av kontrakten. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks økonomiske og finansielle kapasitet for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved en solidaransvarserklæring.

Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til utdanning og faglige kvalifikasjoner eller kravene til relevant faglig erfaring, skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks tekniske eller faglige kapasitet eller kompetanse for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved f eks en forside på signert avtale mellom partene eller egenerklæring fra underleverandør om at samarbeid er inngått.

Foretak som tilbyder støtter seg på, må levere Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner, jf ovenfor og fullmakten til Statsbygg for å innhente skatteopplysninger fra Skatteetaten, jf 4.3.1 nedenfor.

  - Attest for skatt og merverdiavgift og fullmakt til Statsbygg

Norsk leverandør som får kontrakten, skal levere felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest).

Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.

    - Samarbeid med Skatteetaten – fullmakt til Statsbygg

Statsbygg har inngått et samarbeid med Skatteetaten. Formålet med avtalen er forebygging og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. I denne forbindelse krever Statsbygg at tilbyder som innstilles til kontrakt skal levere signert fullmakt, før kontraktsinngåelse, som gir Statsbygg en utvidet rett til et ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om entreprenørens skatte- og avgiftsmessige forhold, se Totalentrepriseboka pkt 11.4

Kravet om signert fullmakt gjelder også for entreprenørens underleverandører. Entreprenøren skal kontraktsfeste signeringsplikten nedover i leverandørkjeden. Før signering av kontrakt kreves det dog kun signert fullmakt fra entreprenør, med mindre underleverandører benyttes for å oppfylle et kvalifikasjonskrav i konkurransen. I så fall skal signert fullmakt foreligge fra både entreprenør og underleverandører. Signert fullmakt fra øvrige underleverandører må imidlertid være levert og godkjent av oppdragsgiver før de kan benyttes i kontrakten/prosjektet.

Statsbygg gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den tilbyder som i meddelelsesbrevet er innstilt som vinner av konkurransen dersom det etter meddelelse, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger fra Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser m.v. Det presiseres også at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra entreprenør og eventuelle underleverandører som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette anses som et vesentlig forbehold til kontrakten som vil medføre at tilbyder avvises fra konkurransen.

Enkelte prosjekter vil bli valgt ut til en oppfølging gjennom hele kontraktsperioden, jf Totalentrepriseboka pkt 11.4. I slike prosjekter vil Statsbygg oversende oversiktslister til Skatteetaten, med fødsels- eller D-nummer på alle ansatte som utfører arbeid som ledd i oppfyllelsen av kontrakten.

  - Tildelingskriterier i denne konkurransen

Tildelingen vil bli basert på følgende kriterier:

| Vekt | Tildelingskriterium | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| 70% | Pris | Utfylt tilbudsskjema |
| 30% | Kvalitet Kompetanse og erfaring for tilbudt personell | - Tilbudt personell Navn og CV for følgende tilbudte personell. CV skal inneholde opplysninger om utdannelse, kurs, arbeidserfaring og redegjørelse for personens kompetanse og være på ca 3 sider: - Prosjektleder hos totalentreprenør - Byggeleder hos totalentreprenør - Referanseprosjekter Redegjørelse for tilbudt personells (se ovenfor) referanseprosjekter med overføringsverdi (maks 3) de siste årene. «A6 Skjema - Kvalitet - referanseprosjekter tilbyder – anleggsleder» og «A7 Skjema - Kvalitet - referanseprosjekter tilbyder – prosjektleder» må fylles ut. |

Begrunnelse for bruk av FOA § 7-9 (4)

For denne anskaffelsen benyttes unntaksbestemmelsen i FOA § 7-9 (4) siden det er klart at klima- og miljøkravene i anskaffelsen har en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriterium.

Anskaffelsen har hovedsakelige følgende klima- og miljøbelastning:

- Materialer til ombygging av storkjøkken, nytt ventilasjonsanlegg

- Energibruk i drift etter anskaffelse, særlig av kjøleløsninger, ventilasjon og storkjøkkenmaskineri

- Ev. helse- og miljøfarlige stoffer som brukes i produktene i ombyggingen

- Avfallshåndtering av riveavfall

Kravene som er stilt for å redusere eller eliminere klima- og miljøbelastningen:

- Høye krav til klimagassutslipp fra nye materialer, på best practice nivå fra Grønn Byggallianses siste utgave av Grønn materialguide.

- Energikrav til alle nye installasjoner på høyt nivå, på best practice BREEAM-nivå. Krav til SFP på passivhusnivå.

- Krav om svanemerkede produkter.

- Fossilfri byggeplass.

- Krav til høy sorteringsgrad og miljøsanering av riveavfall

Kravene ligger på best practice-nivå som gjør at det er usannsynlig at en konkurranse ville kunne matche kravene. Løsningen sikrer også ombruk der det er mulig.

Statsbyggs vurdering er derfor at for å redusere klima- og miljøbelastningen for denne anskaffelsen benyttes unntaksbestemmelsen i FOA § 7-9 (4), da det er klart at bruk av klima- og miljøkrav har en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriteriet som beskrevet i FOA § 7-9 (2). Statsbygg er derfor unntatt forpliktelsene om å vekte miljø eller å prioritere miljø blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene.

- Avvik fra konkurransegrunnlaget

  - Generelt om forbehold og avvik

Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor å gi tilbud med forbehold og avvik bør leverandørene stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt 1.6 ovenfor. Det understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bør de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.

Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder. Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre avvisning av tilbudet.

Bemerkninger til den tekniske beskrivelsen og mengdefortegnelser kan anføres på det aktuelle sted, men skal i så fall også opplistes i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og postnummer.

Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget.

Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold kan medføre at tilbudet avvises.

Forbehold om regulering av kontraktssum på annen måte enn angitt for den aktuelle kontrakt i Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (Totalentrepriseboka), jf. vedlegg, herunder valutaforbehold, vil ikke aksepteres.

  - Forbehold om forskudd

Forbehold om forskudd vil ikke aksepteres.

  - Alternative tilbud

Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som på annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med forbehold eller avvik, jf. pkt 5.1 ovenfor.

  - Tilbud på deler av oppdraget

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

- Krav til tilbudet

  - Elektronisk tilbudsavgivelse

Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com. Det samme gjelder for endring av tilbudene.

Tilbud levert på annen måte, vil bli avvist.

Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kryptert:

- Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller Word

- Tabeller: Excel

- Bildefiler: JPEG eller TIFF

- Kart: TIFF

- Video: MPEG 2

- Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave

Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert.

  - Vedståelsesfrist

Tilbudet er bindende i 4 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp. Det opprinnelige tilbudet vedblir å være bindende selv om det fremsettes nye tilbud under eventuell dialog.

  - Tilbudets språk

Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk.

  - Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?

  - Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet.

- 2-1	Eventuelle forpliktelseserklæringer og solidaransvarserklæring, jf avsnittene under tabellen i pkt 4.2

3-1	Tilbudsskjema i utfylt og signert stand (vedlegg)

4-1	Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner, jf pkt 4.2-4.3 (vedlegg). Foretak som tilbyder støtter seg på for å bli kvalifisert, må levere eget egenerklæringsskjema.

5	Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf pkt 4.4

5-1	CV

5-2	06 Skjema – Kvalitet – referanseprosjekter tilbyder – anleggsleder

5-3	07 Skjema – Kvalitet – referanseprosjekter tilbyder – prosjektleder

6-1	Innholdsfortegnelse

For å lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om å følge ovennevnte nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med nummeret først, og uten bruk av undermapper.

Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.

  - Innleveringssted og tilbudsfrist

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com.

Fristen for innlevering av tilbud er 15.6.2026 kl. 12.00

For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

(Merk at systemet heller ikke tillater å levere tilbud elektronisk via Mercellportalen etter tilbudsfristens utløp.)

  - Om Mercellportalen

For å kunne levere tilbud via Mercellportalen, må man ha en bruker, og logge inn med denne.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, før fristens utløp. Leverte tilbud kan endres helt frem til tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike leverandører, f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at denne prosessen bør settes i gang så snart som mulig.

Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig (i god tid før tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i påmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene.

Ved spørsmål om funksjonalitet i verktøyet eller hvis du har problemer med å få inngitt tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post: support@mercell.com i god tid før tilbudsfristens utløp.

- Oppdragsgivers underskrift

| Sted: | Stavanger |  | Dato: | 07.05.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| For Statsbygg: |  | Per Ivar GjørvadSigfus Gauti Skulason |  |  |
|  |  | prosjekteier |  |  |
| Dette dokumentet er elektronisk godkjent. |  |  |  |  |

- Vedlegg

- 01 Denne tilbudsinvitasjon

- 02 Tilbudsskjema for totalentreprise

- 03 Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner

- 04 Utkast til avtaledokument for totalentreprise

- 05 Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for total entrepriser (Totalentrepriseboka basert på NS 8407), utgave 2025

- 06 Skjema – Kvalitet – referanseprosjekter tilbyder – anleggsleder

- 07 Skjema – Kvalitet – referanseprosjekter tilbyder – prosjektleder

- 08 Forpliktelseserklæring

- 09 Solidaransvarserklæring

- 21 Kravspesifikasjon totalentreprise

- 21.1 Vedlegg til Kravspek

- 22 SHA-plan

- 23 Spesielle krav til SHA og seriøsitet

- 26 Miljøoppfølgingsplan (MOP)

- 27 Miljøkrav til produkter i Statsbyggs anskaffelser

- 28 Prosjekteringsanvisninger – Vedlegg (PA-bøker)

- 29 Forretningsrutiner i byggefasen Totalentreprise

- 29.1 Vedlegg forretningsrutiner