SHA -PLAN

Rehabilitering kjøkken Optimisten

| Prosjekt: | 1306201: UiS Kjølv Egelands hus – rehabilitering av kjøkken Optimisten |
| --- | --- |
| Byggherre: | Statsbygg |
| Byggeplass: | Kjell Arholms hus, Kjell Arholms gate |
| Utarbeidet | 22.12.2025 |
| Sist oppdatert: | 08.01.2026 |

Revisjonslogg:

| Nr. | Revisjonen gjelder | Revidert av | Dato |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | SHA-plan utarbeidet | HG | 02.01.2026 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Innholdsfortegnelse

1	Innledning	5

1.1	Kort informasjon om prosjektet	5

1.2	Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen	5

1.2.1	Vedlegg til SHA-planen	5

2	Organisering	6

3	Fremdrift	8

3.1	Hovedfremdriftsplan i byggeperioden (viktige milepæler)	8

3.2	Detaljerte fremdriftsplaner (produksjonsplaner)	8

4	Risikofylte arbeider	9

4.1	Generelle tiltak	9

4.1.1	Arbeid i høyden	9

4.1.2	Språk og kommunikasjon	10

4.1.3	Andre krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø:	10

4.2	Spesifikke tiltak	11

5	Rutiner for endring av SHA-planen	13

Figurliste

Figur 1: Oversikt over totalentreprise	7

Tabelliste

Tabell 1: Oversikt over ansvarlig for SHA plan	5

Tabell 2: Oversikt over vedlegg til SHA-plan	6

Tabell 3: Organiseringsoversikt.	7

Tabell 4: Viktige milepæler.	8

Tabell 5: Risikovurdering av prosjektet	11

- Innledning

SHA-planen er byggherrens verktøy for å sikre at risikoforholdene forbundet med byggearbeidene i dette prosjektet håndteres på en forsvarlig måte i henhold til byggherreforskriften av 2010 (revidert 1. Januar 2021).

  - Kort informasjon om prosjektet

Statsbygg har bestilt av UiS til å gjennomføre en ombygging av Kafe Optimisten i Kjølv Egeland hus. Kjøkkenet ble sist oppgradert i 2009 og har medført hard belastning på lokalene samt utstyr og innredning. Prosjektet omfatter både bygningsmessige arbeider og tekniske installasjoner. Herunder prosjektering, riving, ombygging og rehabilitering.

  - Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen

Byggherren er ansvarlig for å følge opp at SHA-planen blir utarbeidet, oppdatert og gjort kjent for alle på byggeplass. Oppgaven med å utarbeide, oppdatering og distribusjon er fordelt som vist i tabell 1.

Tabell 1: Oversikt over ansvarlig for SHA plan

| Prosjektfase | Dokumentansvarlig | Funksjon |
| --- | --- | --- |
| Detaljprosjektfase | Sigfus Gauti Skulason | KP |
| Byggefase | Ikke avklart | KU |

    - Vedlegg til SHA-planen

I tabell 2 viser følgende dokumenter som er vedlegg til SHA-planen. Noen dokumenter skal brukes uten endringer. Dette er i så fall oppgitt under Kommentarer. Dersom virksomheten har egne dokumenter som benyttes, skal disse gjennomgås og godkjennes av SHA-koordinator for utførelse for å sikre at de inneholder minimum de momenter som Statsbygg krever.

Tabell 2: Oversikt over vedlegg til SHA-plan

| Dokument | Kommentar |
| --- | --- |
| Sjekkliste for oppslagstavle på byggeplass | Skal benyttes. |
| Varslingsplan | Skal benyttes og skal henges opp på oppslagstavle og andre hensiktsmessige steder. |
| Rapportering av skade/potensiell skade | Skal benyttes. |
| Beredskapsplan på byggeplass | Skal benyttes. |

- Organisering

Overordnet organisering

Novaform

KU

Novaform

Byggherreombud BHO

Faglig ressurssenter F/andre interne  ressurser:

FJ:

FØ:

FA:

Norconsult

PG- Forprosjekt

Norconsult

PG- Forprosjekt

Leverandør/ Kontraktspartnere

Prosjektorganisering

Figur 1: Oversikt over totalentreprise

Tabell 3: Organiseringsoversikt.

| Entrepriseform | Totalentreprise |
| --- | --- |
| Hovedbedrift | TE |

| Rolle | Firma | Kontaktperson |
| --- | --- | --- |
| Byggherre (BH) | Statsbygg | Per Ivar Gjørvad |
| Prosjektleder | Statsbygg | Sigfus Gauti Skulason |
| Byggeleder (BL) | <firma> | <navn> |
| Koordinator i prosjektering (KP) | Statsbygg | Sigfus Gauti Skulason |
| Koordinator i utførelse (KU) | <firma> | <navn> |
| Bruker Ansvarlig | UiS | Roy Sokn Adsen |
| Prosjekteringsleder (PRL) | Norconsult | Fredrik Gausland |
| Arkitekt (ARK) | Norconsult | Helene Marnburg Ellefsen |
| Rådgivende ingeniør VVS (RIV) | Norconsult | Marius Wilberg |
| Totalentreprenør/ Hovedleverandør/ Sideentreprise 1 | <firma> | <navn> |
| UE <fag> | <firma> | <navn> |

- Fremdrift

  - Hovedfremdriftsplan i byggeperioden (viktige milepæler)

Tabellen under viser viktige milepæler i prosjektet.

Tabell 4: Viktige milepæler.

| Nr. | Beskrivelse | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oppstart Byggeplass | 07. 04. 2026 |
| 2 | Ferdigstillelse bygg og overlevering | 21.08. 2026 |
| 3 | Oppstart prøvedrift kjøkken | 08.2026 |
| 4 | Oppstart prøvedrift øvrige installasjoner | 10.2026 |

  - Detaljerte fremdriftsplaner (produksjonsplaner)

Det er ikke gjennomført detaljert fremdriftsplan av prosjektet. Det etableres ila. inneværende fase. Entreprenøren skal utarbeide egne fremdriftsplaner. Fremdriftsplan over viser tenkt utførelse av

milepæler.

- Risikofylte arbeider

  - Generelle tiltak

Under er det angitt krav og spesifikke tiltak som byggherren har vurdert som nødvendige for at byggearbeidene skal kunne utføres på en trygg og forsvarlig måte. De risikoforholdene som ikke kunne elimineres eller reduseres til akseptabelt nivå gjennom prosjektering og valg av løsninger, er beskrevet i tabellen under sammen med spesifikke tiltak.

    - Arbeid i høyden

Frittstående stiger og arbeidsplattformer skal være utformet i henhold til faktaarket «Bra arbeidsmiljøvalg for sikkert arbeid på bukker og trappestiger» fra EBA.

Bruk av stiger og frittstående stiger (gardintrapp/trappestige) skal begrenses til et minimum og kun brukes når det er den mest hensiktsmessige og sikre løsningen. Som hovedregel skal personlig sikring (f.eks. fallsele) benyttes kun hvor felles sikringstiltak ikke er mulig eller ikke er ferdig etablert.

Frittstående stiger

Bruk av frittstående stiger er ikke tillatt dersom:

- det kreves bruk av kraft

- det skal håndteres tunge og store ting (tunge løft og tunge maskiner/utstyr)

- det skal utføres rivearbeid

Arbeidsplattform kan benyttes under følgende forutsetning:

- ha rekkverk ved arbeider på plattformhøyde over 1,25 m – også under 1,25 m om arbeidet tilsier det

- skal være stødig og uten fare for å velte

- være CE-merket

Type arbeidsplattformer som kan være aktuelle i slike tilfeller er:

- plattformstiger (Nivå 3 og nivå 4 i faktaarket «Bra arbeidsmiljøvalg»).

- stillaser/rullestillaser (skal være merket med eier, status (stengt – åpen))

- personløftere

Unntak fra faktaarket

I rød sone (iht. byggdetaljblad for Ren, tørr og ryddig byggeprosess) er det mulig å jobbe i frittstående stige (gardintrapp/trappestige) inntil 3,5 meter arbeidshøyde dersom:

- arbeidet er enkelt (f.eks. inspeksjon, innregulering, skifte lyspære, o.l.) OG

- risikoen er liten

Anliggende stiger

Statsbygg stiller krav om at anliggende stiger ikke skal benyttes ved høyder over 3,5 meter. Ved høyder over 3,5 meter må det brukes trappetårn, leider eller annen type sikker atkomst.

    - Språk og kommunikasjon

Entreprenøren skal sørge for at:

Arbeidslaget til enhver tid består av minst én person som forstår og gjør seg forstått på norsk/skandinavisk. Denne personen skal i tillegg forstå, og gjøre seg forstått på, et språk alle de andre på arbeidslaget forstår.

Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, arbeidsbeskrivelser. sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter eller annen relevant SHA-informasjon. Materialet skal oversettes skriftlig til språket hver arbeidstaker forstår fullt ut.

Lovkrav og retningslinjer som for øvrig framgår av Arbeidstilsynets nettsider.

Entreprenøren (Statsbyggs kontraktspart) skal før oppstart på byggeplass utarbeide en prosjekttilpasset plan for språk og kommunikasjon (språkplan) som omfatter egne ansatte, underentreprenører og innleide. Planen skal gjøre det enkelt for oppdragsgiver å følge opp at ovennevnte krav er ivaretatt. Språkplanen skal løpende oppdateres.

Språkplanen skal som et minimum inneholde:

- navn på kompetent(e) oversetter(e),

- rutine for løpende oppdateringer av skriftlige oversettelser

- hvem som er språkkyndig i det enkelte arbeidslaget.

    - Andre krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø:

Se Spesielle krav i kontrakten for ytterligere krav som stilles til SHA iht. § 9 i byggherreforskriften.

  - Spesifikke tiltak

I tabell 5 er det beskrevet spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse:

Tabell 5: Risikovurdering av prosjektet

| Nr. | Risikoforhold | Fare/Uønsket hendelse | Spesifikke tiltak | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arbeid i trange rom | Klem-/klemskader, fall, dårlig ventilasjon | Sørge for god belysning, ventilasjon, og bruk av personlig verneutstyr | Byggeleder /anleggsleder |
| 2 | Riving og demontering av gamle installasjoner | Skader fra skarpe kanter, asbest, støv, støy | Kartlegging av asbest, støvavsug, bruk av verneutstyr: hansker, briller, maske, og hjelm | Entreprenør |
| 3 | Elektrisk arbeid | Strømgjennomgang, brann | Kun autorisert elektriker, frakobling av strøm, kontrollmålinger | Entreprenør |
| 4 | Arbeid med tunge løft | Belastningsskader, klemskader | Bruk av løfteutstyr, opplæring i ergonomi, minst to personer ved tunge løft | Entreprenør |
| 5 | Bruk av maskiner/verktøy | Kuttskader, støy, vibrasjoner | Maskiner med sikring, hørselsvern, vernehansker, kontroll og opplæring av utstyr | Entreprenør |
| 6 | Ergonomisk belastning: Innbæring av flatpakket materiell | Belastningsskader, klemskader, fall | Organiser arbeidet slik at arbeidstakerne unngår tunge løft og bæring. Bruk hjelpemidler for løft og forflytning. For eksempel bæreseler og trappetraller. | Entreprenør |
| 7 | Glatte gulv under arbeid | Fallskader | Skilt for glatt gulv, sklisikre sko, rengjøring av søl umiddelbart. | Entreprenører |
| 8 | Tidspress og koordinering- kort byggetid | Stress, feilmontering, ulykker | Tydelig og realistisk fremdriftsplan, vernerunder, statusmøter og legge inn ekstra ressurser ved behov. | Prosjektleder |
| 9 | Transport av materialer | Kollisjon, klemskader | Avsperring av gangarealer, bruk av traller, tydelig merking av transportveier. | Entreprenør |
| 10 | Arbeid i høyden | Fall fra høyde | Bruk stige kun til kortvarig arbeid, bruke godkjente stillas, opplæring. | Entreprenør |
| 11 | Arbeid nær 3. person: Byggearbeider vil pågå i nærhet av 3. person. | Skade på tredjepart, ulykker og farlige forhold kan oppstå | Informasjon deles med 3. person og BH. Tydelig fysisk avsperring og skilting. Det skal være skilt ved alle arbeidsområder med nødvendig HMS informasjon. Det skal etableres låserutiner for å hindre uvedkommende får tilgang til arbeidsområdet. | Entreprenør |
| 12 | Innheising av last på tak | Last kan falle ned og skade personer | Alle anhukere og andre som deltar i løfteoperasjoner skal ha 3 timers praktisk kurs på den aktuelle byggeplassen. Følge lasten hvis området ikke kan sperres av og sikre at ingen oppholder seg under hengende last. | Entreprenør |
| 13 | Fett i ventilasjon og avtrekk | Brannfare | Sjekk og rengjøring før arbeid. | Entreprenør |
| 14 | Natt- og helgearbeid ved behov | Tretthet, feilhandlinger | Arbeidstidsbegrensning, ekstra tilsyn. | Entreprenør/ Prosjektleder |
| 15 | Drift testing ved overlevering | Elektrisk støt, brann | Kontrollrutiner, sperring av område. | Entreprenør |
| 16 | Håndtering av avfall og farlige materialer | Giftige eller reaktive stoffer som kan gi alvorlige helseeffekter, asbest | Avfall skal sorteres i henhold til eventuelle avfallsplan og etter nærmere instrukser fra Statsbygg. Alt avfall skal transporters bort fra byggeplassen etter endt arbeid. | Entreprenør |

- Rutiner for endring av SHA-planen

Denne planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

- Ansvarlig for å oppdatere SHA-planen er: KU

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

- Endring i organisasjonen.

- Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres (endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold).

- Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket.

- Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært beskrevet tidligere.

- Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen.

Både prosjekterende og utførende skal informere om forhold som medfører behov for endringer i SHA-planen, og aktivt bidra i samhandlingen for å sikre sikkerhet helse og arbeidsmiljø i hele prosessen.

Slik informasjon kan gis:

- i møter hvor byggherrens er representert. Saken skal referatføres, og det skal fremgå hvem som skal videreformidle informasjonen til den som har oppgaven med å oppdatere SHA-planen hvis vedkommende ikke er til stede i møtet.

- direkte til den som er ansvarlig for å oppdatere SHA-planen (se kontaktinfo over).

Med «arbeidshøyde» menes høyden fra gulv og opp til stedet hvor arbeidet foregår, f.eks. høyden fra gulvet opp til hendene når man skal sette på plass en himlingsplate.