## Slide 1: Hvilebu Kroken (Malmvegen snuplass)
Forhåndskonferanse – 20.mai 2026

## Slide 2: Hvilebu Malmvegen
Mål: oppgradering av sjåførfasiliteter i kollektivsystemet, for å sikre bedre arbeidsforhold og ivareta krav til hvile og tilgjengelige sanitærfasiliteter.
Malmvegen snuplass: Start-/endeholdeplass for 20 , 22 og X23 i dag

## Slide 3: Hvilebu Malmvegen
Tilsvarende hvilebu som på Solligården med oppholdsrom med enkelt kjøkken og to toaletter.
Fotavtrykk (BTA) for hvilebuen er 37,9 m2 (BRA=28,9 m2).
Hvilebu Solligården
Modell hvilebu Malmvegen

## Slide 4: Hvilebu Malmvegen - status
Infrastruktur i bakken er lagt.
Pågår prosess med avtaleinngåelse med grunneiere (BoNord / kommunen). Avtale med borettslaget er i orden.
Dispensasjon er sendt til kommunen

## Slide 5: Kritiske momenter fremdrift
Entreprenør må sende byggesøknad straks ved oppstart ev. når dispensasjon er godkjent
Borettslaget varsles senest to uker før oppstart av byggearbeidet.
Alt arbeid med uteområdet skal være ferdig innen 3mnd etter godkjent IG.
Frist for ferdigstillelse: 01.03.2027

## Slide 6: Hensyn til borettslaget
Entreprenør er ansvarlig for å rydde skikkelig etter seg når anleggsarbeidene er avsluttet

## Slide 7: Hensyn til øvrig grunneiere
Vegetasjon skal ikke skades og det skal ikke foretas gravearbeider på eller ved leiearealet utover det som er nødvendig for etablering, drift og vedlikehold av hvilebua.

## Slide 8
Spørsmål ?