SHA-plan

Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø

Prosjekt:	Hvilebu – Malmvegen snuplass

Byggherre:	Troms fylkeskommune, avd XX

Byggeplass:	Tromsø

Utarbeidet:	15.08.2025

Sist oppdatert:	23.01.2026

| Revisjons- Nr. | Dato | Utarbeidet av/ dato |  | Godkjent av prosjektleder/ dato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 23.01.2026 |  |  |  |  |

FYLL UT TABELLEN OVENFOR

- Innholdsfortegnelse

1.	Innledning	3

0.1 Distribusjon og lagring av SHA-plan	3

0.2 Før oppstart og Mål	3

1. Organisering	5

1.1 Valgt entreprisemodell og roller i prosjektet	7

2. Fremdrift	10

2.1Hoved fremdriftsplan i byggeperioden (viktige milepæler)	10

2.2TFK sine vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid/arbeid på kontrakten	11

2.3 Entreprenørens/entreprenørenes fremdriftsplan	11

3. Risikofylte arbeider	12

3.1Mulige farer og tiltak	13

3.2Oppfølging av risiko og risikoreduserende tiltak	13

3.3 Byggherrens innledende risikovurdering	13

3.4 Risikostyring -matrise	13

4.1 Risikoanalyse	15

4.2 Arbeidstakers plikter	15

4.3 Arbeid i høyden	15

4.4 Språk og kommunikasjon	16

4.5 Endring og oppdatering av SHA-plan (rutiner for avviksbehandling)	16

5.1 TFK sine plikter	17

- Innledning

SHA-planen er byggherrens verktøy for å sikre at risikoforholdene forbundet med byggearbeidene i dette prosjektet håndteres på en forsvarlig måte i henhold til byggherreforskriften av 2010 (revidert 1. Januar 2021).

Kort om prosjektets omfang –

Troms fylkeskommune skal bygge hvilebu for bussjåførene.

Hvilebua skal bestå av entré, oppholdsrom med enkelt kjøkken, to WC/toaletter og et lite forrom/bakrom som fungerer som en kombinasjon av lager og rengjøringsrom.

Det skal generelt benyttes materialer som gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Byggevarer skal ikke inneholde stoffer som står på myndighetenes prioritetsliste for helse- og miljøfarlige stoffer. Det skal foreslås alternativer for alle byggevarer som inneholder stoffer på SFTs OBS-liste. Miljøegenskapene til de ulike byggevarene som inngår i prosjektet skal synliggjøres.

0.1 Distribusjon og lagring av SHA-plan

SHA-plan med risikovurdering skal vedlegges konkurransegrunnlaget

SHA-plan skal lagres elektronisk i prosjektets dokumenthåndteringssystem.

Troms fylkeskommune (Byggherren), heretter kalt TFK, har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-plan. Alle involverte parter har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen.

| Funksjon | Kontaktperson | Virksomhet | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TFK |  |
| Byggherrens representant |  |  |  |
| Koordinator prosjektering |  |  |  |
| Koordinator utførelse |  |  |  |
| Prosjekterende |  |  |  |
| Totalentreprenør/ hovedentreprenør/ generalentreprenør |  |  |  |

0.2 Før oppstart og Mål

Byggherrestrategien setter krav til at HMS settes høyere enn kvalitet, framdrift og økonomi.

Seriøsitet:

- Alle skal ha HMS kort

- Entreprenør skal ha medlemskap i StartBANK, eller tilsvarende ordning

- Minst 50 % av arbeidede timer skal utføres av fagarbeidere

- Minst 10 % av arbeidede timer skal være med lærlinger

- Rapporteringsplikt til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret, utenlandske foretak

- Entreprenør skal dokumentere Internkontrollsystem

- Dokumentere egne lønns- og arbeidsvilkår, Lønn etter tariff for bransjen

- Entreprenøren kan ikke ha flere enn 2 ledd UUE

- Lønnsutbetaling til bank

- Krav om Obligatorisk tjenestepensjon OTP

- Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen.

- Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos leverandøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt.

TFK har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet i selskapet skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. For denne kontrakten er det satt følgende

Mål:

- H1-verdi (Fraværsskadefrekvens): 0

- H2-verdi (Personskadefrekvens): 0

- F-verdi (Fraværsfrekvens): 0

- RUH-verdi (N-verdi > 1000, krever minimum 1 RUH pr 1000 timer):

Verdiene måles i HMSREG

Andre prosjektmål:

- TFK skal bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.

- Hensyn til framdrift og økonomi skal aldri gå på bekostning av HMS.

- Det skal legges vekt på rapportering og behandling av uønskede hendelser (RUH) og gjennomføring/oppdatering av risikovurdering

- All bygging, drift og vedlikehold skal foregå i henhold til lover, regler og forskriftskrav som vil være gjeldende for alle fag berørt av denne kontrakten.

- Man skal til enhver tid vurdere forhold som kan medføre ulykker og gjøre tiltak.

- Være åpen for nye forslag som kan bidra positivt.

- Gjennomføring av prosjektet uten personskader eller materielle skader.

- Alle på byggeplassen/prosjektet skal kjenne til; SHA plan, HMS plan, sikkerhetsopplæring, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader og bruksanvisninger til arbeidsutstyr.

- Å begrense støy- og støvplager i gjennomføring av alle faser i bygging, drift og vedlikehold.

- Entreprenøren skal, uten ugrunnet opphold, varsle byggherren dersom de får pålegg fra Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller lignende som har betydning for gjennomføring av kontraktsarbeidet.

- Entreprenør skal ha arbeidsvarslingsplan som viser hvordan vegarbeidet skal varsles og sikres. Planen skal inneholde en lett forståelig skisse eller kart, og kan suppleres med etappeplaner og spesielle bestemmelser. Arbeidsarbeidsvarslingsplanen kan deles i en skiltplan (for varsling) og en sikringsplan.

- Alle som skal utføre arbeid på veg skal minimum ha Arbeidsvarslingskurs 1

- 1. Organisering

Roller i håndbok R 760 Styring av prosjekter opp mot byggherreforskriften.

Koordinator i byggherreforskriften har følgende definisjon: Enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.

Håndbok R 760 Styring av vegprosjekter har følgende funksjoner for å ivareta koordinatorrollen i byggherreforskriften:

| Håndbok R760 | Byggherreforskriften |
| --- | --- |
| SHA-Koordinator planlegging | SHA-Koordinator planlegging |
| SHA-Koordinator prosjektering Koordinering av prosjektering | SHA-Koordinator prosjektering Koordinering av prosjektering |
| SHA-koordinator bygging/drift Koordinering av utførelse | SHA-koordinator bygging/drift Koordinering av utførelse |

Kontaktpersoner hos byggherre, TFK

| Prosjekteier og byggherre | Troms fylkeskommune |
| --- | --- |
| Kontaktperson byggherre | Prosjektleder |
| SHA-koordinator prosjektering | SHA/ HMS-rådgiver (Kan utpekes flere, da med en utnevnt som hovedansvarlig) |
| SHA-koordinator utførelse | SHA/ HMS-rådgiver (Kan utpekes flere, da med en utnevnt som hovedansvarlig) |
| Prosjektleder | Claire Kieffer |
| Byggeleder | Tor Erlend Pedersen |

Hoved bedrift (hoved entreprenør) med samordningsansvar <navn>

| Prosjektleder |  |
| --- | --- |
| HMS-leder |  |
| Leder (navn) for samordningsansvar |  |
| Anleggsleder(e) |  |
| Verneombud |  |
| Andre entreprenører/virksomheter tilknyttet kontrakten (underentreprenører): |  |
| Andre interessenter (teleoperatører, kraftselskaper osv.) |  |

| HMS-leder |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anleggsleder(e) |  |  |
| Verneombud |  |  |

Sideentreprenør <navn>

1.1 Valgt entreprisemodell og roller i prosjektet

Her skal det beskrives hvilken entreprisemodell som er valgt og legges inn navn på de ulike rollen.

Tips: dersom du ønsker å endre organisasjonskartet, høyreklikker du på boksene. Før musepekeren til «Legg til figur»

Fjern entrepriseform som ikke passer.

Alternativ 1: Eksempel på utførelsesentreprise

Rød tekst: Rolle iht. byggherreforskriften

Blå tekst: Entrepriseforhold

Sort tekst: Navn på firma eller person

Rød tekst: Rolle iht. byggherreforskriften

Blå tekst: Entrepriseforhold

Sort tekst: Navn på firma eller person

Alternativ 2: Eksempel på utførelsesentreprise med sideentreprise

Rød tekst: Rolle iht byggherreforskriften

Blå tekst: Entrepriseforhold

Sort tekst: Navn på firma eller person

Rød tekst: Rolle iht byggherreforskriften

Blå tekst: Entrepriseforhold

Sort tekst: Navn på firma eller person

Alternativ 3: Eksempel på totalentreprise

- 2. Fremdrift

2.1	Hoved fremdriftsplan i byggeperioden (viktige milepæler)

| Nr | Beskrivelse | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1. | Byggestart |  |
| 2. | Delmål |  |
| 3. | Ferdigstillelse |  |
| 4. | Overtakelse fra entreprenør |  |

Det er krav i byggherreforskriftens § 8 bokstav b at det foreligger en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres og tar hensyn til koordinering av de ulike arbeidsoperasjonene. BH har overordnet fremdriftsplan med start/stopp samt milepæler, mens entreprenør har detaljer fremdriftsplan. Oppdatert fremdriftsplan skal vise reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal være synlig på byggeplass.

2.2	TFK sine vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid/arbeid på kontrakten

Det vises til Byggherreforskriften §5, Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen:

- sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner.

- dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter bokstav e).

Tidsplanen skal sikre at det ikke oppstår risikoforhold ved utførelse av de enkelte arbeidsoperasjoner.  
Ved vurderingen av hva som vil være tilstrekkelig tid, bør TFK særlig ta i betraktning omfanget og kompleksiteten av arbeidsoperasjonene som skal utføres og blant annet sammenholde dette med hvilke ressurser som normalt trengs for å få utført disse. 
Tidsplanen skal være retningsgivende for entreprenørens fremdriftsplanlegging.

(Vurderinger/oppdateringer skrives inn her, og eller tas med i byggherremøter)

2.3 Entreprenørens/entreprenørenes fremdriftsplan

Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering. Arbeidene kan ikke påbegynnes før slik fremdriftsplan foreligger.

Fremdriftsplanen skal være hensiktsmessig for anleggsarbeidene, og skal minimum inneholde:

1)	Hovedaktiviteter

-	Milepæler

-	Tidskritiske avhengigheter

-	Kritisk linje

-	Viktige beslutningspunkter

-	«Slakk»

2)	Underaktiviteter under hovedaktiviteter, både prosjektering og utførelse

-	Lengde på aktiviteter

-	Kalenderdatoer

3)	Aktiviteter som innebærer risiko

Fremdriftsplanen skal holdes oppdatert og vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av anleggsarbeidene.

- Sett inn lenke hvor denne finnes eller hvor fremdriftsplan er slått opp.

- 3. Risikofylte arbeider

3.1	Mulige farer og tiltak

I egen tabell er det angitt krav og spesifikke tiltak som byggherren har vurdert som nødvendige for at kontraktsarbeid skal kunne utføres på en trygg og forsvarlig måte.

Det er angitt generelle og spesifikke tiltak. Tabell er ikke uttømmende.

•	De generelle tiltakene er basert på den kunnskapen TFK som flergangsbyggherre har om risikoforhold.

•	De spesifikke tiltakene baserer seg på risikovurderinger som TFK og de

prosjekterende har utført i forbindelse med planlegging og prosjektering av

prosjektet. De utførende skal informere byggherren om risikoforhold som ikke er beskrevet i denne planen.

De risikoforholdene som ikke kunne elimineres eller reduseres til akseptabelt nivå gjennom prosjektering og valg av løsninger, er beskrevet i tabellen sammen med spesifikke tiltak.

3.2	Oppfølging av risiko og risikoreduserende tiltak

Entreprenøren skal vurdere byggherrens konklusjoner, samt gjøre selvstendige vurderinger av risikofylte arbeidsoperasjoner. Begge parter skal gi løpende tilbakemelding om nye risikoforhold eller endrede forutsetninger i risikovurderingen utover det som er påpekt i tabellen.

Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid eller involveres i de aktuelle arbeidsoperasjonene, skal være med på gjennomgangen av aktuelle sikker-jobb-analyser (SJA), samt signere for dette på dokumentet. Dokumentasjon av entreprenørens egne risikovurderinger og SJA skal overleveres byggherre løpende i kontraktstiden. Arbeidsinstrukser/prosedyrer skal leveres senest en uke før de aktuelle arbeidsoperasjonene starter. Alle SJA og tilhørende prosedyrer skal lagres i byggherrens dokument handteringssystem.

Spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner skal avmerkes i fremdriftsplanen.

3.3 Byggherrens innledende risikovurdering

De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og prosjekteringsfasen, skal medføre spesifikke tiltak som skal inn i SHA-planen. Risikoforhold som krever spesifikke tiltak, er innarbeidet i tilbudsgrunnlaget, jfr. BHF. §§6 og 17. Dette er gjort for at utførende skal ha et godt vurderingsgrunnlag for å prise de risikoreduserende tiltakene.

- 3.4 Risikostyring -matrise

I en risikovurdering plasseres uønskede hendelser inn i en risikomatrise gitt av hendelsenes sannsynlighet og konsekvens. TFK sin risikomatrise har tre soner jfr. TFK sin Risikovurdering grovanalyse

HØY 10-25, UAKSEPTABEL RISIKO, TILTAK SKAL GJØRES

MEDIUM 5-9, BØR GJØRES RISIKOREDUSERENDE TILTAK

LAV 1-4, AKSEPTABEL RISIKO

Tabell 7: TFK sin Risikomatrise for grovanalyse  
                                         			SANNSYNLIGHET

|  | 1. Lite sannsynlig | 2. Mindre sannsynlig | 3. Sannsynlig | 4.Meget sannsynlig | 5. Svært sannsynlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Svært kritisk | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4. Kritisk | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3. Farlig | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2. Mindre farlig | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1. Ufarlig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

KONSEKVENS

KONSEKVENS

| Sannsynlighetskategori |  | Hendelsefrekvens |
| --- | --- | --- |
| 5. Svært sannsynlig |  | Skjer hver uke |
| 4. Meget sannsynlig |  | Skjer månedlig |
| 3. Sannsynlig |  | Skjer årlig |
| 2. Mindre sannsynlig |  | En gang per 10 år eller oftere |
| 1. Lite sannsynlig |  | Ingen tilfeller i virksomheten |
| Konsekvenskategori |  | Menneskers liv og helse |  |  |
| 5. Svært kritisk |  | Kan resultere i død, livstruende skade eller uføre |  |  |
| 4. Kritisk |  | Omfattende helseplager som kan medføre varige mèn, lengre fravær |  |  |
| 3. Farlig |  | Betydelig og alvorlig helseplage, med over 3 dager fravær |  |  |
| 2. Mindre farlig |  | Mindre skade, fravær mindre enn 3 dager |  |  |
| 1. Ufarlig |  | Ubetydelig personskade, ikke fravær. |  |  |

Behov for risikoreduserende tiltak

Med risikoreduserende tiltak menes sannsynlighetsreduserende tiltak (forebygging) eller konsekvens- reduserende tiltak (inkl. beredskap), som bidrar til å redusere risiko, f.eks. fra rød sone og ned til akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at klassifisering av risiko for en hendelse forskyves vertikalt, horisontalt eller på skrå i matrisen.

- Røde hendelser, risikoreduserende tiltak skal gjøres

Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser vi på grunnlag av akseptkriteriene sier at vi ikke kan leve med. Dette er hendelser som må følges opp i form av umiddelbare tiltak. Fortrinnsvis omfatter dette tiltak som retter seg mot årsakene til hendelsen, og derigjennom reduserer sannsynligheten for at hendelsen kan inntreffe.

- Gule hendelser, risikoreduserende tiltak bør gjøres

Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. I mange tilfeller er dette hendelser man ikke kan forhindre (eksempelvis vil man ikke kunne eliminere risikoen for personskade fullstendig), men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette vurderes som hensiktsmessig i forhold til kost/nytte

- Grønne hendelser, akseptabel risiko

Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risikoreduserende tiltak ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres ytterligere uten at dette krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette tiltak for disse hendelsene.

4.1 Risikoanalyse

Det er gjennomført en risikoanalyse for å identifisere risikoer, avdekke farekilder og mulige uønskede hendelser knyttet til de planlagte bygge- og anleggsarbeidene. Se eget tabell i vedlegg

4.2 Arbeidstakers plikter

Som arbeidstaker:

Skal du registre deg daglig inn på byggeplass

Skal du bidra til trygg arbeidsplass – Ingen jobb haster så mye at du ikke kan gjøre SJA

Har rett og plikt til å nekte å utføre farlig arbeid

Skal du ikke utføre arbeid uten godkjent opplæring, når det er krav om det

Skal rapportere uønskede hendelser til din leder og sørge for strakstiltak hvis nødvendig

Skal bruke påkrevd verneutstyr

Skal bidra til at gangveger, stillaser, rømmingsveger og arbeidsområder holdes ryddige

Skal sørge for at noen vet hvor du arbeider på byggeplassen, Aldri jobbe alene.

4.3 Arbeid i høyden

Ved arbeid i høyden skal det primært jobbes på stillas eller i lift, dersom fallsikring skal benyttes gjennomføres en SJA og nødvendig evakueringsutstyr er tilgjengelig. Viser til forskrift; arbeid i høyden.

4.4 Språk og kommunikasjon

SHA plan og prosjektet HMS dokumentasjon skal være på norsk, men dersom det er utenlandske arbeidstakere skal relevant informasjon være oversatt til aktuelt språk. Det er ikke tilstrekkelig at informasjon oversettes av en kollega.

- 4.5 Endring og oppdatering av SHA-plan (rutiner for avviksbehandling)

Denne planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Oppgaven med å oppdatere SHA-planen er fordelt som vist i tabellen nedenfor:

| Prosjektfase | Dokumentansvarlig | Funksjon |
| --- | --- | --- |
| Detaljprosjektfase |  | SHA-koordinator prosjektering (KP) |
| Byggefase |  | SHA-koordinator utførelse (KU) |

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

- Endring i organisasjonen.

- Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres (endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold).

- Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket.

- Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært beskrevet tidligere.

- Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen.

Både prosjekterende og utførende skal informere om forhold som medfører behov for endringer i SHA-planen, og aktivt bidra i samhandlingen for å sikre sikkerhet helse og arbeidsmiljø i hele prosessen.

Slik informasjon kan gis:

- i møter hvor byggherrens er representert. Saken skal referatføres, og det skal fremgå hvem som skal videreformidle informasjonen til den som har oppgaven med å oppdatere SHA-planen hvis vedkommende ikke er til stede i møtet.

- direkte til den som er ansvarlig for å oppdatere SHA-planen (se kontaktinfo over).

5.1 Entreprenørens plikter

Entreprenør skal innarbeide SHA-planen i virksomhetens system for internkontroll.

Innarbeidingen skal skje slik at de spesifikke tiltakene i SHA-planen kan identifiseres.

Entreprenør og enmannsbedrift plikter å informere TFK om risikoforhold forårsaket av

byggherrens og de prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Representant fra hovedentreprenør/sideentreprenør skal straks melde til TFK når det

avdekkes eller oppstår endringer i forhold til organisasjon, fremdrift og når det oppstår

arbeidsforhold som krever spesielle risikoreduserende tiltak. I meldingen skal det

fremlegges for TFK forslag til løsninger.

Entreprenøren skal umiddelbart orientere sine ansatte og underentreprenører om

endringer

Entreprenør skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført:

a) at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen

b) at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen

c) god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

d) sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

e) avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

f) vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

g) lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

h) forsvarlige arbeidstidsordninger

i) tilfredsstillende personalrom

j) forsvarlig innkvartering.

5.2 TFK sine plikter

TFK skal fortløpende oppdatere SHA-planen når det oppstår endringer i planforutsetningene som har betydning for arbeidstakernes liv og helse. Følgende dokumenter er vedlegg til SHA-planen. Noen dokumenter skal brukes uten endringer.

Vedlegg:

- Risikomatsrise

- Varslingsplan,

- Avtale KP/KU

- Sjekkliste for KU