SHA-Plan                                                      Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

3844008 – Vaulen modulskole – tilleggsmodul

Byggeprosjekter,12.05.2026

Dokumentkontroll SHA-plan:

| Revisjon: | Revisjonen gjelder: | Godkjent: | Dato: |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Etablering av SHA-plan for anbud | Rebecca Røsberg Skjold | 20.03.2026 |
| 1 | Etablering av SHA-plan for anbud | Rina Tara | 12.05.2026 |

Innhold

1	Innledning	3

1.1	Hensikt	3

1.2	Prosjektbeskrivelse	3

1.3	Implementering	4

2	Organisering og ansvar	4

2.1	Entrepriseplan	5

2.2	Organisasjonskart SHA	5

2.3	Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet	5

3	Fremdrift / hovedfremdriftsplan	5

4	Spesifikke tiltak	6

4.1	Generelt	6

5	Endringer og oppdateringer av SHA-planen	7

6	Månedsrapportering	8

7	Varsling og mediekontakt	8

8	Forkortelser	8

9	Vedlegg	8

9.1	Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet	9

9.2	Organisasjonskart	10

Innledning

Hensikt

I dette dokumentet fremkommer byggherrens krav til SHA-plan iht. byggherreforskriften (bhf) §§ 7 og 8. Planen beskriver den måten byggherren har valgt å dekke lovens krav hva beskrivelse og ansvarsforhold angår.

Prosjektbeskrivelse

Det skal leveres og monteres et midlertidig tilleggsmodulbygg, som supplement til de midlertidige lokalene for Vaulen skole i Stavanger kommune. Modulbygget skal plasseres, monteres og kobles på eksisterende modulbygg (Bygg A) fasade øst, i Sørmarkveien 40, 4019 Stavanger, Gnr/bnr 18/16. Uteområdet skal også rustes opp i denne fasen av prosjektet. I tillegg skal det monteres skjermvegg mellom modulskolen og de private eiendommene i området. Til slutt skal lekeutstyr og uteområde ferdigstilles. Prosjektet skal stå klart til januar 2027.

Modulbygget antas å bli stående i ca. 3-5 år.

Implementering

SHA-planen skal implementeres i entreprenørenes internkontroll og i HMS-plan for prosjektet.

SHA-planen skal gjennomgås og informeres om til alle som jobber på prosjektet, jf. bhf §7. Arbeidsgiverne skal informere verneombudene og ansatte om SHA-planen, jf. bhf §19.

Stavanger kommune vil gjennom kontroller påse at SHA-planen blir fulgt opp og er gjort kjent til alle som arbeider på prosjektet.

Organisering og ansvar

Det er utarbeidet et organisasjonskart (se 2.2) som beskriver roller og ansvar for SHA i prosjektet.

| Rolle | Navn | Firma | Mobil | e-post |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Byggherre | Trine Malin Svensson | Stavanger kommune | 918 67 226 | trine.malin.svensson@stavanger.kommune.no |
| Byggherrens rep. / Prosjektleder | Rina Tara | Stavanger kommune | 982 10 836 | rina.tara@stavanger.kommune.no |
| Byggherreombud | Frank Fredrik Lavik | Novaform | 926 36 846 | ffl@novaform.no |
| KP | Rebecca Røsberg | Stavanger kommune | 413 78 339 | rebecca.rosberg@stavanger.kommune.no |
| KU | Eirin Svendsen Onarheim | Stavanger kommune | 98833552 | Eirin.svendsen.onarheim@stavanger.kommune.no |
| Hovedbedrift | Ikke bestemt |  |  |  |

Entrepriseplan

Prosjektet gjennomføres i totalentreprise.

Entrepriseplan utarbeides ved Totalentreprenør (TE), ev. i samarbeid med Byggherre (BH) dersom det er behov i forhold til eventuelle supplerende leveranser fra BH.

TE skal tilgjengeliggjøre entrepriseplanen på oppslagstavler i brakkerigg / på byggeplass.

Organisasjonskart SHA

Organisasjonskartet oppdateres løpende i prosjektet (jf. bhf §8a), og KU sørger for at oppdatert kart til enhver tid er oppslått på informasjonstavlen i brakkerigg / på byggeplass.

Byggherre skal holdes løpende orientert om alle endringer.

Organisasjonskart er vist på vedlegg i kapittel 9.

Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet

Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet iht. bhf §10 ble sendt inn xx.xx.20xx av (KU),

14 dager før oppstart.

KU har ansvar for at meldingen henges opp på informasjonstavlen i brakkerigg / på byggeplassen.

Fremdrift / hovedfremdriftsplan

En fremdriftsplan skal utarbeides med tanke på en god og sikker jobbutførelse.

Iht. bhf §8b skal det avsettes tilstrekkelig tid til gjennomføring av arbeidsoperasjoner, og slik at arbeidsoperasjonene ikke kommer i konflikt med hverandre.

Prosjektets til enhver tid gjeldende hovedfremdriftsplan/delplaner skal legges til grunn.

Gjeldende hovedfremdriftsplan / delplan: revisjon x datert xx.xx.20xx

Vurdering rundt fremdriftsplan gjøres i forhold til:

- Er det avsatt tilstrekkelig tid til de forskjellige arbeidsoperasjonene og nødvendig samordning av disse, slik at det ikke går ut over arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø?

- Er samtidighet av arbeidsoperasjoner vurdert slik at det ikke kan være fare for arbeidstakeres sikkerhet, helse og arbeidsmiljø?

- Ev. andre risikovurderinger som medfører endring ved framdrift av arbeidsoperasjoner.

Farlige arbeider og kritiske aktiviteter skal markeres i fremdriftsplan med rødt.

Eventuelle revisjoner av hovedfremdriftsplan skal fortløpende revideres inn i SHA-plan.

I tillegg skal alltid gjeldende hovedfremdriftsplan være oppslått i brakkerigg / på byggeplass.

Fremdriften skal informeres om på møter med alle som utførere arbeid på prosjektet.

Ukes- eller dags-planer legges inn i valgt prosjekthotell og gjennomgås ukentlig/ daglig med alle på prosjektet. Endringer i fremdrift skal meldes til KU.

Stavanger kommune vil gjennom kontroller påse at oppdaterte fremdriftsplaner er gjort kjent for alle som arbeider på prosjektet.

Alle endringer i fremdriftsplanene skal meldes til KU.

Spesifikke tiltak

Generelt

Byggherre fokuserer ikke bare på prosjektspesifikke risikoer, men også risikoer som er vanlige på enhver bygge- og anleggsplass. Stavanger kommune vil gjennom sin organisering følge opp at de identifiserte risikoene med tiltak blir fulgt av alle som utfører arbeid i prosjektet.

Det skal gjennomføre SHA-risikovurderinger for prosjekterings- og utførelsesfasene jf. bhf §§ 5, 17 og 18.

Prosjekterende og utførende sine forslag til spesifikke tiltak for å fjerne eller redusere risiko skal gjennomgås i både prosjekteringsfasen og utførelsesfasen.

SHA-risikovurderinger skal gjennomføres jevnlig, og KP og/eller KU skal delta på relevante møter for gjennomføring av risikovurderinger.

Skjematikken vist nedenfor skal benyttes til å registrere identifiserte risikoer og skal oppdateres løpende iht. kommende aktiviteter på bygge- eller anleggsplassen.

Prosjekteringsfasen

| Nr. | Aktivitet | Spesifikke risikoreduserende tiltak | Ansvar (prosjekteringsområde / firma) | Pris-bærende post i UTF (J/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Det skal heises på plass store modulbygg. Området man har å jobbe på er relativt trangt. | Det må gjennomføres SJA med alle som er på byggeplassen før det skal heises slik at alle er innforstått med prosedyrene. Viktig med tydelige avsperringer, samt god kommunikasjon underveis. |  |  |
| 2 | Uthusarbeider vil påvirkes av at det er ulent terreng som kan føre til at prosjektmaterialet inneholder feil høyder og andre målinger/dimensjoner. | Det er viktig at det gjøres en vurdering på stedet slik at utførelsen kan gjennomføres trygt. De faktiske forholdene må beregnes på stedet. |  |  |
| 3 | Montasje av flettverksgjerdet og skjermvegg | Det er risiko knyttet til fundamenteringen, stabilitet og vindpåvirkning i området. |  |  |
| 4 | Samordning mellom forskjellige fag under utførelsen av store og risikofylte arbeidsoperasjoner | Det er viktig at KU inkluderes i fremdriftsplanen og at det tydelig markeres når risikofylte aktiviteter skal gjennomføres slik at koordinering kan finne sted og at risikofaktorer knyttet til samordning kan reduseres. |  |  |
| 5 | Montering av lekeapparater | Montering vil inneholde arbeid i høyden over 2 m på noen lekeapparater. |  |  |

Utførelsesfasen

| Nr. | Aktivitet | Spesifikke risikoreduserende tiltak | Ansvar (utførelsesområde / firma) |
| --- | --- | --- | --- |

Endringer og oppdateringer av SHA-planen

Endringer og oppdateringer av SHA-planen og manglende etterlevelse av SHA-planen skal rapporteres.

Endringer til SHA-planen som angår byggherrens SHA-forhold skal ikke forveksles med RUH rapportering iht. krav om internkontroll.

Eksempler på grunnlag for endringer av SHA-planen:

- Endring i organisasjonskartet

- Endringer i fremdriftsplan i tid eller aktivitet for gjennomføring av arbeidsoperasjoner

- Endring av spesifikke risikoreduserende tiltak

- Identifisering av spesifikke risikoreduserende tiltak som ikke har vært beskrevet tidligere

- Omprosjektering som medfører behov for nye/endrede risikoreduserende tiltak og/eller endring i fremdriftsplan

Endringer av SHA-planen rapporteres til Stavanger kommune ved:

- Endringer i SHA-planen i planlegging / prosjektering rapporteres KP

- Endringer i SHA-planen i utførelsesfasen rapporteres til KU

KP/KU har ansvar for videre rapportering til BHR/prosjektleder i Stavanger kommune.

KP/KU skal rapportere endringer til SHA-planen på eget skjema (se kap. 9.3), og loggføre endringer og oppdateringer av SHA-planen i loggskjema (se kap. 9.4).

Månedsrapportering

I prosjekter hvor Stavanger kommune er byggherre skal det rapporteres månedlig på følgende forhold:

- Antall rapporter om uønskede hendelser (RUH)

- Antall personskader uten fravær (SuF)

- Antall personskader med fravær (SmF)

- Antall gjennomførte sikker jobb analyser (SJA)

- Antall gjennomførte vernerunder (VR)

Varsling og mediekontakt

Ved hendelser/ulykker med personskader, store materielle skader, større miljøhendelser, eller hendelser som kan resultere i medieoppslag, skal byggherrens organisasjon varsles umiddelbart.

All kommunikasjon med media skal håndteres av byggherrens organisasjon. Om noen i prosjektet blir kontaktet av media skal de henvises til Stavanger kommune ved seksjonssjef Byggeprosjekter: Trine Malin Svensson, mobil +47 918 67 226.

Varsling til byggherre skal legges inn i beredskapsplanen for prosjektet.

Forkortelser

| BH | Byggherre |
| --- | --- |
| BHR | Byggherrens representant, jf. bhf §§ 4, 16 |
| RUH | Rapport om uønsket hendelse |
| SuF | Skade uten fravær |
| SmF | Skade med fravær |
| SJA | Sikker jobb analyse |
| VR | Vernerunde |
| KP | Koordinator prosjektering |
| KU | Koordinator utførelse |

Vedlegg

Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet

Her settes forhåndsmeldingen til arbeidstilsynet inn når den er utarbeidet og sendt av KU.

Forhåndsmeldingen skal holdes oppdatert i SHA-planen ved eventuelle endringer.

Organisasjonskart

Totalentreprise