# Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Formålet med konkurransen er å anskaffe en fremtidsrettet og stabil ERP-løsning som dekker behovene til Troms fylkeskommune (TFK), samtidig som det legges til rette for videre utvikling, innovasjon og effektivisering i kontraktsperioden. Oppstart av ny løsning er 01.01.2028.

## Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Avtalen gjelder løpende levering av SaaS-tjenester over internett. ERP-løsningen skal leveres som skytjeneste.

Det skal etableres og implementeres en standard, helhetlig og mest mulig sømløs ERP-løsning. Avtalen omfatter nødvendig tilpasning og konfigurering, integrasjoner med andre løsninger, samt drift, vedlikehold og utvikling av tjenesten/løsningen i avtaleperioden.

TFK har mål om å anskaffe en ERP-løsning gjennom én kontrakt med én leverandør, med åpning for å inkludere underleverandører og opsjoner.

### Om oppdragsgiver Troms fylkeskommune

I Troms fylke bodde det ved årsskiftet 171 218 innbyggere fordelt over Troms´ areal på 25.167 km². Troms fylkeskommune (TFK) er blant de større arbeidsgiverne i fylket og hadde ved sist årsskifte rundt 2.400 ansatte. Fylkeskommunens brutto driftsbudsjett er på 6,5 mrd. kroner i 2026.

TFK har ansvar for 6.500 elever fordelt på 12 videregående skoler, SMI-skolen og Nettskolen. Fagskolen i Nord med over 800 elever er fordelt på tre studiesteder. I tillegg har fylkeskommunen ansvar for opp mot 1.200 lærlinger.

Fylkeskommunens tannhelsetjeneste består av 29 tannklinikker med ansvar for behandling av 67.000 pasienter. TFK driver i tillegg Universitetstannklinikken og Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN).

Samferdsel har årlig over 10.000 skyssberettigede elever i grunnskolen og den videregående skolen, over 18 millioner påstigninger på buss, om lag 1,5 millioner påstigninger og 870.000 fraktede kjøretøy på til sammen 12 fergesamband, samt mer enn 300.000 påstigninger på båtruter. TFK har ansvar for om lag 3.000 km fylkesveg.

Oppsummert har fylkeskommunen ansvar for regional utvikling og leverer tjenester til fylkets innbyggere på følgende tjenesteområder:

- Kompetanse: opplæring i videregående skoler, læring i bedrift, voksenopplæring, nettskole, karriereveiledning, integrering, kvalifisering, fagskoleopplæring mv.

- Samfunn, næring og kultur: regional planlegging, forvalte utviklingsmidler/ tilrettelegge for næringsutvikling, internasjonalt arbeid, kultur, fylkesbibliotek, folkehelse m.m.

- Samferdsel: fylkesveger/fylkesvegferger, kollektivtransport (buss/båt), ruteopplysning

- Offentlig tannhelsetjeneste, Universitetstannklinikk og TkNN

TFK har organisert den samlede virksomheten under organisasjonsnummer 930068128. Fylkeskommunen har formannskapsmodell som styringsform. Administrativt består TFK av fire etater, fylkeskommunedirektørens kontor og avdelinger for stab/støtte. Administrasjonen er samlet på Fylkeshuset i Tromsø som ligger i Strandvegen 13.

Mer informasjon om Troms fylkeskommune finner du på https://www.tromsfylke.no/. På fylkeskommunens nettsider finner du også TFKs organisasjonskart https://www.tromsfylke.no/om-oss/administrativ-ledelse/

#### Mål med anskaffelsen

Den nasjonale digitaliseringsstrategien gir sterke føringer for hvordan offentlige myndigheter skal samordne og levere stadig bedre og mer effektive tjenester. For fremtidens ERP-løsning stiller dette krav til økt brukervennlighet, robust informasjonssikkerhet og personvern, fokus på datasikkerhet og godt eierskap til data, utforsking av kunstig intelligens, og utvikling av helhetlige og effektive tjenester.

TFK skal anskaffe en skybasert ERP-løsning. Målet er å gjennomføre anskaffelsen i 2026, med implementering av løsningen i 2027, slik at ny ERP-løsning settes i normal drift fra 01.01.2028.

Overordnet skal fremtidens ERP-løsning bidra til bedre oversikt over ressursbruk og fortsatt god økonomisk kontroll og styring, samtidig som den effektiviserer interne prosesser og forenkler rapportering.

Anskaffelse og implementering av en helhetlig ERP-løsning skal gi:

- Fortsatt god styring og kontroll gjennom sanntidsdata og helhetlig styringsinformasjon

- Økt effektivitet ved automatisering og standardisering av økonomi-, personal- og innkjøpsprosesser

- Høyere kvalitet i datagrunnlag og godt integrerte prosesser for å redusere feil og manuelle rutiner

Innenfor fagområdene økonomi og regnskap, lønn og personal, samt innkjøp skal ny ERP-løsning for TFK bl.a. ivareta følgende overordnede behov (delmål):

- Automatisering og effektivisering av prosesser for å frigjøre tid til verdiskapende arbeid

- Fremtidsrettet og helhetlig teknisk arkitektur som utnytter informasjon og funksjonalitet på tvers av løsninger

- Høy kvalitet, brukervennlighet og økt standardisering som understøtter digitalisering, kompetanseutvikling og bærekraftig ressursforvaltning

TFK ønsker å inngå kontrakt med en leverandør som både er i stand til og villig til å opptre som en strategisk partner, som bidrar aktivt i gevinstrealiseringen og slik støtter TFK med å nå sine målsetninger med anskaffelsen.

#### Nøkkeltall ERP-løsning

I tabellen nedenfor gjengis utvalgte nøkkeltall som gir uttrykk for TFKs behov og kan legges til grunn ved besvarelse av kravspesifikasjonen. Antall/andel gjelder for hele 2025 og/eller per. 31.12.2025 dersom ikke annet er oppgitt:

| Område | Antall/ andel | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Antall ansatte | 2.400 |  |
| Antall brukere av fagsystem lønn og personal | 400 2.400 | Ledere på ulike nivåer Alle ansatte |
| Antall brukere av fagsystem økonomi og regnskap | 600-700 | Fakturabehandlere, budsjett- og regnskapsmedarbeidere, ledere |
| Antall brukere av fagsystem innkjøp (eHandel) | 380 | Bestillere/innkjøpere, ledere på ulike nivåer |
| Antall brukere av løsning for tidsregistrering | 650 | Ansatte utenom undervisnings-personell (bruker InSchool) og enkelte andre med egne systemer. |
| Antall brukere av løsning for reiseregning | 4.700 | Inkl. folkevalgte, prøvenemder, andre (eksterne) |
| Antall lønnslipper | 38.000 |  |
| Antall reiseregninger/utleggsrefusjoner | 12.700 |  |
| Antall inngående faktura | 59.900 |  |
| Andel EHF på inngående faktura | 95% |  |
| Antall utgående faktura | 12.700 |  |
| Andel utgående faktura sendt elektronisk Andel utgående faktura a via e-post Andel utgående faktura sendt per post | 86% 6% 8% |  |
| Antall brukere av BI-løsning / Antall brukere av Analyseverktøy innkjøp | 156 9 |  |
| Antall integrasjoner i systemlandskapet | 70-80 | Vedlegg 1 til Bilag 1. |

#### Integrasjoner med andre løsninger

Ny ERP-løsning skal kunne integreres med TFKs andre fagsystemer/løsninger, både eksisterende og fremtidige. Det vises til tekniske krav og SSA-L - Bilag 1 - Vedlegg 1 - Integrasjonsoversikt for oversikt over andre fagsystemer/løsninger hos TFK (dette vedlegget vil bli tilgjengeliggjort for de leverandører som blir kvalifisert).

### Krav til besvarelse

Leverandøren bes besvare krav som angitt med tekst, illustrasjoner og relevante skjermklipp. I kravspesifikasjonen er det beskrevet tilbudsinstruksjoner i kursiv. Dette er ment som veiledning til tilbyderne og erstattes med tilbyders besvarelse.

Kapittel 3. Krav til ny løsning består av en rekke underkapitler. I en del krav henvises det til fagområder, som er ensbetydende med underkapitler.

Med mindre annet er eksplisitt angitt i besvarelsen, legges det til grunn at tilbyderens svar beskriver leverandørens standardløsning, og at denne kan implementeres uten behov for tilpasning.

Med tilpasning menes endringer eller tillegg som ikke inngår i leverandørens ordinære produkt- eller tjenesteleveranse, og som krever utvikling, konfigurering eller særskilt tilrettelegging. Dette omfatter blant annet skreddersydd funksjonalitet, integrasjoner eller andre endringer utover standard leveranse.

Der det er angitt i kravene at besvarelse skal gis i annet Bilag, skal leverandøren svare ut aktuelle Bilag (Bilag 3,4,5,6,7,8,9) og eventuelt henvise til aktuelt Bilag i sitt løsningsforslag.

Leverandøren er selv ansvarlig for å beskrive alle nødvendige løsningselementer for å få en komplett beskrivelse av leveransen, selv om ikke alle disse skulle være kravsatt.

Kravtyper:

| Kravtype | Definisjon |
| --- | --- |
| M | Må-krav er ufravikelige minimumskrav som tilbudt løsning må oppfylle for at tilbudet skal bli vurdert. Alle må-krav skal besvares og dokumenteres av leverandøren. |
| E | Evalueringskrav er kriterier som brukes til å vurdere og rangere tilbudene som oppfyller må-kravene. Alle evalueringskrav skal besvares og dokumenteres av leverandøren. |

### Krav til ny løsning

#### 3.1. Generelle og overordnede krav

Generelle og overordnede krav dekker behov som er felles for alle fagområdene, økonomi og regnskap, innkjøp, samt lønn og personal, samt overordnede krav som ikke naturlig hører inn under tekniske krav, krav til personvern og informasjonssikkerhet eller krav til implementering av løsningen.

##### Felles krav til løsningen

| Krav-nr. | Beskrivelse av krav | Krav- type |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Brukeradministrasjon Løsningen skal ha funksjonalitet for å definere og styre/administrere de ansattes (brukernes) ulike tilganger, rettigheter og fullmakter i løsningen (brukeradministrasjon). Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |
| 3.1.2 | Tilganger, rettigheter og fullmakter TFK har behov for at prosesser knyttet til styring av tilganger til å se/lese, registrere/endre/løse oppgaver o.l., rettigheter til å godkjenne og fullmakter til å godkjenne utbetalinger på fagområdene automatiseres, er sporbare og kan dokumenteres. Spesielt gjelder dette delegering/bemyndigelse av fullmakter til å attestere og/eller anvise utbetalinger, gitt i fylkeskommunens delegasjonsreglement, og som involverer flere brukere med ulike roller. Brukeradministrasjon bør være felles for alle fagområdene og/eller sømløst integrert for hele ERP-løsningen. Tjenesten/løsningen bør støtte: - At tilganger og rettigheter opprettes på individ- og gruppenivå ut fra organisatorisk tilhørighet, ansvar og roller (og evt. andre nivåer). - At fullmakter til å attestere og anvise utbetalinger delegeres på individnivå i tråd med TFKs delegasjonsreglement. Delegering eller bemyndigelse gjennomføres på en kontrollert, sporbar og dokumenterbar måte, slik at myndighet, ansvar og fullmakter er tydelig definert og etterprøvbar. Delegering eller bemyndigelse av fullmakter bør initieres, bekreftes, godkjennes og etableres på en måte som sikrer korrekt tildeling i samsvar med TFKs krav til internkontroll og etterlevelse av reglement. Det samme gjelder for fullmakter som trekkes inn. - Mulighet for å definere og begrense innhold i-, tidsavgrensning- og endring og avslutning av tilganger, rettigheter og fullmakter. - At alle tilganger, rettigheter og fullmakter automatisk slettes når ansatte slutter eller tidsbegrensning utløper. - Mulighet for å opprette tidsbegrensede tilganger til eksterne, for eksempel ansatte hos revisor, systemleverandør, media m.fl. med mulighet for å inkludere dokumentasjon av signert taushetserklæring i prosessen og/eller som vedlegg før tilgang opprettes. - Automatisk masseendring av tilganger, rettigheter og fullmakter ved organisasjonsendringer o.l. - Varsling ved manglende eller utdatert informasjon. - Rapportuttak over historiske og aktive tilganger, rettigheter og fullmakter. - Automatisk arkivering av dokumentasjon knyttet til fullmakter i løsningen og/eller i fylkeskommunens arkivsystem. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. Gi eksempler på typiske roller og hvilke tilganger og rettigheter rollene vil ha i systemet. Gi eksempler på hvordan tilganger og rettigheter på gruppenivå løses/administreres. | E |
| 3.1.3 | Stedfortreder TFK har behov for en vikarløsning hvor en ansatt enkelt selv kan velge egen stedfortreder for oppgaveløsning ved fravær. Overføring av fullmakter til å attestere og anvise utbetalinger kan kun skje til ansatte som allerede er delegert eller bemyndiget slik fullmakt. Tjenesten/løsningen bør støtte: - At ansatt med oppgaver/godkjenningsoppgaver selv kan registrere (velge) egen (egne) stedfortreder(e). - At ansatt midlertidig (med tidsangivelse) kan overføre sine tilganger, rettigheter og fullmakter til stedfortreder. - At forskjellige stedfortredere kan registreres på oppgaver knyttet til ulike arbeidsprosesser på ulike fagområder. - At overføring til stedfortreder av fullmakt til å attestere og anvise utbetalinger skjer i tråd med TFKs delegasjonsreglement. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.1.4 | Brukervennlighet TFK har behov for høy brukervennlighet i alle deler av løsningen, som støtter ulike brukeres behov og skaper gode brukeropplevelser. Tjenesten/løsningen bør støtte: - Oversiktlige, rollestyrte og fleksible dashboard, med mulighet for tilpasninger og visninger basert på brukerens preferanser. - Tilpassede visninger (funksjonalitet) for ulike roller og brukergrupper. - Både standard og egendefinerte hjelpetekster og innebygget KI-/hjelpefunksjonalitet. - Enhets-/skjermtilpasset design (responsivt design). - Enkel navigasjon i og med god søkefunksjonalitet. - At det kun kan registreres datoer i datofelt. - Rask brukeropplevd responstid i alle deler av løsningen og ved bruk av alle funksjoner til enhver tid. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.1.5 | Oppgaver og varslinger TFKs ansatte på alle fagområder har behov for en samlet oversikt over egne oppgaver og varslinger. Det er også behov for samhandling, ved at brukere kan overføre og dele oppgaver mellom hverandre. Tjenesten/løsningen bør støtte: - Tilgang til en samlet og oversiktlig visning av egne oppgaver og varslinger, med mulighet for filtrering og prioritering. - Mulighet for at oppgaver enkelt kan overføres til andre eller deles mellom flere brukere. Det må fremgå hvem som har ansvar for oppgaven. - Standard funksjonalitet for varsler om oppgaver, hendelser m.v. tilpasset den enkelte brukergruppe (f.eks. Ansatte) og rolle (f.eks. Ledere), med mulighet for brukere å tilpasse, sette opp evt. slå av egne varsler etter behov (f.eks. type varsel, frekvens og kanal). Systemadministrator må kunne overstyre brukers egne preferanser for påkrevde varslinger. - Mulighet for at varsler kan sendes utenfor ERP-løsningen for eksempel (ikke uttømmende) via e-post. - Mulighet for at varsler kan deles med annen funksjonalitet, f.eks. (ikke uttømmende) kalenderintegrasjon. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.1.6 | Selvbetjening TFK har behov for at løsningen har selvbetjeningsfunksjonalitet samlet på ett felles område (“min side” e.l.), slik at ansatte kan få innsyn i egne data, motta personlige dokumenter, behandle digitale skjema knyttet til egen stilling o.l. Tjenesten/løsningen bør støtte: - Mulighet for brukere enkelt å opprette og vedlikeholde egne opplysninger som for eksempel bankkontonummer og pårørendeinformasjon. Oppgi alle personlige opplysninger som den ansatte selv kan registrere og ajourholde. - Mulighet for brukere å sende, motta og behandle digitale skjema, for eksempel søknader, personlige dokumenter, for eksempel lønnsslipper o.l. fra selvbetjeningsområdet. Oppgi andre eksempler på personlige dokumenter og søknader som kan behandles i selvbetjeningsløsningen. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.1.7 | Sporbarhet og historikk TFK har behov for god funksjonalitet for logging av alle faglige endringer i løsningen, slik at man sikrer god sporbarhet og historikk i løsningen. Dette er særlig viktig ved endring i organisasjonstilhørighet, tilganger, rettigheter og fullmakter, lønnsregistre, avgiftskoder, konteringsstrengens dimensjoner, leverandørregister o.l. (ikke uttømmende). Tjenesten/løsningen bør støtte: - Full sporbarhet og historikk for alle endringer i systemet, også for dokumentflyt og versjonshistorikk, inkludert hvilke endringer som er gjort, når de ble gjort, og av hvem. - Mulighet for å sette opp datostyrte endringer. - Mulighet for å sette opp varslinger ved kritiske endringer (f.eks. endring av roller eller sensitive data). - Støtte for revisjonsspor som kan eksporteres for eksterne revisjoner. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.1.8 | Arkivering og dokumentasjon TFK har behov for strukturert, sikker og mest mulig enkel og automatisert håndtering av arkivverdig dokumentasjon. Tjenesten/løsningen bør støtte: - Effektiv og korrekt håndtering av arkivverdig materiale i tråd med gjeldende lover, forskrifter og standarder. - Enkel og sikker overføring av arkivverdig dokumentasjon til og fra godkjente sakarkivsystemer, i samsvar med nasjonale krav til arkivuttrekk, og samtidig sikre at krav til autentisitet, pålitelighet, integritet og langtidsanvendbarhet ivaretas. - Automatisk arkivering i fylkeskommunens arkivsystem av dokumenter fra utvalgte prosesser, for eksempel (ikke uttømmende) fullmaktdokumenter. Kunden bør selv kunne definere hva som er arkivverdig, og senere endre dette. - Arbeidsflyter med digital signering og arkivering av dokumenter. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.1.9 | Automatisering og effektivisering TFKs behov for at ERP-løsningen tilrettelegger for økt automatisering og effektivisering av prosesser for å frigjøre tid til verdiskapende arbeid. Tjenesten/løsningen bør støtte: - At data registreres kun en gang for bruk i hele løsningen. Data bør registreres der den oppstår. - Automatisering av arbeidsprosesser og arbeidsflyter som reduserer manuelt arbeid, også på tvers av funksjoner i løsningen. - At Kunden selv kan opprette automatiserte prosesser og flyter. - At integrasjoner med andre systemer og løsninger kan støtte automatisering og effektivisering. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. Gi eksempler på automatisering og effektivisering ved bruk av KI. | E |
| 3.1.10 | Flere selskap Leverandøren skal levere en løsning med funksjonalitet som muliggjør administrering av flere selskap (juridiske enheter) i samme løsning, for eksempel (ikke uttømmende) for lønn og regnskapsføring inkludert konsolidering av årsregnskap for andre juridiske enheter, etter kommunale regnskapsprinsipper. Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |
| 3.1.11 | Språk Løsningen må kunne settes opp med norsk språk og med brukerflater (brukergrensesnitt) som har støtte for norsk bokmål. All dokumentasjon skal skrives på norsk. Det kan gjøres unntak for teknisk dokumentasjon av løsningen som kan være på engelsk. All kommunikasjon, veiledning (også KI-), opplæring og support skal foregå på norsk. Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |
| 3.1.12 | Universell utforming Løsningen skal være universelt utformet i tråd med standarden for universell utforming av IKT-produkter og -tjenester (EN 301 549 V3.2.1 (2021-03). Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |

##### Krav til grunndata (masterdata)

| Krav-nr. | Beskrivelse av krav | Krav- type |
| --- | --- | --- |
| 3.1.13 | Grunndata (masterdata) TFK har behov for en løsning som sikrer konsistens, nøyaktighet og tilgjengelighet på de grunnleggende dataene som brukes på tvers av prosesser og funksjonsområder, og er helt nødvendig (kritisk) for bruk av ERP-løsningen. Eksempler (ikke uttømmende) på grunndata er ansatt-/stillingsinformasjon, lønnarter, kontoer/dimensjoner, avgiftssatser, kunde- og leverandørinformasjon, valuta, fakturainformasjon, varelinjer, ordrenummer, varenummer, organisasjonsstruktur m.v. Tjenesten/løsningen bør støtte: - At grunndata registreres én gang og sømløst synkroniseres mellom ulike deler av ERP-løsningen og integrerte systemer. Oppgi hvilken del av løsningen som er master for grunndata. - Sentral administrasjon av masterdata, inkludert opprettelse, endring (oppdatering) og sletting av data. - At brukere kan bestille nye eller endrede grunndata, med arbeidsflyt for godkjenning, slik at sentral administrasjon blir å kontrollere og godkjenne opprettelse eller endring av data. - Kontrollmekanismer for å sikre datakvalitet, inkludert validering, fjerne duplikater og regelbasert databehandling. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. Gi eksempler på ulike grunndata, samt hvordan ivareta høy kvalitet på grunndata (masterdata). | E |
| 3.1.14 | Fellesløsninger for grunndata TFK har behov for at grunndata automatisk og evt. datostyrt registreres, oppdateres og/eller kontrolleres ved hjelp av integrasjon mot eksterne fellesløsninger. Tjenesten/løsningen bør støtte/tilrettelegge for integrasjon mot: - Nasjonale fellesløsninger, for eksempel (ikke uttømmende): - FREG (persondata, modulus-kontroll for fødselsnummer) - Enhetsregisteret (organisasjonsdata) - Merverdiavgiftsregisteret - ELMA-registeret (fakturainnhold m.m.) - Altinn (meldinger, rapportering m.m.) Se Digdir https://samarbeid.digdir.no/eformidling/felleslosninger/1309 - Banksektorens fellesløsninger, for eksempel (ikke uttømmende): - Tildele kontonummer og KID - KAR/Konto- og adresseringsregisteret - Eventuelt andre fellesløsninger (gi eksempler). Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. Er grunndata fra fellesløsninger tilgjengelig via API (Ja/Nei)? | E |
| 3.1.15 | Leverandørens ansvar for grunndata TFK har behov at Leverandøren registrerer, oppdaterer og kontrollerer andre aktuelle grunndata som brukes av “alle kunder” i sektoren. Eksempler (ikke uttømmende) kan være: - Postnummer - Statens reiseregulativ - Utdanningskoder - Styrkkoder (yrkeskoder) - Lønnartsregister - Kommuneregister - Avgiftssoner - KOSTRA-kontoplan - Mva-satser (moms-) - SAF-T koder Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. Er denne typen grunndata tilgjengelig via API (Ja/Nei)? | E |

##### Krav til rapportering, spørring, analyse og statistikk

| Krav-nr. | Beskrivelse av krav | Krav- type |
| --- | --- | --- |
| 3.1.16 | BI-funksjonalitet/BI-løsning Som lederstøttestøtte til strategisk og operativ styring av TFK, har fylkeskommunen behov for at løsningen samler, strukturerer, analyserer og presenterer data gjennom BI-funksjonalitet evt. en egen BI-løsning integrert med ERP-løsningen. Løsningen må dekke data fra alle fagområdene; økonomi og regnskap, innkjøp og lønn og personal. Tjenesten/løsningen bør støtte: - Sømløs og automatisk datainnhenting fra løsningen og mulighet for automatisk import av data fra andre interne og eksterne kilder. - Analyse og visualisering av standard og egendefinerte nøkkeltall (KPI/indikatorer) med trender, mønstre og avvik innen alle fagområdene, og mulighet for sammenligning mellom fagområder og/eller enheter i organisasjonen og mulighet for drilldown. - Visning av sanntidsdata og historikk. Mulighet for visninger av historiske data minimum for år, halvår, kvartal og måned. - Brukervennlige dashbord, grafer og rapporter, med mulighet for brukerne å tilpasse og bygge egne. - Mulighet for rollebasert tilgangsstyring. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.1.17 | Rapportering TFK har behov for brukervennlige og dyptgående rapporter for å ivareta rapporteringsbehov og -krav både innenfor og på tvers av alle funksjons-/fagområder. Tjenesten/løsningen bør støtte: - Brukervennlig og intuitivt rapportverktøy, med muligheter for drilldown for detaljert innsikt, samt filtrering på ulike parametre. - Generering og deling av rapporter på tvers av organisasjonen og evt. tilhørende juridiske enheter. Det bør være mulig å sende rapporter direkte til epost. - Planlagte (datostyrte) kjøringer av rapporter med automatisk generering og varsling. - Et tilbud av standardrapporter, inkludert måneds-/ periode-/ årsrapporter, og muligheter for tilpasning hos den enkelte bruker. - Mulighet for å bygge egendefinerte rapporter med fleksibilitet i datauttrekk, som kan lagres og gjenbrukes. Det bør være mulig å skille mellom private rapporter og felles rapporter. - Ferdigdefinerte rapporter som dekker alle rapporteringskrav iht. lov, forskrift eller annet regelverk pålagt Kunden, inkludert konsolidering av data fra ulike juridiske enheter. Løsningen bør legge til rette for automatisert uttak (filuttrekk i påkrevd format), innsendelse, kontroll og bokføring. - Mulighet for rapportuttak (eksport) i ulike formater (PDF, excel, word, csv etc.) egnet for videre analyse og bearbeiding av alle rapporter. - Mulighet for rollebasert tilgangsstyring. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. Inkluder oversikt over standardrapporter/dashbord med en kort beskrivelse. | E |
| 3.1.18 | Spørringer og søk TFK har behov for brukervennlig og fleksibel tilgang til data fra alle fagområdene for egne analyser og videre bearbeiding, uten å være avhengig av forhåndsdefinerte rapporter. Tjenesten/løsningen bør støtte: - Rask og fleksibel spørrefunksjon og søkefunksjon på tvers av løsningen, med mulighet for å filtrere på for eksempel dato, konto/ dimensjon, periode, bilagstype, fritekst o.l. (ikke uttømmende) - Mulighet for å gi tilgang til både sanntids- og historiske data, med støtte for drilldown og kobling mellom ulike datakilder i løsningen. - Mulighet for å bygge egne spørringer, lagre egne søk og tilpasse visninger etter brukerens behov og rolle. - Mulighet for å hensynta endringer i organisasjonstilhørighet, i konteringsstrengens dimensjoner etc. ved spørringer. - Mulighet for eksport av data til eksterne verktøy som excel, word, csv etc. for videre analyse og bearbeiding. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.1.19 | Statistikk TFK har behov for statistikk som dokumenterer hvordan ERP-løsningen brukes i organisasjonen. Slik statistikk vil være bidrag til gevinst-realisering, for eksempel økt adapsjon av løsningen. Tjenesten/løsningen bør støtte: - Mulighet for statistikk som dekker all brukeraktivitet i løsningen, f.eks. antall brukere, pålogginger, behandlede og ubehandlede faktura, bilag, ordrer, tidsbruk på ulike handlinger m.v. - Muligheten for at statistikkdata kan eksporteres til eksterne verktøy som f.eks. excel for videre bearbeiding og analyse. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. Gi utfyllende eksempler på statistikk som løsningen tilbyr. | E |

#### 3.2. Krav til økonomi og regnskap

Økonomi- og regnskapsfunksjonen i Troms fylkeskommune har ansvar for helhetlig økonomistyring. Planlegging og rapportering i som gjøres av økonomi og regnskap skal sikre at fylkeskommunenes ressurser forvaltes effektivt, i tråd med lover og forskrifter. Økonomi og regnskap omfatter både strategisk planlegging og operativ gjennomføring av økonomiske og regnskapsmessige oppgaver.

| Krav-nr. | Beskrivelse av krav | Krav- type |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Økonomimodell Utforming av økonomimodellen (konteringsstrengen som består av kontoplan og dimensjonsstruktur) er kritisk for styring, rapportering og datakvalitet. For best mulig virksomhetsstyring har TFK behov for å bygge en strukturert og logisk økonomimodell som styrer hvordan økonomiske data registreres, organiseres og analyseres. Løsningen bør støtte: - Stor grad av fleksibilitet ved oppbygging av konteringsstrengen, med mulighet for mange ulike konteringsdimensjoner, frihet ved valg av rekkefølge, samt mulighet for å aggregere de enkelte dimensjonene (hierarkier). - Numeriske og/eller alfanumeriske verdier, med tilstrekkelig antall tegn per dimensjon. - Funksjonalitet for å bygge relasjoner, koblinger, avhengigheter og begrensninger mellom kontoer og/eller dimensjoner i konteringsstrengen og mellom konteringsstrengen og annen grunndata. - Funksjonalitet for å koble balansekontoer mot virksomhetenes sektorkoder i Enhetsregisteret iht. kodeverket i KOSTRA (3 siffer). - En tilpasningsdyktig konteringsstreng over tid, som kan endres i tråd med nye og endrede behov, uten omfattende tilpasninger. - Standardisering på tvers av fagområdene slik at oppdatering av kontoer og dimensjoner en plass, oppdaterer alle deler av løsningen. - Mulighet for Kunden selv å opprette kontoer og begrepsverdier. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.2.2 | Aksesspunkt Løsningen må støtte: - Aksesspunkt for elektronisk dokumentutveksling, i henhold til EHF og øvrige relevante standarder. - Automatisert og sporbar dokumentflyt som er integrert med øvrige funksjoner i ERP-løsningen. Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |
| 3.2.3 | Konteringsstreng og KOSTRA Konteringsstrengen må bestå av KOSTRA-art (konto) og dimensjonen KOSTRA-funksjon, sammen med valgfrie dimensjoner, herunder også slike som definerer kostnadssted (organisasjon). Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |
| 3.2.4 | Kundefordringer - utgående faktura Løsningen må støtte: - Opprettelse og utsending av utgående faktura med korrekt MVA-spesifikasjon og identifikasjon av fakturerende enhet, i tråd med gjeldende regelverk. - Utsending av faktura i digitale kanaler, inkludert EHF via godkjent aksesspunkt. - Håndtering av utenlandske adresser og fakturering til utlandet. - Oversikt over fakturagrunnlag klare til utfakturering, med mulighet for justering av kontering og vedlegg før utsending. - Enkelt- og massesalgsordre, inkludert vedlegg. - Repeterende/abonnementsbasert fakturering. - Internfakturering. - Registrering av innbetalinger mot kundereskontro, med støtte for utligning og delutligning. - Håndtering av tilbakebetaling til kunde ved feil- eller dobbelbetaling. - Støtte for minimum to purringer/inkassovarsel. - Funksjonalitet for å registrere henstandsdato på krav. - Import av fakturagrunnlag fra forsystemer. - Informasjonsflyt med ekstern innfordrings- /inkassopartner. Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |
| 3.2.5 | Kundefordringer - utgående faktura Løsningen bør støtte: - Fleksible vare- og tjenesteregister tilknyttet fakturerende enhet. - Mulighet for splitting av faktura basert på ordre, referanse eller tilsvarende kriterier. - Gjenbruk av tidligere fakturaer eller ordre for effektiv fakturering. - Fakturering til foresatte/verge for mindreårige eller umyndige. - Mekanismer for å forebygge duplikater i kundereskontro. - Notater og oppfølgingsinformasjon på kundereskontro. - Sektorisering (KOSTRA) av kunder og automatisk bokføring på korrekte balansekonti. - Automatisk oppdatering av kundeopplysninger gjennom integrasjon mot offentlige registre (f.eks. Folkeregisteret og Enhetsregisteret, konkursregisteret). - Flere distribusjonskanaler (digital postkasse, e-faktura, e-post, brev m.m.) og fleksibelt kanalvalg. - Varsling ved feil i utsending av faktura eller purring, samt støtte for enkel re-utsending med sporbarhet. - Bokføring av ansvar på kundereskontro. - Automatisert håndtering av innbetalinger uten KID. - Lagring av betalers bankkonto på kundereskontro ved innbetalinger. - Effektiv opprettelse og oppdatering av kundereskontro gjennom integrasjon med forsystemer. - Effektiv håndtering av kreditnotaer, inkludert matching mot faktura. - Automatisk håndtering av internfakturering som betalt ved mottak og godkjenning. - Mest mulig automatisert støtte for innfordringsprosessen fra forfall til betaling eller tapsføring, uten at tapsføring påvirker pågående inkassosak. - Uttrekk av relevante rapporter, herunder aldersfordelt saldoliste, restanselister, fakturajournal og ubetalte reskontroposter. - Direkteføring på kundereskontro uten opprettelse av faktura. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.2.6 | Leverandørgjeld - mottak og behandling av inngående faktura Løsningen må støtte: - Mottak av faktura både EHF via aksesspunkt, PDF og papirfaktura i tråd med gjeldende regelverk. - Flere reskontrotyper, som utland og trekkeiere. - Mottak av EHF faktura via aksesspunkt for flere organisasjonsnummer i samme løsning. - Automatisk kobling av faktura mot ordre (eHandel) - Mulighet for å stoppe faktura som ikke automatisk matcher ordren, samt de fakturaene der varemottak ikke er utført. - Sending av purring til rekvirent ved manglende varemottak. - Mekanismer for å forebygge duplikater i leverandørreskontro. - Mekanismer som forebygger duplikater av samme faktura. - Remitterings inkludert kontroller og dobbelt godkjenning av utbetalinger for inn- og utenlandsleverandører. - Rapport ved avvik i remitteringsforslag. - Delbetaling av faktura. - Sperring for utbetaling av faktura. - Purringer i EHF-format. Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |
| 3.2.7 | Leverandørgjeld - mottak og behandling av inngående faktura Løsningen bør støtte: - Oversiktlig brukergrensesnitt som muliggjør at saksbehandler kan se og behandle innkommende faktura og vedlegg på en enkel måte. - Effektiv håndtering av faktura som ikke er EHF-format. Eks. «drag and drop» - funksjonalitet. - Konvertering av PDF-faktura til EHF-format. - Automatisk oppfølging av leverandør ved mangler/feil merking av faktura, og effektive muligheter for at leverandør kan korrigere informasjon sånn at faktura får tilstrekkelig datakvalitet til automatisk fortsette videre i saksbehandlerflyt. - Tilbakesending av feilfaktura til leverandør direkte fra løsningen. - Regelstyring av faktura for å sikre effektiv fakturaflyt. - Automatisk oppslag mot offentlige register (mva-registeret, folkeregisteret, Enhetsregisteret, svindelregister, Konto- og adresseringsregisteret (KAR), ikke uttømmende) for kontroll av faktura og automatisk registrering av nye leverandører og oppdatering av leverandørdata, herunder varsling og validering ved endring av firmanavn, kontonummer o.l - God varslingsfunksjonalitet for kontroll av feilmerking av faktura. - Kontroll av ulike punkter for anviste faktura/kreditnota, før bokføring. - At sentralt regnskap kan bistå med avviksbehandling (eHandel) - Flere bankkontoer i samme reskontro. - Bokføring av ansvar på leverandørreskontro. - Notater og oppfølgingsinformasjon på leverandørreskontro. - Automatisk fordeling til riktig saksbehandler basert på tilgjengelig informasjon i hele faktura og eventuelle vedlegg, uavhengig av fakturaformat. - Effektive og automatiserte rutiner for remittering fra leverandørreskontro. - Ulike valuta og sikre at korrekt valutakurs blir lagt til grunn for betaling ved automatisk oppdatering av valutakurs. - Automatisk motregning og mulighet for manuell motregning i leverandørreskontro, samt løsning for motregning på ulike reskontroer. - Matching av faktura og tilhørende kreditnota slik at KID fra faktura kan legge seg som KID på tilhørende kreditnota dersom feltet er uten innhold. - Fakturamatch mellom EHF-faktura (eHandel) /kreditnota og ordre. Dette gjelder f.eks. linjematch, summatch og hybridmatch. - Mulig søk på faktura og få oversikt over hele behandlingshistorikken. - Prekontering / forhåndskontering av fakturaer og funksjonalitet som gjør det mulig å få kontostrengen automatisk påført ved mottak av faktura/kreditnota. - Periodisering av faktura over flere perioder (måned/år), både frem og tilbake i tid. - Arkiv for slettede fakturaer. - Avstemming sum leverandørgjeld mot balansekonto. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.2.8 | Eiendeler og anlegg Løsningen bør støtte: - Anleggsregister som gir nøkkelinformasjon om driftsmidler, inkludert opprinnelig verdi, restverdi og levetid (ikke uttømmende) - Funksjonalitet for opprettelse, endringer og vedlikehold av anlegg. - Muligheter for effektive, fleksible og automatiserte avskrivninger, både for inneværende år og fremtidig avskrivningsplan. - Dekomponering, både på nye og eksisterende anlegg. - Behandling av både helt og delvis salg, utrangering av anleggsmiddel, nedskriving og kreditering. - Merking av anleggsmidler som kommer inn under justeringsreglene, samt ha mulighet for å ta ut rapport over disse. - Rapporter som viser informasjon om anleggsmidler (restverdier, opprinnelig verdi, rest-levetid (ikke uttømmende) - Utarbeidelse av anleggsnote i henhold til gjeldende regelverk. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.2.9 | Utlån Løsningen bør støtte: - Funksjonalitet for å ivareta og følge opp utlån på best mulig måte. - Opprettelse og vedlikeholde av forskjellige lånetyper. - Mulighet for å skille de forskjellige type lånetakere på forskjellige typer reskontro for korrekt sektorisering (KOSTRA). - Gode rapporter for avstemming av utlån mellom lånemodul og hovedbok. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.2.10 | Løpende regnskapsføring mv. Løsningen bør støtte: - Mulighet å produsere obligatoriske oppstillinger og opplysninger i økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet, inkludert konsolidering, jfr. til enhver tid gjeldende forskrift, om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. - Oversikt over hovedbok på transaksjonsnivå, inkludert historikk og dokumentasjon. - De til enhver tid gjeldende bankstandarder. - Automatisert informasjonsflyt, automatpostering av banktransaksjoner og automatisk matching av innbetalinger. - Enkel håndtering og kontering av eksterne tilskudd som innbetales direkte inn på bankkonto (Cremul). - Reversering/tilbakeføring helt og/eller delvis av bilag, samt merking av bilaget som er reversert/tilbakeført. - Bokføring av hovedboksbilag, av både kjernebrukere og andre brukere av systemt, både med og uten arbeidsflyt. - Bokføring både med og uten reskontro. - Funksjonalitet for å enkelt laste inn bilag, eksempelvis de som følger leverandørens excel-mal - både med og uten arbeidsflyt, og med og uten reskontro. - Samhandling med forsystem og kassasystemer for bilagsføring. - Mulighet til å legge på et internt merknadsfelt (utover standard referansefelt) på ulike bilagstyper, som følger bilaget. - Avstemming mellom lønn og regnskap. - Mulighet for å legge ved filer som vedlegg på bilag. - Merking av bilag med tilhørende vedlegg som sensitive og dermed ikke kan sees av andre enn de som har tilgang til gjeldende avdeling/område. - Håndtering av tilskudd inkl. utbetaling via nettbank / fil, delutbetaling og avstemming. - At rapporter som gjelder saldospesifikasjoner, åpne poster, betalte og ubetalte fakturaer (kontoutdrag og aldersfordelt saldo) på leverandører og kunder, kan hentes ut når som helst i løpet av året. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.2.11 | Merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon Løsningen må støtte: - Generering av fullstendig og korrekt Merverdiavgift- og merverdiavgiftskompensasjonsrapport som tilfredsstiller til enhver tid gjeldende krav fra Skatteetaten. - Håndtering av kjøp av varer og tjenester fra utlandet. - Håndtering av flere mva-sett/kodeserier utover mva-kompensasjon, og kunne ha egne mva-meldinger for de ulike settene. Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |
| 3.2.12 | Merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon Løsningen bør støtte: - En effektiv og god måte å kontrollere og avdekke feil før innsending av mva-meldinger. - Direkte opplasting fra regnskapssystemet til Skatteetaten for kompensasjonsmelding for MVA og MVA-melding. - God funksjonalitet for administrering av SAF-T knytninger, herunder også når vi etablerer egne kontoer og mva-koder. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.2.13 | Periodiseringer Det er behov for å kunne periodisere budsjett- og regnskapsdata (faktura, lønn, bilag o.l.). Løsningen bør støtte: - Mulighet for periodisering av budsjett- og regnskapsdata etter de samme reglene (f.eks. lineær fordeling, sesongvariasjoner eller faktiske dager i måneden). - Automatisk fordeling av budsjett- og regnskapsdata på månedsnivå basert på definerte periodiseringsnøkler, og sanntids avviksanalyse mellom periodiserte faktiske tall og budsjett. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.2.14 | Avstemming Løsningen bør støtte: - Effektiv funksjonalitet for både manuell og automatisk avstemming, inkludert bankavstemming, med støtte for regelstyring og varsling i avvik. - Automatisk avstemming av økonomiske kretsløp og generelle sammenhenger i regnskapet, inkludert konsolidert kretsløpsavstemming. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.2.15 | Periode- og årsavslutning Løsningen bør støtte: - Kontrollert bokføring i åpne og lukkede perioder, med fleksibel tilgangsstyring og mulighet for etterpostering. - Smidig og fleksibel avslutning av regnskapsperioder med god kontroll og styring, - Regelsett for automatiske posteringer (f.eks. mot kapitalkonto) - Utskrift av forskriftsskjma i hht. Lovverk. Eks. kunne legge inn informasjon om hva som er vedtatt av politikerne og slik få ut skjema for bevilgningsoversikter og økonomiske oversikter. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.2.16 | Kontroll Løsningen bør støtte: - Kontroll av bilag før bokføring. F.eks. kunne sjekke alle bilag som har brukt en gitt konto, er over ett visst beløp (ikke uttømmende). Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.2.17 | Rapporter og spørringer Løsningen bør støtte: - Resultat av spørring innenfor regnskapsåret på kontoer i balansedelen av regnskapet, bør kunne begrenses til kun å inkludere tidligere års åpne poster i IB/inngående balanse (normalt på periode 0) - Funksjonalitet for å merke personlig næringsdrivende/selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted (SNU) i leverandørreskontroen som rapporteringspliktige for tredjepartsopplysninger til Skatteetaten. Merkingen brukes til å styre seleksjon, behandling, kontroller, sporbarhet og generering av filer. ERP-løsningen bør ha støtte for automatisk innsending av tredjepartsopplysninger til Skatteetaten. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.2.18 | Budsjett Integrasjon med Framsikt (drift og investering) Løsningen må støtte: - Overføring av budsjett og budsjettreguleringer mellom Framsikt og ERP løsningen, herunder håndtering av budsjettendringer, periodiseringer, samt tilhørende dokumentasjon i form av vedlegg eller bilag. - Overføring av nødvendige lønnsdata fra ERP løsningen til Framsikt. Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |
| 3.2.19 | Budsjett Integrasjon med Framsikt (drift og investering) Løsningen bør støtte: - Robuste arbeidsprosesser for budsjettarbeid og budsjettreguleringer, som reduserer risiko for feil, behov for manuelle korrigeringer og dobbeltarbeid mellom Framsikt og ERP￼løsningen. - Arbeidsprosesser som legger til rette for effektiv håndtering av budsjett og budsjettreguleringer på tvers av systemene. - Mekanismer som bidrar til kvalitetssikring av budsjettdata før overføring. - Mest mulig automatiserte arbeidsflyter mellom Framsikt og ERP-løsningen. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |

#### 3.3. Krav til innkjøp

Innkjøpsfunksjonen i Troms fylkeskommune har ansvaret for å sikre at innkjøp skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og at offentlige midler benyttes på en effektiv og bærekraftig måte. Innkjøp skal støtte opp under fylkeskommunens strategiske mål og bidra til verdiskapning, innovasjon og samfunnsansvar.

Funksjonelle behov:

- Bestillingsløsning

- Kataloghåndtering

- Innkjøpsavtaler og kontraktshåndtering

##### Bestillingsløsning

| Krav-nr. | Beskrivelse av krav | Krav- type |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Støtte bestillinger Løsningen må støtte bestillinger via varekatalog, Punch-out og fritekst, også via mobile enheter. Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |
| 3.3.2 | Forhåndsgodkjenning Løsningen må støtte forhåndsgodkjenning av bestillinger. Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |
| 3.3.3 | Brukervennlig bestillingsprosess Det er behov for en brukervennlig og effektive bestillingsprosess via varekatalog. Løsningen bør støtte: - Søkefunksjon. - Merking av produkter i katalogen, f.eks. avtaleprodukt, miljømerking eller andre relevante merkinger. - Filtreringsmuligheter. - Produktbeskrivelser og bilder. - Mulighet for bestiller å opprette handlelister og merke favorittprodukter. - Mulighet for EAN/QR-kodeskanning for enkel bestilling. Listen er ikke uttømmende, og leverandør står fritt til å tilby andre funksjonaliteter. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.3.4 | Sømløs flyt mellom bestillingsløsning og punchout Det er behov for en løsning som sikrer en sømløs og brukervennlig flyt mellom bestillingsløsning og Punchout. Løsningen bør støtte: - At det er enkelt for brukerne å finne de ulike eksterne nettbutikkene (punchout-løsningene). - Færrest mulig klikk for å gjennomføre en bestilling. - Automatisk utfylling av data fra Punchout, f.eks leveringsdato. Listen er ikke uttømmende, og leverandør står fritt til å tilby andre funksjonaliteter. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.3.5 | Andre funksjoner Det er behov for andre effektive og brukervennlige funksjoner i forbindelse med bestilling: Løsningen bør støtte: - Fritekstbestillinger med mulighet for å lage maler. - Fysisk handling i butikk uten utlegg, med rekvisisjon/formular via f.eks e-post, utskrift og/eller direkte til leverandør. - Behovsmelding. - Mulighet for å fastsette differensierte beløpsgrenser som styrer når kjøp må godkjennes av leder/går til anvisning. - Mulighet for automatisk forslag til kontering basert på ansattes tilknytning, med mulighet for overstyring og splitting. - Mulighet for å registrere retur i systemet. Listen er ikke uttømmende, og leverandør står fritt til å tilby andre funksjonaliteter. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.3.6 | Det er behov for at løsningen må støtte mulighet for å: - Lagre handlekurv ved bestilling. - Lage notat til leverandør på ordre ved bestilling. - Velge leveringsadresse og kontering ved bestilling. Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |
| 3.3.7 | Registrering av varemottak Det er behov for at løsningen legger til rette for brukervennlig og effektiv registrering av elektronisk varemottak. Løsningen bør støtte: - Automatisk forhåndsutfylt forslag til varemottak basert på bestillingen. - Mulighet for å korrigere varemottak. - Mulighet for å slette eller avslutte ordre. - Varsel ved manglende varemottak. Listen er ikke uttømmende, og leverandør står fritt til å tilby andre funksjonaliteter. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.3.8 | Utskrift I forlengelse av pkt. 3.1.17, har fagområde Innkjøp behov for funksjon for å kunne ta ut rapporter, med mulighet for utskrift. Løsningen bør støtte rapportuttak for: - Brukere som bestiller på avtale. - Aktive brukere. - Roller i bestillingsløsninga - Hvilke bestillingsformer som benyttes. - Logg og historikkrapporter på varemottak. - Fakturamatch og ordrematch. Listen er ikke uttømmende, og leverandør står fritt til å tilby andre funksjonaliteter. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |

##### Kataloghåndtering

| Krav-nr. | Beskrivelse av krav | Krav- type |
| --- | --- | --- |
| 3.3.9 | Brukervennlig kataloghåndtering Det er behov for enkel og brukervennlig kataloghåndtering, herunder god kontroll på avtalepriser og sortiment. Løsningen bør støtte: - Opprettelse, validering/kontroll og godkjenning av EHF-kataloger. - Kontroll på avtalepriser, sortiment og begrensninger. - Oversikt over endringer i ny katalog sammenlignet med forrige godkjente katalog og basiskatalog (f.eks. første godkjente katalog ved oppstart av rammeavtalen). - Produktbilder i EHF-katalogen. - Automatisk innlesning av godkjente kataloger. - Opprettelse og vedlikehold av manuelle kataloger fra Excel/CSV Listen er ikke uttømmende, og leverandør står fritt til å tilby andre funksjonaliteter. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |

##### Innkjøpsavtaler og kontrakthåndtering

| Krav-nr. | Beskrivelse av krav | Krav- type |
| --- | --- | --- |
| 3.3.10 | Oversikt avtaler Det er behov for god og brukervennlig oversikt over innkjøpsavtaler, kontrakthåndtering og støtte for kontroll og oppfølging av avtalelojalitet. Løsningen bør støtte: - Oversikt over innkjøpsavtaler. - Oversikt over leverandører det kjøpes fra. - At bestillere styres mot korrekt leverandør og avtale. - At faktura kan knyttes til avtaler slik at avtalelojalitet kan måles. - Funksjonalitet som gir varsel ved utløp av avtaler basert på verdi. - Oppdatering og vedlikehold av UNSPSC-koder. Listen er ikke uttømmende, og leverandør står fritt til å tilby andre funksjonaliteter. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.3.11 | Nøkkeldata Det er behov for at løsningen kan utveksle relevante nøkkeldata med oppdragsgivers kontrakts- og leverandørregister (CLM/SRM) slik at informasjon om leverandører, avtaler og kjøp er konsistent og oppdatert på tvers av systemene. Løsningen bør kunne støtte utveksling av følgende nøkkeldata: - Leverandørinformasjon - Avtaleinformasjon - Relasjon mellom leverandør og avtale - Knytning mellom bestillinger, fakturaer og tilhørende avtaler Listen er ikke uttømmende, og leverandør står fritt til å tilby andre funksjonaliteter. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |

#### 3.4. Krav til lønn og personal

Lønn- og personalfunksjonen i Troms fylkeskommune har ansvaret for å sikre korrekt og rettidig lønnsutbetaling samt offentlig rapportering, forvalte lønns- og ansattdata, bidra til gode personalprosesser og støtte ledere og ansatte i hele ansettelsesforløpet.

Lønn og personal skal bidra til en effektiv og profesjonell personaladministrasjon og samtidig sikre at organisasjonen følger lov og avtaleverk innenfor området.

| Krav-nr. | Beskrivelse av krav | Krav- type |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1 | Lønn og lønnskjøring Det er behov for at løsningen må støtte: - lønnsgrunnlag, beregninger og etterbetalinger. - automatisk innhenting av skattekort. Løsningen må også håndtere ulike skattetrekksordninger for lønnstakere som kildeskatt, pensjonister, frikort m.v. - mulighet for å knytte ansatte opp mot pensjonskasse (KLP/SPK), og beregne arbeidsgivers andel og pensjonstrekk for den ansatte. - automatisk beregning og betaling av skatter og avgifter. Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |
| 3.4.2 | Lønn og lønnskjøring Det er behov for at løsningen bør støtte: - en automatisert lønnsprosess i størst mulig grad, blant annet for lønnsberegning, pensjonsberegning, feriepengeberegning, ansiennitetsopprykk, etterbetalinger, varsler om feil, lønnsutbetaling, overføring til regnskap, avstemminger og kontroll. - en automatisk prosess for start av nytt år, inkludert generere individuelle saldoer på ansatte, oppretting av lønnsperioder, overføring av akkumulatorer som feriepenger, utleggstrekk, negativ lønn osv. - oppretting av egne lønnarter ved behov. - mulighet for å sette opp grenseverdier, blant annet maksbeløp på netto utbetaling, med god funksjonalitet for avviksrapportering. - registrering og godkjenning av timelønn og overtid i samsvar med Hovedtariffavtalens bestemmelser, med sømløs overføring til lønnsutbetaling etter en saksgang. - en god funksjonalitet for feriepengeberegning, tilpasset Hovedtariffavtalens bestemmelser. - oversikt over ulike lønnstrekk og en mest mulig automatisert prosess for trekk i lønn og utbetaling til trekkeiere. - sømløs overføring av variabler fra forskjellige forsystemer, slik som InSchool og system for tids- og fraværsregistrering. Det bør være mulighet manuell overstyring. - innlesing av variabler fra regneark og eksterne datakilder (for eksempel telefonfil, husleiefil). - elektronisk arkivering av lønnsBilag, korrigeringsBilag m.m., i størst mulig grad automatisert. - håndtering av naturalytelser, for eksempel utvidet forsikringsordning. - håndtering av feilutbetalinger med god sporbarhet av transaksjonene. - masseendring av lønnstransaksjoner med ulike utvalgsmuligheter. - mulighet for å registrere og simulere lønnsutbetaling for flere fremtidige perioder. - håndtering av resultat fra lønnsforhandlinger i kommunal sektor, herunder sømløs overføring fra forsystem. - tilgang til historiske lønns-, stillings- og organisasjonsdata i dagens løsning, med god sporbarhet og endringslogg. - brukervennlig løsning for enhetenes lønnskontroll før lønnskjøring, med sammenligning av fastlønn mot forrige lønnsperiode. Det bør være mulig å signere for utført kontroll og legge inn kommentarer ved avvik. Kontroll og kommentarer bør loggføres. - sikker utsendelse av lønnsslipper og årsoppgaver. Mulighet for ulike distribusjonsmåter. - brukervennlige oversikter for avstemming og kontroll. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.4.3 | Reise og utlegg Det er behov for at løsningen må støtte: - registrering og innsending av reiseregninger og utlegg. - arbeidsflyt med kontroll og godkjenning av reiseregninger, med mulighet for flere godkjenningsledd. - automatisk oppdatering av godtgjørelser i henhold til statens satser og Statens regulativ. Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |
| 3.4.4 | Reise og utlegg Det er behov for at løsningen bør støtte: - brukervennlige prosesser, med mulighet for å registrere, sende inn og godkjenne reiseregninger på flere brukerflater. - mulighet for hjelpetekster til registrering der det er naturlig (for eksempel info om konteringsstreng og mva-kode knyttet til utleggstype), samt at det framgår hvilke felter som er obligatoriske for utfylling. - god funksjonalitet for å benytte elektroniske kvitteringer fra ulike kilder. - omregning av utenlandsk valuta til norske kroner. - elektronisk kjørebok for firmabiler, og støtte for kjøreboksregistrering ved bruk av privat bil. - mulighet for å registrere reiseutgifter hvor regningsutsteder ikke har hatt utlegg, og dermed ikke skal ha utbetalt refusjon. Dette gjelder for eksempel flybilletter som er fakturert fra reisebyrå. - god oversikt over reiseregninger for regningsutsteder, godkjenner og administrator, inkludert vedlegg og status. Gjelder også historiske reiseregninger. - varsling til regningsutsteder dersom reiseregning allerede er skrevet i samme datointervall, samt varsling dersom en reiseregning avvises. Meldinger mellom regningsutsteder og godkjenner bør loggføres og være synlig for alle som har tilgang. - mulighet for å sette obligatoriske krav til vedlegg som må innfris før innsending. - fleksibel konteringslogikk som også håndterer særskilte konteringsbehov direkte i løsningen. Regningsutsteder bør kunne endre konteringsstreng på en enkel måte. Det bør være mulighet for automatisk konteringskontroll ved regningsutstedelse. - mulighet for å legge inn egendefinerte utleggstyper for godtgjørelser og utlegg, med datostyring. Vi ønsker å kunne legge inn egne hjelpetekster for disse. - mulighet for å sette begrensninger i tilgang til utleggstyper ut fra regningsutsteders tilknytning, for eksempel kontering på ansvar eller stillingskode. - mulighet for kontrollrapport og varsling på avvik, blant annet for egendefinerte maksbeløp per reiseregning og duplikatkontroll. - mulighet for administrator til å kunne stanse utbetaling av reiseregning som er godkjent. Administrator må kunne legge inn årsak til stans i et kommentarfelt, og regningsutsteder bør få varsel om stans, med årsak. - mulighet for å kunne registrere reiseregning på vegne av andre. - Sømløs overføring av data fra/til kjernesystem for lønn og personal. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.4.5 | Oppfølging av ferie og fravær Det er behov for at løsningen må støtte: - registrering av ferie, permisjoner med og uten lønn, sykefravær og egendefinert fravær. - saksgang for godkjenning av ferie og fravær, med mulighet for flere godkjenningsledd. Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |
| 3.4.6 | Oppfølging av ferie og fravær Det er behov for at løsningen bør støtte: - brukervennlige prosesser for oppfølging av ferie og fravær. - oversikt for ansatte over eget fravær og status, inklusiv historikk over registreringer og endringer. - automatisk beregning av saldoer for ferie og fravær. - en helhetlig sykefraværsoversikt for ledere som viser sykefravær for enkeltansatte, egen enhet og totaltall for fylkeskommunen. Oversikten bør også vise historikk, gi god visualisering av tallmateriale og være egnet til god sykefraværsoppfølging. - mulighet for å kunne lage fraværsrapporter med egendefinert gruppering av enheter på en enkel måte. - egne registreringsfelt for ekstra opplysninger om vedtak fra Nav, for eksempel ekstra omsorgsdager, fritak arbeidsgiverperiode - automatiske varsler til både arbeidsgiver og ansatt når det nærmer seg overskridelse og faktisk overskridelse av grenseverdier (f.eks. antall egenmeldingsdager og maksdato). Det bør være mulig å legge inn tekst i fritekstfelt. - mulighet for å sette opp egendefinerte varsler med fritekstfelt. - import og behandling av fraværsdata fra forsystemer og Altinn, inklusiv duplikatkontroll. - import av digital sykmelding og søknad om sykepenger, innsending av inntektsmelding etter nye rutiner med Altinn 3. Systemet bør ha kontrollrapporter for oppfølging av familieytelser. - automatisk mottak av refusjoner fra Nav og egnede rapporter for avstemming og oppfølging av utestående refusjoner. Refusjonsinntekter bør overføres sømløst til regnskap. - regnskapsføring av refusjonsinntekter i samsvar med kontering av lønnsutgifter for den ansatte, inklusiv oppsplitting på ulike konteringsdimensjoner der det er aktuelt. - rapporter som viser refusjonsinntekter på ansattnivå, og som er direkte avstembar mot regnskapsførte refusjonsinntekter. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.4.7 | Offentlig rapportering og fagforeningstrekk Det er behov for at løsningen må støtte: - generering og innsending av A-melding for arbeidsforhold og lønnsopplysninger for en eller flere ansatte. - Rapportering av data til PAI i samsvar med KS sin datainnsamling til PAI. - generering av fraværsstatistikk for rapportering ut fra SSB og Navs behov. - rapportering av fagforeningstrekk. - pensjonsrapportering til KLP og SPK. Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |
| 3.4.8 | Offentlig rapportering og fagforeningstrekk Det er behov for at løsningen bør støtte: - henting og sending av data via personuavhengig systembruker, med kobling mot altinn 3 for å hente skattekort, sende A-melding samt annen innrapportering. - A-melding bør kunne rapporteres kun på arbeidsforhold. Prosessen for A-melding bør være mest mulig automatisert. - veiledning for rapportuttak av fraværsstatistikk, hvordan lese rapport og en forklaring på oppbygging av rapporten. - en effektiv distribusjon av rapporter til rapportmottakere. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.4.9 | Personaladministrasjon Det er behov for at løsningen bør støtte: - enkel og intuitiv registrering og vedlikehold av ansattdata, med mulighet for tilpasning av oppsett for ulike ansattkategorier/ enheter. - håndtering av ansettelser, interne overflyttinger, opphør av stilling/ansettelsesforhold og reansettelser, det i en mest mulig automatisert prosess. - standardiserte og digitale arbeidsflyter for punkt 1 og 2, for eksempel avslutning av arbeidsforhold, prøvetidsoppfølging, rolle- og tilganger (inkl. eksterne systemer som Altinn). - automatisk ansiennitetsberegning i samsvar med Hovedtariffavtalens bestemmelser. - mulighet for masseendringer i ansattdata. - historikk på alle registreringer. - arbeidsflyt til/fra aktuelle forsystem, som for eksempel InSchool. - administrasjon av pårørendedata og andre personalopplysninger - oversikt over ansatte med spesielle forhold, som for eksempel adressesperre eller om ansatt er styrkedisponert. - sømløs samhandling med lønnssystem, rekrutteringssystem og andre personalrettede løsninger. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.4.10 | Personalarkiv og dokumentbehandling Det er behov for at løsningen bør støtte: - god dokumenthåndtering og digital, strukturert arkivering av personaldokumenter. - elektronisk signering av dokumenter. - masseopplasting og import av dokumenter. - sømløs samhandling med andre personalrettede løsninger, for eksempel kompetanseløsning/arkivløsning. - oversikt over dokumentasjon for hele ansattreisen, fra ansettelse til avslutning. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.4.11 | Organisasjonsadministrasjon Det er behov for at løsningen bør støtte: - en organisasjonsstruktur som gjenspeiler fylkeskommunens registrering i Enhetsregisteret, organisasjonskart og godkjenningslinjer. - enkel og intuitiv oppretting, endring og vedlikehold av organisasjonsstruktur, inklusiv roller. - endringer ved blant annet omorganisering eller masseflytting av ansatte. - mulighet for en god oversikt over ansatte per enhet i sanntid, til støtte for leder og administratorer. - sømløs samhandling mellom rekrutteringssystem, personaladministrasjon og system for brukeradministrasjon. - oppretting, endring og avslutning av stillinger. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.4.12 | Lønnsforhandlinger Det er behov for at løsningen bør støtte: - gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger på en effektiv måte. - oppdatert og helhetlig oversikt over stillingsinformasjon, organisasjonsstruktur, lønnsdata og fagforeningstilhørighet, med mulighet for kontinuerlig synkronisering av ansatt- og stillingsdata mot kjernesystem. - sømløs og effektiv arbeidsflyt for involverte parter, herunder forhandlingsutvalg, tillitsvalgte og ledere. - oversikt over medlemsmasse for tillitsvalgte, med mulighet for registrering av krav og mottak av tilbud. - håndtering av medarbeidervurderinger og forslag til fordeling av midler fra ledere, med mulighet for saksflyt. Mulighet for import fra excel. - tilgang til historikk for krav og tilbud. - mulighet for forhandlingsutvalget til å hente lønnsmasse, gjennomføre beregninger og utarbeide samt distribuere tilbud, inkludert flere utkast. - ulike forhandlingsparametre, blant annet virkningsdato, årslønn, ulike tillegg og forhandlingskriterier. - eksport av rapporter for videre analyser eller bearbeiding. - generering av protokoll og resultatliste for hver fagforening - sømløs overføring av forhandlingsresultat til lønn, inkludert avviksrapporter. - formidling av resultat av lønnsforhandlingene. - automatisk arkivering av forhandlingsbrev med forhandlingsresultater for den enkelte ansatte. - oversiktlige statistikker og statusvisninger, for eksempel kostnadsberegning av lønnsoppgjøret. - at administrator har full tilgang til alle data og kan administrere og begrense tilganger for øvrige brukere. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |

#### 3.5. Tekniske krav

Dette kapittelet beskriver de tekniske kravene til ERP-løsningen, herunder arkitektur, integrasjoner, tilgang til data og tekniske mekanismer som er nødvendige for å sikre en robust, fleksibel og fremtidsrettet løsning.

Kravene skal sikre at løsningen kan integreres sømløst med oppdragsgivers øvrige systemlandskap, understøtte effektiv datautveksling og legge til rette for videre digitalisering, inkludert bruk av avansert analyse og kunstig intelligens.

| Krav-nr. | Beskrivelse av krav | Krav- type |
| --- | --- | --- |
| 3.5.1 | Overordnet løsningsarkitektur Det er behov for at leverandøren skal beskrive overordnet løsningsarkitektur for ERP-løsningen, inkludert datasentermodell, georedundans og tilgjengelighetsmekanismer. Beskrivelsen skal være tydelig og oversiktlig og beskrive faktisk løsning og avgrenses til teknisk arkitektur og komponentstruktur. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.5.2 | Integrasjonsarkitektur og API-tilgang Det er behov for at leverandørens integrasjonsarkitektur og API-tilgang skal basere seg på anerkjente standarder, eksempelvis RestAPI, OpenAPI og lignende. Den skal være sikret med moderne autentisering, eksempelvis OAuth2 eller tilsvarende. API skal være dokumentert med: - Beskrivelse av endepunkter - Autentiseringsmetoder - Eksempel på bruk API skal være tilgjengelig for oppdragsgiver uten ekstra kostnader. Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |
| 3.5.3 | Integrasjon mot eksisterende systemportefølje Se vedlegg «SSA-L – Bilag 1 – Vedlegg 1- Integrasjonsoversikt.xlsx» for oversikt over integrasjoner oppdragsgiver benytter seg i dag, og «SSA-L – Bilag 1 – Vedlegg 2 – Flytskjema.vsdx» for forenklet flytskjema for disse integrasjonene. Leverandør skal svare tilbake hvilke av disse integrasjoner løsningen kan integreres mot. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.5.4 | Tilgangskontroll for ERP‑instansen Det er behov for at leverandør skal tilby minst en mekanisme for å begrense og kontrollere tilgang til oppdragsgivers ERP-instans. Dette kan være eksempelvis IP-allowlisting, site to site VPN, Entra ID conditional access eller lignende. Leverandør skal dokumentere metodene som tilbys. Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |
| 3.5.5 | Integrasjon mot FINT platform Oppdragsgiver er tett integrert mot Novaris FINT løsninger. Leverandør skal utvikle og ivareta et FINT adapter for integrasjon mot Novaris FINT platform. Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |
| 3.5.6 | Bruk av kunstig intelligens på ERP-data Det er behov for at løsningen skal legge til rette for at oppdragsgiver kan etablere egne KI agenter i valgfri plattform, som kan benytte data fra ERP-løsningen. Dette innebærer at: - ERP-løsningen skal gjøre relevante data tilgjengelig for bruk i KI-tjenester gjennom standardiserte og dokumenterte API-er - Data skal kunne aksesseres på en kontrollert og sikker måte, i henhold til etablerte autentiserings- og autorisasjonsmekanismer - Det skal være mulig å hente ut data for bruk i analytiske formål og KI-modeller uten å være avhengig av leverandørspesifikke verktøy eller brukergrensesnitt - Løsningen skal ikke begrense oppdragsgivers mulighet til å benytte egne KI-verktøy, modeller eller plattformer Tilgang til data for KI-formål skal baseres på de samme API-ene og mekanismene som beskrevet i pkt. 3.5.3 Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |
| 3.5.7 | Bruk av eksterne KI-agenter Tjenesten/løsningen bør teknisk støtte bruk av eksterne KI-agenter. Leverandøren skal beskrive hvordan løsningen teknisk støtter bruk av eksterne KI-agenter, inkludert: - Hvilke data som er tilgjengelig via API - Eventuelle begrensninger i bruk av data til analyse og KI formål - Hvordan tilgangsstyring og sikkerhet ivaretas ved slik bruk Beskrivelse skal avgrenses til teknisk tilrettelegging. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.5.8 | Single Sign-On (SSO) via Microsoft Entra ID Det er behov for at pålogging for ansatte skal normalt skje via oppdragsgivers identitetsplattform Microsoft Entra ID. Det skal være støtte for SAML og SCIM protokoller, og løsningen skal fungere med oppdragsgivers conditional acce*ss og MFA prinsipper. Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |

#### 3.6. Krav til Personvern og informasjonssikkerhet

Dette kapittelet beskriver krav til personvern og informasjonssikkerhet ved bruk av ERP-løsningen, herunder hvordan løsningen ivaretar sikker behandling av data og etterlevelse av gjeldende regelverk.

Kravene skal sikre at behandling av data skjer på en trygg, kontrollert og etterprøvbar måte, og at løsningen understøtter oppdragsgivers behov for konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

| Krav-nr. | Beskrivelse av krav | Krav- type |
| --- | --- | --- |
| 3.6.1 | Leverandørstyring og oppfølging Det er behov for å sikre at leverandør har systemer som tilfredsstiller oppdragsgivers retningslinje for leverandørstyring, se «SSA-L – Bilag 1 - Vedlegg 3 -Retningslinje for leverandørstyring.pdf». Tjenesten/leveransen bør omfatte en sikker og forutsigbar oppfølging av leverandørforhold. Leverandøren bes beskrive hvordan leverandørens systemer, prosesser og praksis bidrar til å etterleve oppdragsgivers retningslinjer for leverandørstyring, jf. SSA-L – Bilag 1 - Vedlegg 3 -Retningslinje for leverandørstyring.pdf. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.6.2 | Databehandling og personvern Leverandør skal etterleve oppdragsgivers krav til databehandling slik det fremgår av «SSA-L – Bilag 1 - Vedlegg 4 - Mal for databehandleravtale med bilag.pdf», inkludert oppdragsgivers retningslinje for leverandørstyring. Leverandør skal dokumentere hvordan de imøtekommer disse kravene. Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |

#### 3.7. Krav til implementering

Leverandøren skal sammen med Kunden gjennomføre et implementeringsprosjekt (etableringsfasen) for tjenesten/løsningen som skal leveres og etableres/implementeres. Leverandørens forslag til plan for implementeringsprosjektet må utformes slik at løsningen kan benyttes i ordinær drift 01.01.2028. Planen skal godkjennes av Kunden før kontraktsignering.

Som svar på kravene i dette kapitlet (i Bilag 1) skal Leverandøren, i SSA-L Bilag 3 «Plan for etableringsfasen», bekrefte og dokumentere eller beskrive hvordan TFKs behov dekkes, inklusive forslag til plan for implementering av tjenesten/løsningen.

##### Plan for implementeringsprosjektet (etableringsfasen)

| Krav-nr. | Beskrivelse av krav | Krav- type |
| --- | --- | --- |
| 3.7.1 | Ledelse av etableringsfasen Leverandøren skal påta seg å lede implementeringsprosjektet. Bekreft og dokumenter i Bilag 3 at leverandøren ivaretar fylkeskommunens behov. | M |
| 3.7.2 | Overordnet prosjekt- og fremdriftsplan TFK har behov for en strukturert, forutsigbar og risikoredusert implementering av tjenesten/løsningen, som gir tydelig oversikt over ansvar, leveranser, fremdrift og beslutningspunkter, og som legger til rette for effektiv samhandling mellom Kunde og Leverandør. Med mindre annet avtales, bør hele løsningen ha samlet leveringsdag, med unntak for det som gjelder opsjoner og evt. annet som etter Leverandørens forslag kan/bør skje som delleveranse. Tjenesten/leveransen bør omfatte overordnet prosjekt- og fremdriftsplan for implementering, herunder: - Forslag til mål og suksesskriterier for en vellykket implementering. - Forslag til hvordan risiko, herunder sikkerhetsrelatert risiko, identifiseres, vurderes og følges opp i prosjektet, inkludert forslag til risikoreduserende tiltak og ansvarsfordeling mellom Leverandør og Kunde. - Forslag til prosjektfaser med oversikt over leveranser per fase, samt tydeliggjøring av eventuelle aktiviteter eller leveranser som ikke inngår i Leverandørens tilbud. - Forslag til prosess for godkjenning og avslutning av prosjektfaser, inkludert sentrale beslutnings og kontrollpunkter. - Forslag til overordnet tidslinje og sentrale milepæler for prosjektet. Den mest sentrale er at løsningen idriftsettes innen 01.01.2028. - Forslag til fremdriftsplan for oppsett, testing og godkjenning av integrasjoner. - Forslag til plan for opplæring og kompetansebygging. - Forslag til plan for Go-live, oppfølging de første månedene etter oppstart og overgang til ordinær drift. - Beskrivelse av metodeverk og prinsipper Leverandøren legger til grunn for gjennomføring av implementeringsprosjektet. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov i Bilag 3 – Plan for etableringsfasen. | E |
| 3.7.3 | Organisering og ansvarsfordeling i etableringsfasen TFK har behov for tydelig oversikt over interessenter, roller, ansvar og samhandling mellom Kunde og Leverandør i implementeringsprosjektet. Kunden foretrekker digital samhandling og digitale møter (gjerne via Teams). Fysiske møter mellom Leverandør og Kunde bør begrenses til det som er absolutt nødvendig, for eksempel knyttet til opplæring. Tjenesten/leveransen bør omfatte organisering av Leverandørens leveranseprosjekt og Kundens mottaksprosjekt, herunder: - Forslag til ulike roller i prosjektet med tydelig ansvars- og arbeidsfordeling mellom Kunden og Leverandøren (gjerne synliggjort i en ansvarsmatrise). - Overslag over forventet ressursbelastning (i timer og/eller stillingsdel) i de ulike prosjektfasene for både Leverandørens og Kundens ressurser. - Beskrivelse av hvilken kompetanse som forventes av Kundens prosjektressurser. - Forslag til plan for samhandling og møtestruktur mellom Leverandør og Kunde i implementeringsfasen. - Forslag til interessentanalyse (brukere, ledelse, fagområder, tillitsvalgte, politikere, leverandører m.fl.) - Forslag til endrings- og kommunikasjonsplan for implementeringsfasen. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov i Bilag 3 – Plan for etableringsfasen. | E |
| 3.7.4 | Organisering og ansvarsfordeling ved oppsett av integrasjoner TFK har behov for forutsigbarhet og tydelig oversikt over leveranser og fremdrift for oppsett av integrasjoner mellom ERP-løsningen og Kundens eksisterende 3. parts løsninger/systemer. TFK forventer at det legges til rette for en omforent ansvarsfordeling og effektiv samhandling mellom Kunden, Leverandøren og 3. partsleverandører, helst gjennom at Leverandøren tar et overordnet ansvar og samhandler direkte med Kundens 3. partsleverandører. Leverandøren har selv ansvar for samhandling med egne tredjeparter. Tjenesten/leveransen bør omfatte organisering og ansvarsfordeling for å sikre forutsigbarhet ved oppsett av integrasjoner, herunder: - Forslag til plan/tidsplan for oppsett av integrasjoner som inngår i Integrasjonsoversikt, se vedlegg 1 til Bilag 1. - Forslag til arbeids- og ansvarsfordeling mellom Leverandør og Kunde og mellom fagområder (prosessforståelse) og teknologer (teknisk forståelse). - Forslag til hvem som skal ha overordnet ansvar for samhandling med Kundens 3. partsleverandører. - Overslag over forventet tidsbruk fordelt på Kunde og Leverandør. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov i Bilag 3 – Plan for etableringsfasen. | E |
| 3.7.5 | Leverandørens kompetanse TFK har behov for å kunne legge til grunn at Leverandøren har tilstrekkelig kompetanse og innsikt til å gjennomføre implementeringsprosjektet på en strukturert, trygg og effektiv måte. Leverandørens nøkkelpersonell bør ha slik erfaring og kunnskap: - Prosjektledererfaring, kunnskap om endringsledelse og gevinstrealisering - Erfaring fra minst ett implementeringsprosjekt i kommunal sektor Leverandørens prosjektressurser (alle) bør ha slik erfaring og kunnskap: - God kunnskap om tilbudt tjeneste/løsning - God kunnskap om fagområdene og tilhørende regelverk som gjelder for denne anskaffelsen - Kjennskap til fylkeskommune og/eller kommune Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov i Bilag 3 – Plan for etableringsfasen, herunder: - Oppgi navn på nøkkelpersonell og øvrige prosjektressurser som Leverandøren vil benytte i implementeringsprosjektet, hvilke roller de enkelte skal bekle, samt hvilken erfaring og kunnskap Leverandørens prosjektressurs(er) har. - Oppgi referanser for nøkkelpersonell fra minst ett (gjerne flere) implementeringsprosjekt i kommunal sektor. CV for Leverandørens nøkkelpersonell skal vedlegges SSA-L Bilag 3. | E |
| 3.7.6 | Justering av leverandørens ressurser TFK har behov for stabilitet og forutsigbarhet i implementeringsprosjektet. Dersom leverandøren endrer prosjektressurser/nøkkelpersonell, må leverandøren følge slik fremgangsmåte for varsling, overlevering m.m.: - Leverandøren skal uten opphold varsle Kunden skriftlig - Leverandøren skal innhente Kundens skriftlige godkjenning før endring gjennomføres - Ny prosjektressurs skal ha minst like god erfaring og kunnskap som opprinnelig ressurs (dokumenteres med CV) - Leverandøren skal sikre opplæring/overlevering av ny ressurs for å opprettholde kontinuitet i implementeringsprosjektet. Evt. kostnader ved dette dekkes av Leverandøren. Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov i Bilag 3 – Plan for etableringsfasen. | M |

##### Migrering og konvertering av data

| Krav-nr. | Beskrivelse av krav | Krav- type |
| --- | --- | --- |
| 3.7.7 | Migrering og konvertering TFK har behov for at Leverandøren på en sikker og effektiv måte leverer migrering og konvertering av eksisterende data. Tjenesten/leveransen bør omfatte en trygg og kontrollert prosess for migrering og konvertering av data, herunder: - Forslag til migreringsstrategi, inkludert metode og verktøy for uttrekk, vasking, konvertering og innlasting av data. - Forslag til hvilke oppgaver som ligger hos Kunden og hvilke som ligger hos Leverandøren (ansvarsmatrise). - Forslag til plan for prøvemigreringer for å avdekke feil i logikk eller datakvalitet før endelig migrering/konvertering og idriftsettelse. - Metode for kartlegging (mapping) av datafelt fra gammelt til nytt system og håndtering av ulike feltformat/verdier. - Hvordan systemet automatisk validerer data under import og avviser poster som ikke tilfredsstiller oppsatte regler (f.eks. duplikater, ugyldige organisasjonsnummer o.l.), samt dokumenterer alle migreringsforsøk med detaljerte feilrapporter som spesifiserer hvilke data som feilet og hvorfor. - Metode for å kontrollere at ingen data endres eller går tapt i migreringen/konverteringen, uten at dette er avtalt. - Leverandørens ansvar for å rette feil i konverterte/ migrerte data de første ukene etter driftsstart. Oppgi antall uker. - Hvordan åpne poster (refusjonskrav, fakturaer, ordrer, reiseregninger o.l.) migreres med sporbarhet til gammelt system. - I hvilken grad TFK selv kan definere hvilke historiske data som skal overføres fra gammel til ny løsning. - Hvordan data som ikke migreres til nytt system bør ivaretas i henhold til Arkiv- og Bokføringsloven. - Hvordan migreringen skjer for å sikre at personopplysninger behandles i samsvar med regler om personvern/GDPR. - Hvordan godkjenning av korrekt migrerte/konverterte data med samsvar mellom gammelt og nytt system på avtalt nivå bekreftes/ avtales mellom Kunden og Leverandøren. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov i Bilag 3 – Plan for etableringsfasen. | E |

##### Gevinstrealisering

| Krav-nr. | Beskrivelse av krav | Krav- type |
| --- | --- | --- |
| 3.7.8 | Gevinstrealisering TFK har behov for å oppnå målene med anskaffelsen, herunder forslag til hvordan tjenesten/løsningen konkret kan bidra til gevinstrealisering og områder hvor Kunden kan forvente å realisere gevinster, inkludert gevinsttyper, samt hvordan og når gevinster kan forventes å realiseres. Tjenesten/leveransen bør omfatte en tydelig prosess for gevinstrealisering og måloppnåelse, herunder: - Forslag til hvordan implementeringsprosjektet kan jobbe med gevinstrealisering for å sikre at gevinster kan oppnås underveis i prosjektet og senere ved bruk av løsningen. - Forslag til mål og målepunkter for gevinstrealisering, med jevnlig evaluering (inkludert i tidsplan for implementeringsfasen). - Forslag til definerte måleindikatorer (KPI-er) som er klare, entydige og målbare, og fanger opp både kvantitative og kvalitative gevinster ved implementering og bruk av løsningen. - Forslag til hvordan nullpunkt for måling av gevinster kan bestemmes. - Forslag til hvordan interessentanalyse og rapportering av gevinstrealisering bør gjennomføres. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov i Bilag 3 – Plan for etableringsfasen. | E |

##### Leveransefrist og leveransemelding

| Krav-nr. | Beskrivelse av krav | Krav- type |
| --- | --- | --- |
| 3.7.9 | Leveransemelding TFK har behov for at leverandøren skal bekrefte at Kunden vil få skriftlig beskjed om at løsningen inkludert integrasjoner er ferdig oppsatt, konfigurert og klar til Kundens godkjenningsprøve/akseptansetest (leveransemelding). Leverandøren skal samtidig bekrefte å ha gjennomført egen kvalitetssikring og testing, inkludert SIT, for å sikre at hele løsningen fungerer i samsvar med Kundens behov og krav. Leverandøren bør kunne fremlegge dokumentasjon på egen testing/testresultater. Leverandøren skal samtidig med at skriftlig beskjed gis gjøre tjenesten/ løsningen tilgjengelig for Kunden. Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov i Bilag 3 – Plan for etableringsfasen. | M |

##### Godkjenningsprøve og leveringsdag

| Krav-nr. | Beskrivelse av krav | Krav- type |
| --- | --- | --- |
| 3.7.10 | Godkjenningsprøve På bakgrunn av løsningens betydelige omfang og kompleksiteten i prosjektet, har TFK behov for at frist for godkjenningsprøven er tilstrekkelig for å sikre Kunden reell mulighet for å undersøke og teste leveransen. Godkjenningsprøve (akseptansetest) med Kundens testing og verifisering av løsningen, skal gjennomføres i en periode på minimum 30 virkedager etter at Leverandøren skriftlig har meldt Kunden at den samlede løsningen inkludert tredjepartsleveranser og integrasjoner er klar (leveransemelding). Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov i Bilag 3 – Plan for etableringsfasen. | M |
| 3.7.11 | Testing og godkjenningsprøve (akseptansetest) TFK har behov for en omforent plan for testing, godkjenningsprøve (akseptansetest) og leveringsdag, med beskrivelse av omfang, fremdrift og ansvarsfordeling. Kunden legger til grunn at dersom det oppdages vesentlige feil (A- eller B-feil), bør Kunden kunne underkjenne tjenesten. Melding om dette må da sendes innen godkjenningsperiodens utløp. Dersom det er mindre enn 10 virkedager igjen av godkjenningsprøven når feil er rettet bør Kunden få be om forlenget godkjenningsprøve med ytterligere 10 virkedager til å teste feilrettingen/funksjoner i løsningen. Tjenesten/leveransen bør omfatte godkjenningsprøve/ akseptansetest og leveringsdag, herunder: - Forslag til detaljert plan for testing med testcaser som dekker alle kritiske arbeidsprosesser (f.eks. lønnskjøring, fakturaflyt, utbetaling, rapportering mm.), og sikrer at det blir satt av tilstrekkelig tid til å prøve ut de ulike delene av tjenesten/løsningen før endelig godkjenningsprøving. - Forslag til plan for opplæring av testbrukere, utarbeidelse av brukerveiledninger, samt hvordan Leverandøren kan bidra med testledelse og testverktøy som Kunden kan benytte. - Hvordan godkjenningsprøven kan utføres med de migrerte (reelle) dataene i et miljø som speiler produksjonsmiljøet så langt som mulig. - Hvordan godkjenningsprøver kan gjennomføres for systemets ulike deler og samlet for hele løsningen, inkludert integrasjoner. - Forslag til hvem (Kunden og/eller Leverandøren) som skal kategorisere feil som oppdages i A-, B- eller C-feil. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov i Bilag 3 – Plan for etableringsfasen. | E |
| 3.7.12 | Systemintegrasjonstesting TFK har behov for at Leverandøren tar ansvar for å planlegge, gjennomføre og dokumentere systemintegrasjonstesting (SIT) for alle integrasjoner definert i Integrasjonsoversikt i vedlegg 1 til Bilag 1. Vellykket systemintegrasjonstest bør være et inngangskriterium for å starte den overordnede godkjenningsprøven (akseptansetesten). Tjenesten/leveransen bør omfatte gjennomføring av systemintegrasjonstesting (SIT), herunder: - Hvordan integrasjonstesten kan utføres i et testmiljø som er identisk med det kommende produksjonsmiljøet i forhold til sikkerhetsoppsett, brannmurer og integrasjonsgrensesnitt (API-er). - Hvordan alle datafelt mappes korrekt mellom systemene, inkludert håndtering av spesialtegn, datoformater og numeriske verdier (f.eks. mva-koder). - Forslag til hvordan data skal flyter fra kilde-/avgiversystem til mål-/mottakersystem uten tap av informasjon/med korrekte data. - Forslag til hvordan testing og verifisering av systemets evne til å håndtere feil kan gjennomføres, for eksempel: - Hva skjer om et avgiver-/mottakersystem er nede? - Blir feilmeldinger logget/varslet? - Støttes automatisk prøving/gjenoppretting (retry-mekanismer)? - Hvordan både sanntidsintegrasjoner (f.eks. oppslag mot FREG) og batch-overføringer (f.eks. nattlige filoverføringer fra fagsystemer) kan testes og fungere som planlagt. - Testing av at integrasjonen ved store datamengder skal fullføres innenfor tidsrammer som er definert i tjenestenivåavtalen (SLA). - Plan som viser status for hvert enkelt integrasjonspunkt (OK / Feilet / Ikke testet). - Gjøre tilgjengelig for Kunden logger fra integrasjonstestene, som dokumentasjon på gjennomført kvalitetssikring. - Hvilke sikkerhetsprotokoller alle integrasjoner benytter. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov i Bilag 3 – Plan for etableringsfasen. | E |
| 3.7.13 | Godkjenning før leveringsdag TFK har behov for at leverandøren skal bekrefte slik fremgangsmåte for godkjenning før løsningen settes i drift (leveringsdag): - Løsningen anses ikke som godkjent og klar for implementering før alle A-feil og avtalte B-feil er rettet og retestet med suksess. - Når tjenesten/løsningen er testet/retestet og funnet i orden, sender Kunden skriftlig melding til Leverandøren om godkjenning. - Leveringsdag inntreffer første virkedagen etter at godkjennings-prøven er gjennomført og skriftlig godkjent av Kunden. - Levering anses likevel ikke som skjedd dersom det foreligger gjenstående oppgaver som hindrer ordinær drift, selv om disse ikke ble avdekket under selve testen. - All nødvendig dokumentasjon (systemdokumentasjon, brukerveiledninger, opplæringsmateriell o.l.) skal være overlevert og tilgjengelig før leveringsdag. Bekreft og dokumenter leverandørens løsningsforslag ivareta fylkeskommunens behov i Bilag 3 – Plan for etableringsfasen. | M |

##### Forebygging av avvik og separate miljøer

| Krav-nr. | Beskrivelse av krav | Krav- type |
| --- | --- | --- |
| 3.7.14 | Feil og avvik TFK har behov for å forebygge, avdekke og følge opp feil og avvik som måtte oppstå i implementeringsprosjektet, og følge opp at Leverandøren leverer oppsett og konfigurasjon m.v. som gjør ERP-løsningen tilpasset Kundens behov og krav. Tjenesten/leveransen bør omfatte en prosess for forebygging og oppfølging av feil og avvik, herunder: - Leverandørens plan for forebygging og oppfølging av avdekkede feil og avvik, samt forsinkelser i prosjektet, f.eks. gjennom plan for løpende risiko- og sårbarhetsvurderinger og iverksettelse av tiltak. - Mulige utfordringer i Integrasjonsoversikt (vedlegg 1 til Bilag 1) som kan påvirke leveransen i implementeringsfasen. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov i Bilag 3 – Plan for etableringsfasen. | E |
| 3.7.15 | Separate miljøer TFK har behov for kvalitet, sikkerhet og kontroll når det gjelder løsningen gjennom hele implementeringsprosjektet og hele driftsfasen. Behovet ønskes ivaretatt ved at løsningen etableres med separate miljøer for utvikling, test og produksjon. Tjenesten/leveransen bør omfatte etablering av separate miljøer for utvikling, test og produksjon av løsningen, herunder: - Miljøene forutsettes å være isolert fra hverandre, og alle endringer skal utvikles og testes i ikke-produksjonsmiljøer før de tas i bruk til produksjon gjennom kontrollerte og dokumenterte prosesser. - Bruk av produksjonsdata i ikke-produksjonsmiljø skjer kun etter anonymisering. - Direktetilgang og endringer i produksjon begrenses og er sporbare. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov i Bilag 3 – Plan for etableringsfasen. | E |

##### Dokumentasjon og opplæring

| Krav-nr. | Beskrivelse av krav | Krav- type |
| --- | --- | --- |
| 3.7.16 | Dokumentasjon TFK har behov for oppdatert, tilgjengelig og forståelig dokumentasjon, som innfrir alle krav i lov, forskrift og annet regelverk, samt gir Kundens brukere nødvendig tilgang brukerveiledninger, kursdokumentasjon og annet opplæringsmateriale. Kunden har behov for at dokumentasjonen kan danne grunnlag for drift, vedlikehold og opplæring og for innspill til og videreutvikling av løsningen. Tjenesten/leveransen bør omfatte oppdatert dokumentasjon av løsningen, herunder: - Leverandørens systemdokumentasjon / teknisk dokumentasjon av systemets konfigurasjon og oppsett, sikkerhetsdokumentasjon o.l. - Leverandørens dokumentasjon i form av brukerveiledninger, kursdokumentasjon, opplæringsmateriell o.l. - Leverandørens dokumentasjon knyttet til migrering/konvertering av data, integrasjoner inkl. SIT og evt. annen dokumentasjon. - Leverandørens prosess for hvordan dokumentasjon oppdateres for å innfri krav i lov, forskrift og regelverk, samt endring og utvikling av løsningen og gjøres tilgjengelig for Kunden. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov i Bilag 3 – Plan for etableringsfasen. | E |
| 3.7.17 | Tilgjengeliggjøring av dokumentasjon Leverandøren skal sørge for at systemdokumentasjon o.l. som gjelder krav i lov, forskrift og regelverk, skal være kontinuerlig oppdatert, datert og tilgjengelig gjennom hele avtaleperioden. Første levering (tilgjengeliggjøring) av relevant dokumentasjon skal senest være når godkjenningsprøve/testing starter. Bekreft og dokumenter leverandørens løsningsforslag ivareta fylkeskommunens behov i Bilag 3 – Plan for etableringsfasen. | M |
| 3.7.18 | Opplæring Leverandøren skal tilby opplæring av Kundens ansatte (systembrukere). Systemadministratorer, superbrukere og kjernebrukere skal ha grundig opplæring i systemet for å ha mulighet til selv å lære opp andre brukergrupper. Kostnader til opplæring skal i tilbudet prises som en del av implementeringen. Bekreft og dokumenter leverandørens løsningsforslag ivareta fylkeskommunens behov i Bilag 3 – Plan for etableringsfasen. | M |
| 3.7.19 | Opplæringens innhold og form TFK har behov for profesjonell, brukertilpasset og helst digital opplæring av alle brukere av ERP-løsningen. Kunden legger til grunn at opplæring kan gjennomføres på den løsningen med tilpasninger/ integrasjoner som er levert til Kunden. Kunden har også behov for lett tilgjengelig og fleksibel e-læring for alle brukere av løsningen. Tjenesten/leveransen bør omfatte opplæring, herunder: - Opplæring av Kundens ansatte vil bli utført profesjonelt og med god faglig og pedagogisk standard. - Opplæringen tilpasses behovene til de enkelte brukergruppene (f.eks. sluttbrukere, superbrukere, kjernebrukere, system-administratorer, driftspersonell m.fl.) - Opplæringen gjennomføres på digitale plattformer. - Leverandørens plan for opplæring i Leverandørens og/eller Kundens lokaler. - Leverandørens e-læringstilbud. - Brukerveiledninger, kursdokumentasjon og annet opplæringsmateriale gjøres tilgjengelig for Kunden. - Forslag til tidsplan for opplæring. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov i Bilag 3 – Plan for etableringsfasen. | E |

##### Evaluering og overlevering

| Krav-nr. | Beskrivelse av krav | Krav- type |
| --- | --- | --- |
| 3.7.20 | Evaluering og overlevering TFK har behov for å evaluere leveransen (kvalitet og måloppnåelse), oppnå stabil og forutsigbar drift, support og støtte til videre utvikling, oppleve kompetanse og mestring, motta dokumentasjon, jobbe videre med gevinstrealisering, risikohåndtering og compliance og en “ren avslutning” av prosjektet. Tjenesten/leveransen bør omfatte gjennomføring av evaluering før prosjektslutt, samt overlevering til ordinær drift, herunder: - Vurdere om prosjektet har levert som planlagt. - Sikre stabil drift i overgangsperioden. - Sikre faktisk bruk og verdi av løsningen. - Måle om løsningen fungerer som forventet. - Videre arbeid med gevinstrealisering. - Strategi for oppfølging av Kunden etter prosjektslutt - Plan for å videreutvikle ERP-løsningen. - Lukke prosjektet formelt. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov i Bilag 3 – Plan for etableringsfasen. | E |

#### 3.8. Krav til drift, vedlikehold og utvikling

Formålet med dette kapittelet er å sikre en stabil, sikker og effektiv drift og videreutvikling av ERP-løsningen i hele avtaleperioden.

Leverandøren skal tilby en helhetlig drifts- og forvaltningstjeneste som:

- Sikrer høy tilgjengelighet og ytelse i løsningen

- Tilrettelegger for kontinuerlig forbedring og videreutvikling

- Sikrer forutsigbar håndtering av feil, avvik og endringer

- Understøtter oppdragsgivers mål om effektivisering og datadrevet styring.

- Sikrer kontinuerlig vedlikehold og videreutvikling gjennom planlagte og behovsstyrte oppdateringer, slik at løsningen til enhver tid opprettholder nødvendig funksjonalitet, sikkerhet, ytelse og samsvar med til enhver tid gjeldende regelverk.

| Krav-nr. | Beskrivelse av krav | Krav- type |
| --- | --- | --- |
| 3.8.1 | Tjenestenivåavtale TFK har behov for at tjenesten/leveransen må omfatte en definert og dokumentert tjenestenivåavtale (SLA). Avtalen skal spesifisere minimum: - Prosentvis tilgjengelighet per kalendermåned - Metoder for måling og rapportering av tilgjengelighet Bekreft og dokumenter leverandørens løsningsforslag ivareta fylkeskommunens behov i Bilag 4 – Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner. | M |
| 3.8.2 | Klassifisering av hendelser TFK har behov for at leverandør skal sikre at: - Alle hendelser skal klassifiseres etter alvorlighetsgrad og håndteres iht. fastsatte krav til responstid og løsningstid. - Klassifisering skal deles opp i minimum fire kategorier, eksempelvis Kritisk, Alvorlig, Moderat og Lav. - Leverandør skal loggføre, følge opp og dokumentere alle hendelser i alle klassifiseringer. - Oppdragsgiver skal ha innsyn i status og fremdrift for alle pågående hendelser. Bekreft og dokumenter leverandørens løsningsforslag ivareta fylkeskommunens behov i Bilag 4 – Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner. | M |
| 3.8.3 | Vedlikehold TFK har behov for at tjenesten/leveransen bør omfatte vedlikehold av løsningen. Vedlikehold bør minimum omfatte: - Korrigerende vedlikehold, eksempelvis feilretting. - Forebyggende vedlikehold, eksempelvis ytelsesjustering, stabilitetspatching, o.l. - Adaptivt vedlikehold, eksempelvis tilpasning til regelverk, standarder o.l. - Forbedrende vedlikehold, eksempelvis brukeropplevelse, prosessforbedringer, o.l. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov i Bilag 4 – Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner. | E |
| 3.8.4 | Oppdateringer TFK har behov for at tjenesten/leveransen omfatter en helhetlig prosess for håndtering av oppdateringer i løsningen. Prosessen bør minimum omfatte: - Identifisering og innmelding av behov for oppdateringer. - Klassifisering av oppdateringer basert på type, omfang og konsekvens. - Planlegging og prioritering av oppdateringer, herunder koordinering med relevante interessenter. - Gjennomføring av testing og verifisering av oppdateringer før produksjonssetting. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov i Bilag 4 – Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner. | E |
| 3.8.5 | Oppdateringer av integrasjoner TFK har behov for at tjenesten/leveransen skal sikre at oppdateringer ikke bryter eksisterende integrasjoner. Leverandøren skal minimum: - Teste relevante integrasjoner før oppdateringer settes i produksjon - Varsle oppdragsgiver om endringer som kan påvirke API, datamodell eller integrasjoner - Tilrettelegge for at oppdragsgiver og tredjepart kan teste integrasjoner før eller i forbindelse med endringer - Ha en rollbackplan før oppdatering utføres Bekreft og dokumenter leverandørens løsningsforslag ivareta fylkeskommunens behov i Bilag 4 – Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner. | M |
| 3.8.6 | Stabil drift av løsningsarkitekturen TFK har behov for at tjenesten/leveransen bør understøtte stabil drift av løsningsarkitekturen over tid. Leverandøren bes beskrive hvordan løsningsarkitekturen bidrar til stabil drift over tid. Beskrivelsen skal minimum omfatte: - Prinsipper for datasenterbruk og geografisk plassering - Bruk av mekanismer for redundans og håndtering av failovermekanismer - Hvordan løsningen håndterer feil i underliggende komponenter - Hvordan tilgjengelighet og ytelse ivaretas ved økt belastning Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov i Bilag 4 – Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner. | E |
| 3.8.7 | Sporbarhet og etterprøvbarhet TFK har behov for at tjenesten/leveransen bør omfatte mekanismer for logging og tilgjengeliggjøring av relevante hendelser og aktiviteter på en måte som ivaretar behovet for sporbarhet og etterprøvbarhet. Leverandøren bes beskrive hvordan dette er ivaretatt. Beskrivelsen skal minimum omfatte: - Hvilke typer hendelser og aktiviteter som loggføres - Hvordan integriteten til logger ivaretas, herunder beskyttelse mot uautorisert endring eller manipulering - Hvordan fylkeskommunen kan få tilgang til og benytte relevante logger ved behov Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov i Bilag 4 – Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner. | E |
| 3.8.8 | Etterlevelse av lover, forskrifter og regelverk TFK har behov for at leverandøren skal sikre at løsningen til enhver tid er konfigurert og oppdatert i samsvar med krav i lover, forskrifter, standarder/ rammeverk og annet regelverk som Kunden er pålagt å følge på fagområdene som er omfattet av ERP-løsningen. Nødvendig funksjonalitet skal samsvare med krav gjennom hele avtaleperioden. Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |
| 3.8.9 | Tilgang til opplærings- og brukerdokumentasjon TFK har behov for at leverandøren skal sikre tilgang til e-læring, bruker-/ kursdokumentasjon og annet opplæringsmateriale i hele avtaleperioden. Bekreft og dokumenter at leverandørens løsningsforslag ivaretar fylkeskommunens behov. | M |
| 3.8.10 | Kontinuerlig videreutvikling av løsningen TFK har behov for å kunne påvirke og være en premissgiver for utvikling av løsningen. Leverandøren bes opplyse om plan/fremdriftsplan for kontinuerlig forbedring og videreutvikling av tjenesten/løsningen og hvordan denne samsvarer med Kundens behov og krav i Bilag 1, herunder beskrive: - Prosess for Kundens innmelding av utviklingsbehov, samt vurdering av Leverandørens kapasitet og evne til å levere innenfor rimelig tid. - Hyppighet for ny funksjonalitet i løsningen og gjennomsnittlig antall utrullinger/produksjonssettinger i løpet av en måned. - Rutine for hvordan Leverandøren informerer Kunden om endringer i løsningen. - Leverandørens plan for oppgradering og utvikling av løsningen i avtaleperioden, inkludert veikart med datoer for antatt ferdigstillelse. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.8.11 | Samarbeid og strategisk partnerskap TFK har behov for et godt samarbeid mellom partene, som etter Kundens syn er grunnleggende for god måloppnåelse i hele avtaleperioden. Leverandøren bør evne å opptre som både en operativ og strategisk partner og aktivt bidra til at TFK når målene med anskaffelsen, både på kort og lang sikt. Tjenesten/leveransen bør omfatte et samarbeid og partnerskap gjennom hele leveranseperioden. Leverandøren bes beskrive Leverandøren bes beskrive hvordan et de skal sikre: - Stabil drift og tjenester og support av høy kvalitet. - Strukturert samhandling og tydelige forventninger. - Kontinuerlig forbedring, verdiskaping og gevinstrealisering. - Strategisk videreutvikling av ERP-løsningen. Beskriv leverandørens løsningsforslag for å ivareta fylkeskommunens behov. | E |
| 3.8.12 | Bruk av lærlinger i leveransen Tjenestene i denne anskaffelsen er knyttet til både drift og utvikling innenfor IKT-fag, fag som ligger innenfor utdanningsprogrammet Informasjonsteknologi og medieproduksjon i den videregående skolen. Kunden har ansvaret for videregående opplæring og stiller krav til lærlinger der det er relevant. I denne anskaffelsen vurderer kunden at det er relevant å gi uttelling til Leverandører som enten er godkjent lærebedrift og/eller involverer lærlinger i tjenesten/leveransen. Leverandøren bes opplyse om i hvilken grad lærlinger medvirker til oppfyllelse av denne kontrakten. | E |

#### 3.9 Opsjoner

Under er det oppstilt noen opsjoner som kan inngå i kontrakt. Leverandør kan i sitt tilbud gi en kort beskrivelse av løsning dersom dette inngår i leverandørens portefølje. Kunde står fritt til å velge å anskaffe opsjonene.

##### Opsjoner Lønn og personal

3.9.1 Tidsregistreringssystem

Det kan være behov for systemstøtte knyttet til timeregistrering.

Løsningen bør støtte:

- Brukervennlig registrering av arbeidstid og alle typer fravær

- Brukervennlig registrering av timelønn og overtid i samsvar med hovedtariffavtalens bestemmelser

- Saksgang for godkjenning av timer og fravær nevnt i punkt 1 og 2, med mulighet for flere godkjenningsledd.

- Oversikt for ansatte over eget fravær og status, inklusiv historikk over registreringer og endringer

- Automatisk beregning av saldoer for ferie og annet fravær.

- Fraværsarter som medfører lønnstrekk

- Arbeidsplaner for turnus og vaktordninger

- Sømløs overføring av utbetalinger eller trekk til kjernesystem for lønn se mot punkt for oppfølging av ferie og fravær

- Separate oversikter for fleksitid og reisetid

- Mulighet for å opprette egendefinerte kalendere og registreringstyper

- Mulighet for å spesifisere tidsbruk på aktiviteter og prosjekter, samt mulighet for ompostering mellom prosjektnummer

Beskriv leverandørens løsningsforslag eventuelt kan ivareta fylkeskommunens behov dersom opsjonen tidsregistreringssystem tilbys.

3.9.2 Onboarding/crossboarding/offboarding

Det kan være behov for systemstøtte knyttet til onboarding, crossboarding og offboarding.

Løsningen bør støtte:

- Preboarding, inkludert teknisk og administrativ klargjøring/leders oppgaver

- Teknisk og administrativ saksgang for onboarding/crossboarding/offboarding

- Prosesser i punkt 1 og 2 for flere arbeidsforhold

- Fungere godt som et lederverktøy, blant annet med varslinger, oversikt over status og fremdrift samt kommunikasjon med nyansatt

- Sømløs samhandling med andre systemer og automatisering av prosesser innen onboarding/crossboarding/offboarding, blant annet integrasjon mot rekrutteringssystem

Beskriv leverandørens løsningsforslag eventuelt kan ivareta fylkeskommunens behov dersom opsjonen onboarding/crossboarding/offboarding tilbys.

3.9.3 Medarbeiderutvikling

Det kan være behov for et system som hjelper leder i oppfølging av sine medarbeidere.

Løsningen bør støtte:

- Mulighet for å registrere og følge opp medarbeidersamtaler

- Mulighet for å dokumentere og følge opp ulike tiltak og utviklingsmål/utviklingsløp

- Mulighet for å registrere utviklingsaktiviteter manuelt og/eller automatisert

- Mulighet for samhandling med system for kompetanse- og læring

- Mulighet for tilgangsstyring, helst via kjernesystem

- Mulighet for å sette opp varsler

- Mulighet for å legge inn maler som leder kan benytte

Beskriv leverandørens løsningsforslag eventuelt kan ivareta fylkeskommunens behov dersom opsjonen medarbeiderutvikling tilbys.

3.9.4 Lederverktøy for sykefraværsoppfølging

Det kan være behov for et system som hjelper leder i oppfølgingen av sine medarbeidere ved sykefravær, som gir tilgang til maler, gir varsler med mer.

Løsningen bør støtte:

- En helhetlig oversikt over den enkeltes sykefraværsoppfølging

- Mulighet for å sette opp varsler (egendefinerte) til leder om eksempelvis frist for oppfølgingssamtale, dialogmøter med mer

- Mulighet for samhandling/integrasjon til arkivsystemet

- Mulighet for å lage maler for de ulike samtalene

- Mulighet for utsending til arbeidstaker fra systemet

- Mulighet for å gjøre notater i systemet

- Mulighet for tilgangsstyring, helst via kjernesystem

Beskriv leverandørens løsningsforslag eventuelt kan ivareta fylkeskommunens behov dersom opsjonen lederverktøy for sykefraværsoppfølging tilbys.

3.9.5 Kompetanse og læring

Det kan være behov for en løsning som viser hvilken kompetanse våre ansatte har, og hva vi mangler. Løsningen må kunne vise kompetanse på tvers i hele fylkeskommunen.

Løsningen bør støtte:

- Mulighet for å opprette og vedlikeholde kompetanseoversikt for den enkelte ansatte, både kurs, sertifikater, formell kompetanse med mer

- Mulighet for å gjøre analyse og kartlegging av bemannings- og opplæringsbehov (helhetlig oversikt)

- Mulighet av oppsett av varsler ved utgang av “tidsavgrenset kompetanse” som eksempelvis frist for etterutdanning/frist for sertifikatfornyelse

- Mulighet for den enkelte ansatte til å registrere ny gjennomført opplæring, med mulighet for å laste opp vedlegg

- Sømløs samhandling med system for medarbeiderutvikling

- Mulighet for tilgangsstyring, helst via kjernesystem

Beskriv leverandørens løsningsforslag eventuelt kan ivareta fylkeskommunens behov dersom opsjonen kompetanse og læring tilbys.

3.9.6 Ressursforvaltning og bemanningsplanlegging

Det kan være behov for en løsning som hjelper med bemanningsplanlegging.

Løsningen bør støtte:

- Turnusplanlegging med autoregler for regelverk rundt arbeidstid

- Overordnet oversikt over bemanningsbehov og da også vikarbehov i turnusen

- Mulighet for simulering av behov ved utarbeidelse av ny turnus

- Sømløs samhandling med ERP-løsningen

- Sømløs samhandling med Visma In School (VIS)

- Mulighet for tilgangsstyring, helst via kjernesystem

Beskriv leverandørens løsningsforslag eventuelt kan ivareta fylkeskommunens behov dersom opsjonen ressursforvaltning og bemanningsplanlegging tilbys.

##### Opsjoner Innkjøp

3.9.7 Innkjøpsanalyse

Det kan være behov for en brukervennlig innkjøps/spendanalyse for å få bedre oversikt over fylkeskommunens innkjøpsmønster og leverandørportefølje, samt for å identifisere prisavvik, avtalelojalitet og potensielle forbedringstiltak/besparelser.

Løsningen bør støtte:

- Oversikt over innkjøpsvolum per leverandør.

- Analyse av avtaledekning og avtalelojalitet.

- Identifisering av lekkasjekjøp (kjøp uten avtale).

- Grunnlag for nye eller reviderte konkurranser.

- Støtte til internkontroll, revisjon og ledelsesrapportering.

Listen er ikke uttømmende, og leverandør står fritt til å tilby andre funksjonaliteter.

Beskriv leverandørens løsningsforslag eventuelt kan ivareta fylkeskommunens behov dersom opsjonen innkjøpsanalyse tilbys.

Dersom oppdragsgiver utløser opsjonen, skal ERP-løsningen/ spendanalysen kunne motta og benytte informasjon fra Oppdragsgivers kontraktsadministrasjonsverktøy (Hyyr) gjennom integrasjon.

Mottatt informasjon skal kunne brukes som grunnlag for økonomisk oppfølging, rapportering og kontroll, herunder for å knytte kjøp, transaksjoner og fakturaer til konkrete avtaler og rammeavtaler.

Leverandøren skal på forespørsel bistå Oppdragsgiver med etablering av integrasjon mellom ERP-løsningen/spendanalysen og Oppdragsgivers KAV-løsning (Hyyr), herunder teknisk rådgivning, nødvendig tilrettelegging og støtte i gjennomføring. Dette gjelder informasjonsflyt som går fra ERP-løsningen/spendanalysen til KAV (Hyyr), f.eks. kjøp på avtale. Arbeidet honoreres etter gjeldende timepriser.

### Vedlegg til Bilag 1

- SSA-L - Bilag 1 - Vedlegg 1 – Integrasjonsoversikt.xlsx

- SSA-L - Bilag 1 - Vedlegg 2 - Flytskjema.vsdx

- SSA-L - Bilag 1 - Vedlegg 3 - Retningslinje for leverandørstyring.pdf

- SSA-L - Bilag 1 - Vedlegg 4 - Mal databehandleravtale med bilag.pdf

Vedlegg 1 og 2 blir tilgjengeliggjort for de leverandører som blir kvalifisert, og sendt ut sammen med invitasjon om å gi tilbud.