Totalentreprise til oppføring av ny barnehage i dale

Vedlegg F - Leverandørens løsningsbeskrivelse

Vedlegg F– Leverandørens løsningsbeskrivelse

Veiledning for bruk av Vedlegg F

Vedlegg F skal være leverandørens svar på følgende:

- Beskrivelse/dokumentasjon sett opp mot tildelingskriteriet «K2 - Kvalitet» Teknisk og funksjonell løsning, som oppdragsgiver har satt i konkurransegrunnlaget punkt 7.1.

- Beskrivelse/dokumentasjon sett opp mot tildelingskriteriet «K2 - Kvalitet» Oppdragsforståelse, som oppdragsgiver har satt i konkurransegrunnlaget punkt 7.1.

- Beskrivelse/dokumentasjon sett opp mot tildelingskriteriet «K2 - Kvalitet» Tilbudt nøkkelpersonell, som oppdragsgiver har satt i konkurransegrunnlaget punkt 7.1.

- Svar på tildelingskriteriet «K2 - Kvalitet» Teknisk og funksjonell løsning), jf. konkurransegrunnlaget punkt 7.1.

Leverandøren skal redegjøre for sin tekniske og funksjonelle løsning. Herunder:

- Plantegninger, snitt og fasader som viser plassering av funksjoner med påførte arealer og at dette tilfredsstiller programmet for barnehagen i Dale. Tegninger skal være målsatt.

- Illustrasjoner av hvordan uteområdene med lekeapparater er tenkt løst, samt en beskrivelse av hvordan og hvorfor dette tilfredsstiller standarden fra Dale barnehage, samt at det tilfredsstiller kravene i områdereguleringsplanen.

- Situasjonsplan inklusive parkering og trafikkavvikling.

- Redegjørelse for nødvendige angitte dispensasjonssøknader og eventuelle ytterligere dispensasjonssøknader knyttet til parkering og / eller parkformål.

Besvarelsen skal være på maksimalt 7 A4-sider, hvor det skal brukes skrifttype Open Sans i skriftstørrelse 10 punkt eller større. Topp-, bunn- og sidemarger skal være på minimum 2,5 cm. Sidebegrensingen er eksklusive illustrasjoner. Alt over 7 sider vil ikke bli evaluert.

<Leverandørens besvarelse starter her>

- Svar på tildelingskriteriet «K2- Kvalitet» Oppdragsforståelse

Leverandøren skal levere følgende:

Leverandøren skal fremlegge en helhetlig gjennomføringsplan som:

- Gjør rede for hvordan leverandør vil organisere seg inkludert samhandling med byggherre.

- Gjenspeiler de største utfordringene og risikoene i prosjektet inkludert forslag til tiltak. Samt hvordan HMS, KS og hensyn til ytre miljø vil bli ivaretatt gjennom hele byggeprosessen.

Leverandøren skal også utarbeide en overordnet plan for fremdrift som gjenspeiler gjennomføringsplanen og som gir en oversikt over avhengigheter, risiko og muligheter. Tilbyderen bør synliggjøre milepæler, elementer som havner på kritisk linje, samt risikoreduserende tiltak knyttet til de identifiserte elementene. Fremdriftsplanen skal vise aktivitetene i perioden fra kontraktsignering (14.09.2026) til ferdigstillelse/overlevering 08.05.2028.

Fremdriftsplanen skal vise både fase 1 og fase 2.

(Det gjøres oppmerksom på at kontraktsignering er et estimert oppstartstidspunkt, og at endringer kan forekomme.)

Fremdriftsplanen utformes i MS Project eller lignende. Leveres som pdf og navngis Vedlegg H.

Besvarelsen skal være på inntil 5 A4-sider, hvor det skal brukes skrifttype Open Sans i skriftstørrelse 10 punkt eller større. Topp-, bunn- og sidemarger skal være på minimum 2,5 cm. Sidebegrensingen er eksklusive eventuelle illustrasjoner. Alt over 5 sider vil ikke bli evaluert.

<Leverandørens besvarelse starter her>

- Svar på tildelingskriteriet «Kvalitet», Tilbudt nøkkelpersonell

Leverandøren skal levere CV på inntil 2 A4-sider for hver av de oppgitte ressursene. Leverandør skal ta i bruk Vedlegg G – CV utvalgt personell.

Leverandøren skal vedlegge CV’er for følgende tilbudte nøkkelpersoner iht. leverandørens organisering av oppdraget:

- Prosjektleder

- Prosjekteringsleder

- Anleggsleder

- Arkitekt

- Arealplanlegger

Tilbudt nøkkelpersonells oppdragsforståelse vil kunne bli verifisert i eventuelle forhandlingsmøter.

Videre skal det redegjøres for organiseringen i prosjektet og sammensetning av nøkkelpersonell.

Besvarelsen skal være på maksimalt 2 A4 sider ekskl. illustrasjoner (skrifttype Open Sand, skriftstørrelse 10 punkt eller større, topp-, bunn- og sidemarger skal være minimum 2,5 cm). Alt utover 2 A4 sider vil ikke evalueres.

Organisasjonskart inngår ikke i sidebegrensningen.

<Leverandørens besvarelse starter her>