Vedlegg til SSA-B bilag 1 - Behovsbeskrivelse

Prosjektleder ERP-transformasjon

Bakgrunn

Dagens ERP løsning er fra 2014 og består av Oracle Enterprise Business Suite satt opp med integrasjon mot ulike forsystemer. Løsningen driftes lokalt på Statsbyggs egen infrastruktur, med mye egenutviklet konfigurering av leverandørs programvare. Løsningen fremstår i dag som lite fleksibel og framtidsrettet. I denne forbindelse har Statsbygg behov for en dyktig og erfaren senior prosjektleder.

Det er ønskelig å gjennomføre prosjektet med en tilnærming til ERP-transformasjon, hvor dagens arbeidsprosesser, behov og systemlandskap kartlegges ferdig (fase 0 + fase 1) og danner grunnlag for kartlegging av ønsket målbilde og plan (fase 1). Målbildet skal gi uttrykk for hvilke krav Statsbygg skal stille til nytt ERP-system, ønsket arkitektur og en plan for anskaffelse og gjennomføring av realiseringen. Dette skal danne grunnlag for fase 2 (løsningsvalg og anskaffelse) og fase 3 som er realisering av nyanskaffet ERP-system; implementering, testing og utvikling av integrasjoner mot andre systemer.

Utkast til leveranseplan:

Leveranser fra prosjektet i fase 1:

- Formulere krav til nytt ERP-system (utarbeide funksjonelt målbilde inkludert behovs- og kravspesifikasjon):

  - Sluttføre eventuelle restanser fra nåsituasjonsanalyse

  - Gjennomført analyse for ønsket målbilde/To-Be

- Dokumentasjon av eksisterende arkitektur (Statsbygg benytter Ardoq som dokumentasjonsverktøy)

- Dokumentasjon av prosesser

- Etablere referansearkitektur og målarkitektur for ERP inkludert design integrasjonsplattform:

  - Identifisert og besluttet løsningsalternativer for teknisk målbilde

- Visualisering av ønsket arkitektur

- Screening og markedsdialog med utvalgte leverandører

- Proforma Business case, inkluder kost/nytte-vurderinger

Detaljerte arbeidsoppgavene i fase 2 og 3 vil avhenge av valgene i fase 1.

Oppdraget:

Statsbygg skal inngå avtale med 1 prosjektleder.

I utgangspunktet søker Statsbygg en prosjektleder som skal lede prosjektet gjennom fase 1, med eventuell utvidelse til fase 2 og 3. Prosjektleder har ansvaret for å lede prosjektet med leveransene for å sikre en ferdig ERP-konkurransegrunnlag og sikre gode beslutningsgrunnlag for ledelse for de ulike fasene.

Prosjektleder og selskapet må ved behov kunne dokumentere sin habilitet knyttet til valg av ERP-leverandør.

Oppdraget skal gjennomføres og honoreres etter medgåtte timer. Det presiseres at medgått tid er arbeidet tid. Lunsjpausen er ikke å anse som arbeidet tid og skal derfor ikke faktureres.

Konsulentens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av Statsbygg.

Arbeidssted er Statsbyggs hovedkontor på Byporten i Oslo sentrum. Det forutsettes fysisk tilstedeværelse, men noe hjemmekontor aksepteres etter avtale med Statsbygg. Det faktureres ikke reisetid, lunsj og overtid på denne rammeavtalen. For reiser utenfor Stor-Oslo dekker Statsbygg reiser etter statens satser, samt halv timelønn i reisetid.

Ressursen vil benyttes av Statsbygg i ca. 70-100 prosentstilling, men i noen perioder kan det være både mindre belastning. Konsulent kan etter avtale med Statsbygg innhente støtte for utførelse av arbeid i perioder med høyt arbeidstrykk eller behov for ytterligere faglig støtte.

Ønsket kompetansekrav for prosjektleder:

Dokumentert nylig prosjektledererfaring fra ERP transformasjoner (ikke kun implementering av ERP-systemer)

- IT-teknisk kompetanse, spesielt innenfor ERP

- Erfaring med etablering og visualisering av referanse- og målarkitektur for ERP

Erfaring fra offentlig forvaltning og/eller statlige foretak

Oppdatert på trender i ERP markedet

Erfaring med modulær arkitekturmodell er en fordel

Økonomi-/regnskapsforståelse, herunder funksjonelle prosesser både for innkjøp, regnskap og lønn

Erfaring med offentlige anskaffelser

Personlig egnethet, herunder gode kommunikasjonsegenskaper på norsk, både muntlig og skriftlig samt gode lederegenskaper med evne til å motivere og skape tillit

Oppstart på oppdraget og varighet:

Oppstart på avtalen er fra 15. august 2026, men Statsbygg er åpen for gradvis innfasing med senest oppstart 15.september 2026. Oppstart og tilgjengelighet skal informeres i tilbudsbrev. Tilgjengelighet på oppdraget estimeres til 70-100 %, men det vil variere i avtaleperioden.

Oppdraget gjelder fase 1 opsjon for fase 2 og 3. Oppdragets ferdigstillelse vil avhenge av at tidsplan holdes for de ulike fasene.

Statsbygg kan avbestille hele eller deler av leveransen med 1 måneds varsel, se her SSA-B avtale pkt. 4-2 for ytterligere beskrivelse.