BILAG D - MAL FOR GJENNOMFØRINGSPLAN

Jf. Del I Konkurransebeskrivelsen punkt 4.6 – tildelingskriteriet: Gjennomføringsplan

Veiledning for utfylling:

Ved utforming av tilbudt gjennomføringsplan bør skjemaet under brukes.

Den tilbudte gjennomføringsplan bør besvare alle punktene angitt under. Listen i tabellen er ikke uttømmende, og det kan også omtales andre, relevante temaer.

Dersom gjennomføringsplanen suppleres med vedlegg f.eks. for å kunne vise tegninger, grafikk osv., må dette fremkomme tydelig og det må merkes hvilket bilag som hører til hvilket punkt i tabellen.

| 1 | En forpliktende fremdriftsplan som viser at arbeidene er gjennomførbare i aktuell anleggstid, med faser, milepæler, avhengigheter, kritisk linje og varigheter av arbeidsoperasjonene. Fremdriftsplanen skal ta utgangspunkt i startdato, delfrister og ferdigstillelse fastsatt i konkurransebeskrivelsen punkt 1.4. Planen skal videre hensynta: - Kritiske grensesnitt mot øvrige entrepriser, jf. konkurransebeskrivelsen punkt 1.4 - Vernehensyn og restriksjoner, jf. dokument 10-RAP-RIM-131, Miljøoppfølgingsplan. |
| --- | --- |
| 2 | Hvilke utfordringer som er forventet og hvordan disse er tenkt løst. |
| 3 | Beskrivelse av planlagt ressurspådrag, logistikk og rigg, herunder en beskrivelse av antall maskiner per aktivitet, type maskiner, beskrivelse av riggområde og transportlogistikk. |
| 4 | HMS risikoforståelse med identifikasjon av de mest sentrale risikoer og foreslåtte tiltak for å ivareta disse. |
| 5 | Beskrivelse av sveising av PE-rør og håndtering av PE-rør, herunder hvordan tilbyder sikrer minst mulig bruk av elektromuffer. Beskrivelsen skal redegjøre for hvordan sveiseoperasjoner organiseres i felt, plan for håndtering av lange rørstrekk (630 mm) samt løft og legging av rør. |
| 6 | Beskrivelse av matjordhåndtering og hvordan tilbyder sikrer minst mulig forringelse av dyrket mark. |
| 7 | Eventuelle andre relevante temaer |