SSA-L-2026

Bilag til avtale om løpende tjenestekjøp over internett

Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

bilag til SSA-L - versjon 2026

Bilag til SSA-L – Avtale om løpende tjenestekjøp over internett– versjon 2026

Innhold:

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon	3

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang	3

Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av tjenesten	17

18

Bilag 3: Plan for etableringsfasen	19

Bilag 4: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner	21

Bilag 5: Administrative bestemmelser	22

Bilag 6: Samlet pris og prisbestemmelser	23

Bilag 8: Endringer av tjenesten etter avtaleinngåelsen	24

Bilag 9: Vilkår for Kundens tilgang og bruk av tredjepartsleveranser	25

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Bakgrunn og formål

Oppdragsgivers pedagogisk-psykologiske rådgivningstjeneste (PPT) har behov for et moderne, fremtidsrettet fagsystem som understøtter hele tjenestens samfunnsoppdrag: tidlig innsats, forsvarlig saksbehandling, god kvalitet i faglige vurderinger og effektiv samhandling med elever, foresatte, samarbeidspartnere og interne roller.

Dagens og tidligere løsninger har i større grad vært funksjons- og teknologidrevet. Oppdragsgiver ønsker nå å anskaffe et fagsystem der brukeropplevelse, arbeidsflyt, kvalitet og etterlevelse av regelverk står i sentrum.

- Overordnet mål med anskaffelsen

Målet med anskaffelsen er å få tilgang til et fagsystem som:

•	Gir helhetlig støtte til PPTs arbeidsprosesser, fra henvendelse til avsluttet sak

•	Sikrer forsvarlig journalføring, saksbehandling og arkivering

•	Ivaretar personvern, informasjonssikkerhet og rettssikkerhet

•	Gir god oversikt og styringsinformasjon for ledelse

•	Er enkelt å ta i bruk, effektivt i hverdagen og bærekraftig over tid

•	Kan utvikles videre i takt med endringer i regelverk, praksis og teknologi

________________________________________

Behovsbeskrivelse

Løsningskvalitet og støtte for arbeidsprosesser (40%)

Informasjon i oversiktstabellen er ikke uttømmende, se detaljer i kravtabellen

| Delområde | Hva ser vi etter |
| --- | --- |
| Støtte for kjerneoppgaver | Hvor godt løsningen understøtter individ-, system- og saksarbeid i PPT |
| Arbeidsflyt og brukervennlighet | Logisk oppbygning, lite dobbeltarbeid, lav risiko for feil |
| Samhandling og samarbeid | Flere saksbehandlere, felles dokumenter, meldinger, varslinger |
| Oversikt og kontroll | Startsider, status, frister, saksflyt |
| Ledelsesstøtte | Godkjenning, retur av dokumenter, statistikk og rapporter |

- Støtte for kjerneoppgavene i PPT

Oppdragsgiver har behov for en løsning som støtter:

•	Individrettet arbeid:

o	Utredning, vurdering og oppfølging av barn og elever

o	Saksbehandling knyttet til ulike sakstyper (sakkyndig vurdering, veiledning, utredning mv.)

•	Systemrettet arbeid:

o	Løpende dokumentasjon av systemarbeid

o	Saker på gruppe-, skole- eller organisasjonsnivå

•	Samhandling:

o	Intern samhandling mellom rådgivere, ledelse og merkantilt personell

o	Samhandling med foresatte, skoler og eksterne aktører

Løsningen må understøtte faglige arbeidsprosesser, ikke bare registrering av data.

- Kvalitet, oversikt og kontroll i arbeidshverdagen

Oppdragsgiver har behov for at løsningen bidrar til:

•	Redusert risiko for feilregistrering

•	God struktur i journal og dokumenter

•	Tydelig oversikt over:

o	Arbeidsoppgaver

o	Saksstatus

o	Frister og forsinkelser

•	Effektivt samarbeid om dokumenter og vurderinger

•	Gode varslingsmekanismer når noe krever oppfølging

Løsningen skal gjøre det enkelt å gjøre riktig, både faglig og forvaltningsmessig.

- Ledelsesstøtte og styringsinformasjon

Ledere har behov for:

•	Oversikt over saksmengde, status og ressursbruk

•	Mulighet for godkjenning og kvalitetssikring

•	Statistikk for intern styring, prioritering og rapportering

•	Innsyn i saksbehandlingstid og fristbrudd

Løsningen skal gi styringsinformasjon uten merarbeid.

Som del av evalueringen skal leverandørene besvare en case gjennom innspilt videopresentasjon.

Casen er ment å illustrere hvordan løsningen i praksis understøtter behovene beskrevet i konkurransegrunnlaget. Besvarelsen vil bli vurdert opp mot relevante evalueringskrav i SSA‑L Bilag 1, og inngår som et supplement til den skriftlige besvarelsen av kravtabellen. Evalueringen vil skje skjønnsmessig, basert på oppdragsgivers vurdering av i hvilken grad løsningen samlet sett svarer opp behovene. Case-oppgaven er beskrevet i «Bilag 1 Vedlegg 1».

Evalueringskravene (angitt med kravtype «E») er delt i A, B og C basert på hvor stor betydning de har i evalueringen. Kravene vurderes individuelt i en poengskala fra 0 til 10. Det beregnes en gjennomsnittlig poengscore per kravgruppe, som deretter vektes og summeres til en samlet poengscore.

Kravgruppenes vekt synliggjøres i tabellen under:

| Kravgruppe | Betydning | Vekt |
| --- | --- | --- |
| A-krav | Høy | 50 % |
| B-krav | Middels | 30 % |
| C-krav | Lav | 20 % |
| Sum |  | 100% |

Veiledning til besvarelsen:

Leverandøren skal for hvert krav beskrive hvordan funksjonaliteten er løst i praksis, herunder hvordan bruker interagerer med løsningen, hvilke arbeidssteg som inngår, og eventuelle begrensninger eller forutsetninger som ligger i løsningen. Kravtype «M» er må-krav og leverandøren må svare «Ja» for å få sitt tilbud evaluert.

| Krav ID | Krav | Type krav | Krav-gruppe | Svar | Leverandørens besvarelse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GE-0 | Brukervennlighet og arbeidsflyt (overordnet vurdering) Oppdragsgiver vil vektlegge i hvilken grad løsningen fremstår som intuitiv, effektiv og tilpasset brukernes arbeidshverdag. Dette gjelder særlig hvordan løsningen støtter arbeidsflyt, gir oversikt, forebygger feil og legger til rette for effektiv samhandling. Vurderingen vil basere seg på leverandørens beskrivelser, samt besvarelse av case. |  |  |  |  |
| GE-1 | Det er ønskelig at løsningen har en tydelig og hensiktsmessig brukerdialog som bidrar til å redusere risikoen for feilregistrering av data. | E | B |  |  |
| GE-2 | Det er ønskelig at løsningen gir brukeren tydelig og hensiktsmessig støtte ved feil eller mangler under bruk av systemet, slik at brukeren i størst mulig grad kan korrigere feilen og fortsette prosessen på egen hånd. | E | C |  |  |
| GE-3 | Det er ønskelig at løsningen har en oversiktlig forside som gir relevante brukerroller rask oversikt over oppgaver som ikke er ferdigstilt, herunder for eksempel journalnotater og korrespondanse som ikke er signert eller avsluttet. | E | B |  |  |
| GE-4 | Det er ønskelig at løsningen har en hensiktsmessig tekstbehandlingsfunksjon som støtter effektiv utforming av tekst, herunder funksjonalitet for formatering og rettskriving. | E | A |  |  |
| GE-6 | Det er ønskelig at løsningen støtter at flere saksbehandlere kan arbeide i samme journalnotat eller korrespondanse, slik at felles utarbeidelse av dokumenter kan gjennomføres på en effektiv måte. | E | B |  |  |
| GE-8 | Det er ønskelig at løsningen støtter samtidig visning av flere dokumenter og/eller saker, slik at brukeren effektivt kan sammenligne informasjon og arbeide på tvers av innhold. | E | A |  |  |
| GE-9 | Det er ønskelig at løsningen har funksjonalitet som gir enkel og effektiv håndtering og forvaltning av brukere, herunder rollebasert tilgangsstyring til moduler, oppgaver og saker i tråd med den ansattes rolle i organisasjonen. Det er ønskelig at løsningen har funksjonalitet som skiller mellom aktive og deaktiverte navngitte brukere. Det er videre ønskelig at deaktiverte brukerprofiler kan bevares for å sikre konsistens i data og logger. | E | A |  |  |
| A-1 | Løsningen skal ha arkivkjerne integrert i systemet, eller integrasjon til heldigital arkivkjerne som tilfredsstiller gjeldende krav i Arkivloven. | M |  |  |  |
| J-1 | Det er ønskelig at løsningen støtter dokumentasjon av all saksbehandling i en individjournal, herunder både løpende journalføring og utarbeidelse av korrespondanse og faglige dokumenter knyttet til saken. | E | A |  |  |
| J-2 | Kunden har behov for en detaljert og oversiktlig journalvisning. | E | A |  |  |
| J-3 | Det er ønskelig at løsningen kan innhente relevante opplysninger fra Folkeregisteret knyttet til barn og foresatte, samt at slike opplysninger kan holdes oppdatert gjennom automatiske oppdateringer. | E | A |  |  |
| J-4 | Det er ønskelig at løsningen kan innhente opplysninger om hvem som har foreldreansvar og/eller foreldreomsorg fra Folkeregisteret. | E | A |  |  |
| J-5 | Løsningen bør vise tydelig tegn om elev og foresatte bor på hemmelig adresse. | E | A |  |  |
| J-6 | Det er ønskelig at løsningen støtter registrering og håndtering av flere foresatte eller omsorgspersoner knyttet til et barn, herunder for eksempel barnevern, fosterforeldre eller andre relevante roller. | E | B |  |  |
| S-1 | Kunden har behov for å opprette saker i løsningen, og kunne differensiere blant ulike sakstyper og saksflyter (eksempelvis sakkyndig vurdering, utredningssak, veiledningssak og oppfølgingssak) og kunne differensiere på hvilke saker som har saksbehandlingstid. | E | A |  |  |
| S-2 | Det er ønskelig at løsningen støtter at to eller flere saksbehandlere kan være tilknyttet samme sak, slik at saksbehandlingen kan gjennomføres i samarbeid. | E | B |  |  |
| S-3 | Det er ønskelig at løsningen logger all kommunikasjon knyttet til en sak, herunder tidspunkt, involverte parter og innhold, og at denne informasjonen er tilgjengelig for relevante roller ved behov. | E | B |  |  |
| S-4 | Det er ønskelig at løsningen støtter angivelse av status og fase i saksbehandlingen på enkeltsaker, samt gir mulighet for sortering og oversikt over saker basert på status, for eksempel inntak, utredning og oppfølging. | E | A |  |  |
| S-5 | Det er ønskelig at løsningen støtter intern meldingsutveksling mellom saksbehandlere og leder, og at interne meldinger kan knyttes til én eller flere dokumenter, fortrinnsvis med støtte for kopimottakere. | E | C |  |  |
| S-6 | Det er ønskelig at løsningen støtter utsendelse av korrespondanse via KS SvarUt, og at slik utsendelse kan gjennomføres med kryptering på sikkerhetsnivå 4. | E | A |  |  |
| S-7 | Det er ønskelig at løsningen støtter mottak av korrespondanse via KS SvarInn, og at slik mottak kan gjennomføres med kryptering på sikkerhetsnivå 4. | E | A |  |  |
| S-8 | Det er ønskelig at løsningen støtter digital signering av dokumenter som del av saksbehandlingsprosessen. | E | A |  |  |
| S-9 | Det er ønskelig at løsningen gir saksbehandler varsling når det mottas post knyttet til enkeltsaker. | E | A |  |  |
| S-10 | Det er ønskelig at løsningen gir saksbehandler varsling når endringer er gjort i en sak av andre brukere. | E | A |  |  |
| S-11 | Det er ønskelig at løsningen støtter at saksbehandler kan arbeide med flere faner eller visninger samtidig, slik at parallelle oppgaver kan håndteres på en effektiv måte. | E | A |  |  |
| SA-1 | Det er ønskelig at løsningen støtter opprettelse og behandling av ulike sakstyper knyttet til systemarbeid. Det er ønskelig at løsningen legger tilrette for løpende journalføring og mulighet til å sende ut korrespondanser knyttet til systemsaker. | E | C |  |  |
| MB-1 | Det er ønskelig at løsningen gir leder og merkantilt personell enkel tilgang til informasjon og dokumentasjon i avsluttede saker, samt funksjonalitet for å hente ut og sende både enkeltdokumenter og komplette saksmapper i forbindelse med innsynskrav. | E | A |  |  |
| MB-2 | Det er ønskelig at løsningen gir leder og merkantilt personell mulighet til å opprette og endre maler for korrespondanse og journalnotater, samt støtte for bruk av flettekoder. | E | A |  |  |
| MB-3 | Det er ønskelig at løsningen gir leder og merkantilt personell mulighet til selv å tilpasse og vedlikeholde kodeverk i tråd med egne behov, for eksempel knyttet til sakstyper, vanskeområder og korrespondansetyper. | E | B |  |  |
| MB-4 | Det er ønskelig at løsningen har en oversiktlig forsendelseslogg som gir samlet oversikt over all utgående og inngående korrespondanse. | E | B |  |  |
| LO-1 | Det er ønskelig at løsningen gir leder mulighet til å konfigurere innstillinger som sikrer at utvalgte dokumenter må godkjennes før de kan sendes ut. | E | A |  |  |
| LO-2 | Leder må kunne returnere sakkyndig vurdering tilbake til rådgiver med eventuelle kommentarer. | E | A |  |  |
| LO-3 | Det er ønskelig at løsningen gir leder funksjonalitet for å få oversikt over saksmengde og status i saker, fordelt på de enkelte rådgiverne. | E | A |  |  |
| LO-4 | Det er ønskelig at løsningen gir leder enkel tilgang til oversikt over saksbehandlingstid, samt identifisering av eventuelle fristbrudd. | E | A |  |  |
| LO-5 | Det er ønskelig at løsningen gir leder mulighet til å hente ut ulike typer statistikk som kan benyttes til intern oppfølging og prioritering. | E | A |  |  |
| I-1 | Det er ønskelig at løsningen støtter utsending og mottak av kartleggingsskjemaer direkte i systemet, for eksempel standardiserte skjemaer som ASEBA, BRIEF og 5–15. | E | C |  |  |
| I-2 | Oppdragsgiver ønsker mulighet til å sende ut SMS-varsling om avtaler til elev og foresatte. Gjøvik kommune benytter KS Fiks plattformen for SvarInn/SvarUt. | E | C |  |  |
| PG-1 | Det er ønskelig at leverandøren utarbeider en helhetlig plan for gjennomføring fra kontraktssignering til leveringsdag, inkludert etablering av vedlikeholdstjenesten. Planen bør omfatte nødvendige aktiviteter, ansvar og estimert tidsbruk, og beskrive kundens roller, aktiviteter og mulighet for medvirkning i tidsplanen. | E | C |  |  |
| PG-2 | Det er ønskelig at leverandøren kan tilby migrering og/eller konvertering av data fra kundens eksisterende system til leverandørens løsning. | E | C |  |  |
| B-1 | Det er ønskelig at leverandøren tilbyr et kompetent brukerstøtteapparat i kundens normale arbeidstid, med god kjennskap til løsningen som supporteres. | E | A |  |  |

Utvikling, samarbeid og leveransemodell (10%)

| Delområde | Hva ser vi etter |
| --- | --- |
| Videreutvikling | Hvordan leverandøren jobber med forbedringer og innovasjon over tid |
| Kundesamarbeid | Reell påvirkningsmulighet, dialog, prioritering |
| Support | Tilgjengelighet, kompetanse, forutsigbarhet |

Leverandøren skal beskrive hvordan utviklings- og forbedringsarbeidet er organisert, samt i hvilken grad kunden gis mulighet til å påvirke utviklingen. I tillegg skal det beskrives hvordan support er organisert, og hvor supportpersonell fysisk er lokalisert.

IKT krav (20%)

Informasjonssikkerhet og personvern

Oppdragsgiver har behov for at løsningen kan benyttes til behandling av særlige kategorier personopplysninger på en sikker, lovlig og etterprøvbar måte, og at leverandøren har moden styring og praksis for informasjonssikkerhet og personvern.

Leverandørens beskrivelse skal inneholde en samlet beskrivelse av hvordan informasjonssikkerhet og personvern styres og etterleves, herunder

Overordnet styringsmodell og praksis

Hvordan sikker og lovmessig behandling er innebygd i løsning og leveranse

I hvilken utstrekning, og hvordan, åpen kildekode og tredjepartskomponenter benyttes i løsningen

hvor data behandles og lagres

Hvordan fysisk sikring ivaretas for lokasjoner og infrastruktur der oppdragsgivers data behandles eller lagres

Hvordan oppdragsgiver støttes i rollen som behandlingsansvarlig

- Oppdragsgiver vil evaluere

modenhet og helhet i tilnærmingen

sammenheng mellom styring, praksis og løsning

hvor lett oppdragsgiver kan ivareta sitt ansvar i praksis

Tilgangsstyring og sporbarhet

Oppdragsgiver har behov for at kun autoriserte brukere får tilgang til riktige data og funksjoner, og at all bruk av løsningen kan spores på en entydig og etterprøvbar måte.

- Leverandøren skal også beskrive hvordan løsningen er tilgjengelig via standard klienter og nettlesere, og hvilke muligheter som finnes for å styre eller begrense bruk på ulike klienttyper.

Leverandørens beskrivelse skal inneholde en beskrivelse av hvordan tilgangsstyring er løst i praksis, herunder

hvordan roller og rettigheter tildeles og forvaltes

hvordan brukeridentitet håndteres

hvordan handlinger i løsningen kan spores og ettergås

Oppdragsgiver vil evaluere

presisjon og fleksibilitet i tilgangsstyringen

praktisk sporbarhet

støtte for intern kontroll og revisjon

Teknisk plattform og arkitektur

Oppdragsgiver arbeider mot å etablere en robust, fremtidsrettet og leverandøruavhengig plattform som kan bestå over tid.

Leverandørens beskrivelse skal inneholde en overordnet beskrivelse av

teknisk arkitektur og leveransemodell (f.eks. SaaS)

prinsipper for skalering, tilgjengelighet og videreutvikling

bruk av åpne standarder og integrasjonsmuligheter

dataplassering på overordnet nivå

Oppdragsgiver vil evaluere

arkitektonisk modenhet

fleksibilitet og tilpasningsevne

risiko for teknisk og kommersiell innlåsing

Integrasjoner og samvirke med øvrige systemer

Oppdragsgiver har behov for at fagsystemet kan samvirke effektivt med øvrige kommunale og nasjonale systemer uten omfattende spesialtilpasninger. Det skal fremgå hvordan løsningen kan integreres med oppdragsgivers IAM-løsninger (per i dag eAdm og Entra ID).

Leverandørens beskrivelse skal inneholde en beskrivelse av:

integrasjoner som inngår som standard

prinsipper for etablering av nye integrasjoner

hvordan integrasjoner forvaltes og videreutvikles over tid

Oppdragsgiver vil evaluere

integrasjonsvennlighet

modenhet i integrasjonsstrategi

forventet innsats ved endringer

Drift, tilgjengelighet og kontinuitet

Oppdragsgiver har behov for stabil og forutsigbar tilgang til løsningen, også ved feil, endringer eller uforutsette hendelser. Kunden ønsker mulighet for gjenoppretting av data minimum for de siste 210 dagene.

Leverandørens beskrivelse skal inneholde

En beskrivelse av:

hvordan stabil drift og tilgjengelighet sikres – og hvordan avvik eller uønsket aktivitet avdekkes (overvåking i drift)

hvordan redundans og sikkerhetskopiering er ivaretatt

hvordan gjenoppretting håndteres ved behov

Oppdragsgiver vil evaluere

robusthet

tilgjengelighet

modenhet i driftsmodell

Hendelseshåndtering og varsling

Oppdragsgiver har behov for å bli tidlig og tydelig varslet ved hendelser som påvirker sikkerhet, tilgjengelighet eller etterlevelse.

Leverandørens beskrivelse skal inneholde en beskrivelse av

hvordan hendelser identifiseres og håndteres

hvordan kommunen varsles

hvordan erfaringer fra hendelser brukes til forbedring

Oppdragsgiver vil evaluere

profesjonalitet og struktur

samhandlingsform ved avvik

forutsigbarhet for kommunen

Endringer, oppgraderinger og forvaltning over tid

Oppdragsgiver har behov for at løsningen videreutvikles og vedlikeholdes uten at stabilitet, kompatibilitet eller forutsigbarhet svekkes.

Leverandørens beskrivelse skal inneholde en samlet beskrivelse av

hvordan endringer og oppgraderinger håndteres (f.eks. testrutiner, mulighet for rollback m.m.)

hvordan kompatibilitet med integrasjoner og omgivelser sikres

hvordan videreutvikling styres

Oppdragsgiver vil evaluere

modenhet i forvaltningsmodell

balanse mellom utvikling og stabilitet

Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av tjenesten

Leverandøren skal svare ut kravene som oppdragsgiver/kunde har satt opp i tabellen i bilag 1. Besvart «Bilag 1 vedlegg 1» limes inn her.

- Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

[Eventuell tekst]

Dersom det etter Leverandørens mening er åpenbare feil eller uklarheter i Kundens kravspesifikasjon skal Leverandøren påpeke dette her.

- Avtalens punkt 2.1. Tjenesten

[Eventuell tekst]

Leverandøren skal, basert på bilag 1 (Kundens kravspesifikasjon), beskrive tjenesten her.

Leverandøren skal også beskrive de krav som eventuelt stilles til Kundens tekniske plattform for at Kunden skal kunne utnytte tjenesten. Leverandøren er nærmest til å vite hva slags teknisk plattform Kunden må ha for at Leverandørens tjeneste skal fungere i henhold til de kravene Kunden har gitt. Leverandøren skal derfor gi informasjon til Kunden dersom Kundes tekniske plattform/driftsmiljø må oppgraderes for at Leverandørens tjeneste skal kunne fungere.

- Avtalens punkt 6.2 Personopplysninger

Leverandør og kunde skal fylle ut og signere Databehandleravtale med bilag vedlagt konkurransedokumentene. Sendes inn sammen med tilbudsdokumentene.

- Avtalens punkt 8 Rekonstruksjon av data

Dersom Kunden i bilag 1 har spesifisert at Leverandøren tar ansvar for kostnader utover det som følger av avtalens punkt 8, skal Leverandøren angi sine forpliktelser knyttet til dette her.

Bilag 3: Plan for etableringsfasen

- Avtalens punkt 1.2

Leverandøren skal fylle ut nødvendige opplysninger og plan for etableringsfasen i dette bilaget.

Nytt fagsystem skal være levert, etablert og klart til bruk for Gjøvik kommune senest 01.12.2026.

Leverandørens plan for etableringsfasen skal sikre at alle nødvendige aktiviteter, herunder konfigurasjon, eventuell migrering, testing og opplæring, er gjennomført slik at leveransen kan tas i ordinær bruk innen angitt dato.

- Avtalens punkt 3.1 Plan for etableringsfasen

Plan for etablering delt opp i for eksempel opplæring, roller, milepæler, integrasjoner osv skal legges inn her.

- Avtalens punkt 3.2 Leveransefrist og leveransemelding

Nytt fagsystem skal være levert, etablert og klart til bruk for Gjøvik kommune senest 01.12.2026..

- Avtalens punkt 3.3 Godkjenningsprøve og leveringsdag

[Eventuell tekst]

Dersom fristen for å undersøke tjenesten ikke skal være innen 10 virkedager dager etter at tjenesten er gjort tilgjengelig for Kunden, skal Kunden angi avvikende frist her.

Dersom Kunden ønsker en annen definisjon av feil under godkjenningsprøven enn det som fremkommer av avtalens punkt 3.3, skal Kunden angi dette her. Det kan eksempelvis være relevant for Kunden å definere feil på en annen måte enn angitt i avtalens punkt 3.3 dersom Kunden mener at enkelte feil er kritiske eller alvorlige for Kunden, til tross for at feilen ikke ut fra en objektiv vurdering vil anses som kritisk.

Dersom Kunden ønsker å angi en nærmere beskrivelse av godkjenningsprøvens art og omfang, samt andre godkjenningskriterier eller frister enn det som fremkommer i avtalens punkt 3.3, skal Kunden angi dette her. Det kan eksempelvis være relevant for Kunden å angi en nærmere beskrivelse av godkjenningsprøvens art og omfang der tjenesten består av flere tjenester som i henhold til Kundens bilag 1 kan leveres som delleveranser. I et slikt tilfelle vil det ofte være nødvendig med en samlet godkjenningsprøve etter at de ulike delleveransene er godkjent for å avdekke om feil i en tidligere delleveranse har oppstått som følge av samvirke med andre delleveranser.

- Avtalens punkt 3.4 Dokumentasjon og opplæring

[Eventuell tekst]

Dersom Leverandørens dokumentasjon, som definert i avtalens punkt 3.4, skal leveres på et annet tidspunkt enn når Kundens godkjenningsprøve starter, skal Kunden angi dette her.

Bilag 4: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner

- Avtalens punkt 2.1

Oppdragsgivers krav til brukerstøtte fremgår av krav B‑1 i SSA‑L Bilag 1. Leverandørens besvarelse av dette kravet vil danne grunnlag for avtaleteksten i dette bilaget, herunder beskrivelse av brukerstøttens omfang, tilgjengelighet og organisering i kundens normale arbeidstid.

Bilag 5: Administrative bestemmelser

Bilaget brukes til å samle administrative rutiner for avtaleforholdet og samarbeidet mellom partene.

- Avtalens punkt 1.5 Partenes representanter

[Eventuell tekst]

Bemyndiget representant for partene (som kan opptre i saker som angår avtalen) skal oppgis her.

Hvem som er bemyndiget avtales av gjerne av partene ved kontraktssignering og trenger ikke fylles ut før dette tidspunktet.)

Prosedyrer og varslingsfrister for eventuell utskiftning av bemyndiget personell, spesifiseres her. (Dette kan fylles ut av partene etter kontraktssignering.)

Bilag 6: Samlet pris og prisbestemmelser

Leverandøren skal prise en samlet plattformløsning basert på Kundens behov slik disse fremgår av Bilag 1 og 1a. Hver delsum skal være fullstendig og tilstrekkelig spesifisert, slik at den samlede totalsummen gir et korrekt og dekkende bilde av Kundens totale kostnader.

Prisene skal omfatte samtlige kostnader som er nødvendige for å ta løsningen i bruk og benytte den i henhold til kontrakten, herunder, men ikke begrenset til:

- etablering og oppsett av systemet

- arkivkjerne

- integrasjoner mot øvrige systemer

- lisenskostnader

- eventuelle kostnader til tredjepart som er nødvendige for leveransen

- andre kostnader som er en forutsetning for at løsningen fungerer som forutsatt

Leverandøren er selv ansvarlig for å identifisere og prise alle nødvendige kostnadsposter under hver kategori. Eventuelle manglende poster anses inkludert i tilbudt pris.

- Avtalens punkt 4.2 Faktureringstidspunkt og betalingsbetingelser

Faktura skal sendes i EHF-format med riktig angivelse av kontaktperson hos kunde. Kunde aksepterer ikke administrasjons- eller fakturagebyr utstedt av leverandør.

Bilag 8: Endringer av tjenesten etter avtaleinngåelsen

- Avtalens punkt 1.4 Endringer av tjenesten etter avtaleinngåelsen

| Endringsnummer | Beskrivelse av endringen samt eventuell vederlagsjustering og justering av tidsplan | Ikraftsettelsesdato |
| --- | --- | --- |

Bilag 9: Vilkår for Kundens tilgang og bruk av tredjepartsleveranser

- Avtalens punkt 2.2 Leverandørens ansvar for tredjepartsleveranser

| Tredjepart | Kort beskrivelse av tjenesten som leveres fra tredjepart | Referanse til vilkår som er bindende for kunden (kan være en lenke) |
| --- | --- | --- |