—————————————————————————————————————

SSA-L Bilag 3

Plan for etableringsfasen

for anskaffelse av

Fagsystem for kirkelige aktiviteter

«Church Management System»

Saksnummer: 26/00024

Konkurransepreget dialog etter forutgående kunngjøring

over EØS-terskelverdi (FOA del I og III)

Innholdet i dette bilaget er gjenstand for dialog.

Etablering, implementering og utrulling

Kirken er en kompleks og desentralisert organisasjon der implementeringen vil berøre ansatte og frivillige med svært ulik digital kompetanse. Intensjonen er at Leverandøren bidrar aktivt til at kirken faktisk tar løsningen i bruk og opplever nytteverdi fra dag én.

Leverandøren forventes å ha en gjennomarbeidet metodikk for dataflyt og parallellkjøring, og en testplan som inkluderer akseptansetesting og ytelsestesting. Krav om opplæring forstås som et løpende program som oppdateres ved endringer, og krav om endringsledelse handler om at Leverandøren forstår at teknologiinnføring er en organisatorisk endring, like mye som en teknisk installasjon.

Avtalens punkt 3.1 Plan for etableringsfasen

Leverandøren skal skissere en detaljert plan for gjennomføring av etableringsfasen.

Planen må inneholde:

- Beskrivelse av foreslått prosjektmetodikk for implementering.

- Overordnet metodikk/migreringsplan inkludert parallellkjøring og dataflyt.

- Testplan som inkluderer akseptansetest og ytelsestest. Eventuelle sertifiseringer og tredjeparts sikkerhetsrevisjoner må oppgis.

- Plan for fasevis utrulling med pilotgrupper, akseptansekriterier og plan for håndtering av avvik, inkludert mulighet for å reversere eller utsette utrulling. Ansvarsfordeling mellom Leverandør og Kunde må fremgå.

De neste to illustrasjonene viser det Kunden ser for seg av tentative milepæler, og ønsker forslag til plan fra Leverandøren.

Plan for etableringsfasen – Leverandørens besvarelse

Leverandøren skal legge ved sitt forslag til plan for etableringsfasen. Dette knytter seg eventuelt til tildelingskriteriet Teknisk og funksjonell løsning, se Konkurransegrunnlaget.

[Leverandørens referanse til vedlegg]

Avtalens punkt 3.2 Leveransefrist og leveransemelding

Kontrakten har inntil tre leveransemeldinger med tilhørende godkjenningsprøver, som reflekterer at krav spesifisert i SSA-L Bilag 1 Behovsbeskrivelse og kravspesifikasjon kan oppfylles ved kontraktsinngåelse eller utvikles innen 6 eller 12 måneder, slik leverandøren har angitt i SSA-L Bilag 2 Leverandørens beskrivelse av tjenesten.

Første leveransemelding avgis ved avslutning av etableringsfasen og omfatter krav angitt som dekket i dag. Andre og tredje leveransemelding avgis henholdsvis 6 og 12 måneder etter kontraktsinngåelse, og omfatter krav angitt utviklet innen respektive frist.

Ved siste leveransemelding verifiseres i tillegg at samtlige MÅ-krav i SSA-L Bilag 1 Behovsbeskrivelse og kravspesifikasjon er oppfylt. Leveransemeldinger uten tilhørende krav i SSA-L Bilag 2 Leverandørens beskrivelse av tjenesten faller bort.

Godkjenning skjer i produksjonsmiljø. For integrasjoner forutsetter godkjenning at leverandørens grensesnitt er etablert, dokumentert og verifisert mot testdata eller testmiljø; forhold som faller inn under Kundens medvirkningsplikt inngår ikke i grunnlaget for godkjenning.

Avtalens punkt 3.4 Dokumentasjon og opplæring

Leverandøren skal levere sin beskrivelse av:

- Hvordan Leverandøren vil tilby opplæring for sluttbrukere, superbrukere og administratorer, også ved fremtidige endringer i løsningen.

- Leverandørens tilnærming til organisatorisk endringsledelse og kommunikasjon når det gjelder utrulling av ny løsning.

Dokumentasjon og opplæring – Leverandørens besvarelse

Leverandøren skal legge ved sin beskrivelse. Dette knytter seg eventuelt til tildelingskriteriene Oppdragsforståelse eller Teknisk og funksjonell løsning, se Konkurransegrunnlaget.

[Leverandørens referanse til vedlegg]

Avtalens punkt 3.6 Ytterligere utvikling etter Leveringsdag

Se Bilag 1 Vedlegg 1 Relasjonskontrakt og Bilag 1 Vedlegg 2 Relasjonsstyring.