Ombygging av kontorlandskap

Hadsel Kommune

DEL II

Kontraktsgrunnlag

Innholdsfortegnelse

Innhold

Avtaledokument	4

A Generell del	4

A.1 Innledning	4

A.2 Kort om kontraktarbeidets omfang	4

A.3 Organisasjon og entreprisemodell	4

A.3.1 Entreprisemodell	4

A.3.2 Ansvars- og fullmaktsmatrise	4

A.4 Dokumentliste	5

B Kontraktsbestemmelser	5

C Tekniske krav	5

C.1 Tekniske rammebetingelser	5

Kontraktsforhold	5

Riggplan, adkomst og depoter	5

Lover, forskrifter og lokale krav	5

Avfallshåndtering	5

Forhold vedr. trafikkavvikling og sikring av byggeplass	5

C.2 Teknisk beskrivelse	6

D Krav til byggeprosessen	7

D. 1 Administrative rutiner	7

Ansvar og myndighet	7

Personvern og GDPR	7

HMS-kort	7

Eventuell adgangskontroll	7

Innsending av oversiktslister og innsyn i oversiktslister	7

Brudd	8

Yrkesskadeforsikring	8

Kontraktørvirksomhet og anti-kontraktørklausul	8

Skilting av byggeplass	8

Innsyn	8

Reklame og kontakt med media	9

Økonomi	9

Bestillinger	9

Tilbudsinnhenting ved endringer i forutsetninger som følge av byggherres forhold.	10

E Frister og dagmulkter	11

E.1 Frister	11

E.2 Døgnmulkter	11

Reklamasjonstiden	11

F Vederlaget	12

F.1 Prissammenstilling	12

F.2 Regningsarbeider	12

F.3 Påslag for side- og underentrepriser	12

F.4 Opsjoner	12

F.5 Regulering	12

# Avtaledokument

Det opprettes avtaledokument mellom byggherre og totalentreprenør i samsvar med Byggblankett 8407 A:2011” Formular for kontrakt om totalentrepriser”. Avtaledokumentet utarbeides på grunnlag av konkurransegrunnlag og leverandørens tilbud.

# A Generell del

## A.1 Innledning

Hadsel Kommune utlyser konkurransegrunnlag for Ombygging av kontolandskap Hadsel Rådhus, Hadsel Kommune.

For nærmere beskrivelse, se følgende dokumenter nedenfor.

Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget. Etter NS 8407:2011, punkt 2.1, bokstav a) har vi:

- Del 1 Konkurransegrunnlag

- Del 2 Konkurransegrunnlag

- Kravspesifikasjon

- Prisskjema

- SHA-plan

Ved motstrid på dokumenter ovenfor, gjelder kronologisk rekkefølge. Lavere nummer har høyest prioritet.

Videre vises det til relevante lover og forskrifter, samt NS 8407:2011, punkt 2.1 bokstav b) til og med f).

## A.2 Kort om kontraktarbeidets omfang

Kontrakten omfatter søkefunksjon, prosjektering og utførelse av alle fag i denne konkurranse.

## A.3 Organisasjon og entreprisemodell

### A.3.1 Entreprisemodell

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise etter NS8407:2011

### A.3.2 Ansvars- og fullmaktsmatrise

Rollefordelingen i henhold til Plan- og bygningsloven:

Tiltakshaver/Byggherre:			Hadsel Kommune

Ansvarlig søker (SØK):			Totalentreprenøren

Ansvarlig prosjekterende, alle fag (PRO):	Totalentreprenøren

Ansvarlig utførende, alle fag (UTF):		Totalentreprenøren
SHA KP 					 Avklares senere

SHA KU (byggherresiden)			 Avklares senere

Byggherres rep. byggeledelse		 Enhetsleder formålsbygg Hadsel Kommune

## A.4 Dokumentliste

Kontrakten består av følgende dokumenter: Se kapittelet Vedlegg i konkurransegrunnlag Del 1.   

A.5 Kontraktsum

Kontraktsum for denne avtalen er i henhold til leverandørens tilbud. Kontraktsummen er fast, i norske kroner og ikke gjenstand for regulering.

# B Kontrakts bestemmelser

Kontrakten følger de kontrakts bestemmelsene som er gitt i NS 8407:2011 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Kontrakten utarbeides på formular for kontrakt om totalentreprise, bygge blankett 8407 A

# C Tekniske krav

## C.1 Tekniske rammebetingelser

### Kontraktsforhold

Det stilles krav til bruk av lærlinger ved oppstart av kontraktsarbeidene iht. Forskrift om plikt til bruk av lærlinger i off. kontrakter.

### Riggplan, adkomst og depoter

Entreprenøren er ansvarlig for å utarbeide en riggplan som forelegges byggherre for godkjenning.  Plassering av depoter, arbeidsstasjoner og ev. brakkerigg skjer i samarbeid med byggherren og skal være godkjent før arbeidene kan starte opp.

### Lover, forskrifter og lokale krav

Totalentreprenøren skal ha eller sørge for å ha rollene søker, prosjekterende og utførende i de relevante fagområder i byggesaken. Eventuelle dispensasjonssøknader i forhold til plan- og bygningsloven, og forskrifter ellers, skal på forhånd forelegges byggherre for gjennomgang.

Generelt skal bestemmelser i EU Standard, Norsk Standard, Arbeidsmiljøloven og relevant lovverk for øvrig samt NBI-veiledninger, kommunale normer og/eller andre myndighetskrav og forskrifter følges.

Totalentreprenøren skal også avklare alle forhold der Arbeidstilsynet er godkjenningsmyndighet.

Alt materiell og utstyr skal være godkjent av prøveinstans og ev. Merket.

### Avfallshåndtering

Totalentreprenøren, underentreprenør og leverandør plikter å følge Hadsel Kommunes krav til kildesortering av avfall. Nærmere informasjon om dette og sorteringsveileder for bedrifter finnes på Reno-Vest.no

### Forhold vedr. trafikkavvikling og sikring av byggeplass

Totalentreprenøren er, der det er nødvendig, selv ansvarlig for trafikkavvikling og sikring ved byggeplassen i byggetiden. Dette gjelder spesielt dersom det skal være drift av tjenester innenfor eller i tilknytning til området. Totalentreprenøren bærer alle kostnader med trafikkavvikling og sikring og er ansvarlige for at alle krav fra vegmyndigheter og øvrige offentlige organ blir oppfylt. Totalentreprenøren skal, dersom det er nødvendig, utarbeide og få godkjent nødvendige skilt- og sikringsplaner fra offentlige myndigheter og godkjenning forelegges byggherren før arbeidene starter. Skilting og sikring skal fortløpende oppdateres og holdes à jour etter som arbeidene skrider fram. Totalentreprenøren sørger også for inngjerding og vedlikehold av byggeplassgjerde med porter.

Dersom det er nødvendig med omkjøringsveger eller provisorier for trafikkavviklingen, bekostes dette av totalentreprenøren. Totalentreprenøren er også ansvarlig for nødvendige offentlige og private tillatelser for slike provisorier.

Totalentreprenøren skal sørge for å bekoste all nødvendig offentlig og privat varsling i forbindelse med gjennomføring av arbeidene. Dette skal utføres på bakgrunn av informasjons- og varslingsplan utarbeidet av totalentreprenøren i samarbeid med byggherren.

## C.2 Teknisk beskrivelse

Se vedlagte kravspesifikasjonen Riarhaugen omsorgsboliger, Hadsel Kommune.

# D Krav til byggeprosessen

## D. 1 Administrative rutiner

### Ansvar og myndighet

Totalentreprenøren utarbeider organisasjonskart med stillingsbetegnelser over navngitte personer som har ansvar og myndighet for utøvelse av denne kontrakt. Kartet skal oppdateres ved endringer.

### Personvern og GDPR

Alle parter forplikter seg til å følge lover og forskrifter om personvern og GDPR.

### HMS-kort

Alle arbeidstakere skal, lett synlig, bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort, skal bortvises fra byggeplassen.

Unntak: Gjelder i de tilfeller der det kan bekreftes at det er bestilt HMS-kort som ikke er mottatt på kontrolltidspunktet.

### Eventuell adgangskontroll

Totalentreprenøren har ansvar for å sikre byggeplassen slik at uvedkommende ikke har adgang. Elektroniske oversiktslister over ansatte skal være i samsvar med Arbeidstilsynets krav i” Byggherreforskriftens” § 15.

### Innsending av oversiktslister og innsyn i oversiktslister

Totalentreprenøren må til enhver tid tilfredsstille de krav til mannskapslister o.l. som arbeidstilsynet krever.

Byggherren skal til enhver tid ha rett til innsyn i oversiktsliste over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen.

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal totalentreprenøren rette forholdet. Der bruddet har skjedd hos en underentreprenør, herunder bemanningsselskaper, er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler mv. av 4. juni 1993 § 13, skal gjelde i begge disse tilfellene.

Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos totalentreprenøren kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om totalentreprenøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underentreprenørleddet, herunder bemanningsselskaper, kan byggherren på samme måte kreve at totalentreprenøren skifter ut entreprenør. Dette skal skje uten omkostninger eller risiko for byggherren.

Brudd på plikter etter denne bestemmelsen gir under enhver omstendighet byggherren rett på forholdsmessig prisavslag. Ved vurderingen av hva som er et forholdsmessig prisavslag, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for byggherren, herunder betydningen for byggherrens omdømme.

Brudd
Dersom totalentreprenøren ikke etterlever klausulen, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Byggherre kan holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger besparelsen for arbeidsgiveren.

Totalentreprenøren skal på oppfordring fra byggherre og kontrollmyndighet legge frem dokumentasjon for de lønns- og arbeidsvilkårene som blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører og underleverandører.

Lederen av totalentreprenørens virksomhet er ansvarlig for at denne kontrakts bestemmelsen blir etterlevd.

### Yrkesskadeforsikring

Totalentreprenøren skal før kontraktsoppstart, og senere på forespørsel, dokumentere at alle arbeidere som utfører kontraktsarbeid i Norge, for byggherren, er dekket av yrkesskadeforsikring.

Brudd på bestemmelsen kan påberopes av både byggherren og den enkelte ansatte som grunnlag for erstatning overfor totalentreprenøren.

Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

### Kontraktørvirksomhet og anti-kontraktørklausul

Arbeidet skal utføres av totalentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprise. Det forutsettes at alle ansattes vilkår med hensyn til lønn, arbeidstid og øvrige arbeidsvilkår følger gjeldende lovgivning på området.

### Skilting av byggeplass

Egne skilt eller firmalogoer på byggeplassen får ikke benyttes uten godkjenning av byggherre.

### Innsyn

Byggherren eller den som er bemyndiget av byggherren (SHA – KU, byggeleder for eksempel), skal ha rett til innsyn i:

Totalentreprenørens kvalitetssystem

Utførelsen av oppdraget

Produksjonsprosessen

Sertifikat på for eksempel varme arbeider og andre liknende sertifikater/godkjennelser nødvendige for gjennomføring

Deler av underentreprenørens styringssystemer (f. eks for økonomi, miljø, HMS) som kan ha betydning for underentreprenørens oppfyllelse av kontrakten.

Arbeidstakernes ansettelseskontrakter, lønnsslipper og timelister

Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon inklusive intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgang. Totalentreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsrettene er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted.

Totalentreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos totalentreprenørens underleverandører/-entreprenører.

Byggherren, eller tredjepart engasjert av byggherren, kan for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt, gjennomføre revisjon av totalentreprenøren og eventuelle underleverandører/-entreprenører i perioden fra kontraktsinngåelse til seks måneder etter at overlevering er avsluttet. Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd

Byggherren gis fullmakt til å kunne innhente utvidet skatteattest for alle firmaer tilknyttet entreprisen.

Korrespondanse

All skriftlig korrespondanse påføres følgende i emne feltet:

Prosjektets navn og hva saken gjelder: Møtereferat dato/avklaring nr./endringsmelding nr./ etc.

Hvert brev/ e-post skal omhandle kun en sak.

All korrespondanse fra entreprenører skal gå til prosjektleder (PL) med kopi til byggherrekontrollør/byggeleder.

For saker som kan ha konsekvens for fremdrift og /eller kostnader skal det benyttes varslingsskjema definert av byggherre. Se vedlegg nedenfor. Varslingsskjema kan sendes som vedlegg per epost.

### Reklame og kontakt med media

Kontakt med media som gjelder prosjektet skal håndteres av byggherren.

### Økonomi

Nummerering av endringslister og rekvisisjoner skal avklares med byggherren for å sikre en entydig løsning og tilpasning til byggherres økonomisystem.

Endringslisten utsendes av totalentreprenør

Byggherren kan benytte rekvisisjon til å pålegge arbeider uten bruk av endringslister. Dette benyttes dersom det er nødvendig for at byggets framdrift ikke skal bli forhindret.

### Bestillinger

Alle avtaler skal inngås skriftlig, eller bekreftes skriftlig.

Endrings- og tilleggsarbeider bestilles av PL eller BL ved utstedelse av bestillingsbrev/rekvisisjon.

Kopi av bestillinger skal følge fakturaen.

Det skal ikke trekkes fra innestående beløp på fakturaer som angår endringsarbeid.

Fakturering skal skje særskilt for:

Avdragsnota

Endringsarbeid

Fakturaer for regnings arbeider skal dokumenteres med timelister og eventuelt underbilag/dokumentasjon. Det skal henvises til bestillingsbrev/rekvisisjon.

Ingen fakturaer blir utbetalt før garanti og kopi av forsikring er levert i henhold til kontrakt.

På avdragsfaktura i henhold til avtalt faktureringsplan merket A-nota 1, A-nota2 osv. skal følgende komme frem:

Tidligere fakturert, totalt

Opparbeidet innestående beløp

Merverdiavgift

Til utbetaling

Fakturaer som ikke tilfredsstiller byggherres krav til innhold og dokumentasjon eller inneholder feilaktige fakturabeløp, vil bli returnert og krevd kreditert.

Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal totalentreprenøren sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes to nye fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.

### Tilbudsinnhenting ved endringer i forutsetninger som følge av byggherres forhold.

#### Byggherre pålegger endringer

På endringsforespørsel fra byggherre skal totalentreprenør og dennes prosjekteringsgruppe eventuelt utarbeide tegningsunderlag og spesifisert tilbud samt konsekvens for framdrift. Tilbudet oversendes byggherre.

Byggherre påpeker avvik
Dersom avviket går på tekniske og konstruksjonsmessige forhold, skal totalentreprenøren rette opp feilene straks.

Totalentreprenør tilbyr endringer/forbedringer i prosjektet
Totalentreprenøren og dennes prosjekteringsgruppe utarbeider eventuelt tegningsunderlag og prissetter endringsforslaget. Tilbudet oversendes byggherre. Ved godkjenning av endringsforslag utarbeider byggherre bestilling basert på totalentreprenørens pristilbud.

# E Frister og dagmulkter

## E.1 Frister

Følgende fremdriftsplan er lagt til grunn for prosjektet:

| Aktivitet | Tidspunkt |
| --- | --- |
| Tegninger og løsninger | Snarest etter kontraktsinngåelse |
| Fremdriftsplan skal forelegges | Ved tilbudsinnlevering |
| Oppstart byggeplass | Med det samme offentlige tillatelser er gitt etter søknader |
| Overtakelse | Innen oktober 2026 |

## E.2 Døgnmulkter

Sluttfristen er i henhold til NS 8407 pkt. 40.2 dagmulktbelagt. Ferdigstillelsesdato betinger at det også foreligger en ferdigattest etter plan- og bygningsloven.

Døgnmulktens størrelse i henhold til NS 8507 pkt. 40.3 a)

1 promille av kontraktssummen utgjør beregning av mulkt pr. døgn ved overskridelse av sluttfrist avtalt i kontrakt. Beløpets minimumsstørrelse er kr. 3000,-

Kontrakten omfatter kun en overtakelse. Kostnader byggherre blir pådratt for overtakelsesforretning utover denne skal dekkes av entreprenør.

### Reklamasjonstiden

I reklamasjonstiden melder byggherren fortløpende feil og mangler til totalentreprenøren. Ved avvik må årsak finnes og utbedres innen rimelig tid av totalentreprenøren. Byggherren vil innkalle til samlet gjennomgang av relevante avvik med befaring ved 1 år etter overtakelse. Befaringene skal utføres i god tid før garanti- og reklamasjonstiden opphører.  Gjelder ved kjøp. Ved leie reguleres dette av leieavtalen.

# F Vederlaget

## F.1 Prissammenstilling

Se Prisskjema

Det er ikke tillatt for tilbyder å benytte seg av strategisk prising. Dersom tilbyder ser at det er en klar mulighet får å utnytte dette, skal oppdragsgiver ha tilbakemelding. Dette for å gi en lik konkurranse for alle tilbydere, og en mer forutsigbar kostnad for entreprisen.

## F.2 Regnings arbeider

Se Prisskjema

regnings arbeider skal gjenspeile de faktiske kostnadene knyttet til det aktuelle endringsarbeidet gjennom fremlegging av bilag fra underentreprenører og leverandører samt attesterte timelister.

## F.3 Påslag for side- og underentrepriser

Se Prisskjema og øvrige grunnlag for denne konkurranse.

## F.4 Opsjoner

Se Prisskjema og øvrige grunnlag for respektive alternativ.

## F.5 Regulering

Kontraktsummen er fast og ikke gjenstand for regulering.