INVITASJON

TIL

ANBUDSKONKURRANSE

(ÅPEN KONKURRANSE)

Prosjekt (1314901 Ila fengsel, midlertidig brakkerigg)

(K201)

Innholdsfortegnelse

1.	Generelt om oppdraget	3

1.1 Invitasjon og orientering	3

1.2 Kunngjøring	4

1.3 Særlige forhold	4

1.3.1 Mengdeangivelse	4

1.3.2 Lokale forhold	4

1.3.3 Tilbudets priser	4

1.3.4 Beskrivelsetekst	4

1.3.5 Poster som ikke er prissatt og åpenbare feil	4

1.3.6 Angivelse av enhetspriser	4

1.3.7 Produktbeskrivelse	5

1.4 Kontraktsbestemmelser	5

1.5 Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring	5

1.6 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget	5

2.	Beskrivelse av oppdraget og anskaffelsens formål	6

2.1	Hva skal leveres	6

2.2 Fremdrift	6

2.3	Ytre miljø	6

2.4	Annen informasjon	6

3.	Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen	7

3.1 Lov om offentlige anskaffelser	7

3.2 Prinsipper for anbudskonkurransen	7

3.3 Offentlighet	7

3.4 Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner	7

3.5 Nasjonale avvisningsgrunner	7

4.	Statsbyggs evaluering av tilbudet	8

4.1 Kvalifisering - Tildeling	8

4.2 Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen	9

4.4 Tildelingskriterier i denne konkurransen	10

5.	Avvik fra konkurransegrunnlaget	10

5.1 Generelt om forbehold og avvik	10

5.2 Alternative tilbud	10

5.3 Tilbud på deler av oppdraget	11

6.	Krav til tilbudet	11

6.1 Elektronisk tilbudsavgivelse	11

6.2 Vedståelsesfrist	11

6.3 Tilbudets språk	11

6.4 Hva skal leveres?	11

6.5 Innleveringssted og tilbudsfrist	12

6.7 Om Mercellportalen	12

7.	Oppdragsgivers underskrift	12

Vedlegg	13

# Generelt om oppdraget

## 1.1 Invitasjon og orientering

Statsbygg ber om tilbud på følgende oppdrag:

nr.: 1314901 Ila fengsel, midlertidig brakkerigg

om tilbud på: K201 Ila Fengsel midlertidig brakkerigg – Leie av modulbygg

Statsbygg skal på vegne av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) anskaffe en midlertidig modulbasert brakkeløsning som skal fungere som erstatning for det nedlagte garderobebygget på Ila fengsel. Modulløsningen skal inneholde garderober, dusj- og toalettfasiliteter, samt en skrivestue/kontorløsning og må etableres innenfor perimetersikringen i fengselet.

Anskaffelsen gjennomføres av Statsbygg på vegne av Kriminalomsorgen Øst, og leieavtale skal inngås med Kriminalomsorgen Øst.

Konkurransegrunnlaget består av:

01 Denne invitasjonen og 02 tilbudsskjema

Elektronisk egenerklæringsskjema for konkurransen vedrørende kvalifikasjonskrav, avvisningsgrunner og eventuelle utvelgelseskriterier (ESPD) i Mercellportalen

03 Statsbyggs egenerklæringsskjema om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning

04 Utkast til leieavtale mellom KO og tilbyder

05 Kontraktsvilkår for leie av modulbygg

06 Funksjonsbeskrivelse inkludert tegninger

07 Kravspesifikasjon Teknisk beskrivelse

D1 Situasjonsplan

Situasjonsplan vann og avløp

08 Forenklet SHA risikovurdering – Utfylles etter avtaleinngåelse av Statsbygg og avtalepart

09 SHA-plan - Utfylles etter avtaleinngåelse av Statsbygg og avtalepart

10 Spesielle krav SHA og seriøsitet

11 Kriterie miljø brakkerigg ila fengsel

12 Miljøkrav til produkter i Statsbyggs anskaffelser

13 Mal for forpliktelseserklæring

14 Solidaransvarserklæring - mal

15 taushetserklæring

Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen. Leverandører som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i Mercellportalen for å få varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg publiserer.

## 1.2 Kunngjøring

Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen og TED-basen.

## 1.3 Særlige forhold

### 1.3.1 Mengdeangivelse

På grunnlag av de foreliggende tegninger og beskrivelser er mengdene målt i overensstemmelse med målereglene i Norsk Standard der slike finnes, og etter vanlig praksis for de respektive arbeider, med mindre annet er angitt. Dersom tilbyderen retter mengdene i den tekniske beskrivelsen, skal det opplyses særskilt om dette i tilbudsbrevet.

### 1.3.2 Lokale forhold

Tilbyderen skal ved utarbeidelse av sitt tilbud ta hensyn til forhold av betydning for ytelsen som kan skaffes ved besøk på leveringsstedet, dens nærområder og ved kontakt med relevante myndigheter. Dette gjelder eksempelvis transportmuligheter til leveringsstedet, tilgang på strøm, vann, telefon m.v.

### 1.3.3 Tilbudets priser

I hver enkelt post i tilbudet skal det som er spesifisert være tatt med, samt de ytelser, materialer og omkostninger av enhver art som er nødvendig for å gjennomføre leveransen på en forsvarlig måte i henhold til de utleverte dokumenter, tariffavtaler, lover, forskrifter eller øvrige opplysninger gitt av oppdragsgiveren eller som har fremkommet på tilbudsbefaring (herunder mva og alle påslag, så som sosiale utgifter, administrasjon, reise, diett og fortjeneste m.v.).

### 1.3.4 Beskrivelsetekst

De krav til ytelsen som er beskrevet i konkurransegrunnlaget er en del av leverandørens forpliktelse selv om de ikke er gjentatt i prisbærende poster.

### 1.3.5 Poster som ikke er prissatt og åpenbare feil

Poster som ikke er priset i tilbudet vil anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i tilbudsbrevet.

Åpenbare feil i tilbudet som Statsbygg blir oppmerksom på, vil bli rettet dersom det er utvilsomt hvordan feilen skal rettes.

### 1.3.6 Angivelse av enhetspriser

Dersom plikten til å oppgi enhetspriser misligholdes, vil tilbudet kunne bli avvist eller forlangt spesifisert innenfor rammen av totalsummen.

### 1.3.7 Produktbeskrivelse

Dersom konkurransegrunnlaget angir ”produktnavn eller tilsvarende”, kan tilsvarende produkter tilbys. Tilbyderen må dokumentere at kvalitets- og funksjonskravene er oppfylt.

Med mindre tilbyder har tatt uttrykkelig forbehold om å levere et produkt som avviker fra spesifikasjonen, plikter tilbyder, dersom han får kontrakten og uavhengig av kvalitet og egenskaper på tilbudt produkt, å levere et produkt, innenfor rammen av tilbudssummen, likeverdig med det produkt som er angitt i spesifikasjonen.

## 1.4 Kontraktsbestemmelser

Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår; Kontraktsvilkår for leie av modulbygg, jf. vedlegg.

Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som utfører montasjearbeid, samt krav til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr 112.

## 1.5 Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring

Det vil bli avholdt en befaring for samtlige tilbydere den 28.05.2026 kl:10:00 Jøssingveien 33, 1359 Eiksmarka

Formålet med befaringen er å avdekke og avklare eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget, og for øvrig foreta en nærmere presisering av oppdraget. Tilbyderne oppfordres til å gå grundig gjennom konkurransegrunnlaget før befaringen, og eventuelt stille spørsmål til grunnlaget på forhånd, jf pkt 1.4 nedenfor.

Reiseutgifter m.v. i forbindelse med befaringen dekkes ikke av Statsbygg.

## 1.6 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget

Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun her, stille spørsmål og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i god tid før tilbudsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes.

Spørsmålene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget er kun tilgjengelige i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen.

# Beskrivelse av oppdraget og anskaffelsens formål

## Hva skal leveres

Denne anskaffelsen har som formål å løse behovet Ila Fengsel og forvaringsanstalt har for å skaffe midlertidige lokaler for garderobe inntil nytt permanent garderobebygg er etablert. Anskaffelsen gjelder bygging/montering og nedrigging av modulløsningen/brakkeriggen samt leie av modulløsningen/brakkeriggen. Leieavtalen har en oppsigelsestid på 3 måneder. Leieperioden antas å ha en varighet på tre (3) år.  Ved opphør av leieforholdet skal modulbygget fjernes innen 5 uker.

Garderobene skal være inndelt i herre- og damegarderobe med tilhørende fasiliteter (dusj og toaletter). Det er 160 ansatte som skal ha garderobeskap. Det er behov for to toaletter og to dusjer per garderobe. Det skal også etableres en skrivestue med kontorplasser for fire ansatte

For krav til modulbygg/brakkerigg henvises det til Funksjonsbeskrivelsen.

## 2.2 Fremdrift

Etter avtaleinngåelse skal leverandøren - i samråd med Statsbygg - sette opp en detaljert fremdriftsplan, som vil være bindende og dagmulktsbelagt slik det fremgår nedenfor.

| Fase | Dato | Dagmulkt |
| --- | --- | --- |
| Utarbeidelse fremdriftsplan | 1 uke etter kontraktsinngåelse | JA |
| Overtakelse | Oppgis i tilbudet | JA |

## Ytre miljø

Klima og miljø hensyntas i henhold til FOA §7-9 del 2 og vektes 30%.

Tilbudet vurderes etter i hvilken grad tilbudt løsning reduserer klima- og miljøbelastning innen følgende områder:

- Energieffektiv drift

- Transport av tilbudt løsning

- Bruk av materialer uten helse- og miljøfarlige stoffer.

Vurderingsskjema for klima og miljø er vedlagt konkurransegrunnlaget.

## Annen informasjon

- Adkomst/trafikk/parkering: Brakkeriggen skal settes opp innenfor fengselets murer. Lysåpninger på portene er:

- Hovedport – bredde 3,9 meter / høyde 4,02 meter

- Indre port – bredde 5,9 meter / høyde 4,55 meter

- Verkstedsport 4,75 meter / høyde 4,25 meter

- Ettersom arbeidet vil foregå innenfor fengselets murer vil det være krav at alle som skal jobbe med opp- og nedrigg av brakkene innenfor murene har politiattester og taushetserklæringer i orden innen oppstart av opprigging av brakkeriggen.  Taushetserklæring er vedlagt.

- Transport av moduler inn på fengselsområdet må koordineres med Kriminalomsorgen.

- Forbehold vedrørende finansiering. Statsbygg tar forbehold om finansiering fra oppdragsgiver for å gjennomføre prosjektet.

# Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen

## 3.1 Lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget.

Denne anskaffelsen følger prosedyren ”åpen anbudskonkurranse”.

## 3.2 Prinsipper for anbudskonkurransen

Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke konkurransens utfall.

Det er ikke adgang til å endre tilbudene, og det er heller ikke adgang til å forhandle.

## 3.3 Offentlighet

Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere er offentlige.

Tilbudsåpningen er ikke offentlig.

## 3.4 Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner

Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som rådgiver under utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil bli avvist.

## 3.5 Nasjonale avvisningsgrunner

I henhold til ESPD del III: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er fastsatt i den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat»:

Det norske anskaffelsesreglene går noe lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at alle avvisningsgrunnene i FOA § 24-2, inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunnene, gjelder i denne konkurransen.

Til orientering er følgende av avvisningsgrunnene i FOA § 24-2 rent nasjonale avvisningsgrunner:

FOA § 24-2 (2) – I denne bestemmelsen er det angitt at oppdragsgiveren skal avvise en leverandør når han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de straffbare forholdene som er angitt i bestemmelsen. Kravet til at oppdragsgiver skal avvise leverandører som har vedtatt forelegg for de angitte straffbare forholdene, er et særnorsk krav.

FOA § 24-2 (3) bokstav i – Avvisningsgrunnen i standardskjemaet for ESPD gjelder kun alvorlige feil i yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også omfatter andre alvorlige feil som kan medføre tvil om leverandørens yrkesmessige integritet.

3.6 Avlysing av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud

Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert.

# Statsbyggs evaluering av tilbudet

## 4.1 Kvalifisering - Tildeling

For å kunne få sitt tilbud evaluert, må leverandøren i Mercellportalen, fylle inn et elektronisk egenerklæringsskjema for konkurransen (ESPD) om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. I egenerklæringen må leverandørene også bekrefte at det ikke foreligger bestemte angitte avvisningsgrunner. Den eller de leverandørene som blir innstilt til kontraktsinngåelse må, før kontrakt inngås, dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav.

Tilbudene vil bli evaluert i forhold til de oppførte tildelingskriteriene. Evaluering vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist.

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge også har implementert. Gjeldende sanksjoner er implementert i sanksjonsloven av 16. april 2021 nr 18 med tilhørende forskrifter («sanksjonslovgivningen»). I denne forbindelse krever Statsbygg at tilbyder som innstilles til kontrakt skal levere utfylt «Egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning» på Statsbyggs mal.

Statsbygg gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den tilbyder som i meddelelsesbrevet er innstilt som vinner av konkurransen dersom det etter meddelelse, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger som tyder på manglende oppfyllelse av gjeldende sanksjonslovgivning. Hvis det ikke mottas utfylt egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning fra tilbyder som innstilles til kontrakt, vil dette anses som et vesentlig forbehold til kontrakten som vil medføre at tilbyder avvises fra konkurransen.

Statsbygg kan videre avvise tilbud fra virksomheter som ikke er rettighetshavere etter anskaffelsesloven § 3.

## 4.2 Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen

Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne. (Dokumentasjonen angitt nedenfor skal ikke leveres nå, kun ESPDen):

| Kvalifikasjonskriterium | Kvalifikasjonskrav | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| Organisatorisk og juridisk stilling | Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert foretak. | Firmaattest, for utenlandske firmaer kreves tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i det landet hvor foretaket er registrert, alternativt StartBANK ID |
| Økonomisk og finansiell kapasitet | Det kreves at tilbyder har tilfredsstillende økonomisk gjennomføringsevne. Omsetningens størrelse, i forhold til kontraktens verdi, kan bli vektlagt. | Statsbygg vil gjennomføre en kredittvurdering av tilbyder. Tilbyder kan i tillegg bli bedt om å sende inn revisorbekreftede årsregnskaper, alternativt oppgi StartBANK ID. |
| Tekniske og faglige kvalifikasjoner | Det kreves at tilbyder har tilstrekkelig erfaring fra oppdrag med overføringsverdi dvs. har levert brakkerigg / modulbygg av tilstrekkelig størrelse og kompleksitet | Det skal leveres kort beskrivelse av 3 referanseprosjekter de siste 5 årene med overføringsverdi • prosjektets navn • oppdragsgiver • prosjektets størrelse i m2 /m3 • oppstarts- og ferdigstillelses tidspunkt • beskrivelse av type/funksjon på brakkerigg/modulbygg |

Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for utførelsen av kontrakten. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks økonomiske og finansielle kapasitet for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved en solidaransvarserklæring, jf. anskaffelsesforskriften § 16-10.

Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks tekniske eller faglige kapasitet eller kompetanse for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved f eks en forside på signert avtale mellom partene eller egenerklæring fra underleverandør om at samarbeid er inngått, jf. anskaffelsesforskriften § 16-10.

Foretak som tilbyder støtter seg på, må levere egen ESPD, jf ovenfor.

4.3 Attest for skatt og merverdiavgift

Norsk leverandør, som får kontrakt som overstiger kr 500 000 ekskl. mva. i verdi, skal levere felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest).

Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen

## 4.4 Tildelingskriterier i denne konkurransen

Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet, basert på følgende kriterier:

| Vekt | Tildelingskriterium | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| 50% | Pris | Tilbudsskjema i utfylt og signert stand. |
| 20% | Leveringstid: Statsbygg ønsker drift av modulene så tidlig som mulig etter nødvendige tillatelser foreligger. | Oppgi gjennomføringstid i tilbudsskjema, -beregnet fra godkjent igangsettingstillatelse fra PBE til overtakelse/brukstagelse |
| 30% | Klima og miljø | Tilbudet vurderes etter i hvilken grad tilbudt løsning reduserer klima- og miljøbelastning innen følgende områder: - energieffektiv drift - transport av tilbudt løsning - bruk av materialer uten helse- og miljøfarlige stoffer Hvert område evalueres for seg, og poeng tildeles i henhold til oppdragsgivers nivåbeskrivelser. Se Skjema for klima- og miljø (vedlegg 12) som skal fylles ut og inkluderes i tilbudet. |

# Avvik fra konkurransegrunnlaget

## 5.1 Generelt om forbehold og avvik

Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor å gi tilbud med forbehold og avvik bør leverandørene stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt 1.6 ovenfor. Det understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bør de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.

Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder. Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre avvisning av tilbudet.

Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. Tilbud som inneholder forbehold av denne art, vil bli avvist.

Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold kan medføre at tilbudet avvises.

Forbehold om regulering av kontraktssum, herunder valutaforbehold, vil medføre avvisning.

Forbehold om forskudd vil ikke aksepteres.

## 5.2 Alternative tilbud

Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som på annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med forbehold eller avvik, jf. pkt 5.1 ovenfor.

## 5.3 Tilbud på deler av oppdraget

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

# Krav til tilbudet

## 6.1 Elektronisk tilbudsavgivelse

Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen: www.mercell.com. Det samme gjelder for endring av tilbudene.

Tilbud levert på annen måte, vil bli avvist.

Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kyptert:

Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller word

Tabeller: Excel

Bildefiler: JPEG eller TIFF

Kart: TIFF

Video: MPEG 2

Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert wave

Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert.

## 6.2 Vedståelsesfrist

Tilbudet er bindende i 3 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp. Det opprinnelige tilbudet vedblir å være bindende selv om det fremsettes nye tilbud under eventuell dialog.

## 6.3 Tilbudets språk

Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk.

## 6.4 Hva skal leveres?

Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet.

Utfylt og signert tilbudsskjema (vedlegg 02)

Eventuelle forpliktelseserklæringer og solidaransvarserklæring, jf pkt 4.2.

ESPD, jf pkt 4.2

Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf pkt 4.3

Utfylt skjema for klima og miljø (vedlegg 12)

  - I tillegg til ovennevnte dokumenter, skal ESPD fylles inn i Mercellportalen. Foretak som tilbyder støtter seg på for å bli kvalifisert, må levere egen ESPD i Mercellportalen, jf avsnittene under tabellen i pkt 4.2.

Tilbyderne bes om å følge ovennevnte nummerering ved disponering av sitt tilbud.

Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.

## 6.5 Innleveringssted og tilbudsfrist

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com.

Fristen for innlevering av tilbud er (Mandag 22.06.2026) kl. 12.00.

For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

(Merk at systemet heller ikke tillater å levere tilbud elektronisk via Mercellportalen etter tilbudsfristens utløp.)

## 6.7 Om Mercellportalen

For å kunne levere tilbud via Mercellportalen, må man ha en bruker, og logge inn med denne.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, før fristens utløp. Leverte tilbud kan endres helt frem til tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike leverandører, f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at denne prosessen bør settes i gang så snart som mulig.

Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig (i god tid før tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i påmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene.

Ved spørsmål om funksjonalitet i verktøyet eller hvis du har problemer med å få inngitt tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post: support@mercell.com i god tid før tilbudsfristens utløp.

<Signering gjennomføres i Elements (dato og signatur flettes inn der – skal ikke fylles inn her. Se veiledning for prosessen med godkjenning i Elements>

# Oppdragsgivers underskrift

| Sted: | <Fyll inn> |  | Dato: 19.05.2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| For Statsbygg: |  | Inger-Johanne Tollaas |  |  |
|  |  | prosjekteier |  |  |
| Dette dokumentet er elektronisk godkjent. |  |  |  |  |

# Vedlegg

01 Denne invitasjonen og 02 tilbudsskjema

03 Statsbyggs egenerklæringsskjema om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning

04 Utkast til leieavtale mellom KO og tilbyder

05 Kontraktsvilkår for leie av modulbygg

06 Funksjonsbeskrivelse inkludert tegninger

07 Kravspesifikasjon Teknisk beskrivelse

D1 Situasjonsplan

Situasjonsplan vann og avløp

08 Forenklet SHA risikovurdering – Utfylles etter avtaleinngåelse av Statsbygg og avtalepart

09 SHA-plan - Utfylles etter avtaleinngåelse av Statsbygg og avtalepart

10 Spesielle krav SHA og seriøsitet

11 Kriterie miljø brakkerigg ila fengsel

12 Miljøkrav til produkter i Statsbyggs anskaffelser

13 Mal for forpliktelseserklæring

14 Solidaransvarserklæring - mal