SHA-PLAN

Prosjekt:	1314901 Ila fengsel, midlertidig brakkerigg

Byggherre:	Statsbygg

Byggeplass:	<adresse, kommune>

Utarbeidet:	<dd.mm.åååå>

Sist oppdatert:	<dd.mm.åååå>

[sett inn bilde her]

Revisjonslogg:

| Nr. | Revisjonen gjelder | Revidert av (Initialer) | Dato |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | SHA-plan utarbeidet |  | dd.mm.åååå |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

I innledningen til hvert kapittel er det en kort veiledning til hjelp ved utarbeidelsen av SHA-planen. Veiledende tekst er rød kursiv og skal slettes i det ferdige dokumentet. Felter for utfylling er markert med <hjelpetekst i rødt>. Etter utfylling skal teksten endres til svart.

SHA-planen skal utarbeides av Statsbygg, og skal være ferdigstilt og distribuert før arbeidene starter opp på byggeplass. Foreløpig SHA-plan vedlegges i konkurransegrunnlaget for prosjekterende og entreprenører. Ta kontakt med FSHA (SHA@statsbygg.no) ved behov for bistand.

Innhold

0	Innledning	2

0.1	Kort informasjon om prosjektet	2

0.2	Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen	2

0.2.1	Vedlegg til SHA-planen	2

1	Organisering	3

2	Fremdrift	6

2.1	Hovedfremdriftsplan i byggeperioden (viktige milepæler)	6

2.2	Detaljerte fremdriftsplaner (produksjonsplaner)	6

3	Risikofylte arbeider	6

3.1	Andre krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø	6

3.2	Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse	7

4	Rutiner for endring av SHA-planen	8

Innledning

SHA-planen er byggherrens verktøy for å sikre at risikoforholdene forbundet med byggearbeidene i dette prosjektet håndteres på en forsvarlig måte i henhold til byggherreforskriften av 2010 (endret 1. januar 2024).

Kort informasjon om prosjektet

[Maks 5 linjer]

Organisering

Fremdrift

Hovedfremdriftsplan i byggeperioden (viktige milepæler)

Tabellen under viser viktige milepæler i prosjektet.

| Nr. | Beskrivelse | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Byggestart |  |
| 2 | Ferdigstillelse bygg og oppstart prøvedrift |  |
| 3 | Overtakelse fra entreprenør |  |

Sett inn viktige milepæler for byggeperioden i tabellen.

Risikofylte arbeider

Under er det spesifikke tiltak som byggherren har vurdert som nødvendige for at byggearbeidene skal kunne utføres på en trygg og forsvarlig måte.

De spesifikke tiltakene baserer seg på risikovurderinger som Statsbygg og de prosjekterende har utført i forbindelse med planlegging og prosjektering av prosjektet. Disse tiltakene beskrives for å håndtere risikoforhold som ikke kunne elimineres eller reduseres til akseptabelt nivå gjennom prosjektering og valg av løsninger. De utførende skal informere byggherren om risikoforhold som ikke er beskrevet i denne planen.

Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse

| Nr | Risikoforhold | Spesifikke tiltak | Ansvar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arbeider i byggegrop pga ustabile masser i grunnen | <Tiltak for å hindre ras/utglidning og at personer begraves i masser må beskrives. > | K201 |
|  | Forurenset grunn | <Tiltak for å beskytte arbeidstakerne mot helseskadelig eksponering skal beskrives som spesifikke tiltak. Det kan være målinger for å overvåke arbeidsmiljøet, krav om bruk av åndedrettsvern, vernetøy, briller osv.> |  |
|  | Forurenset grunn | <Tiltak for å forebygge brann/eksplosjon dersom det er forurensing hvor dette kan være aktuelt.> |  |
|  | Bergsprengning | <Tiltak for å beskytte naboer, arbeidstakere etc skal beskrives. Det kan være tiltak som sikring av borerigg, støvreduserende tiltak (særlig aktuelt hvis det er kvartsholdig bergart), osv. Se prosedyre for bergsprengning.> |  |
|  | Arbeid i tau | <Utførende virksomhet må laste opp dokumentasjon på nærmere angitt sted på at virksomheten er sertifisert etter NS 9600.> |  |
|  | Arbeid i tau | <Ved totalentreprise hvor løsninger velges av totalentreprenøren, skal totalentreprenøren fremlegge risikovurdering som viser at dette er den sikreste måten å utføre arbeidet på.> |  |
|  | Eksponering for støv/kjemikalier | <Tiltak for å beskytte arbeidstakerne mot helseskadelig eksponering av asbest, kvarts, løsemidler etc skal beskrives som spesifikke tiltak> |  |

Veiledning (slettes når SHA-planen er ferdigstilt):

De prosjekterende skal foreta risikovurderinger av valgte løsninger innen sin kontrakt. Dersom de avdekker risikoforhold som ikke kan reduseres til akseptabelt nivå eller elimineres ved valg av løsninger innen rammen av sin kontrakt, skal disse forholdene meddeles byggherren. Koordinator for prosjektering skal sørge for at tabellen over oppdateres med risikoforhold med tilhørende spesifikke tiltak som anser nødvendig for at arbeidene skal kunne utføres uten fare for liv og helse og med godt arbeidsmiljø.

Bruk gjerne veiledere og læringsark fra SfS BA ifm risikovurderinger og utarbeidelse av SHA-planen.

Merk spesielt at spesifikke tiltak alltid skal beskrives dersom følgende forhold/arbeidsoperasjoner er aktuelle i prosjektet. Det skal også meldes fra til FSHA som kan være med å vurdere tiltak. Sende e-post til SHA@statsbygg.

Eksponering for støv/kjemikalier

I alle bygg oppført eller rehabilitert før 1985 må det undersøkes forekomst av asbest. Dette gjøres normalt ifm miljøkartleggingsrapport.

Ifm grunnarbeider, eller riving/pigging i eksisterende betongkontstruksjoner må det gjøres tiltak for å hindre at arbeidstakere blir eksponert for steinstøv, og da særlig kvarts som er særlig helseskadelig.

Forurenset grunn

Forurenset grunn må alltid kartlegges, og mulige negative helseeffekter ved eksponering må beskrives med spesifikke tiltak. Det kan f.eks være krav om måleprogram, verneutstyr, kortere arbeidstid osv. Yrkeshygieniker bør engasjeres dersom grunnundersøkelser viser forurensinger i grunnen. Meld fra til SHA@statsbygg.no hvis det er forurenset grunn.

Bergsprengning

I tillegg til et overordnet ansvar etter byggherreforskriften, har Statsbygg påseansvar etter Eksplosivforskriften §84, og ansvar for å beskytte naboer etter naboloven §5. Se prosedyre for bergsprengning hvordan ansvaret skal ivaretas, fra planlegging og prosjektering, til avsluttet sprengningsarbeid. Ved omfattende eller kompliserte sprengningsarbeider må prosjektleder vurdere om det er behov for å engasjere konsulent.

Arbeid i tau (tilkomstteknikk)

Dersom det er valgt utforming av bygget som krever bruk av tilkomstteknikk for å utføre arbeidene sikkert, er dette et risikoforhold som byggherren og de prosjekterende er ansvarlig for. Dermed må spesifikke tiltak beskrives i tabellen over. Se prosedyre for Arbeid i tau - tilkomstteknikk. Det er viktig å merke seg at bruk av tilkomstteknikk skal begrenses til situasjoner der andre løsninger ikke er mulig.

Ergonomi

Ergonomi er tatt inn som nytt punkt i byggherreforskrift av 01.01.2021, og må være med i risikovurderingen og det må eventuelt angis spesifikke tiltak.

For øvrig henvises det til byggherreforskriften §8c).

Det er viktig at spesifikke tiltak som kan ha en kostnadskonsekvens også må beskrives særskilt, enten som prisbærende post i NS 3420-beskrivelsen eller i totalentreprisegrunnlaget.

Rutiner for endring av SHA-planen

Denne planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Ansvarlig for å oppdatere og distribuere SHA-planen er: <rolle>, <navn>, <e-postadresse>

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

- Endring i organisasjonen.

- Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres (endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold).

- Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket.

- Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært beskrevet tidligere.

- Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen.

Både prosjekterende og utførende skal informere om forhold som medfører behov for endringer i SHA-planen, og aktivt bidra i samhandlingen for å sikre sikkerhet helse og arbeidsmiljø i hele prosessen.

Slik informasjon kan gis:

- i møter hvor byggherrens er representert. Saken skal referatføres, og det skal fremgå hvem som skal videreformidle informasjonen til den som har oppgaven med å oppdatere SHA-planen hvis vedkommende ikke er til stede i møtet.

- direkte til den som er ansvarlig for å oppdatere SHA-planen (se kontaktinfo over).