BYGGHERRENS PROSEDYRE FOR OPPFØLGING AV K4- OG K5-HENDELSER

| K4: Arbeidsulykke med mulig varig mén; K5: Dødsulykke |  |
| --- | --- |
| Formål: | Klargjøre byggherrens oppfølging av K4- og K5-hendelser. |
| Omfang: | Alle kontrakter der Troms fylkeskommune er byggherre. Ulykke med konsekvens K4 og K5, i tillegg uønskede hendelser med potensiale for K4 og K5 som rammer ansatte hos entreprenører, innleide oppdragstakere, 3.person (naboer, trafikanter/tilfeldig forbipasserende), materiell og ytre miljø. |
| Referanser: | Rundskriv 2013/01fra Statens vegvesen, som stiller krav til varsling i henhold til denne prosedyrens omfang til Vegdirektoratet med en faktabeskrivelse av hendelsen innen 48 timer (48-timers rapport). |

Gjennomføring:

| Ansvarlig: | Aktivitet: | Referanser/Henvisning Resultatdokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| Sjef for samferdsels-divisjonen Fylkesråd for samferdsel | - Uønsket hendelse K5: - Dødsulykke - Materiell skade >5 mill. kr. - Katastrofal miljøskade Sjef for samferdsels-divisjonen kaller inn til møte mellom entreprenør og byggherre innen 48 timer (to virkedager) etter at hendelsen har skjedd. Se pkt. 5 for agenda. Fylkesråd for samferdsel kaller inn til møte mellom entreprenør og byggherre innen et halvt år for gjennomgang av hendelsen samt status i saken. Se pkt. 5 for agenda. Innen 48 timer etter hendelsen skal entreprenør produsere og legge frem en midlertidig rapport for hendelsen til byggherre. Rapporten skal minimum inneholde pkt. 5.1 til 5.5 som beskrevet i møteagenda. | Referat med vedlegg og byggherres 48-timers rapport |
| Avdelings-leder | - Uønsket hendelse med potensiale K5: - Potensiell dødsulykke - Potensiell materiell skade >5 mill. kr. - Potensiell katastrofal miljøskade Avdelingsleder er ansvarlig for innkalling innen 10 virkedager etter at hendelsen har skjedd. Se pkt. 5 for agenda. Innen 10 virkedager etter hendelsen skal entreprenør produsere og legge frem en midlertidig rapport for hendelsen til byggherre. Rapporten skal minimum inneholde pkt. 5.1 til 5.5 som beskrevet i møteagenda. | Referat med vedlegg og byggherres 48-timers rapport |
| Prosjektleder | - Uønsket hendelse K4: - Alvorlig personskade med mulig varig men - Materiell skade > 1 mill. kr. - Meget kritisk miljøskade Prosjektleder kaller inn til møte innen 10 virkedager etter at hendelsen har skjedd. Se pkt. 5 for agenda. Innen 10 virkedager etter hendelsen skal entreprenør produsere og legge frem en midlertidig rapport for hendelsen til byggherre. Rapporten skal minimum inneholde pkt. 5.1 til 5.5 som beskrevet i møteagenda. | Referat med vedlegg og byggherres 48-timers rapport |
| Byggeleder | - Hendelse med potensiale K4: - Potensiell alvorlig personskade med mulig varig men - Potensiell materiell skade > 1 mill. kr. - Potensiell meget kritisk miljøskade Byggeleder kaller inn til møte innen 10 virkedager etter at hendelsen har skjedd. Se pkt. 5 for agenda Innen 10 virkedager etter hendelsen skal entreprenør produsere og legge frem en midlertidig rapport for hendelsen til byggherre. Rapporten skal minimum inneholde pkt. 5.1 til 5.5 som beskrevet i møteagenda. | Referat med vedlegg og byggherres 48-timers rapport |
|  | - Møteagenda (og innhold i rapport etter hendelsen): - Hva skjedde? Vurdering av tapspotensiale - Årsaker (direkte og bakenforliggende) - Hvilke forberedende tiltak var iverksatt: – Risikovurdering – Prosedyre – Sikker Jobb Analyse? - Hvilke læring har hendelsen gitt? - Hvilke forebyggende tiltak blir iverksatt? - Kunne prosjekterende ha gjort noe annerledes? - Kunne byggherren ha gjort noe annerledes? - Videre oppfølging fra byggherre | Referat med vedlegg og byggherres 48-timers rapport |
|  | - Generelt Alle hendelser, som medfører 48-timersrapport, skal sendes til Fylkeskommunal HMS-rådgiver. Dette for kvalitetssikring av innhold og vurdering av hendelsen opp mot klassifisering. Fylkeskommunal HMS-rådgiver sender rapporter og referat til sjef for samferdsels-divisjonen etter at kvalitetssikring er gjennomført. - Alle hendelser skal legges inn i Prosjekt 360. Referater og rapporter legges inn som vedlegg. Tiltakene skal legges inn i Prosjekt 360 for oppfølging. - Byggherre og entreprenører stiller med tilsvarende ledernivå i møtene. - Regional HMS-rådgiver skal informeres i henhold til varslingsplan. - Regional HMS-rådgiver bistår sjef for samferdsels-divisjonen med hensyn til innkalling på regionsnivå, samt være referent ved behov. Ved behov gir regional HMS-rådgiver bistand i forhold til denne prosedyren med hensyn til oppfølging. Dette gjelder andre hendelser hvor sjef for samferdsels-divisjonen ikke er involvert. |  |