Troms fylkeskommune

Avdeling prosjektering, planlegging og utbyggingsprosjekt: 6321015 Skattørsundet bru. rehabilitering og vedlikeholdstiltak.

Revisjon: 1

Dato: 19.05.2026

YM-plan

Ytre miljøplan

Prosjekt: 6321015 Skattørsundet bru rehabilitering og vedlikeholdstiltak.

Utarbeidelse og godkjenning av YM-plan

| Prosjekt/kontrakt: | Skattørsundet bru rehabilitering og vedlikeholdstiltak. |
| --- | --- |
| Utarbeidet av: | Frank Robert Johansen |
| Dato: | 11.04.2025 |
| Godkjent av: |  |
| Signatur: |  |

Distribusjon og ajourføring av YM-plan

Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av YM-plan. Alle parter involvert i prosjektet/kontrakten har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen.

| Distribusjonsliste |  |
| --- | --- |
| Navn | Firma/kontor/seksjon mv |
| Bjarne Ryvoll | Prosjektleder |
| Martin Olaussen | Byggeleder |
| Frank Robert Johansen | Kontroll ingeniør |

| Ajourføring |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dato | Beskrivelse av endring | Utarbeidet av: | Godkjent av: |
| 19.05.2026 |  | Martin Andreas Olaussen | BR |

Innholdsfortegnelse

Utarbeidelse og godkjenning av YM-plan	2

Distribusjon og ajourføring av YM-plan	2

Innholdsfortegnelse	3

1	Prosjektet/kontrakten	4

1.1	Beskrivelse av prosjektet/kontrakten	4

1.2	Prosjektets/kontraktens miljømål	4

1.3	Forankring av YM-plan	4

1.4	Andre systemer for ivaretagelse av miljø	4

2	Organisering	4

2.1	Byggherre	4

2.2	Prosjekterende	4

2.3	Entrepriser	5

2.4	Samarbeidspartnere	5

2.5	Organisasjonskart for prosjektorganisasjonen	6

3	Miljøfaglige kvalitetskrav	7

3.1 Støy og vibrasjoner	7

3.2 Forurensing luft	7

3.3 Forurenset jord, vann	7

3.4 Avfallshåndtering	7

3.5 Massehåndtering, masseuttak/ veger	7

3.6 Midlertidige anlegg/ veger	7

3.7 Landskap/ Vernede områder	7

4	Tabell Utfordringer/Tiltak	8

5	Tids- og framdriftsplan	13

6	Forhold på anleggsområdet/kontraktsområdet	14

6.1	Hendelsesberedskap	14

6.2	Varslingsplan	15

7	Avviksbehandling	16

8	Dokumentasjon	17

9	Begreper/definisjoner	18

1	Prosjektet/kontrakten

1.1	Beskrivelse av prosjektet/kontrakten

Troms fylkeskommune er veieier for fv. 866 Skattørsundet bru. Skattørsundet bru er eneste veiforbindelse til Skjervøy og det er samfunnsøkonomisk avgjørende at brua er i god stand slik at trafikken kan opprettholdes og at samfunnet kan videreutvikles. Mye av næringslivets transporter til og fra Skjervøy gjelder sjømat, og da er leveringstid og effektive transportkorridorer særlig viktig. I Troms fylkeskommunes budsjett og økonomiplan for 2024-2027 er det satt av kr 10 millioner til rehabilitering av de mest prekære skadene på eksiterende bru. Brua har likevel mer omfattende skader slik som beskrevet i handlingsplan til RTP. Skadeomfang og vedlikeholdsbehov framgår av spesialrapport utarbeidet av Multiconsult as datert 8. oktober 2019, rapportkode 10211383-01-RAP-001, med konklusjon: «Resultatene fra denne inspeksjonen av Skattørsundet bru viser at en del av konstruksjonsdelene er utsatt for omfattende skadelige prosesser. Disse krever at det blir igangsatt tiltak. Tiltakene anbefales gjennomført i nærmeste fremtid, for å begrense/ stoppe skadeutviklingen. Dette gjelder spesielt elementer som er utsatt for klorider. For både overbygning og pilarer anbefales det derfor at det etableres et katodisk anlegg, kombinert med mekanisk reparasjoner, da initieringsprosessen her er godt i gang»

Det er valgt å gjøre de mest nødvendige utbedringer av pilarer på brua slik at brua kan stå i 5-10 år til. Det skal også forskes på katodisk beskyttelse via forskningsprosjektet Excon prosjekt og brukonstruksjon skal overvåkes elektronisk. En av målsetningene med Excon er å utvikle løsninger for katodisk beskyttelse som fungerer i tidevanns- og skvalpesonen. Det har vært ønskelig å vurdere alternativet med å lage ny bru i stedet for å rehabilitere eksisterende bru som viser seg å være kostbart uten at nytteverdien er stor. Det vises til Handlingsplan for RTP 2022 – 2033, delmål 1,2 om å sikre en tilstrekkelig ramme til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i Troms ved å ikke igangsette nye store investeringsprosjekt som medfører økte kapitalutgifter. Det arbeides likevel med mulighetsstudie/forprosjekt for ny bru. Etterfølgende dokument utgjør et slikt mulighetsstudie/forprosjekt

1.2	Prosjektets/kontraktens miljømål

(Oppdragsgivers overordnede miljømål for sine utbyggingsprosjekter, og drift av disse. Ofte noe fra NTP, noe fra egen virksomhetsstrategi, sentrale bærekrafts forpliktelser etc.)

1.3	Forankring av YM-plan

Prisbærende tiltak tas inn i kontrakten.

1.4	Andre systemer for ivaretagelse av miljø

SHA-plan

2	Organisering

2.1	Byggherre

| Prosjekteier: | Troms Fylkeskommune. |
| --- | --- |
| Prosjektleder: | Bjarne Ryvoll |
| Byggeleder: | Martin A Olaussen, |
| Kontrollingeniør | Frank Robert Johansen |
| YM-koordinator: | Martin A Olaussen |

2.2	Prosjekterende

| Interne ressurser |  |  |
| --- | --- | --- |
| Enhet | Oppdrag | Kontaktperson |
| Plan og prosjektering | Prosjekteringsleder |  |
| Plan og prosjektering | Veg- og materialteknologi |  |
| Plan og prosjektering | Grunnerverv |  |
| Plan og prosjektering | Geoteknikk |  |
| Plan og prosjektering | Vegplanlegger |  |
| Plan og prosjektering | Vegplanlegger |  |
| Plan og prosjektering | Landmåling |  |
| Plan og prosjektering | Bru og konstruksjoner |  |
| Plan og prosjektering | Bru og konstruksjoner |  |
| Plan og prosjektering | Elkraft |  |

| Eksterne ressurser |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma | Oppdrag | Kontaktperson |

2.3	Entrepriser

| Firma | Entreprise | Kontaktperson |
| --- | --- | --- |
|  | Utførelse/enhetspris |  |

2.4	Samarbeidspartnere

| Samarbeidspartner | Samarbeidsforhold | Kontaktperson |
| --- | --- | --- |
| Troms fylkeskommune | Koordineringsmøter |  |

2.5	Organisasjonskart for prosjektorganisasjonen

3	Miljøfaglige kvalitetskrav

Prosjektet vil stå ovenfor en del utfordringer som må løses for å ivareta ytre miljø på en tilfredsstillende måte, og i henhold til lover og forskrifter.

3.1 Støy og vibrasjoner

Midlertidige utfordringer:

-Økning av støy og vibrasjoner ved arbeid i dagen.

-På og ved anlegget vil det bli en økning av støy grunnet anleggstrafikk ved ut- og innkjøring av masser, samt støy fra anleggsmaskiner under arbeid.

-Boliger og andre bygninger nærmest området hvor arbeidet pågår, vil også kunne merke en økning av støy i forbindelse med anleggsarbeidet.

-Tiltak: Arbeidstidsbegrensning dersom det er behov ved støyende aktivitet.

- Spesielle tiltak mtp sprengning i sjø.

3.2 Forurensing luft

Midlertidig utfordring:

-Massetransport, lasting og lagring av masser vil medføre til økning av støv i luften.

-Tiltak: Vanning hvis støvproblemer.

Lokal luftkvalitet reguleres i forurensningsforskriftens kapittel 7, mens forurensningsforskriftens del 7 angir grenseverdier for utslipp av støv i anleggsfasen. Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 m/veileder, inneholder statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør impliseres i kommunens arealplanlegging.

Håndbok N200 definerer krav til tiltak for ivaretakelse av miljøhensyn ved planlegging, bygging og drift av veganlegg, herunder også tiltak for begrensning av utslipp til luft.

3.3 Forurenset jord, vann

Midlertidig utfordring:

-Utslipp av slam og olje, spesielt i anleggsperioden.

-Tiltak: Oppsugningsutstyr, spon mm. Skal være lett tilgjengelig.

Regelverk.

Forurensningsloven og tilhørende forskrifter: Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble vedtatt av Miljøverndepartementet med virkning fra 1. juli 2004. Bestemmelsene i forskriften inngår som kapittel 2 i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)6. Tilhørende veileder TA 2548/2009 gir praktisk informasjon til forskriften. Forurensningslovens § 40 omhandler akutt forurensning.

3.4 Avfallshåndtering

Midlertidig utfordring:

-Avfall som dannes ved anleggets virksomhet.

-Tiltak: Fraktes til godkjent deponi for deponering.

3.5 Massehåndtering, masseuttak/ veger

Masser som ikke anvendes til vegformål skal dersom egnethet tas vare på for senere bruk.

Forurenset masser levers til godkjent deponi.

3.6 Midlertidige anlegg/ veger

-Redusere omfanget av midlertidige anleggsveger.

3.7 Landskap/ Vernede områder

Områdene på begge sider av sundet (der bropilarene og veien vil komme-influensområdet) er dominert av åpne fjellheilignende områder. Fjæresonen består av kalkfattige strandberg og noen svært små områder med grov steinstrand som ikke inneholder noen forvaltningsrelevante naturtyper. På grunn av at det kommer opp småskog på flere steder, og på grunn av at det er registrert jevnt en rekke beiteindikatorer har en valgt å definere de avgrensete arealene som boreal hei. Et annet alternativ er å definere dem som kalkfattig fjellhei. Dette vil ikke endre avgrensingen, eller kvalitetsvurderingen av lokalitetene. Naturtypene er trivielle, og vanlige i regionen, og potensialet for funn av rødlistearter innenfor dem er begrenset. Skjervøysiden av området består av fjellhei i mosaikk med 20 prosent nakent berg. Strandsonen består av kalkfattige berg og steinstrand. Vanlige arter er krekling med innslag av litt røsslyng og blåbær i heiområdet. Vanlige arter er smyle, blokkebær, bjørk (små busker i 1-2 meters høyde med beitespor), stivstarr, slåttestarr, finnskjegg, sølvbunke, sauesvingel, geitsvingel, engrapp, einer, heifrytle, heigråmose, ryllik, blåklokke, bitter bergknapp. Sølvbunke, finnskjegg, slåttestarr og einer er vanlige og høyfrekvente arter overalt som tyder på beite i området. På Kågensiden består området av hei med innslag av 10 prosent fattig jordvannsmyr. Strandsonen består av kalkfattig nakent berg. Det er oppslag av ung bjørk på beskyttede plasser. Frynsestarr forekommer spredt sammen med finnskjegg. Finnskjegg er vanlig overalt. Gjennom bruk av ROV og databasesøk har det blitt gjennomført en kartlegging av marine naturtyper i Skattørsundet, der Undersøkelsen viser at deler av området består av ruglbunn og skjellsand, og krever spesiell oppmerksomhet i videre tiltak i området. Områder bestående av grunn marin sedimentbunn eller grunn marin fastbunn krever ikke særskilte hensyn ved videre prosjektering av tiltak. Det er ikke registrert noen øvrige særskilt hensynskrevende marine naturtyper i området, som f.eks. større tareskogforekomster eller bløtbunnsområder i strandsonen. Ruglbunn bestående av kalkalger er sensitive for bl.a. sedimentering, endrede strømforhold, høsting og overgroing, og økende innhold av næringssalter i vannmassene (2). For skjellsandforekomster er uttak av skjellsand og endring av strømforhold regnet som de største truslene (2). Utfylling i sjø i deler av området vil medføre en negativ belastning på disse naturtypene både under anleggs- og driftsfase. Dette gjennom økt sedimentering i anleggsfasen, habitatbortfall og mulig endrede strømforhold. Kobbpollen gytefelt for torsk er registrert like sør for det aktuelle området i Skattørsundet. Som del av anleggsfasen over Skattørsundet, bør det vurderes i hvilken grad spredning av partikler vil medføre risiko for negative effekter på dette området. Det er registrert tre rødlistede arter av sjøfugl (ærfugl, gråmåke og storskarv) i undersøkelsesområdet, samt ansvarsarten havørn. Det er imidlertid ikke registrert noen særskilt viktig utbredelsesområde for disse artene i Skattørsundet. slik at særlig støyende arbeid ikke gjennomføres under hekkesesongen til disse artene. Det er registrert en fiskeplass for passive redskaper langs Kågen-siden

Området på land har flere kulturminner. Det kan ikke utelukkes at det er flere automatisk fredet kulturminner i området. Dette må avklares med Kulturarv og Sametinget og det gjennomføres grundig undersøkelse av berørt anleggsområde.

4	Tabell Utfordringer/Tiltak

Tabellene på de følgende sidene viser i hvilken fase tiltaket skal følges opp / gjennomføres:

| Utfordring | Tiltak | Fase |  |  | Merknad til utførelsen | Ansvar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Midlertidige og permanente | P | K | E |  |  |

| P = Planlegging og prosjektering | Jobbe frem løsninger i planfasen. Klarlegge hvilke tiltak som er aktuelle og hvordan dette skal iverksettes |
| --- | --- |
| K = Konkurransegrunnlag | Tiltaket skal beskrives i skriftlig del av konkurransegrunnlaget, eller i form av tegninger |
| E = Entreprise | Entreprenøren skal gjennomføre tiltak eller arbeidsprosedyre. Byggherren skal kontrollere arbeidet |

| Tema landskap | Midlertidige og permanente tiltak | P | K | E | Merknader til utførelse | Ansvar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terrenginngrep | Jordskjæringer og fyllinger revegeteres i størst mulig grad med stedlige topp masser – evt. tilsåes med lokal frøblanding der revegetering ikke er mulig | X | X | X | Byggherre prioriterer ved hvilke skråninger som skal tilsåses/ revegeteres. | BH |
| Anleggsområder | Ytre miljø er fast punkt som gjennomgås på alle bygge møter. | X | X | X |  | BH |
| Uberørte naturområder | Områder som ikke blir berørt av anleggsarbeidet skal ikke berøres. | X | X |  | TFK utarbeider rigg og marksikringsplan. | BH |
| Erosjonssikring mot sjø | Erosjonssikring skal være av en slik art at den ikke er skjemmende for omgivelsene. Plastring | X | X | X | Spesiell beskrivelse medfølger | BH |
|  | . | X | X | X |  | BH |

| Tema naturmiljø | Midlertidige og permanente tiltak | P | K | E | Merknad til utførelse | Ansvar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Områdebruk for sjøfugl og rovfugl | Undersøkes før anleggsstart | x | x | x | Ta hensyn til dette under anleggsperioden | BH og YM-koordinator |
| Fuglenes hekkeperiode | Ta hensyn til denne ved å unngå støyende anleggsarbeid i perioden 1. mars til 1. juli | x | x | x |  | BH og YM-koordinator |
| Naturlig revegetering | Skave av topp masser og lagre disse på eget deponi, slik at de kan tilbake fylles. | x | x | x | Ved revegetering, bruke stedegne masser og vegetasjon for å hindre introduksjon av fremmede arter. | BHog YM-koordinator |
| Sjøbunn/ mudring | Skal utføres på en slik måte at dyrelivet vil vende tilbake. | x | x | x |  | BH |

| Tema kulturminner/kulturmiljø | Midlertidige og permanente tiltak | P | K | E | Merknad til utførelse | Ansvar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevaring av kulturminner | Kulturminnene som er registrert i nærområdet må merkes å sikres sånn at det ikke er tvil om hvor dem befinner seg. | X | X | X | Ved tiltak i grunnen. | BH |

KRAV TIL ENTREPRISEARBEIDET

| Krav og restriksjoner for entreprisearbeidet | Kontroll av miljømessig kvalitet: Opplegg / krav | Kontroll av miljømessig kvalitet : Utførendes prosedyrer | Overlevering |
| --- | --- | --- | --- |
| All anleggsdrift skal foregå innenfor inngrepsgrenser. Entreprenørene skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. | Daglig kontroll og oppfølging mens arbeidet pågår. Dagbok. | Entreprenørens system for å ivareta ytre miljø. Kontroll/prosedyrer. | Orden og ryddighet ved overlevering. |
| I samarbeid med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter (se kontraktens bestemmelser) | Kontrollørmelding (K-melding) | Varsling av sprengning. |  |
| Ingen farlige utslipp til ytre miljø. | Sjekklister. | Kontroll av miljømessig kvalitet skal utføres og dokumenteres ihht gjeldene normaler. Teknisk kvalitet, miljøkvalitet og dokumentasjon. |  |
| Miljøvennlig avfallshåndtering. Avfallsplan. | Uønskede hendelser. | leveres godkjent deponi. |  |

5	Tids- og framdriftsplan

| Aktivitets modus | Aktivitetsnavn | Varighet | Start | Slutt | Foregående aktiviteter | Navn på ressurser |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Prosjektbestilling |  |  |  |  | Prosjekteier |
| 02 | Bestilling fra ressurs |  |  |  |  | Martin Olaussen |
| 03 | Revidert bestilling ressurs |  |  |  |  | Martin Olaussen |
| 04 | Oppstartsmøte prosjektering |  |  |  |  | Prosjektgruppa |
| 05 | Prosjekteringsmøter |  |  |  |  | Prosjektgruppa |
| 06 | Avklare mudring, elektrifisering og venteareal. |  |  |  |  | Prosjektgruppa |
| 07 | Masseberegning |  |  |  |  |  |
| 08 | Miljøundersøkelser med rapport |  |  |  |  |  |
| 09 | Utlysning mini konkurranse grunnundersøkelser |  |  |  |  |  |
| 10 | Utarbeide plan oppstillingsareal |  |  |  |  |  |
| 11 | Utarbeide SHA -plan |  |  |  |  | Frank Robert Johansen |
| 12 | Utarbeide YM-plan |  |  |  |  | Frank Robert Johansen |
| 13 | Utarbeide kvalitetsplan |  |  |  |  | Martin Olaussen |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |

Utførende må utarbeide fremdriftsplan for arbeidene i samråd med byggherre.

6	Forhold på anleggsområdet/kontraktsområdet

6.1	Hendelsesberedskap

Behovet for beredskapsøvelse må vurderes av entreprenøren og tilbakemelding må gis byggherre skriftlig.

Rutinene for beredskap skal gjennomgås grundig i forbindelse med bygge møte tidlig i kontraktsperioden.

Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell. Beredskapsplanen skal derfor inneholde en oversikt over hvem som skal delta og lede denne.

6.2	Varslingsplan

Oppdateres ved kontraktsinngåelse

7	Avviksbehandling

Avvik i forhold til krav i YM-plan og kontrakt samt uønskede ytre miljøhendelser skal rapporteres skriftlig til byggeleder og behandles på bygge møter.

Entreprenøren skal sørge for at informasjon og erfaringsoverføring fra avviksbehandlingen kommer fram til alle som arbeider på prosjektet/kontrakten.

| Strakstiltak: | Tiltak som gjennomføres umiddelbart etter hendelse for å fjerne et avdekket avvik (hjelpe, sikre skadested, begrense skadeomfang, mm) |
| --- | --- |
| Midlertidig tiltak: | Tiltak som gjennomføres i nær tid etter hendelse, men før full analyse av hendelse er foretatt, for å muliggjøre videre arbeid på stedet og hindre tilsvarende hendelser (opprydding, reparasjoner, informasjon, mm) |
| Endelige tiltak: | Endelige tiltak som gjennomføres på grunnlag av analyse av hendelsen (analyse av data) for å fjerne avvik (eventuelt sikre kontroll med produkt med avvik), samt bidra til kontinuerlig forbedring (korrigerende tiltak og forebyggende tiltak, dvs endre prosess og metode, endre system for å ivareta ytre miljø, informasjon, mm) |

Flytskjemaet til høyre viser prosessen for avviksbehandling.

8	Dokumentasjon

MIME nr. 19/531

PROF nr. 504683K01

9	Begreper/definisjoner

| Begrep | Definisjon | Referanse |
| --- | --- | --- |
| Miljø | Omgivelsene for en organisasjons virksomhet, inklusive luft, vann, jord, naturressurser, planteliv, dyreliv, mennesker og deres innbyrdes forbindelse | NS-EN ISO 14001:2004 |
| Miljøaspekt | Den av en organisasjons aktiviteter eller produkter eller tjenester som kan innvirke på miljøet | NS-EN ISO 14001:2004 |
| Miljøegenskap | Målbart resultat av et prosjekts miljøpåvirkning | NS 3644:2009 |
| Miljømål | Overordnet mål i samsvar med miljøpolitikken som en organisasjon har pålagt seg selv å oppnå MERKNAD: Miljømålet kan gjelde egen virksomhet eller et prosjekt. | NS-EN ISO 14001:2004 |
| Miljøoppfølgingsplan | Plan som fastsetter hvordan prosjekter skal følge opp miljøprogrammets miljømål i prosjektets ulike faser MERKNAD: Miljøoppfølgingsplanen omhandler temaer som organiseringen av miljøoppfølgingen hos prosjekteier og hvilke handlinger, prosedyrer, løsninger og tiltak som til sammen skal gi måloppnåelse. | NS 3644:2009 |
| Miljøpolitikk | Overordnede intensjoner og retningslinjer for en organisasjon i forhold til miljøprestasjon som på forhånd er uttrykt av toppledelsen MERKNAD: Miljøpolitikk danner rammen for handling og fastsettelse av miljømål og miljødelmål. | NS-EN ISO 14001:2004 |
| Miljøprogram | Program som er utformet på et strategisk, overordnet nivå og som fastsetter miljømål for et bygg-, anleggs- eller eiendomsprosjekt | NS 3644:2009 |
| Miljøpåvirkning | Enhver endring i miljøet, enten den er ugunstig eller fordelaktig, som helt eller delvis skyldes en organisasjons miljøaspekter | NS-EN ISO 14001:2004 |
| Miljøtema | Tema som under inndeler begrepet miljø | NS 3644:2009 |
| Prosjekt | Alt som er et resultat av bygge- og anleggsvirksomhet MERKNAD: Termen dekker både bygg og anlegg. Den refererer til hele byggverket, innbefattet bærende og ikke-bærende deler samt geotekniske arbeider mm. | NS 3644:2009 |
| Risiko | Kombinasjon av sannsynligheten for en hendelse og konsekvensen av den. MERKNAD: Risiko kan uttrykkes med ord (kvalitativt) eller være tallfestet (kvantitativt). | NS 5815 |
| Risikoanalyse | Systematisk framgangsmåte for å beskrive eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser samt konsekvenser av og årsaker til disse. MERKNAD: Risikoanalyse er første del av risikovurdering. | NS 5814 |
| Risikoevaluering | Prosess for å sammenligne estimert risiko med gitte akseptkriterier for å bestemme risikoens betydning. MERKNAD: Risikoevaluering kan brukes som en hjelp til å foreta en beslutning om å akseptere eller hvordan man håndterer en risiko. | NS 5815 |
| Risikoreduserende tiltak | Tiltak med sikte på å redusere konsekvensen av og/eller sannsynligheten for en uønsket hendelse. | NS 5815 |
| Risikovurdering | Samlet prosess som består av risikoanalyse og risikoevaluering. | NS 5815 |
| Tiltak | Utførelsesmetode, utforming eller design med formål å innfri miljømål nedfelt i et prosjekts miljøprogram | NS 3644:2009 |
| Uønsket hendelse | Hendelse som kan føre til eller kunne ha ført til personskade, arbeidsbetinget sykdom, skade på/tap av eiendom eller skade på miljøet. MERKNAD: Omfatter også skade på og ulempe for tredjepart. Inkluderer ulykke, farlig forhold, farlig handling og tilløpshendelser (nestenulykker). | NS 5815 |
| Ytre miljøplan (YM-plan) | Del av prosjektets kvalitetsplan. Plan utarbeidet for å sikre at føringer og krav for det ytre miljøet blir innarbeidet i konkurransegrunnlag samt ivaretatt under gjennomføringen av prosjektet. | Svv håndbok 151 |