Kinn kommune inviterer til 
open tilbodskonkurranse for
strømpefornying av spillvannsledning 
Gate 2 i Måløy

Sak 26/6299

Oppdrag

Oppdragsgjevar

Oppdragsgjevar for denne anskaffinga er Kinn kommune. Kinn kommune er ein kystkommune, sentralt plassert mellom Bergen og Ålesund. Kommunen med sine ca 17.200 innbyggjarar er den 8. største kommunen i Vestland fylke. Kommunen vart samanslått 1.1.2020 av tidlegare Flora kommune og Vågsøy kommune.

Anskaffinga sitt formål og omfang

Kinn kommune vil med denne anskaffinga inngå avtale med entreprenør for gjennomføring av inspeksjon og strømpefornying av eksisterande betong spillvassleidning i riksveg i Måløy. Lengde er ca. 130 meter. Leidninga  har ein del lekkasjar, og derfor er det behov for strømpefornying. Det er også stikkleidningar tilknytt hovudleidninga. 

Oppdraget skal gjennomførast i løpet av september-oktober 2026. Dette sidan det er på hovudveg, og en ønsker å være utanfor turistsesongen.

Avtale vil bli inngått etter NS 8406 Forenkla bygge- og anleggsavtale.

Planlagd framdrift

Det vert lagt opp til følgande tidsrammar for gjennomføring av konkurransen frem til kontrakt vert inngått. Med unntak av tilbodsfrist kan datoar nedafor verte endra.

| Planlagde milepælar | Frist |
| --- | --- |
| Utlysing av konkurransegrunnlag | 19.05.2026 |
| Synfaring på anleggstaden | 02.06.2026 kl 10:00 |
| Spørsmålsfrist | 08.06.2026 |
| Tilbodsfrist | 15.06.2026 kl. 12:00 |
| Oppdragsgjevar gjev skriftleg melding om tildeling | 17.06.2026 |
| Karenstid for inngåing av kontrakt (klagefrist) | 29.06.2026 kl. 12.00 |
| Kontrakt vert inngått | Snarast etter utløp av karenstid |
| Vedståingsfrist | 3 månader frå tilbodsfrist |

Det vert synfaring på anleggstaden tysdag2 juni 2026 kl 10:00

Reglar for gjennomføring av konkurransen og krav til tilbod

Anskaffingsprosedyre

Anskaffinga blir gjennomført i samsvar med lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I og del II. Vald prosedyre er open tilbodskonkurranse, jf. FOA § 8-3.

Oppdragsgjevar planlegg å tildele kontrakt utan å ha dialog med leverandørane utover å gjere eventuelle avklaringar/korrigeringar. Dialog gjennom forhandlingar kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgjevar, etter at tilboda er mottatte, vurderer det som formålstenleg. Det blir presisert at ingen leverandørar kan forvente dialog om tilbodet sitt og derfor må levere sitt beste tilbod.

Skatteattest

Valde leverandør skal på førespurnad levere skatteattest for meirverdiavgift og skatteattest for skatt. Dette gjeld berre dersom valde leverandør er norsk.

Skatteattesten skal ikkje vere eldre enn 6 månader rekna frå fristen for å levere førespurnad om å delta i konkurransen eller tilbod.

Teieplikt

Oppdragsgivar og tilsette der pliktar å hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysningar om tekniske innretningar og framgangsmåtar eller drifts- og forretningsforhold det vil vere av konkurransemessig verdi å halde hemmeleg, jf. FOA § 7-4 og, jf. forvaltningslova § 13.

Vedståingsfrist

Leverandøren må vedstå seg tilbodet sitt til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.3.

Endring i konkurransegrunnlaget

Oppdragsgjevaren har rett til å gjere rettingar, tillegg og endringar av konkurransegrunnlaget som ikkje er av vesentleg karakter, heilt fram til fristen for levering av tilbod går ut. Melding om dette vert å sende alle som har registrert seg som deltakar i konkurransen, gjennom EU-Supply (kgv).

Tilleggsopplysningar

Eventuelle spørsmål skal rettast gjennom spørsmål og svar funksjonen i EU-Supply. Svar blir sendt til alle som har registrert seg som mottakar gjennom EU-Supply. 
Oppdragsgjevar sin kontaktperson for denne anskaffinga er Tore Dammerud.

Dersom de finn feil eller uklarheiter i konkurransegrunnlaget, så gjer vel å melde desse til kontaktperson gjennom EU-Supply i god tid før tilbodsfristen sitt utløp.

Kvalifikasjonskrav

For å kunne få tilbodet sitt evaluert må leverandøren levere etterspurt dokumentasjon på at han oppfyller kvalifikasjonskrava.

Leverandøren si registrering, autorisasjon mv.

| Kvalifikasjonskrav 1 | Leverandøren skal vere registrert i eit føretaksregister, fagleg register eller eit handelsregister i den staten leverandøren er etablert. |
| --- | --- |
| Dokumentasjon | Norske selskap: Firmaattest Utanlandske selskap: Godtgjersle på at selskapet er registrert i eit føretaksregister, fagleg register eller eit handelsregister i den staten leverandøren er etablert. |

Leverandøren sin økonomiske og finansielle kapasitet

| Kvalifikasjonskrav 2 | Det vert kravd at leverandøren har økonomisk evne til å gjennomføre oppdraget. Minimumskrav er at leverandøren er kredittverdig, med kredittverdig menes: Score på tilfredstillande eller betre på minst to av kriteriene soliditet, likviditet og lønnsomhet. |
| --- | --- |
| Dokumentasjon | Oppdragsgjevar vil evaluere på bakgrunn av rekneskapstal og nøkkeltal registrert i Proff Forvalt. For leverandørar som ikkje oppfyller krava ovanfor kan ein levere annen dokumentasjon som syner at tilbydar er kredittverdig. |

Dei tekniske og faglege kvalifikasjonane til leverandøren

| Kvalifikasjonskrav 3 | Det vert kravd at leverandøren har erfaring med liknande leveransar. Med liknande meinast utføring av strømpefornying av røyrleidningar til kommunar/andre større verksemder i Noreg. |
| --- | --- |
| Dokumentasjon | Det skal leggast ved referanseliste for minst 3 liknande oppdrag siste 5 år der ein gjev opp kunde, kontaktpersonen sitt namn og telefonnummer, omfang, verdi og varigheit av avtalen. Manglande kvalifikasjon på dette kravet kan løysast gjennom bruk av underleverandør, som då må dokumentere referanseliste tilsvarande. |

Tildelingskriterium

Tildelinga skjer på basis av kva tilbod som har lågaste pris.

Oppdragsgivar har vurdert korleis klima- og miljøomsyn best kan ivaretakast i denne anskaffinga. Anskaffinga gjeld eit avgrensa anleggsarbeid med strømpefornying av eksisterande spillvassleidning, der løysinga i seg sjølv reduserer behovet for omfattande graving og massehandtering samanlikna med full utskifting av leidninga.

For denne anskaffinga vurderer oppdragsgivar at klima- og miljøomsyn best blir ivaretekne gjennom konkrete, bindande og etterprøvbare minstekrav til gjennomføringa, framfor å bruke klima og miljø som eige tildelingskriterium. 

Det er derfor stilt krav til mellom anna utsleppsklasse for maskiner og transport, reduksjon av tomgangskøyring, bruk av fossilfritt eller meir miljøvenleg drivstoff der dette er teknisk mogleg og tilgjengeleg, forsvarleg handtering av asfalt/massar/avfall og dokumentasjon av miljøoppfølging i kontraktsperioden.

Krava er bindande for leverandøren og vil bli følgde opp i kontraktsgjennomføringa. På denne bakgrunn vurderer oppdragsgivar at absolutte miljøkrav gir betre klima- og miljøeffekt og betre etterprøvbarheit enn konkurranse om miljø som tildelingskriterium i denne anskaffinga.

Innlevering av tilbod

Levering av tilbod

Tilbodet skal leverast elektronisk via EU-Supply sitt konkurranseverktøy innan tilbodsfristen. Systemet tillet ikkje å sende inn tilbod elektronisk via EU-Supply etter tilbodsfristens utløp. Er du ikkje brukar hjå EU-Supply, eller har du spørsmål knytt til funksjonar i verktøyet, for eksempel korleis du skal gje tilbod, ta kontakt med EU-Supply Brukarstøtte på tlf. +47 23 96 00 10 eller på e-post til: kgv@eu-supply.com.

Komplett tilbod

Komplett tilbod skal innleverast etter oppsett som angitt nedanfor:

Dokument nr. 1: Tilbodsbrev – Tilbodsbrev med prissammendrag i pdf-format. Eventuelle atterhald må vere klart og eintydig formulert i tilbodsbrevet og prissammendraget. Atterhald som ikkje er gjeve opp her, blir å sjå på som ikkje gjeldande. Samla pris (ex mva) og tilboden ferdigstillingsdato SKAL gjevast opp her.

Dokument nr. 2: Kvalifikasjonskrav - Dokumentasjon på oppfylling av kvalifikasjonskrava. Dersom tilbydar støttar seg på underleverandørar på enkeltfag, SKAL dokumentasjon på at denne leverandøren fyller krava, leggast ved. Her må også ligge stadfesting signert på at underleverandør støttar tilbodet. Hugs referanseliste.

Dokument nr. 3: Prisskjema og mengdebeskrivelse i utfylt stand, i pdf-format.

Dokument nr. 4: Oppfylling av minstekrav – Svar på kravspesifikasjonen (Vedlegg 1) sine minstekrav og krav til utføring av oppdraget. Her skal leverandør stadfeste oppfylling av minstekrav samt beskrive kva materiell og personell som er lagt inn i tilbodet. I pdf-format.

Alternative/parallelle tilbod

Det er ikkje høve til å gje inn alternative- eller parallelle tilbod i denne konkurransen.

Tilbod på delar av oppdraget

Det er ikkje høve til å gje inn tilbod på deler av oppdraget.

Handsaming av tilboda

Tilbodsopning

Tilbodsopninga vert utført elektronisk av representantar for oppdragsgjevaren. Det blir ikkje gjennomført offentleg tilbodsopning. Leverandør har ikkje høve til å være til stades ved opninga. Det blir ikkje sendt ut åpningsprotokoll.

Avvising av leverandør

Oppdragsgjevaren har plikt til å avvise leverandørar som ikkje oppfyller dei fastsette og kunngjorde kvalifikasjonskrava. Oppdragsgjevaren kan avvise leverandørar som ikkje har sendt inn anna etterspurt dokumentasjon.

Avvising av tilbod

Oppdragsgjevaren skal avvise tilbodet når det på grunn av vesentleg atterhald eller feil, uklareheit eller liknande som kan skape tvil om korleis tilbodet skal vurderast i høve dei andre tilboda. Oppdragsgjevaren kan avvise tilbodet når det ikkje inneheld alle dei opplysningar, oppgåver, prøver mm. som er kravd, ikkje gjev opp prisen slik som føresett i konkurransegrunnlaget, verkar unormalt lavt prisa i høve produktet/tenesta det er gjeve tilbod på, eller ikkje er signert.

Avgjerd av konkurransen

Avlysing av konkurransen og totalforkasting

Oppdragsgivar kan ved sakleg grunn avlyse konkurransen.

Tildeling av oppdrag

Oppdragsgjevaren si avgjerd om kven som får tildelt kontrakt skal vere skriftleg, og sendast alle deltakarane samstundes i rimeleg tid før kontrakt vert inngått. Med ”kontrakt vert inngått” meiner ein tidspunktet då begge partar underteiknar kontrakten. Vi gjer merksam på at totalpris slik den framkjem i leverandør sitt tilbod, vil være offentleg informasjon og kan sendast ut i tildelingsmelding.

Vedlegg

Dette konkurransegrunnlaget består av følgande dokument: