Bilag for SSA-L

Avtale om løpende tjenestekjøp

Bilag 1-9

Selvbetjent post- og pakkeløsning

26/38970

Status:

Versjon: 1.00

Sist oppdatert: 20.05.2026

Innhold

1	Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon	3

1.1	Avtalens omfang	3

1.2	Dokumentasjon og opplæring	8

1.3	Oppgradering/vedlikehold av tjenesten etter Leveringsdag	8

1.4	Informasjonssikkerhet	8

1.5	Personopplysninger	8

1.6	Partenes rettigheter	8

2	Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av tjenesten	9

2.1	Avtalens omfang	9

2.2	Tjenesten	9

3	Bilag 3: Plan for etableringsfasen	10

3.1	Plan for etableringsfasen	10

3.2	Dokumentasjon og opplæring	13

4	Bilag 4: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner	14

4.1	Leverandørens ansvar for tjenesten	14

5	Bilag 5: Administrative bestemmelser	15

5.1	Partenes representanter	15

5.2	Skriftlighet	15

5.3	Avtalens varighet	15

5.4	Eskalerings – og varslingsrutiner	15

6	Bilag 6: Samlet pris og prisbestemmelser	16

6.1	Vederlag	16

6.2	Dokumentasjon og opplæring	18

6.3	Ytterligere bistand etter Leveringsdag	18

6.4	Faktureringstidspunkt og betalingsbetingelser	19

6.5	Prisendringer	20

6.6	Reise og utlegg	20

6.7	Avbestilling	20

6.8	Partenes plikter i avslutningsperioden	20

6.9	Rekonstruksjon av data	20

7	Bilag 7: Endringer i den generelle avtaleteksten	21

8	Bilag 8: Endringer av avtalen etter avtaleinngåelsen	22

# Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

## Avtalens omfang

Avtalens punkt 1.1

Statens vegvesen (heretter kalt Kunden) ønsker tilbud på levering av en selvbetjeningsløsning for levering og henting av post og pakker.

Bakgrunn for anskaffelsen

Kunden er til stede i hele Norge, på over 200 lokasjoner, og med ca. 5000 medarbeidere representert på veganlegg, kontrollstasjoner, utekontroller, veg- og trafikkstasjoner og større kontorsteder.

Kontoradministrasjon er en seksjon som betjener alle lokasjoner, med forhåndsdefinerte støttefunksjoner, og på kontorsteder av en viss størrelse har vi egne medarbeidere. Seksjonen tilbyr kontoradministrative tjenester, som bl.a. ivaretakelse av innkommende brevpost og pakker, og bistand og tilrettelegging for utgående brevpost og pakker. På de fleste kontorsteder håndteres post og pakker manuelt av Kontoradministrasjon, og med felles resepsjonstjeneste på noen lokasjoner. I tillegg er 7 kontorsteder samlokalisert med trafikkstasjoner, som også har behov for håndtering av innkommende dokumentasjon samt skilt fra kunder. Se vedlegg 2 Lokasjonsoversikt.

Kunden ønsker å anskaffe en selvbetjent post- og pakkeløsning på flere av våre kontorsteder i form av pakkeskap med luker av forskjellig størrelse. Kunden har kartlagt interne behov for Kontoradministrasjon og identifisert bakgrunnen for anskaffelsen av ny post- og pakkeløsning. I tabell 1.1.1 synliggjøres begrensningene i dagens løsning, noe som er bakgrunnen for anskaffelsen.

Tabell 1.1.1 Begrensninger i dagens løsning

| Svakheter og begrensninger i dagens løsning | Dagens løsning for post- og pakkehåndtering |
| --- | --- |
| For posttjenesten | Inngående og utgående brevpost og pakker leveres og hentes av posttjeneste under rammeavtale med Kunden. Det er variasjon i hvordan posttjenesten både henter og leverer forsendelser. Noen steder har de tilgang direkte til postrom, mens andre steder er det satt av områder hvor forsendelser kan leveres og hentes. Dette er svært avhengig av bygningene og oppsett for skallsikring. I tilfeller hvor pakker som er forsøkt levert blir fraktet til utleveringssted (som Post i Butikk), må posttjenesten hente ut disse og bringe de til lokasjonen. |
| For speditører | Inngående pakker leveres til lokasjonene av ulike speditører. Speditører er avhengig av å få tak i ansatte for å ta imot pakker, enten ved bruk av besøksregistreringssystem eller annen egnet måte. I noen tilfeller betyr dette at de må vente en stund før det dukker opp noen som kan ta imot pakkene. Speditører må forholde seg til hva som er bestemt av avsender angående antall leveringsforsøk før leveransen fraktes til utleveringssted (som Post i Butikk) eller returneres, eller om pakken bare settes igjen utenfor skallsikring. |
| For Kunden | Dagens løsning krever at en ansatt er til stede for å ta imot pakker og tilrettelegge for levering og henting av brevpost og utgående pakker for posttjenesten. Speditører kommer på forskjellige tidspunkter i løpet av arbeidsdagen, og mottak av pakker fører ofte til avbrudd i møter og andre arbeidsoppgaver for ansatte som skal ta imot pakker. Det risikeres tap av pakker som settes igjen utenfor skallsikring, som igjen kan føre til svinn ved leveranser med store verdier. Vi er avhengig av hjelp for å endre mottaker av melding fra besøksregistreringssystem ved fravær og ferier. |
| Mangel på løsning | Det foreligger ikke noen selvbetjent løsning for post- og pakkehåndtering i dag. |

### Formålet med anskaffelsen

Kunden har identifisert interne effektmål for Kontoradministrasjon som skal imøtekommes gjennom ny selvbetjent post- og pakkeløsning. Disse er inntatt i Tabell 1.1.2 for å sette Kundens krav og behov for løsning i kontekst. Leverandøren vil ikke bli målt direkte på imøtekommelse av disse målene, men oppfordres til å bidra til Kundens målsetning gjennom sin løsning.

Tabell 1.1.2: Definerte effektmål for ny selvbetjent post- og pakkeløsning

| Delmål | Konkretisering |
| --- | --- |
| Bedre ressursutnyttelse | Automatisere rutinemessige oppgaver. Effektiv bruk av statlige midler. Kontoradministrasjons tradisjonelle oppgaver vil bli redusert og det vil bli frigjort tid til andre oppgaver. |
| Effektiv bruk av ny teknologi | Fremme bruk av digitaliseringsløsninger, i tråd med Kundens mål om å digitalisere tjenester. Med en ny digital moderne løsning vil speditører kunne levere pakker uavhengig av ansatte på en sikker måte, posttjenesten kan hente og levere brevpost og utgående pakker, og ansatte kan klargjøre brevpost og pakker på egen hånd. Dette er bare noen av oppgavene vi ser som effektiviserer hverdagen til Kontoradministrasjon ved ny teknologi. |
| Opprettholde eksisterende tjenestenivå | Ved bruk av ny teknologi vil det avlaste dagens Kontoradministrasjon med manuelle håndteringer, der brukerne får en mer uavhengig løsning som ivaretar våre krav. |
| Tjenestetilbud | Likt tjenestetilbud for ansatte på aktuelle kontorsteder ved ett og samme system. |

### Avtalens omfang for leveranse, bistand og opsjoner utover selve tjenesten

Kunden ønsker å starte leveransen som en prøveperiode det første året for å kunne prøve ut den selvbetjente post og pakkeløsningen i reell drift før eventuell videre utrulling. Bakgrunnen for dette er at løsningen innebærer endrede arbeidsprosesser for Kontoradministrasjon, ansatte og eksterne aktører, og Kunden har behov for å få erfaringer før det tas beslutning om videre bruk.

Prøveperioden skal gi grunnlag for å vurdere om løsningen:

- fungerer etter hensikten i praksis

- gir forventede gevinster

- er egnet for videre utrulling til flere lokasjoner

Løsningen skal fortrinnsvis innføres på utvalgte lokasjoner hvor man har KA fysisk til stede. I prøveperioden skal disse 5 lokasjonene ha løsningen etablert, og med følgende prioritering:

- Tromsø kontorsted og trafikkstasjon

- 168 ansatte

- Samlokalisering kontorsted og trafikkstasjon

- Standard løsning, men med innkast for skilt/dokumentasjon

- Bodø kontorsted

  - 162 ansatte

  - Mindre løsning, rundt 100cm i bredde

  - Plassering i 5. etasje

- Moss kontorsted

- 166 ansatte

- Standard løsning

- Hamar kontorsted

- 68 ansatte

- Mindre løsning, rundt 100cm i bredde

- Arendal kontorsted

- 109 ansatte

- Standard løsning

Det er ønskelig å utvide løsningen til totalt 21 lokasjoner, men dette antallet kan endre seg (vedlegg 2 Lokasjonsoversikt).

Ønskede brukertyper/roller:

- Administrator – én til to ansatte i KA per lokasjon

- Skal ha tilgang til brukergrensesnittet for den aktuelle løsningen på den enkelte lokasjon

- Skal motta melding om post og pakker som er levert

- Skal ha tilgang til å hente ut levert post og pakker

- Skal søke opp ansatte på skjerm på hardware og fordele pakker

- Skal ha tilgang til avlåste luker til posttjenesten

- Speditør – to til fire ulike tilganger per lokasjon (Posten/Bring, PostNord, DHL, UPS)

- Skal ha tilgang til én avlåst luke hver for levering av pakker

- Posttjeneste – én til to tilganger per lokasjon (ISS)

- Skal ha tilgang til tre avlåste luker

  - Inngående brevpost

  - Utgående brevpost

  - Utgående pakker

- Tilleggsbrukere – én til to ansatte (Trafikkstasjon)

- Skal ha tilgang til avlåst luke for skilt/dokumentasjon

- Ansattbruker – alle ansatte som tilhører den aktuelle lokasjonen

- Skal ha tilgang til avlåst luke for utgående pakker

Illustrasjon av sammenheng med de ulike funksjonene ved løsningen i Vedlegg 3 – Illustrasjon av funksjoner

Det er ønskelig at løsningen har mulighet for integrasjon mot Kunden sin interne ansatt-katalog. Tanken er at tjenesten har opsjonen til å innhente data fra ansatt-katalogen for å muliggjøre at en KA får tilegnet luker til ansatte. Deretter skal i utgangspunktet systemet kun opprettholde en kobling mellom kode(siffer/QR) og luke slik at personopplysninger ikke oppbevares i systemet etter et varsel (SMS/e-post) blir sendt ut. Det er ellers ingen preferanse for grensesnittet til en KA, den skal i utgangspunktet være lett å bruke og ha muligheten til å koble opp luker mot ansatte.

Løsningen skal testes fortløpende på alle lokasjoner (se over), men i en etableringsfase vil Tromsø ha prioritet som sted for test av funksjonalitet og løsningen som helhet.

| # | Leveranser frem til leveringsdag |
| --- | --- |
| L1 | Oppstart – Forberedelsesfase som inkluderer gjennomgang og enighet av prosjektplan, roller og ansvar for å sikre felles forståelse og enighet om videre fremdrift. |
| L2 | Oppsett av standard løsning – Konfigurere systemet i henhold til Kundens behov og krav |
| L3 | Levering, oppsett og nødvendig konfigurering av utstyr og programvare i Tromsø i henhold til krav og besvarelse, inkl. oppsett av utviklings- og testmiljø. Funksjonalitet, ytelse og sikkerhet testes grundig av Leverandøren før Kundens testing. Bruk av syntetisk testdata for å verifisere at systemet fungerer. |
| L4 | Oppsett og test av integrasjoner. Etablere og verifisere integrasjoner og kobling mot ansattliste. |
| L5 | Levering av utstyr øvrige lokasjoner og opplæring av Administratorer, samt sikre at Administratorer har nødvendig kompetanse for å bruke og administrere systemet effektivt og i henhold til krav. |
| L6 | Leveransefrist – Formell leveranse av systemet med tilhørende dokumentasjon |
| L7 | Godkjenningsperiode – Akseptanseperiode for endelig godkjenning av leveransen av Kunden |
| L8 | Leveringsdag - Endelig overlevering av systemet i produksjonsmiljø. |

Tabell 1.1.3: Etablering av standardløsning, levering av utstyr, oppsett av brukere og opplæring i etableringsfasen, ref. også Bilag 3 samt vedlegg 1 Kundens Kravtabell.

### Bistand i avtaleperioden

Kunden kan ha behov for bistand i hele avtaleperioden. Under er eksempler på bistand som Kunden kan ha behov for, men listen er ikke uttømmende. Timepris fylles ut i Bilag 6.

Tabell 1.1.4 Bistand i avtaleperioden

| # | Bistand | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| B1 | Bistand til opplæring i avtaleperioden | Leverandøren skal kunne bistå med brukerkurs eller øvrig opplæring knyttet til systemet og brukergrensesnittet ved behov og etter Kundens forespørsel. |
| B2 | Bistand knyttet til endringer eller tillegg i løsningen i avtaleperioden | Leverandøren skal kunne bistå med endringer eller etablering av tilleggsfunksjonalitet, etter Kundens forespørsel. |
| B3 | Bistand til montering av utstyr ved behov i avtaleperioden | Leverandøren skal kunne bistå med montering av utstyr ved behov og etter Kundens forespørsel, ved endringer under avtaleperioden. |
| B4 | Gjennomføre testing | Leverandøren skal kunne bistå med testing av løsningen utover testing som kreves i henhold til avtalen, dersom Kunden ønsker det. |

### Kundens kravspesifikasjon

Kundens funksjonelle og ikke-funksjonelle krav til tjenesten er beskrevet i Vedlegg 1 Kundens Kravtabell. Leverandøren skal fylle ut og besvare samtlige krav og der det er behov for ytterligere dokumentasjon/forklaring skal det henvises til hvor i tilbudet dette er beskrevet. Leverandørens svar vil utgjøre bilag 2.

Kundens krav til tjenesten er delt opp i Absolutte krav og Evalueringskrav. Det bemerkes at alle Absolutte krav skal oppfylles. Dersom absolutte krav ikke oppfylles, kan det medføre at tilbudet blir avvist hvis Kunden anser avviket som vesentlig.

Evalueringskravene er den poenggivende delen av kravene og som vektlegges i tildelingskriteriene. Evalueringskrav må ikke nødvendigvis dekkes, men besvares på samme måte som Absolutte krav. Tilbudets oppfyllelse av Evalueringskrav vil bli evaluert og det tilbudet som oppfyller et Evalueringskrav best vil få flest poeng.

Se også forklaring til utfylling (instruksjoner) i nevnte Vedlegg 1 Kundens Kravtabell.

### Lokasjonsoversikt

Leverandøren skal fylle ut vedlegg 2 Lokasjonsoversikt.

I vedlegg 2 Lokasjonsoversikt har Kunden listet hvilke lokasjoner som er omfattet av leveransen. Her er også listet størrelse og ønsket løsning på de ulike lokasjonene, og ønsket rekkefølge på utrulling.

Endelig prioritering og utrulling på de øvrige lokasjonene avtales i oppstartsmøte. Leverandøren må i Bilag 6 beskrive og prise avslutning av avtalen på en lokasjon før avtaleperiodens utløp, inkludert frakt.

## Dokumentasjon og opplæring

Avtalens punkt 3.4 

Kunden referer til det som fremgår i SSA-L Generell Avtaletekst Kapittel 3.4.

Kunden stiller krav til at Leverandøren tilbyr dokumentasjon på et eller flere vanlige formater som PDF, video eller nettside. Dokumentasjonen skal dekke tilgjengelig funksjonalitet for de ulike rollene i løsningen (eks. Administrator, «vanlig» bruker m.fl.) og skal være på norsk. Brukerdokumentasjonen skal oppdateres ved vesentlige endringer i løsningen under avtalens periode. Leverandør skal i bilag 3 pkt. 3.2 beskrive hvilken dokumentasjon som tilbys.

## Oppgradering/vedlikehold av tjenesten etter Leveringsdag

Avtalens punkt 3.5

Anskaffelsen gjelder en tjeneste, der Leverandør er ansvarlig for å oppgradere og vedlikeholde tjenesten løpende gjennom hele avtaleperioden, som er en inkludert del av løpende lisenspriser for tjenesten.

## Informasjonssikkerhet

Avtalens punkt 6.1

Kunden referer til det som fremgår i SSA-L Generell Avtaletekst Kapittel 6.1.

## Personopplysninger

Avtalens punkt 6.2

Kunden referer til det som fremgår i SSA-L Generell Avtaletekst Kapittel 6.2. Databehandleravtale forutsettes ved kontraktinngåelse, da fortrinnsvis Kundens standardavtale (dvs. DFØ sin databehandleravtale).

## Partenes rettigheter

Avtalens punkt 7.1

Kunden referer til det som fremgår i SSA-L Generell Avtaletekst Kapittel 7.1.

# Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av tjenesten

Leverandøren må være oppmerksom på at avvik, forbehold og andre endringer til Kundens krav i bilag 1 kan medføre at tilbudet blir avvist.

## Avtalens omfang

Avtalens punkt 1.1
Dersom det etter Leverandørens mening er åpenbare feil eller uklarheter i Kundens kravspesifikasjon, skal Leverandøren påpeke dette her.

## Tjenesten

Avtalens punkt 2.1
Leverandøren skal, basert på bilag 1 (Kundens kravspesifikasjon) og Kundens instruksjon for besvarelse av kravspesifikasjon, beskrive tjenesten her.

### Besvarelse Funksjonelle krav

Leverandøren skal besvare Funksjonelle krav i Vedlegg 1 Kundens kravtabell, eventuelt under dette punktet.

### Besvarelse Ikke-funksjonelle krav

Leverandøren skal besvare Ikke-funksjonelle krav i Vedlegg 1 Kundens kravtabell, eventuelt under dette punktet.

# Bilag 3: Plan for etableringsfasen

Avtalens punkt 1.2

Formålet med Etableringsfasen er å sette Kunden i stand til å utnytte løsningen i henhold til krav og Leverandørens besvarelse fullt ut - og så raskt som mulig. Leverandøren vil være leveranseansvarlig for denne fasen. Det henvises til bilag 1, kap. 1.1.3 for nærmere beskrivelse av leveransene.

## Plan for etableringsfasen

Avtalens punkt 3.1

| Milepæl | Beskrivelse | Aktivitet | Estimert tidsbruk |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 – Oppstart | Dette er forberedelsesfasen og inkluderer gjennomgang og enighet av prosjektplan, roller og ansvar for å sikre felles forståelse og enighet om videre fremdrift. | Oppstartsmøte med relevante interessenter fra Leverandør og Kunde. Definere roller og ansvar. Fastsette milepæler og tidsplan. |  |
| L2 – Oppsett av standard løsning | Konfigurere systemet i henhold til Kundens behov og krav | Oppsett av tilgangskontroll og roller. Konfigurering av systemet etter spesifikasjoner. Dokumentasjon av oppsett, herunder hvordan systemet er konfigurert inkl. tilgangs-kontroller og andre viktige innstillinger. |  |
| L3 – Levering av utstyr Tromsø og oppsett av utviklings- og testmiljø | Testmiljøet skal være konfigurert likt som produksjonsmiljøet for realistiske tester. Funksjonalitet, ytelse og sikkerhet testes grundig av Leverandøren før «release» til Kunden og Kundens egen fortløpende testing av løsningen. Syntetisk testdata vil brukes for å verifisere at systemet fungerer som forventet. | Leverandøren gir nødvendig dokumentasjon og opplæring til Kunden for å kunne utføre intern testing og feilretting. Testing foregår etter de prinsipper og med de(n) metode(r) og verktøy som er avtalt mellom Leverandør og Kunde. Leverandøren kan bistå med funksjonell testing etter ønske fra Kunden. |  |
| L4 – Oppsett og test av integrasjoner | Etablere og verifisere integrasjoner og kobling mot ansattliste. | Oppsett av integrasjon og kobling mot ansattliste. Testing og feilsøking av alle integrasjoner. Kunden tilgjengeliggjør nødvendig parametere, samt klargjør leverandørregister for en eventuell API-integrasjon. |  |
| L5 – Levering av utstyr øvrige lokasjoner og Opplæring av Administrator | Sikre at Administrator har nødvendig kompetanse for å bruke systemet effektivt | Kurs og e-læringsopplegg for Administrator i henhold til prosjektets opplæringsplan. For Kundens testing, jf. Aktivitet i L4. |  |
| L6 – Leveransefrist | Formell leveranse av systemet med tilhørende dokumentasjon. | Utsendelse av leveransemelding. |  |
| L7 – Godkjenningsperiode | Akseptanseperiode for endelig godkjenning av leveransen av Kunden. | Testing av sluttbrukere. Tilbakemeldinger og eventuelle justeringer. | 15 dager |
| L8 – Leveringsdag | Endelig overlevering av systemet i produksjonsmiljø. | Bekreftelse av at alle milepæler er oppfylt og systemet er klart til bruk. |  |

Dette er Kundens tentative plan/leveranser for etableringsfasen. Leverandøren skal beskrive sitt forslag til plan (jf. kap. 3.1.1) for oppstart-, etablerings-, test- og godkjenningsaktiviteter. Endelig plan utarbeides og avtales mellom Kunde og Leverandør etter kontraktsignering.

### Leverandørens forslag til prosjektgjennomføring av etableringsfasen

Leverandøren skal som en del av tildelingskriteriene legge ved sitt forslag til prosjektgjennomføring av Etableringsfasen. Besvares i bilag 3 kap. 3.1.2. Forslaget skal tydeliggjøre aktiviteter, estimert tidsbruk (kalendertid) per fase, samt roller og ansvar for både kunden og leverandøren. Forslag til prosjektgjennomføring av Etableringsfasen skal inkludere alle aktiviteter hos både Kunde og Leverandør og som anses å være nødvendige for å starte opp tjenesten med den funksjonalitet som er kravstilt av Kunde og bekreftet av Leverandør.

Leverandøren skal også redegjøre for Kundens ressursbehov i Etableringsfasen. Leverandør bes redegjøre for andre ressursbehov og omfang utover disse nøkkelressursene.

Som en forberedelse til gjennomføring av Etableringsfasen vil Leverandøren og Kunden ta utgangspunkt i Leverandørens forslag til plan for prosjektgjennomføring, for å enes om en endelig plan for Etableringsfasen. Endelig plan, akseptert av Kunden, vedlegges dette bilaget.

For øvrig se krav i Bilag 1, vedlegg 1 – Kundens Kravtabell.

### Leverandørens beskrivelse

Leverandøren skal her beskrive sitt forslag til prosjektgjennomføring av etableringsfasen, herunder:

- Hvilke milepæler som er gjeldende med tilhørende aktiviteter inkl. estimert tidsbruk (kalendertid) samt ansvarsfordeling mellom Kunde og Leverandør. Aktiviteter som knytter seg til tilbudte funksjonaliteter som krever utvikling etter tildeling av kontrakt og frem til leveransefrist og leveransemelding bør klart fremgå.

- Hvordan leverandøren kan sikre at kvalitet innarbeides før Kundens akseptansetest/ godkjenningsprøve, herunder;

  - Leverandørens test av funksjonalitet, ytelse og sikkerhet, integrasjoner og tilsvarende før Leveringsdag

  - Kundens mulighet for test av funksjonalitet, ytelse og sikkerhet, integrasjoner og tilsvarende før Leveringsdag

- Hvordan leverandøren bidrar til Kundens test og godkjenning, herunder

  - Etablering av omforent plan for test og godkjenning

  - Anvendelse av miljøer for utvikling/test som er likt konfigurert som produksjonsmiljøet, som dekker alle moduler som finnes i produksjonsmiljøet, som stilles til Kundens rådighet ved oppstart og som løpende holdes oppdatert

  - Anvendelse av syntetisk persondata i miljøer for utvikling/test

- Hvordan leverandøren vil involvere og samarbeide med Kundens ressurser inkl. forventet ressursbruk (FTE), herunder om det vil være behov for involvering av andre nøkkelressurser hos Kunden.

### Godkjenningsprøve

Etter at Leverandøren har levert leveransemelding skal Kunden kunne teste leveransen fortløpende i en periode på 15 dager.

## Dokumentasjon og opplæring

Avtalens punkt 3.4

Opplæring av administratorer skal gjøres i god tid før oppstart av godkjenningsprøven. Dokumentasjon skal være tilgjengelig fra samme tidspunkt.

# Bilag 4: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner

## Leverandørens ansvar for tjenesten

Avtalens punkt 2.1

Leverandøren skal beskrive/legge ved sin standard supportavtale.

# Bilag 5: Administrative bestemmelser

Bilaget brukes til å samle administrative rutiner for avtaleforholdet og samarbeidet mellom partene.

## Partenes representanter

Avtalens punkt 1.5

Bemyndiget representant for partene skal oppgis her.

Prosedyrer og varslingsfrister for eventuell utskiftning av bemyndiget personell, spesifiseres her.

| Kontaktperson | Leverandør | Kunden |
| --- | --- | --- |
| Merkantilt/kommersielt | […] | Avklares før kontraktsignering |
| Operativ/forvaltning | […] | Avklares før kontraktsignering |

## Skriftlighet

Avtalens punkt 11.4

Dersom Kunden ønsker at varsler, krav eller andre meddelelser knyttet til denne avtalen skal gis på en annen måte enn til den elektroniske adressen som er oppgitt på avtalens forside, vil dette punktet bli utfylt i forbindelse med kontrahering.

## Avtalens varighet

Avtalens punkt 5.1

Avtalen gjelder i 5 (fem) år regnet fra leveringsdag. Kunden har opsjon på å forlenge avtalen med 1+1+1 år.

Kunden skal ha mulighet til å avslutte avtalen etter 1 (ett) år. Ved avslutning av avtalen skal denne varsles skriftlig 3 måneder i forkant.

Total varighet på avtalen kan dermed bli 8 (åtte) år.

## Eskalerings – og varslingsrutiner

Leverandøren skal beskrive eskalerings- og varslingsrutiner, samt rutiner for hendelseshåndtering.

# Bilag 6: Samlet pris og prisbestemmelser

Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale skal uttømmende fremgå av Bilag 6.

Dersom Leverandøren har nærmere betingelser knyttet til det vederlaget som Kunden skal betale for Leverandørens tjenester, skal Leverandøren angi dette her.

## Vederlag

Avtalens punkt 4.1

Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK) eksklusiv merverdiavgift.

### Kostnader for etablerings-/implementeringsprosjekt

| Beskrivelse | Fastpris NOK ekskl. mva. |
| --- | --- |
| Prosjektetablering, konfigurasjon, tilpasning og parametersetting |  |
| Oppsett av integrasjon og kobling mot ansattliste. |  |
| Levering og oppsett av utstyr på oppgitte lokasjoner |  |
| Test og godkjenning av løsning |  |
| < Aktivitet fylles ut av leverandør> |  |
| < Aktivitet fylles ut av leverandør> |  |
| Sum |  |

Totalpris i forbindelse med etableringsfasen skal oppgis i tabellen over.

Pris for etableringsfasen og godkjenningsperioden oppgis i tabell 6.1.1. Fastpris for løsningen skal inkludere alle leveranser og elementer som er nødvendige for å oppfylle krav og spesifikasjoner i Avtalen, slik at Kunden skal kunne benytte løsningen som forutsatt i samsvar med sine angitte formål og behov.

Dersom den tilbudte standardløsningen har funksjonalitet utover de krav som er stilt av Kunden, skal Kunden kunne benytte denne funksjonaliteten uten at Leverandøren har rett til å kreve tilleggsbetaling.

### Vederlag i leveranseperioden (i drift)

| Beskrivelse | Avtaleperiode |  |  |  |  | Opsjon |  | Pris NOK ekskl. mva. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | År 1 | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | År 6 | År 7 |  |
| Lisenskostnader per år |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyr per år. Se vedlegg 2 Lokasjonsoversikt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| < Aktivitet fylles ut av leverandør> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sum |  |  |  |  |  |  |  |  |

Utstyr og eventuelle lisenskostnader i drift prises i tabell 6.1.2 i Bilag 6. Prisen skal inkludere alle nødvendige kostnadselementer.

Vederlaget i tabellen baserer seg på antall ansatte, og lokasjoner som fremkommer i tabell Vedlegg 2 Lokasjonsoversikt. Faktisk antall ansatte og lokasjoner vil kunne endre seg.

Dersom leverandør har en trappetrinns modell for prising av eksempelvis ansatte og/eller lokasjoner skal dette oppgis og beskrives i pkt. 6.1.2.

Leverandøren bes beskrive betingelser for utkjøp etter 5 år.

<Fylles ut av leverandør>

Kunde skal kunne avslutte avtale for enkeltlokasjoner dersom leieavtale på bygg utgår, se Bilag 1, pkt. 1.1.5 og Vedlegg 2 – Lokasjonsoversikt. Ved slike endringer vil ikke Kunde kunne benytte seg av utstyret, og dermed ønsker Kunde at utstyret tilbakeleveres vederlagsfritt. Dersom Leverandøren har andre modeller for avslutning under avtaleperiode, skal dette oppgis.

Tilleggsutstyr, og utstyr til eventuelt nye lokasjoner, skal tilbys i henhold til prisene oppgitt i lokasjonsoversikten i vedlegg 2.

Endelig prioritering og utrulling avtales i oppstartsmøte.

Avslutning etter prøveperioden

Dersom Kunden avslutter etter prøveperioden ref. kap. 1.1.2, skal Kunden betale 3 månedsleier.

### SMS-kostnader

| Beskrivelse | Per stk. SMS NOK ekskl. mva. |
| --- | --- |
| SMS per stk. |  |

Leverandøren bes beskrive, samt prise, SMS pr. stk.

## Dokumentasjon og opplæring

Avtalens punkt 3.4

Leverandøren skal gjennomføre opplæring av Administratorer og levere dokumentasjon jfr., Kundens kravspesifikasjon, bilag 1.

## Ytterligere bistand etter Leveringsdag

Avtalens punkt 3.6

Oppdrag på bistand/konsulentytelser eller utvikling, etter leveringsdag, gjøres etter Kundens skriftlige bestilling, fra Kundens merkantile/kommersielle representant. Kundens merkantile/kommersielle kontaktperson kan utpeke en annen person som kan utføre nevnte bestilling.

Timespriser angis i tabellen under.

I forbindelse med montering av utstyr skal Leverandør, dersom Kunden ber om det, utarbeide kostnadsestimat som skal godkjennes av Kunden før oppstart av arbeid.

Vederlag for bistand i avtaleperioden

| Beskrivelse | Timeestimat | Timepris NOK ekskl. mva. |
| --- | --- | --- |
| Bistand knyttet til løsningen |  |  |
| Bistand montering av utstyr |  |  |
| < Aktivitet fylles ut av leverandør> |  |  |
| Sum |  |  |

Leverandør skal oppgi timepriser i tabellen over. For evalueringsformål vil Kunden legge til grunn et estimat på 500 timer i avtaleperioden.

## Faktureringstidspunkt og betalingsbetingelser

Avtalens punkt 4.2

Leverandørens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at alle vederlagspostene kan kontrolleres av Kunden, inkludert eventuelle påløpte standardiserte kompensasjoner. Alle fakturaer for løpende timer skal være vedlagt detaljert spesifikasjon over påløpte timer.

Fastpris for etableringsprosjektet og godkjenningsperioden faktureres månedlig og skal gjenspeile faktisk utført arbeid. Som dokumentasjon til faktura skal Leverandør dokumentere faktisk fremdrift opp mot omforent fremdriftsplan.

Arbeid etter medgått tid faktureres månedlig.

Vederlag for tjenesten i drift faktureres månedlig.

Oppdragsgiver mottar kun elektronisk faktura fra sine leverandører. Oppdragsgiver tar ikke imot faktura på e-post.

Leverandørens EHF-fakturaer skal sendes til Oppdragsgivers organisasjonsnummer:

97 10 32 081

Leveranse av EHF skal skje på den av Direktorat for forvaltning og IKT (DFØ) sin til enhver tid valgte kommunikasjonsmetode. Ved endring av kommunikasjonsmetode vil Leverandøren bli varslet seks måneder før nødvendig endring finner sted. Leverandøren må selv bære eventuelle kostnader leveranse av EHF måtte medføre.

Leverandøren skal sette seg inn i Oppdragsgivers og DFØs krav til EHF-faktura.  Informasjon om hvordan Leverandøren skal levere EHF til Oppdragsgiver, samt særskilte krav til datainnhold finnes her:

http://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/kontakt+oss/for-leverandorer/faktura-til-statens-vegvesen

EHF som ikke oppfyller Oppdragsgivers og DFØs minstekrav til fakturering, har Oppdragsgiver rett til å returnere. Dersom Oppdragsgiver rettmessig har returnert en faktura, løper opprinnelig betalingsfrist fra det tidspunktet faktura er levert i henhold til avtalt format.

Leverandøren må selv bære eventuelle kostnader leveranse av elektronisk faktura måtte medføre for denne.

Elektronisk faktura skal merkes med:

- Bestillers navn: Sissel Terese Kristiansen

- Bestillers id: SISKRI

- Bestillingsnummer: Oppdragsgiver fyller inn ved hver enkelt bestilling

- Kontraktnummer: 26/38970

## Prisendringer

Avtalens punkt 4.5

Timesprisene kan endres årlig, i henhold til KPI, første gang 01.01.2027, ref. SSA-L Generell Avtaletekst Kapittel 4.5.

Tilsvarende skal også prisene for utstyr kunne justeres dersom kostnadene i Leverandørens avtale med leverandør/produsent endres, og dokumenteres.

## Reise og utlegg

Utlegg, herunder reise- og diettkostnader, skal være inkludert i prisen. De dekkes bare i den grad de er avtalt i det enkelte tilfelle ved leveranse av konsulentbistand etter medgått tid. I disse tilfellene skal reise- og diettkostnadene spesifiseres særskilt og dekkes etter Statens gjeldende satser hvis ikke annet er avtalt. Reisetid faktureres bare hvis det er særskilt avtalt.

## Avbestilling

Avtalens punkt 5.2

Kunden referer til det som fremgår i SSA-L Generell Avtaletekst Kapittel 5.2

## Partenes plikter i avslutningsperioden

Avtalens punkt 5.3

Timepris for Leverandørens ytelser i forbindelse med avslutning av avtalen følger prisen på bistand/konsulentytelser som angitt i kapittel 6.3.

## Rekonstruksjon av data

Avtalens punkt 8

Kunden referer til det som fremgår i SSA-L Generell Avtaletekst Kapittel 8.

# Bilag 7: Endringer i den generelle avtaleteksten

Endringer til den generelle avtaleteksten skal samles her med mindre den generelle avtaleteksten henviser slike endringer til et annet bilag, jf. avtalens punkt 1.3.

Leverandøren bør være oppmerksom på at avvik, forbehold og endringer i avtalen kan medføre at tilbudet blir avvist.

Alle slike endringer skal fremkomme her, slik at teksten i den generelle avtaleteksten forblir uendret. Det må fremkomme klart og utvetydig hvilke bestemmelser i avtalen det er gjort endringer til samt resultatet av endringen.

Endringstabell:

| Henvisning til avtalens punkt og ev. avsnitt | Erstattes med |
| --- | --- |
|  | Ny formulering/tekst må angis |

# Bilag 8: Endringer av avtalen etter avtaleinngåelsen

Avtalens punkt 1.4

Det er Leverandøren som er ansvarlig for at det føres en fortløpende katalog over endringene som utgjør bilag 8. Leverandøren er også ansvarlig for at Kunden uten ugrunnet opphold gis en oppdatert kopi. Kunden må selv holde oversikt over hvilke endringsanmodninger de har sendt og hvilke endringsoverslag de har mottatt.

Kunden er ansvarlig for at endringene det er anmodet om ikke er i strid med regelverket for offentlige anskaffelser. Endringer som anses som vesentlige vil bli betraktet som direkte anskaffelser og enhver som mener at det er foretatt en direkteanskaffelse kan klage inn Kunden for Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Endringskatalog:

| Endringsnr. | Beskrivelse (hva endringen går ut på, konsekvenser for ev. vederlagsjustering, fremdriftsplan m.m.) | Ikraftsettelsesdato | Arkivreferanse |
| --- | --- | --- | --- |