INVITASJON

TIL

ANBUDSKONKURRANSE

(ÅPEN KONKURRANSE)

Prosjekt 1148704 NTNU, Campussamling BUT

K916 Innendørs mobildekning

Innhold

1.	Generelt om oppdraget	3

1.1	Invitasjon og orientering	3

1.2	Kunngjøring	3

1.3	Særlige forhold	3

1.3.1	Lokale forhold	4

1.3.2	Tilbudets priser	4

1.3.3	Poster som ikke er prissatt og åpenbare feil	4

1.3.4	Angivelse av enhetspriser	4

1.3.5	Produktbeskrivelse	5

1.4	Kontraktsbestemmelser	5

Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår;	5

1.5	Informasjonsmøte	5

1.6	Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget	5

2.	Orientering om prosjektet og oppdraget	6

2.1	Generelt	6

2.2	Opsjoner	6

2.3	Fremdrift-/milepælsplan	6

2.4	Ytre miljø	7

2.5	Annen informasjon	7

3.	Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen	8

3.1	Lov om offentlige anskaffelser	8

3.2	Prinsipper for anbudskonkurransen	8

3.3	Offentlighet	9

3.4	Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner	9

3.5	Nasjonale avvisningsgrunner	9

3.6	Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud	9

4.	Statsbyggs evaluering av tilbudet	10

4.1	Kvalifisering - Tildeling	10

4.2	Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen	10

4.3	Attest for skatt og merverdiavgift	11

4.4	Tildelingskriterier i denne konkurransen	12

5.	Avvik fra konkurransegrunnlaget	13

5.1	Generelt om forbehold og avvik	13

5.2	Alternative tilbud	13

5.3	Tilbud på deler av oppdraget	14

6.	Krav til tilbudet	14

6.1	Elektronisk tilbudsavgivelse	14

6.2	Vedståelsesfrist	14

6.3	Tilbudets språk	14

6.4	Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?	14

6.5	Innleveringssted og tilbudsfrist	15

6.6	Om Mercellportalen	15

7.	Oppdragsgivers underskrift	16

8.	Vedlegg	16

- Generelt om oppdraget

  - Invitasjon og orientering

Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt:

1148704 NTNU, Campussamling BUT

om tilbud på K916 Innendørs mobildekning

Konkurransegrunnlaget består av:

Denne invitasjonen

Elektronisk egenerklæringsskjema for konkurransen vedrørende kvalifikasjonskrav, avvisningsgrunner og eventuelle utvelgelseskriterier (ESPD) i Mercellportalen

Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for større varer (Rødboka)

Teknisk kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon (excel for utfylling)

Krav til materialers miljøegenskaper

Simuleringer for bygg P1 og P2

Plantegninger for bygg P1 og P2

Prisskjema

Forklaring til prispostene

Utkast til avtaledokument

Mal for forpliktelseserklæring og solidaransvarerklæring

Mal for tilbudsbrev

Statsbyggs egenerklæringsskjema om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning

Logistikk, tilgang og arbeid på byggeplassen

Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen. Leverandører som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i Mercellportalen for å få varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg publiserer.

  - Kunngjøring

Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen og TED-basen.

  - Særlige forhold

    - Lokale forhold

Tilbyderen skal ved utarbeidelse av sitt tilbud ta hensyn til forhold av betydning for ytelsen som kan skaffes ved besøk på leveringsstedet, dens nærområder og ved kontakt med relevante myndigheter. Dette gjelder eksempelvis transportmuligheter til leveringsstedet, tilgang på strøm, vann, telefon m.v.

    - Tilbudets priser

I tilbudet skal det som er spesifisert være tatt med, samt de ytelser, materialer og omkostninger av enhver art som er nødvendig for å gjennomføre leveransen på en forsvarlig måte i henhold til de utleverte dokumenter, tariffavtaler, lover, forskrifter eller øvrige opplysninger gitt av oppdragsgiveren eller som har fremkommet på tilbudsbefaring (herunder mva og alle påslag, så som sosiale utgifter, administrasjon, reise, diett og fortjeneste m.v.).

Oppgitt pris skal inkludere komplett utstyr og arbeid for idriftsatt anlegg, herunder radioplan og nettdesign med leverandørens tilbudte komponenter, patching, droppsnorer, montering, programmering, igangkjøring mot offentlig telenett for samtlige mobiloperatører, testing, entreprenørens egen prosjektledelse av eget arbeid inklusive utarbeidelse og oppfølging av prosjektplan, oppfølging og statusrapportering.

Krav til ytelsen som er beskrevet i konkurransegrunnlaget er en del av leverandørens forpliktelse selv om de ikke er gjentatt i prisbærende poster.

Tilbudets priser skal være faste i 12 mnd., og justeres deretter fra tilbudsdato. Ved regulering benyttes Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for bustadblokk, elektrikerarbeid i alt, se  Byggekostnadsindeks for bustader – SSB.

Priser på vedlikeholdsavtaler og servicetjenester kan kun reguleres som følge av endringer i lønninger og priser med basis i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI-totalindeksen).

Priser skal oppgis i norske kroner (NKr). Det er ikke anledning til å ta valutaforbehold.

    - Poster som ikke er prissatt og åpenbare feil

Poster som ikke er priset i tilbudet vil anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i tilbudsbrevet.

Åpenbare feil i tilbudet som Statsbygg blir oppmerksom på, vil bli rettet dersom det er utvilsomt hvordan feilen skal rettes.

    - Angivelse av enhetspriser

Tilbyder skal, der det er etterspurt, oppgi enhetspriser.

Dersom plikten til å oppgi enhetspriser misligholdes, vil tilbudet kunne bli avvist eller forlangt spesifisert innenfor rammen av totalsummen.

    - Produktbeskrivelse

Dersom konkurransegrunnlaget angir ”produktnavn eller tilsvarende”, kan tilsvarende produkter tilbys. Tilbyderen må dokumentere at kvalitets- og funksjonskravene er oppfylt.

Med mindre tilbyder har tatt uttrykkelig forbehold om å levere et produkt som avviker fra spesifikasjonen, plikter tilbyder, dersom han får kontrakten og uavhengig av kvalitet og egenskaper på tilbudt produkt, å levere et produkt, innenfor rammen av tilbudssummen, likeverdig med det produkt som er angitt i spesifikasjonen.

  - Kontraktsbestemmelser

Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som utfører montasjearbeid iht. våre varekontrakter, samt krav til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr 112.

Merk også at faktura og kreditnota skal sendes som elektronisk faktura/kreditnota i samsvar med standardformatet EHF. For ytterligere informasjon om krav til format, vedlegg og merking av faktura/kreditnota, se https://www.statsbygg.no/kontakt/fakturainformasjon.

- Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår;

Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for større varer (Rødboka).

Se del Rødboka del 2 Spesielle kontrakstbestemmelser for vilkår for denne kontrakten.

Drifts- og vedlikeholdsavtalen baseres på SSA – V med tilhørende bilag. Driftsavtalen inngås mellom leverandør og NTNU innen garantiperiodens utløp basert på betingelser angitt i konkurransegrunnlaget og leverandørens tilbud.

  - Informasjonsmøte

Det vil bli avholdt informasjonsmøte for denne kontrakten. Møtet planlegges avholdt onsdag 3.juni kl.12. på teams.

  - Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget

Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun her, stille spørsmål og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i god tid før tilbudsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes.

Spørsmålene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget er kun tilgjengelige i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen.

- Orientering om prosjektet og oppdraget

  - Generelt

NTNU er Norges største universitet og en motor for kunnskap og verdiskaping. Nå samles fagmiljøene på Gløshaugen for å styrke samarbeidet og skape nye muligheter.

- Det bes om tilbud på et utbyggbart modulbasert innendørs mobilanlegg for å utbedre områder som mangler mobildekning, med opsjon for videre utbygging ved senere behov.

- Innkjøpet gjelder komplett innendørs framtidsrettet aktivt mobilnett for 4G og 5G for tilkobling til samtlige mobiloperatører, Telenor, Telia og ICE for

Sentralutstyr og installasjoner i «siterom» i eksisterende realfagsbygg

NCS P1 bygg nr 3802

NCS P2 Materialteknologi bygg nr 3390

Drifts- og vedlikeholdsavtale. Drifts- og vedlikeholdsavtalen inngås frem til år 5, med opsjon for forlengelse.

- For nærmere opplysninger se vedlegg Teknisk beskrivelse.

  - Opsjoner

- Tilsvarende installasjoner i bygg P3, P4 og P6 og P5. P5 er et eksisterende bygg som rehabiliteres.

- Drifts- og vedlikeholdsavtale for bygg P3, P4 og P6 og i P5.

Drifts- og vedlikeholdsavtalen inngås frem til år 5, med opsjon for forlengelse.

  - Fremdrift-/milepælsplan

P1

| Fase | Dato | Dagmulkt |
| --- | --- | --- |
| Dekningsmåling/radioplanlegging*/installasjon | Uke 3-12 2027 |  |
| Testing | Uke 13-25 2027 |  |
| Prøveperiode | 23.08.27-22.11.27 | Ja |
| Overtagelse | 23.11.27 | Ja |

P2

| Fase | Dato | Dagmulkt |
| --- | --- | --- |
| Dekningsmåling/radioplanlegging*/installasjon | Uke 31-39 2027 |  |
| Testing | Uke 40-43 2027 |  |
| Prøveperiode | 02.11.27-02.02.28 | Ja |
| Overtagelse | 03.02.28 | Ja |

* Endelig antall og plassering av radioer må avklares tidlig slik at endringer i infrastruktur (kabler/230V mm) kan hensyntas av Totalentreprenør før branntetting.

Fremdriftsplanen er orienterende. Etter avtaleinngåelse skal leverandøren - i samråd med Statsbygg og totalentreprenør - sette opp en detaljert fremdriftsplan, som vil være bindende og dagmulktsbelagt slik det fremgår ovenfor. Tilbyder må tilpasse sine aktiviteter etter byggeprosjektet fremdrift.

  - Ytre miljø

For denne anskaffelsen benyttes unntaksbestemmelsen i FOA § 7-9 (4) siden det er klart at klima- og miljøkravene i anskaffelsen har en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriterium.

Å sikre lang levetid for produktene gjennom garantier, vedlikehold og tilgang på reservedeler vurderes til å være av betydelig større betydning for klima og miljø enn andre forhold ved anskaffelsen. Lengre levetid vil gi redusert råvareutvinning og utslipp til produksjon og transport.

Minimumskrav til materialers miljøegenskaper anses å være mere hensiktsmessig enn å vurdere CO2-utslipp ved produksjon. Det er generelt krevende å identifisere CO2 utslipp og andre miljøfaktorer ved produksjon av elektroniske komponenter og utstyr siden dette omfatter lange og uoversiktlige produksjonskjeder fra utvinning av råmaterialer til ferdige produkter.

Statsbyggs vurdering er derfor at for å redusere klima- og miljøbelastningen for denne anskaffelsen benyttes unntaksbestemmelsen i FOA § 7-9 (4), da det er klart at bruk av klima- og miljøkrav har en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriteriet som beskrevet i FOA § 7-9 (2). Statsbygg er derfor unntatt forpliktelsene om å vekte miljø eller å prioritere miljø blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene.

Minimumskrav for klima og miljø er beskrevet i kravspesifikasjonen.

  - Annen informasjon

NTNU har hovedsete i Trondheim, men er i dag spredt på flere steder. Samlingen av fagmiljøene er utgangspunktet for NTNU Campussamling, som skal gi bedre tverrfaglighet, samarbeid og kvalitet i utdanning, forskning, innovasjon, kunst og formidling.

Prosjektet skal få plass til alle behovene innenfor 91 000 kvm, dimensjonert for cirka 8250 studenter og 1300 ansatte. Kostnadsrammen er 7,3 milliarder kroner (per desember 2024).

Campussamlingen gjennomføres i to byggefaser og flere delprosjekter. Seks er byggeprosjekter, ett omfatter infrastruktur og landskap, og ett ivaretar helheten. I tillegg pågår et eget delprosjekt for nødvendig brukerutstyr.

Første byggetrinn består av:

- P0 Infrastruktur og landskap

- P1 Økonomi og innovasjon

- P2 Materialteknologi

- P4 Musikk

- Delprosjekt Helhet

Byggeprosjektet gjennomføres og tas bruk i flere etapper som vist i figuren under.

Se Statsbyggs hjemmeside for ytterligere informasjon.

NTNU Campussamling - Statsbygg

- Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen

  - Lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget.

Denne anskaffelsen følger prosedyren ”åpen anbudskonkurranse”.

  - Prinsipper for anbudskonkurransen

Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke konkurransens utfall.

Det er ikke adgang til å endre tilbudene, og det er heller ikke adgang til å forhandle.

  - Offentlighet

Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere er offentlige.

Tilbudsåpningen er ikke offentlig.

  - Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner

Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som rådgiver under utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil bli avvist.

  - Nasjonale avvisningsgrunner

I henhold til ESPD del III: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er fastsatt i den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat»:

Det norske anskaffelsesreglene går noe lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at alle avvisningsgrunnene i FOA § 24-2, inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunnene, gjelder i denne konkurransen.

Til orientering er følgende av avvisningsgrunnene i FOA § 24-2 rent nasjonale avvisningsgrunner:

1. 	FOA § 24-2 (2) – I denne bestemmelsen er det angitt at oppdragsgiveren skal avvise en leverandør når han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de straffbare forholdene som er angitt i bestemmelsen. Kravet til at oppdragsgiver skal avvise leverandører som har vedtatt forelegg for de angitte straffbare forholdene, er et særnorsk krav.

2. 	FOA § 24-2 (3) bokstav i – Avvisningsgrunnen i standardskjemaet for ESPD gjelder kun alvorlige feil i yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også omfatter andre alvorlige feil som kan medføre tvil om leverandørens yrkesmessige integritet.

  - Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud

Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert.

- Statsbyggs evaluering av tilbudet

  - Kvalifisering - Tildeling

For å kunne få sitt tilbud evaluert, må leverandøren i Mercellportalen, fylle inn et elektronisk egenerklæringsskjema for konkurransen (ESPD) om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. I egenerklæringen må leverandørene også bekrefte at det ikke foreligger bestemte angitte avvisningsgrunner. Den eller de leverandørene som blir innstilt til kontraktsinngåelse må, før kontrakt inngås, dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav.

Tilbudene vil bli evaluert i forhold til de oppførte tildelingskriteriene. Evaluering vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist.

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge også har implementert. Gjeldende sanksjoner er implementert i sanksjonsloven av 16. april 2021 nr 18 med tilhørende forskrifter («sanksjonslovgivningen»). I denne forbindelse krever Statsbygg at tilbyder som innstilles til kontrakt skal levere utfylt «Egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning» på Statsbyggs mal.

Statsbygg gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den tilbyder som i meddelelsesbrevet er innstilt som vinner av konkurransen dersom det etter meddelelse, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger som tyder på manglende oppfyllelse av gjeldende sanksjonslovgivning. Hvis det ikke mottas utfylt egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning fra tilbyder som innstilles til kontrakt, vil dette anses som et vesentlig forbehold til kontrakten som vil medføre at tilbyder avvises fra konkurransen.

Statsbygg kan videre avvise tilbud fra virksomheter som ikke er rettighetshavere etter anskaffelsesloven § 3.

  - Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen

Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne. (Dokumentasjonen angitt nedenfor skal ikke leveres nå, kun ESPD.

| Kvalifikasjonskriterium | Kvalifikasjonskrav | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| Organisatorisk og juridisk stilling | - Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert foretak | - Firmaattest, for utenlandske firmaer kreves tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i det landet hvor foretaket er registrert, alternativt StartBANK ID. |
| Økonomi og finansiell kapasitet | Det kreves at tilbyder har tilfredsstillende økonomisk gjennomføringsevne. Omsetningens størrelse, sett i forhold til kontraktens verdi, kan bli vektlagt. | Statsbygg vil gjennomføre en kredittvurdering av tilbyder. Tilbyder kan bli bedt om å levere godkjente regnskaper for de siste 3 år. |
| Teknisk og faglig kompetanse | Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring fra oppdrag med overføringsverdi. | Det skal leveres en beskrivelse på ca.1 A4-side per prosjekt av inntil 3 referanseprosjekter med opplysninger om: - prosjektets navn - oppdragsgiver - byggets størrelse/ størrelsen på de arealer oppdraget gjaldt - Hva leveransen omfattet, (utstyr /tjeneste) og leveransens verdi/ størrelse - oppstartstidpunkt og ferdigstillelsestidspunkt (år)/hvis ikke ferdigstilt - hvor man er i prosjektet |

Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for utførelsen av kontrakten. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks økonomiske og finansielle kapasitet for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved en solidaransvarserklæring, jf. anskaffelsesforskriften § 16-10.

Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks tekniske eller faglige kapasitet eller kompetanse for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved f eks en forside på signert avtale mellom partene eller egenerklæring fra underleverandør om at samarbeid er inngått, jf. anskaffelsesforskriften § 16-10.

Foretak som tilbyder støtter seg på, må levere egen ESPD, jf ovenfor.

  - Attest for skatt og merverdiavgift

Norsk leverandør som får kontrakten, skal levere felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest).

Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.

  - Tildelingskriterier i denne konkurransen

Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet, basert på følgende kriterier:

| Vekt | Tildelingskriterium | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| 50% | Kvalitet 1 Gjennomføring og oppdragsforståelse Det ønskes en kostnadseffektiv løsning som kan utvides i takt med behov, samtidig som driftsstabilitet ivaretas - Kompetanse tilbudt radioplanlegger/ prosjektleder - Funksjonalitet | 1a Beskrivelse på inntil 5 sider av hvordan tilbyder ser for seg å gjennomføre oppdraget. Beskrivelsen skal inneholde: - Informasjon om produkter/ utstyrsfamilie som vil bli levert for P1 og P2 med begrunnelse for valget. - Forslag til hvordan områder med radioskygge i eksisterende bygninger kan dekkes etter hvert som eksisterende anlegg fases ut pga alder. - Begrunnet redegjørelse for valgt frekvensstrategi - Mulighet for og hvordan tilbyder kan løse behov for nødnett med f.eks. kombinasjonsutstyr. - Beskriv løsning for Advanced Mobile Locoation (AML) - Beskrive arbeidsmetodikk for håndtering av radiostøy i områder med metallurgiske laboratorier (P2), inklusive metodikk for radiostøymålinger. - Beskrive hvordan tilbyder vil planlegge og gjennomføre sine arbeider ift. fremdrift og samspill/avhengigheter av andre aktører. 1b Prinsippskjema med en kortfattet redegjørelse for en hierarkisk, skalerbar og modulær struktur for den foreslåtte løsningen. Beskrivelsen skal være på et overordnet nivå og vise hvordan løsningen kan bygges opp og utvides i tråd og med prinsippene beskrevet i Teknisk kravspesifikasjon pkt 1.4 «Overordnet struktur». For P1 og P2, siterom i realfagsbygget For bygg oppgitt i opsjonsposter med øvrige siterom - CV på inntil 2 A-4 sider for tilbudt radioplanlegger/ prosjektleder med opplysninger om utdannelse, arbeidserfaring og relevante referanseprosjekter med angivelse av personens rolle i disse. Hvis prosjektleder og radioplanlegger ikke er samme person, skal CV for begge vedlegges. - Svar på kravspesifikasjon |
| 10% | Drifts- og vedlikeholdsavtale | Svar på kravspesifikasjonen |
| 40% | Pris | Totalpris inkl. drifts- og vedlikeholdsavtale i 10 år. |

- Avvik fra konkurransegrunnlaget

  - Generelt om forbehold og avvik

Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor å gi tilbud med forbehold og avvik bør leverandørene stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt 1.6 ovenfor. Det understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bør de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.

Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder. Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre avvisning av tilbudet.

Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. Tilbud som inneholder forbehold av denne art, vil bli avvist.

Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold vil etter all sannsynlighet medføre at tilbudet avvises.

Forbehold om regulering av kontraktssum, herunder valutaforbehold, vil medføre avvisning.

Forbehold om forskudd utover det som er angitt for den aktuelle kontrakt i Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for varer (Rødboka)/kjøpsloven med endringer og tillegg som spesifisert i pkt. 1.4, vil medføre avvisning.

  - Alternative tilbud

Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som på annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med forbehold eller avvik, jf. pkt 5.1 ovenfor.

Et hvert alternativt tilbud skal være beskrevet og prissatt i tilbudsbrevet med opplysning om tilbyderens vurdering av tilbudets konsekvenser for Statsbygg.

  - Tilbud på deler av oppdraget

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

- Krav til tilbudet

  - Elektronisk tilbudsavgivelse

Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com. Det samme gjelder for endring av tilbudene.

Tilbud levert på annen måte, vil bli avvist.

Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kryptert:

Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller Word

Tabeller: Excel

Bildefiler: JPEG eller TIFF

Kart: TIFF

Video: MPEG 2

Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave

Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert.

  - Vedståelsesfrist

Tilbudet er bindende i 6 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp.

  - Tilbudets språk

Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk.

  - Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?

1-1	Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet.

1-2	Eventuelle forpliktelseserklæringer og solidaransvarserklæring, jf. avsnittene under tabellen i pkt 4.2

1-3	Statsbyggs egenerklæringsskjema om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning

2-1	Beskrivelse av leverandørens organisasjon og tekniske kompetanse

2-2	Referanseliste

2-3	Sertifikat for/bekreftelse på Ekomnettautorisasjon (ENA)

3-1	Prisskjema i utfylt og signert stand (vedlegg)

4-1	Beskrivelse for gjennomføring og oppdragsforståelse

4-2	Besvarelse kravspesifikasjon

4-3	CV for tilbudt prosjektleder/radioplanlegger

4-4	Miljødokumentasjon (jf. kravspesifikasjonens fane 4, henvisning til dokumentasjon for materialers miljøegenskaper)

4-5 	Andre vedlegg (brosjyrer, datablad mm.)

I tillegg til ovennevnte dokumenter, skal ESPD fylles inn i Mercellportalen. Foretak som tilbyder støtter seg på for å bli kvalifisert, må levere egen ESPD i Mercellportalen, jf avsnittene under tabellen i pkt 4.2.

For å lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om å følge ovennevnte nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med nummeret først, uten bruk av undermapper.

Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.

  - Innleveringssted og tilbudsfrist

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com.

Fristen for innlevering av tilbud er 26.juni 2026 kl. 12.00.

For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

(Merk at systemet heller ikke tillater å levere tilbud elektronisk via Mercellportalen etter tilbudsfristens utløp.)

  - Om Mercellportalen

For å kunne levere tilbud via Mercellportalen, må man ha en bruker, og logge inn med denne.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, før fristens utløp. Leverte tilbud kan endres helt frem til tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike leverandører, f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at denne prosessen bør settes i gang så snart som mulig.

Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig (i god tid før tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i påmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene.

Ved spørsmål om funksjonalitet i verktøyet eller hvis du har problemer med å få inngitt tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post: support@mercell.com i god tid før tilbudsfristens utløp.

- Oppdragsgivers underskrift

| Sted: | Trondheim |  | Dato: | 21.05.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| For Statsbygg: |  | Ingvild Grostad |  |  |
|  |  | prosjektleder |  |  |
| Dette dokumentet er elektronisk godkjent. |  |  |  |  |

- Vedlegg

- Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for større varer (Rødboka)

- Teknisk kravspesifikasjon

- Kravspesifikasjon (excel for utfylling)

- Krav til materialers miljøegenskaper

- Radiosimuleringer for bygg P1

- Radiosimuleringer for bygg P2

- Plantegninger for bygg P1

- Plantegninger for bygg P2

- Prisskjema

- Forklaring til prispostene

- Utkast til avtaledokument

- Mal for forpliktelseserklæring og solidaransvarerklæring

- Mal for tilbudsbrev

- Statsbyggs egenerklæringsskjema om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning

- Logistikk, tilgang og arbeid på byggeplassen med vedlegg 15b. HMS-Standard Veidekke