INVITASJON

TIL

TILBUDSKONKURRANSE

(ÅPEN KONKURRANSE)

MMFM 248636 Lysbytte og deloppgradering av fordelinger Statped Heimdal friskole

Totalentreprise K401

Innhold

1	Generelt om oppdraget	3

1.1	Invitasjon og orientering	3

1.2	Kunngjøring	4

1.3	Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen	4

1.4	Kontraktsbestemmelser	5

1.5	Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring	5

1.6	Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget	6

2	Orientering om prosjektet og oppdraget	6

2.1	Generelt	6

2.2	SHA-koordinator	8

2.3	Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven	9

2.4	Fremdrift – forbehold vedrørende finansiering	9

2.5	Ytre miljø	10

2.6	Tiltransport av prosjekterende	11

2.7	KORO og kunst i Statsbyggs byggeprosjekter	11

2.8	Særskilte krav til innlevering av opplysninger relatert til verdikjeden for solceller	11

2.9	Annen informasjon	12

3	Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen	13

3.1	Lov om offentlige anskaffelser	13

3.2	Prinsipper for tilbudskonkurransen	13

3.3	Offentlighet	14

3.4	Tilbyder som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner	14

3.5	Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud	14

4	Statsbyggs evaluering av tilbudet	14

4.1	Kvalifisering - Tildeling	14

4.2	Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen	15

4.3	Attest for skatt og merverdiavgift og fullmakt til Statsbygg	16

4.3.1	Samarbeid med Skatteetaten – fullmakt til Statsbygg	16

4.4	Tildelingskriterier i denne konkurransen	17

5	Avvik fra konkurransegrunnlaget	18

5.1	Generelt om forbehold og avvik	18

5.2	Forbehold om forskudd	18

5.3	Alternative tilbud	19

5.4	Tilbud på deler av oppdraget	20

6	Krav til tilbudet	20

6.1	Elektronisk tilbudsavgivelse	20

6.2	Vedståelsesfrist	21

6.3	Tilbudets språk	21

6.4	Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?	21

6.5	Innleveringssted og tilbudsfrist	22

6.6	Om Mercellportalen	22

7	Oppdragsgivers underskrift	22

8	Vedlegg	23

- Generelt om oppdraget

  - Invitasjon og orientering

Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt:

MMFM 248636 Lysbytte og deloppgradering av fordelinger Statped. Heimdal friskole

om tilbud på totalentreprise K401

Konkurransegrunnlaget består av:

Alminnelig del:

- Denne tilbudsinvitasjon

- Tilbudsskjema for totalentreprise

- Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner

- Utkast til avtaledokument for totalentreprise

- Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (Totalentrepriseboka basert på NS 8407)

Beskrivende del Byggeprogram:

- Beskrivelse og plantegninger

- FDV STATPED HEIMDAL

- Dokumentplan utskiftning lys

- Dokumentplan for fordelingsoppgradering

Supplerende dokumenter:

- Spesielle krav til SHA og seriøsitet - forenklet

Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen. Leverandører som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i Mercellportalen for å få varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg publiserer.

  - Kunngjøring

Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen.

  - Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen

Dersom konkurransegrunnlaget angir ”produktnavn eller tilsvarende”, kan tilsvarende produkter tilbys. Tilbyderen må dokumentere at kvalitets- og funksjonskravene er oppfylt.

Med mindre tilbyder har tatt uttrykkelig forbehold om å levere et produkt som avviker fra spesifikasjonen, plikter tilbyder, dersom han får kontrakten og uavhengig av kvalitet og egenskaper på tilbudt produkt, å levere et produkt, innenfor rammen av tilbudssummen, likeverdig med det produkt som er angitt i spesifikasjonen.

  - Kontraktsbestemmelser

Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår; Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (Totalentrepriseboka) jf. vedlegg.

Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som utfører arbeid iht. våre tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter, samt krav til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr 112

I våre kontraktsbestemmelser stilles det flere seriøsitetskrav. Kravene gjelder både for norske og utenlandske entreprenører og underentreprenører som skal utføre arbeid i Norge. Det vises for øvrig til kontraktsbestemmelsene for nærmere beskrivelse av kravene.

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge også har implementert. Gjeldende sanksjoner er implementert i sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18 med tilhørende forskrifter («sanksjonslovgivningen»). I denne forbindelse har Statsbygg endret sine kontraktsbestemmelser og inntatt en plikt for leverandører til å opptre i overenstemmelsen med sanksjonsloven med tilhørende forskrifter. Det være seg om sanksjonslovgivningen gjelder Russland, Belarus eller andre land det allerede er eller i fremtiden kan bli innført sanksjoner mot i henhold til dette lovverket. Brudd på plikten kan utløse sanksjoner etter kontrakten.

Merk også at faktura og kreditnota skal sendes som elektronisk faktura/kreditnota i samsvar med standardformatet EHF. For ytterligere informasjon om krav til format, vedlegg og merking av faktura/kreditnota, se https://www.statsbygg.no/kontakt/fakturainformasjon.

  - Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring

Det vil bli avholdt en befaring for samtlige tilbydere den 01.06.26 kl 11.30. Adresse Søbstadveien 65. Oppmøte ved hovedinngang.

Formålet med befaringen er å avdekke og avklare eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget, og for øvrig foreta en nærmere presisering av oppdraget. Tilbyderne oppfordres til å gå grundig gjennom konkurransegrunnlaget før befaringen, og eventuelt stille spørsmål til grunnlaget på forhånd, jf pkt 1.6 nedenfor.

Tilbyderen oppfordres til å delta på felles befaring på byggeplassen.

Referat fra befaringen legges kun ut i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen. Deltakere på møtet/befaringen skal oppgi navn og firma.

Reiseutgifter m.v. i forbindelse med befaringen dekkes ikke av Statsbygg.

  - Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget

Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun her,  stille spørsmål og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i god tid før tilbudsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes.

Spørsmålene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget er kun tilgjengelige i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen.

- Orientering om prosjektet og oppdraget

  - Generelt

Det skal byttes belysning på kontor i hus 1-2-3, klasserom og gang på skoleareal. Enkelte fordelinger skal ha delvis oppgradering av sikringsmateriell. Oppdraget skal prises ved å se beskrivelse, lyskonsept og excelliste i sammenheng. Det skal tas med nødvendig utstyr som stikkontakter, koblingsbokser, kabling, materiell og nødvendig lysstyringsutstyr. Det skal medtas alle kostnader i forbindelse med omgjøringen. Priser skal inkludere demontering av eksisterende i områdene det skal byttes. Nødvendig FDV leveres i henhold til krav fra Statsbygg.

Totalentreprenøren må holde seg informert om byggets krise- og beredskapsplaner, samt stille til rådighet nødvendige brannvakter, og ved behov, delta på beredskapsøvelser eller lignende.

  - SHA-koordinator

Per Mathias Ødegaard Statsbygg er SHA-koordinator for utførelsen.

  - Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven

Entreprenøren som får tildelt kontrakten på denne totalentreprisen K401 skal være hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 § 2-2. Prisen på denne oppgaven skal inngå i tilbudssummen.

  - Fremdrift – forbehold vedrørende finansiering

Følgende hovedfremdriftsplan legges til grunn for prosjektet:

Igangsetting så snart som mulig etter tildeling. Ferdigstillelse ønsket ila høst 2026.

Denne framdriftsplanen er orienterende. Etter avtaleinngåelse skal totalentreprenøren - i samråd med Statsbygg - sette opp en detaljert fremdriftsplan, som vil være bindende og dagmulktsbelagt slik det fremgår nedenfor.

| MILEPÆLER | DATO | DAGMULKT |
| --- | --- | --- |
| Utarbeidelse fremdriftsplan | 4 uker etter kontraktsinngåelse | JA |
| Igangsetting på byggeplass |  | JA |
| Etablering av systemliste, jf PA 0701-1 | 8 uker etter kontraktsinngåelse | JA |
| Overlevering av utkast til FDVU-dokumentasjon | 3 uker før oppstart prøvedrift | JA |
| Overlevering av FDVU-dokumentasjon | 3 uker før overtakelse | JA |
| Overtakelse |  | JA |

  - Ytre miljø

Dette er en anskaffelse av oppgradering for belysning for Statped i Heimdal. For å redusere klima- og miljøbelastningen i denne anskaffelsen i hht FOA § 7-9 (1) benyttes unntaksbestemmelsen i FOA § 7-9 (4) siden det er klart at klima- og miljøkravene i anskaffelsen har en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriterium.

Hovedytelsen til klima og miljøbelastning for denne anskaffelsen er vurdert il å være avfall relatert til utskiftning av gammelt elektrisk utstyr, derav gamle lamper, stikkontakter, ledninger. Og styringer i tavler. I tillegg vil det også være klima og miljøbelastning i forhold til energibruk i drift for nytt elektrisk utstyr.

Det har blitt utredet om det er mulig med ombruk av disse lampene og det har blitt vurdert at teknisk levealder er passert og det er ikke hensiktsmessig med ombruk her. Dette er også pga brannsikkerhet.

Det er derfor satt krav til avfallshåndtering og det stilles krav til en sorteringsgrad på 90%.

For å sikre energieffektiv drift, så er det satt krav til nytt armatur;

Nye armaturer skal fortrinnsvis være miljømerket (Svanemerket, EU Ecolabel eller tilsvarende). Dersom miljømerket produkt ikke tilbys, skal tilbyder dokumentere at armaturen oppfyller følgende kriterier:

- Lyskilde og driver skal kunne byttes ut uten at hele armaturen må kastes.

- Effektivitet: Armaturen skal benytte LED-lyskilder med en systemvirkningsgrad på minimum 120 lm/W

- Dokumentasjon: Miljødeklarasjon (EPD) som viser produktets klimafotavtrykk.

For det nye anlegget (armaturer, ledninger og styringssystemer) har oppdragsgiver stilt krav til miljømerkede produkter samt energieffektivitet (LED-teknologi). Ved å sette dette som absolutte krav i kravspesifikasjonen, sikres det at uansett hvilken leverandør som vinner, vil eiendommen oppnå maksimal reduksjon i energiforbruket. Hvis dette i stedet hadde vært et konkurransekriterium, risikerte man at en leverandør med dårligere energieffektivitet og høyere klimabelastning i drift kunne vunnet kontrakten på grunn av lavere pris.

Utskifting av eksisterende lamper og elektrisk utstyr genererer en betydelig mengde avfall og EE-avfall. Muligheten for ombruk av eksisterende armaturer har vært utredet, men er avvist av hensyn til brannsikkerhet og at den tekniske levetiden er passert. Miljøfokuset er derfor flyttet til sirkulær avfallshåndtering.

Oppdragsgiver har valgt å stille et absolutt minimumskrav om 90 % sorteringsgrad for alt avfall i prosjektet. Ved å stille dette som et kontraktskrav må samtlige tilbydere forplikte seg til denne høye standarden for å i det hele tatt kvalifisere seg. Dersom miljø og sorteringsgrad i stedet hadde vært vektet med 30 %, ville det åpnet for at en leverandør med en vesentlig lavere sorteringsgrad (f.eks. lovens minimum) kunne vunnet konkurransen dersom de var rimeligere. Et minstekrav eliminerer denne risikoen og sikrer den faktiske miljøeffekten fullt ut.

Statsbyggs vurdering er derfor at for å redusere klima- og miljøbelastningen for denne anskaffelsen benyttes unntaksbestemmelsen i FOA § 7-9 (4), da det er klart at bruk av klima- og miljøkrav har en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriteriet som beskrevet i FOA § 7-9 (2). Statsbygg er derfor unntatt forpliktelsene om å vekte miljø eller å prioritere miljø blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene

  - Tiltransport av prosjekterende

Ikke aktuelt

  - KORO og kunst i Statsbyggs byggeprosjekter

I alle statlige byggeprosjekter avsettes en andel av byggekostnadene til kunst iht kongelig resolusjon 05.09.1997. Statsbygg får kunstbevilgninger som stilles til disposisjon for Kunst i offentlig rom (KORO – tidligere Utsmykkingsfondet). KORO blir deretter ansvarlig for gjennomføring av kunstprosjektene i Statsbyggs byggeprosjekter.

Tilbyder som får kontrakten er forpliktet til å påta seg arbeider for KORO eller kunstner relatert til kunst til dette byggeprosjektet. KORO og kunstner skal kunne foreta bestillinger på samme vilkår som Statsbygg kan foreta tilleggsbestillinger etter kontrakten.

Arbeider relatert til kunstprosjektet skal bestilles skriftlig av KORO eller kunstner iht utarbeidet mal. Bestillinger foretas for KOROs eller kunstners regning og risiko og er Statsbygg uvedkommende.

  - Annen informasjon

- Det må påregnes at arbeider med utskiftning av el skap må foregå på kveldstid/helg.

- Det skal tas hensyn til elever og ansatte

- Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen

  - Lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget.

Denne anskaffelsen følger prosedyren ”åpen tilbudskonkurranse”.

  - Prinsipper for tilbudskonkurransen

Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke konkurransens utfall.

Statsbygg planlegger i utgangspunktet å gjennomføre konkurransen uten å ha dialog med leverandørene. På denne bakgrunn oppfordres tilbyderne til å levere sitt beste tilbud ved innleveringsfristen. Dialog kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver vurderer det som formålstjenlig.

  - Offentlighet

Tilbudsåpning er ikke offentlig. Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere vil først bli offentlig når tilbudsevalueringen er sluttført.

  - Tilbyder som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner

Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som rådgiver under utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil bli avvist.

  - Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud

Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert.

- Statsbyggs evaluering av tilbudet

  - Kvalifisering - Tildeling

For å kunne få sitt tilbud evaluert, må leverandøren levere egenerklæring på Statsbyggs mal om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. I egenerklæringen må leverandørene også bekrefte at det ikke foreligger bestemte angitte avvisningsgrunner. Den eller de leverandørene som blir innstilt til kontraktsinngåelse må, før kontrakt inngås, dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav. Statsbygg forbeholder seg retten til, på et hvert tidspunkt i konkurransen, å be leverandørene levere alle eller deler av dokumentasjonsbevisene som er nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på en riktig måte

Evaluering av tilbudene vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist.

Etter eventuell avsluttet dialog med leverandøren, jf pkt 3.2 over, vil tilbudene bli endelig evaluert i forhold til de oppførte tildelingskriteriene.

  - Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen

Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne (Dokumentasjonen angitt nedenfor skal ikke leveres nå, kun egenerklæring på Statsbyggs mal):

| Kvalifikasjonskriterium | Kvalifikasjonskrav | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| Organisatorisk og juridisk stilling | Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert foretak | Firmaattest, alternativt StartBANK ID. For utenlandske firmaer kreves tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i det landet hvor foretaket er registrert. |
| Økonomisk og finansiell kapasitet | Det kreves at tilbyder har tilfredsstillende økonomisk gjennomføringsevne. Omsetningens størrelse, sett i forhold til kontraktens verdi, kan bli vektlagt. | Statsbygg vil gjennomføre en kredittvurdering av tilbyder. Tilbyder kan i tillegg bli bedt om å sende inn revisorbekreftede årsregnskaper, alternativt oppgi StartBANK ID. |
| Tekniske og faglige kvalifikasjoner | For entreprenør: Det kreves at tilbyder har tilstrekkelig erfaring med å ha kontraktsansvar for / ansvar for å administrere oppdrag med overføringsverdi. | For entreprenør: Det skal leveres beskrivelse på ca 1 A4-side per prosjekt av inntil 3 referanseprosjekter de siste 5 årene med begrunnet overføringsverdi Referanseprosjektene skal inneholde opplysninger om blant annet: - prosjektets navn og lokasjon - oppdragsgiver - prosjektets størrelse i m2 og totalkostnad - oppdragets kontraktsverdi eks mva - type entreprise (samspill med eller uten målsum, totalentreprise mv. Hvis totalentreprise, om egne ansatte eller underleverandører har prosjektert) - type bygg og prosjekt (næring, bolig, nybygg, rehabilitering osv) - firmaets oppgaver/rolle i prosjektet - oppstarts- og ferdigstillelsesår (hvis ikke ferdigstilt - hvor man er i prosjektet). - Overføringsverdi til dette prosjektet |

Tilbydere registrert i StartBANK kan oppgi StartBANK ID eller levere kopi av registreringsbevis i StartBANK istedenfor å levere deler av dokumentasjonen (se hvilken dokumentasjon i tabellen over).

Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for utførelsen av kontrakten. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks økonomiske og finansielle kapasitet for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved en solidaransvarserklæring.

Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til utdanning og faglige kvalifikasjoner eller kravene til relevant faglig erfaring, skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks tekniske eller faglige kapasitet eller kompetanse for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved f eks en forside på signert avtale mellom partene eller egenerklæring fra underleverandør om at samarbeid er inngått.

Foretak som tilbyder støtter seg på, må levere Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner, jf ovenfor og fullmakten til Statsbygg for å innhente skatteopplysninger fra Skatteetaten, jf 4.3.1 nedenfor.

  - Attest for skatt og merverdiavgift og fullmakt til Statsbygg

Norsk leverandør som får kontrakten, skal levere felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest).

Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.

    - Samarbeid med Skatteetaten – fullmakt til Statsbygg

Statsbygg har inngått et samarbeid med Skatteetaten. Formålet med avtalen er forebygging og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. I denne forbindelse krever Statsbygg at tilbyder som innstilles til kontrakt skal levere signert fullmakt, før kontraktsinngåelse, som gir Statsbygg en utvidet rett til et ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om entreprenørens skatte- og avgiftsmessige forhold, se Totalentrepriseboka pkt 11.4

Kravet om signert fullmakt gjelder også for entreprenørens underleverandører. Entreprenøren skal kontraktsfeste signeringsplikten nedover i leverandørkjeden. Før signering av kontrakt kreves det dog kun signert fullmakt fra entreprenør, med mindre underleverandører benyttes for å oppfylle et kvalifikasjonskrav i konkurransen. I så fall skal signert fullmakt foreligge fra både entreprenør og underleverandører. Signert fullmakt fra øvrige underleverandører må imidlertid være levert og godkjent av oppdragsgiver før de kan benyttes i kontrakten/prosjektet.

Statsbygg gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den tilbyder som i meddelelsesbrevet er innstilt som vinner av konkurransen dersom det etter meddelelse, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger fra Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser m.v. Det presiseres også at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra entreprenør og eventuelle underleverandører som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette anses som et vesentlig forbehold til kontrakten som vil medføre at tilbyder avvises fra konkurransen.

Enkelte prosjekter vil bli valgt ut til en oppfølging gjennom hele kontraktsperioden, jf Totalentrepriseboka pkt 11.4. I slike prosjekter vil Statsbygg oversende oversiktslister til Skatteetaten, med fødsels- eller D-nummer på alle ansatte som utfører arbeid som ledd i oppfyllelsen av kontrakten.

  - Tildelingskriterier i denne konkurransen

Tildelingen vil bli basert på følgende kriterier:

| Prioritet/vekt | Tildelingskriterier | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| 100% | Pris | Tilbudsskjema i utfylt og undertegnet stand. |

- Avvik fra konkurransegrunnlaget

  - Generelt om forbehold og avvik

Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor å gi tilbud med forbehold og avvik bør leverandørene stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt 1.6 ovenfor. Det understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bør de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.

Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder. Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre avvisning av tilbudet.

Bemerkninger til den tekniske beskrivelsen og mengdefortegnelser kan anføres på det aktuelle sted, men skal i så fall også opplistes i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og postnummer.

Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget.

Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold kan medføre at tilbudet avvises.

Forbehold om regulering av kontraktssum på annen måte enn angitt for den aktuelle kontrakt i Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (Totalentrepriseboka), jf. vedlegg, herunder valutaforbehold, vil ikke aksepteres.

  - Forbehold om forskudd

Forbehold om forskudd vil ikke aksepteres.

  - Alternative tilbud

Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som på annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med forbehold eller avvik, jf. pkt 5.1 ovenfor.

  - Tilbud på deler av oppdraget

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

- Krav til tilbudet

  - Elektronisk tilbudsavgivelse

Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com. Det samme gjelder for endring av tilbudene.

Tilbud levert på annen måte, vil bli avvist.

Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kryptert:

- Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller Word

- Tabeller: Excel

- Bildefiler: JPEG eller TIFF

- Kart: TIFF

- Video: MPEG 2

- Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave

Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert.

  - Vedståelsesfrist

Tilbudet er bindende i 3 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp. Det opprinnelige tilbudet vedblir å være bindende selv om det fremsettes nye tilbud under eventuell dialog.

  - Tilbudets språk

Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk.

  - Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?

1-1	Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet.

2-1	Eventuelle forpliktelseserklæringer og solidaransvarserklæring, jf avsnittene under tabellen i pkt 4.2

3-1	Tilbudsskjema i utfylt og signert stand (vedlegg)

4-1	Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner, jf pkt 4.2-4.3 (vedlegg). Foretak som tilbyder støtter seg på for å bli kvalifisert, må levere eget egenerklæringsskjema.

For å lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om å følge ovennevnte nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med nummeret først, og uten bruk av undermapper.

Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.

  - Innleveringssted og tilbudsfrist

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com.

Fristen for innlevering av tilbud er 15.06.2026  kl. 12.00.

For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

(Merk at systemet heller ikke tillater å levere tilbud elektronisk via Mercellportalen etter tilbudsfristens utløp.)

  - Om Mercellportalen

For å kunne levere tilbud via Mercellportalen, må man ha en bruker, og logge inn med denne.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, før fristens utløp. Leverte tilbud kan endres helt frem til tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike leverandører, f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at denne prosessen bør settes i gang så snart som mulig.

Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig (i god tid før tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i påmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene.

Ved spørsmål om funksjonalitet i verktøyet eller hvis du har problemer med å få inngitt tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post: support@mercell.com i god tid før tilbudsfristens utløp.

- Oppdragsgivers underskrift

| Sted: | Trondheim |  | Dato: | 21.05.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| For Statsbygg: |  | Jan Robby Nilsen |  |  |
|  |  | underdirektør |  |  |
| Dette dokumentet er elektronisk godkjent. |  |  |  |  |

- Vedlegg

Se pkt 1.1