SHA-PLAN

KAI LARSNES

PROSJEKTNR: NY 2026

PROSJEKT: Kai Larsnes

BYGGHERRE: SANDE KOMMUNE

INNHOLD											  SIDE

INNHOLD	1

1 FORMÅL	2

2 DEFINISJONER, BEGREPER	2

3 ORIENTERING OM PROSJEKTET	3

4 BYGGHERRENS MÅLSETTING FOR SHA OG YTRE MILJØ	3

5 ORGANISASJON OG ANSVAR	4

6 FREMDRIFT	4

7 RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER	4

8 AVVIKSBEHANDLING	5

Vedlegg 5.1 – Organisasjonsplan	6

Vedlegg 5.2 – Ansvar og roller	7

Vedlegg 5.5 – Avtale Koordinator utførelse	8

Vedlegg 6.3 – Framdriftsplan	9

Vedlegg 7.1 – Spesifikke tiltak ved farlige arbeidsoperasjoner	10

Vedlegg 8.1 – Skjema for melding av avvik fra SHA-planen	12

Vedlegg 8.2 – Handling ved ulykker	13

1 FORMÅL

En SHA-plan er en unik sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan for et spesifikt bygge- eller anleggsprosjekt. 

Byggherreforskriften § 7 slår fast at byggherren før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen, skal påse at det utarbeides en slik SHA-plan som beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres.

SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne på bygg- og anleggsplassen mot farer gjennom at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i planlegging, prosjektering og ved utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.

2 DEFINISJONER, BEGREPER

AML 		Arbeidsmiljøloven

BH 		Byggherre

BHF 		Byggherreforskriften

BHR 		Byggherrens representant

ENTR 		Entreprenør(er)

F-verdi:		Fraværsfrekvens - antall fraværsdager som følge av skade per million arbeidstimer

H1-verdi:	Fraværsskadefrekvens - antall personskadeulykker med fravær utover ulykkesdagen per million arbeidstimer

H2-verdi:	Personskadefrekvens - totalt antall personskadeulykker både med og uten fravær

per million arbeidstimer

HB 		Hovedbedrift

KP 		Koordinator for SHA i prosjekteringsfasen  (HMS-KP)

KU 		Koordinator for SHA i utførelsesfasen (HMS-KU)

N-verdi		Nestenulykkesfrekvens - antall nestenulykker per million arbeidstimer.

SJA 		Sikker Jobb Analyse

SHA		Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø

RTB 		Rent Tørt Bygg

2.1 SHA-begrepet

«Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø»  ble introdusert i den første utgaven av byggherreforskriften som utkom i 1995. Byggherreforskriften er et EU direktiv, og i Europa brukes ikke begrepet HMS, men Safety and Health requirments - på godt norsk: Sikkerhet og Helse. I Norge har vi i tillegg lagt til «arbeidsmiljø». Dermed får vi begrepet SHA.

Begrepet SHA-plan er kun forankret i kommentarer og veiledninger til byggherreforskriften, og handler kun om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakerne på bygge- og anleggsplasser.

2.2 REFERANSER

1. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften)
2. Internkontrollforskriften 
3. Arbeidsmiljøloven

2.2 HMS-begrepet

Begrepet «HMS», eller i utvidet versjon - Helse, Miljø og Sikkerhet, er et begrep de fleste arbeidstakere og arbeidsgivere har kjennskap til og er fortrolige med. HMS omfatter helse, miljø og sikkerhet i alle arbeidssammenhenger. HMS-begrepet er forankret i en rekke forskrifter.

HMS systemet til en virksomhet tilhører den enkelte virksomheten, og er spesifikk for de oppgaver og tjenester de utfører. Alle forhold som angår helse, miljø og sikkerhet for virksomheten medregnes i dets HMS-system.

Det vil si at en virksomhet som er inne på en bygg og anleggsplass, skal ta opp de deler av SHA-planen som er relevant i sitt eget HMS-system. Først da vil HMS-systemet for virksomheten bli fullverdig.

3 ORIENTERING OM PROSJEKTET

Prosjektet omfatter bygging av ny kai ved søndre sjete i Gjerdsvika i Sande kommune. I tillegg skal det bak kai etableres veier og plasser.

4 BYGGHERRENS MÅLSETTING FOR SHA OG YTRE MILJØ

Etter byggherreforskriftens § 5 skal byggherren sørge for at hensyn til sikkerhet, helse og miljø blir ivaretatt på bygge- og anleggsplassen.

Byggherrens mål er at prosjektet gjennomføres  uten skade på person eller miljø. For å oppnå dette, skal det legges vekt på at byggeplassen blir planlagt, organisert og kontrollert iht. regler og intensjoner i

For dette prosjektet er følgende mål satt:

Ingen avvik i forhold til krav beskrevet i SHA plan

Alle lover og forskrifter skal overholdes.

Miljøriktige løsninger skal prioriteres.

Det skal være minimale ulemper for eksisterende landskap, etablert infrastruktur og bosetning.

Ingen alvorlige ulykker, skader eller tap på byggeplassen.

Det legges derfor opp til følgende mål:

H1-verdi (Fraværsskadefrekvens): 0

H2-verdi (Personskadefrekvens): 0

F-verdi (Fraværsfrekvens): 0

N-verdi (Nestenulykkefrekvens): 0

Begrunnelse dersom H- eller F-verdi settes forskjellig fra 0:

SHA-planen vil være et hovedinstrument i dette arbeidet. Den danner sammen med andre relevante lover og forskrifter et regelverk, som alle deltakere i prosjektet er forpliktet til å følge.

Byggherren oppfordrer alle involverte parter til å bidra til å nå målet som beskrevet ovenfor.

5 ORGANISASJON OG ANSVAR

5.1 Organisasjonsplan i gjennomføringsfasen

Det henvises til vedlegg 5.1

5.2 Roller, ansvar og oppgaver

Det henvises til vedlegg 5.2 – 5.5.

6 FREMDRIFT

Fremdriftsplanen skal beskrive når og hvor de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres. Det skal være avsatt tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene. Fremdriftsplanen skal ta hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene.

Det henvises til vedlegg 6.3

6.1 Byggherrens tidsplan

Byggherren har sett for seg følgende tidsplan for dette prosjektet:

| Byggestart: | April 2026 |
| --- | --- |
| Ferdigstilling: | Desember 2026 |

6.2 Milepæler

For dette prosjektet er det definert følgende milepæler:

| Oppstartsmøte byggeplass | April 2026 |
| --- | --- |
| Overlevering | Desember 2026 |

6.3 Entreprenørens fremdriftsplan

Hovedfremdriftsplanen viser når og hvor de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres. Jf. vedlegg 6.3.

7 RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER

Det skal beskrives spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse.

Byggherreforskriftens § 8 pkt c) skal som minimum vurderes, MEN det gjøres oppmerksom på at listen ikke er uttømmende. Punkter som ikke er relevante for prosjektet benevnes ”Ikke relevant”.

7.1 Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse

Dersom risikoforhold og tiltak er fremkommet i risikoanalysen (under prosjekteringen), skal disse beskrives under det aktuelle punktet med risikoforhold og tiltak. Jf. vedlegg 7.1 som er et utgangspunkt og som skal revideres av de prosjekterende (ansvar for koordineringen ligger hos KU).

Det henvises til vedlegg 7.1

8 AVVIKSBEHANDLING

8.1 Avvik fra SHA-planen

Avvik fra SHA-planen skal rapporteres på vedlagte avviksskjema. Se vedlegg 8.1.

Avvik fra SHA planen skal loggføres så raskt som mulig av den som oppdager avviket. Rapporten leveres til KS-leder. Avviksrapporten distribueres videre til de som skal gjøre korrigerende tiltak. Sluttrapport skrives og leveres KS-leder for arkivering og implementering i system.

Byggherren, de utførende og andre skal melde avvik. KU skal følge opp alle avvik, dvs. å sørge for at avvikene blir behandlet og lukket.

Alle avvik skal behandles i byggemøte med sikte på å klarlegge årsaksforhold og fastsette tiltak for å hindre gjentakelse.

Entreprenøren skal sørge for at informasjon og erfaringsoverføring fra avviksbehandlingen blir gitt til alle som jobber på det aktuelle prosjektet.

Ved forhold/hendelse skal vurderes tiltak for å forhindre større konsekvenser og gjentagelser, herunder:

- Strakstiltak (øyeblikkelig)

- Midlertidige tiltak

- Endelige tiltak

Vedlegg 5.1 – Organisasjonsplan

KP
KOORDINATOR PROSJEKTERINGSFASEN
Totalentreprenøren

PGL
PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER
Totalentreprenøren

PRO

RIB -   
RIV -   
RIE -

KU
KOORDINATOR UTFØRELSESSFASEN
xx

HB
HOVEDBEDRIFT
Totalentreprenøren

SIDEENTREPRENØRER
RØR:

VENT.:

ELEKTRO:

BYGGHERRE

Sande kommune

BHR
BYGGHERRENS REPRESENTANT

xx

Vedlegg 5.2 – Ansvar og roller

Organisering av HMS-arbeidet

| Funksjon | Firma | Telefon |
| --- | --- | --- |
| Byggherre | Sande kommune |  |
| Byggherrens Representant (BHR) | Xx |  |
| Byggherreombud | Xx |  |
| KP | Totalentreprenøren |  |
| KU | xx |  |

Prosjekteringsgruppe

| Funksjon | Firma | Telefon |
| --- | --- | --- |
| PGL (Prosjekteringsgruppeleder) |  |  |
| RIB (Rådgivende Ingeniør Bygg) |  |  |
| RIE (Rådgivende Ingeniør Elektro) |  |  |
| RIV (Rådgivende Ingeniør VVS) |  |  |

Entreprenører

| Funksjon | Firma | Telefon |
| --- | --- | --- |
| Hovedbedrift |  |  |
| UE |  |  |

Vedlegg 5.5 – Avtale Koordinator utførelse

Avtale

(iht. byggherreforskriften § 16)

for prosjektet

Adkomstveier og

tomteopparbeidelse

| Mellom: | og |
| --- | --- |
| Byggherre | koordinator i utførelsesfasen (KU) |
| Sande kommune |  |
| Organisasjonsnummer: |  |

Byggherren gjør med dette en skriftlig avtale på at ovennevnte KU kan opptre på byggherrens vegne vedr. følgende angitte plikter etter byggherreforskriften:

Koordinering i utførelsesfasen (KP) etter § 14 i byggherreforskriften

Byggherren bekrefter å ha vurdert om KU har andre plikter som kan komme i konflikt med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren.

Sande ,  XX.YY.2023

| Sign. Byggherre | Sign. Koordinator i Utførelsesfasen (KU) |
| --- | --- |

Vedlegg 6.3 – Framdriftsplan

Totalentreprenørens plan legges ved.

Vedlegg 7.1 – Spesifikke tiltak ved farlige arbeidsoperasjoner

| ﻿Nr. | Risikoforhold | Aktuelt? (Ja/Nei) | Beskrivelse av forholdet | Tiltak beskrevet av utførende |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jobbing fra flåte eller stillas under kai. |  | Fare for å falle i sjø med drukning som verste utfall. Generell fare for nedkjøling. | Flytevest, seler, redningsutstyr, leidere, vakthold. |
| 2 | Rivningsarbeid – fallskader |  | Fallskader, ved rivning av forskaling etc. | Hjelm, vernesko og vernebriller er minimum av verneutstyr som må brukes. Annet utstyr skal vurderes. |
| 3 | Dykking |  | Drukning som verste utfall. | Generelle dykkerutiner, begrense øvrige arbeider når dykker er i vann. |
| 4 | Rehabilitering av bærende konstruksjonsdeler/elementer |  | Belastning på kaidekke kan medføre konstruksjonssvikt eller nedbøyninger. | Skilting og inngjerding av områder hvor det pågår omfattende rehabilitering av bjelker eller dekke. |
| 5 | Arbeid fra flytende plattform, endring av arbeidshøyde ved varierende tidevann |  | Fastklemming av personell eller utstyr. | Ha fullt fokus på tidevannstabeller og aktuelle tidsrom for arbeid fra flåte/stillas. |
| 6 | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner |  | F.eks. meisling, sliping, pussing og maling. | Benytte egnet verneutstyr for den enkelte operasjon. |
| 7 | Bruk av elektrisk utstyr |  | Fare for støt når utstyr eller tilførsel er i kontakt med vann. | Vurdere andre typer verktøy osv. |
| 8 | Arbeid på steder med passerende trafikk |  | Fare for påkjørsel. | Skilting og avgrensing av tillatt transportområde på kaia. I området vil der vere liten trafikk. |
| 9 | Arbeider med montering av tunge elementer |  | Fallskader, ved montering av prefab-elementer. | Hjelm, vernesko og vernebriller er minimum av verneutstyr som må brukes. Annet utstyr skal vurderes. |
| 10 | Arbeider med løfting, lasting og lossing |  | Fare for fallende gjenstander. | Sertifisering. Annet utstyr skal vurderes. |
| 11 | Persontrafikk |  | Fare for skade på folk som ferdast i område. | Skilting og avgrensing av område for persontrafikk. |
| 12 |  |  |  |  |

Vedlegg 8.1 – Skjema for melding av avvik fra SHA-planen

| Prosjekt : | Kai Gjerdsvika | Avik nr : |
| --- | --- | --- |
| Registrert av: |  | Dato: |

Beskrivelse av avviket:

Årsak:

Konsekvenser for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø:

Forslag til tiltak:

Forslag til endring av rutiner

Ansvarlig for utbedring: Frist for utbedring:

| Avvik motatt av byggherre/entreprenør |  | Avvik lukket av entreprenør/byggherre |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dato: | Signatur: | Dato: | Signatur: |

Vedlegg 8.2 – Handling ved ulykker

HANDLINGSPLAN VED ALVORLIG ULYKKE

FØRSTE MANN PÅ STEDET

Iverksett nødvendig førstehjelp

Tilkall nødvendig hjelp

Tilkall ambulanse

LEDELSESPERSON

En ledelsesperson på stedet overtar organiseringen av hjelpearbeidet til profesjonell hjelp ankommer. (ansvarshavende, formann, bas)

Påse at nødvendig førstehjelp blir gitt

Varsle politi

Varsle Arbeidstilsynet

Beordre telefonvakt

Sikre ulykkesstedet

Varsle vedkommendes daglig leder

Varsle KU

Varsle Hovedbedrift

ANNEN VARSLING

Varsling til pårørende skal kun foretas av politi, sykehus eller daglig leder

Varsling til media skal gå via myndigheter, byggherre og daglig leder

| VIKTIGE TELEFONNUMMER: |  |  | FØRSTEHJELP: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brann | 110 |  | PUST | Sikre luftveiene |
| Politi | 112 |  |  | Benytt ev. munn mot munn |
| Ambulanse | 113 |  |  |  |
|  |  |  | PULS | Kontroller om hjertet slår |
| Arbeidstilsynet | 815 48 222 |  |  | Benytt ev. hjertekompresjon |
| KU: |  |  |  |  |
| Hovedbedrift: |  |  | BLOD | Stans store blødninger |
| Byggeleder: |  |  |  |  |