SSA-L-2018

Bilag til avtale om løpende tjenestekjøp over internett

Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

bilag til SSA-L - versjon 2018

Bilag til SSA-L – Avtale om løpende tjenestekjøp over internett– versjon 2018

Innhold:

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon	3

Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av tjenesten	11

Bilag 3: Plan for etableringsfasen	13

Bilag 4: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner	15

Bilag 5: Administrative bestemmelser	16

Bilag 6: Samlet pris og prisbestemmelser	18

Bilag 7: Endringer i den generelle avtaleteksten	21

Bilag 8: Endringer av tjenesten etter avtaleinngåelsen	22

Bilag 9: Vilkår for Kundens tilgang og bruk av tredjepartsleveranser	23

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Stavanger kommune, heretter kalt Kunden, skal ha tilgang til samband for datatrafikk for eksisterende og nye lokasjoner i kommunen.

Kunden har per i dag ca. 300 lokasjoner som trenger grensesnitt mot Leverandøren. Eksisterende samband er vist i eget vedlegg, prisskjema og lokasjonsliste. Endringer i lokasjoner og hastighet vil kunne forekomme i kontraktsperioden, og flere lokasjoner kan bli inkludert i avtalen.

Leverandøren skal gjøre ny teknologi og nye løsninger tilgjengelig for Kunden i avtaleperioden, slik at avtalen følger utviklingen i markedet og sikrer at Kunden får oppdaterte tjenester. Nye tjenester og ny teknologi skal tilbys til konkurransedyktige priser i tråd med prismodellen for denne avtalen.

Kundens krav til leveransene for denne avtalen er beskrevet i vedlagte kravspesifikasjon.

Avtalens punkt 6.1 Informasjonssikkerhet

Se vedlagte utkast til databehandleravtale.

Avtalens punkt 6.2 Personopplysninger

Se vedlagte utkast til databehandleravtale.

Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av tjenesten

Dette bilaget (bilag 2) skal fylles ut av Leverandøren. Leverandøren må påse at alle krav og behov i bilag 1 er tilfredsstillende besvart i bilag 2.

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Dersom det etter Leverandørens mening er åpenbare feil eller uklarheter i Kundens kravspesifikasjon skal Leverandøren påpeke dette her.

Avtalens punkt 2.1. Tjenesten

Leverandøren skal fylle ut vedlagte kravspesifikasjon i henhold til angivelsene der. Eventuelle avvik fra Kundens krav kan medføre at tilbudet blir avvist av Kunden. Leverandøren skal også beskrive de krav som eventuelt stilles til Kundens tekniske plattform for at Kunden skal kunne utnytte tjenesten. Dersom det etter Leverandørens mening er åpenbare feil eller uklarheter i Kundens kravspesifikasjon, skal Leverandøren påpeke dette her.

Avtalens punkt 6.2 Personopplysninger

Leverandøren skal fylle inn i vedlagte utkast til databehandleravtale før kontraktssignering.

Bilag 3: Plan for etableringsfasen

Avtalens punkt 3.1 Plan for etableringsfasen

Leverandøren skal sikre en forsvarlig og effektiv etablering av samband/tjenester hos Kunden ved oppstart av denne avtalen. Prosessen skal maksimalt ta 6 mnd. fra oppstart til siste samband er etablert.

Leverandøren skal legge ved en plan for etableringen. Planen skal som et minimum omfatte:

- beskrivelse av roller og ansvar

- en fremdriftsplan for installasjon, konfigurering, ferdigstillelse og eventuelt andre relevante oppgaver

Leverandøren skal legge implementeringsplanen inn her eller i eget vedlegg.

Planen skal bearbeides i et samarbeid mellom partene, og skal godkjennes av Kunden før implementering.

Pris for drift og leie av tilgang til samband for den enkelte lokasjon vil løpe fra tidspunktet sambandet, med angitt hastighet, er etablert.

Avtalens punkt 3.2 Leveransefrist og leveransemelding

Tjenesten skal være fullt tilgjengelig og alle samband lagt over til Leverandøren innen maksimalt seks (6) måneder fra kontraktsoppstart. Nærmere detaljer avklares med valgt Leverandør før kontraktssignering.

Bilag 4: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner

Avtalens punkt 2.1 Leverandørens ansvar for tjenesten

Leverandøren skal tilby Kunden Leverandørens standard tjenestenivå (SLA). Denne skal som minimum omfatte følgende:

- Tjenestenivå og tilgjengelighet

- Leverandøren skal tilby døgnkontinuerlig vakttelefon (24/7/365) for kritiske henvendelser.

- Oppetid og varsling

- Leverandørens tjenester skal ha tilnærmet 100 % oppetid.

- Varslingsrutiner skal sikre at Kunden umiddelbart varsles ved feil i nettet eller nedetid som påvirker tjenesten.

- Kunden vil normalt melde feilmeldinger til Leverandørens 1. linje. Kunden ønsker i tillegg adgang til å kunne henvende seg direkte til Leverandørens leveranseavdeling og 2. linje i enkelte type saker som likevel ikke kan håndteres på 1. linje.

- Kunden skal kunne velge mellom følgende tre (3) forskjellige servicenivåer (SLA) for sine samband:

- Normale samband med aktivitet mellom klokken 7 og 17 - Tillatt nedetid: 0,5 %.

- Samband med utvidet servicenivå (typisk sykehjem/legevakt) 24/7/365 – Tillatt nedetid: 0,3 %

- Redundante samband (typisk sentrale datarom) 24/7/365 – Tillatt nedetid: 0,1 % Nedetid på det enkelte samband ved etablering eller endring av samband skal ikke være lenger enn 5 minutter.

- Nedetiden skal beregnes per kalendermåned, for hvert samband. Kunden har merket de ulike lokasjoner i eget vedlegg med det servicenivået den enkelte lokasjon skal ha.

- Leverandøren skal måle oppetid på samband, og avvik fra oppetidsgaranti i SLA skal komme frem i månedlig rapport.

- Kontaktperson og feilhåndtering

- Kunden skal ha en fast/dedikert merkantil kontaktperson hos Leverandøren for henvendelser om bestillinger, endringer, prisforespørsel og andre merkantile forhold.

- Kontaktpersonene skal ha god tilgjengelighet direkte på telefon og e-post.

- Kunden skal også ha en dedikert kontaktperson som er vår serviceansvarlig hos Leverandøren, og som bl.a. har ansvar for gjennomføring av statusmøter og oppfølging av saker som eventuelt ikke blir løst innen frister.

- Hvis samarbeidet med kontaktperson ikke fungerer, vil Kunden kunne kreve kontaktperson utskiftet innen rimelig tid.

- Kontaktinformasjon for brukerstøtte og feilhåndtering skal være tydelig og lett tilgjengelig.

- Varslingsrutine ved vedlikehold og feil

  - Følgende skal varsles på egnet måte via sms eller epost:

    - Arbeid med feil som oppstår (med problembeskrivelse og tidsangivelse)

    - Rettede feil (henvisning til feilmelding, med tidsangivelse)

    - Planlagt vedlikehold (Beskrivelse og tidsangivelse)

  - Varslingsfrist på planlagt vedlikehold er 1 uke før arbeidet påbegynnes.

- Rapportering

- Leverandør skal oversende månedlige rapporter om tjenestetilgjengelighet for alle samband med:

  - Mulighet for å bestille endringer på et samband med oppfølging

  - Oversikt over bestillinger av nye samband, med oppfølging.

  - Oversikt over månedlig kostnad, pr. lokasjon og pr. faktureringsgruppe.

Bilag 5: Administrative bestemmelser

Avtalens punkt 1.5 Partenes representanter

Fylles ut før kontraktsinngåelse.

Avtalens punkt 5.1 Varighet

Avtalen skal løpe i inntil ti (10) år.

Avtalens punkt 5.2 Avbestilling

Kunden skal ha 1 måneds oppsigelsestid for det enkelte samband, regnet fra 1. dag i etterfølgende måned.

Avtalens punkt 6.2 Personopplysninger

Se vedlagte utkast til databehandleravtale.

Avtalens punkt 11.2. Lønns- og arbeidsvilkår

I tillegg til det som fremkommer i avtalens punkt 11.2 skal følgende gjelde:

Leverandøren skal påse at ansattes rettigheter etterleves i egen virksomhet, og hos den eller de underleverandører som direkte medvirker til oppfyllelse av denne kontrakt. Kunden kan kreve at Leverandøren fremlegger dokumentasjon på at kravene er oppfylt.

Kunden, eller den Kunden bemyndiger, forbeholder seg retten til å gjennomføre annonserte, semi-annonserte eller uannonserte kontroller hos en eller flere aktører i leverandørkjeden i kontraktsperioden. I tilfelle kontroll plikter Leverandøren å oppgi navn og kontaktopplysninger på underleverandører. Kontaktopplysninger behandles konfidensielt.

Ethvert brudd på bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår anses som vesentlig mislighold. At Leverandøren retter ovenfor arbeidstakerne er ikke til hinder for at Kunden kan heve kontrakten.

Avtalens punkt 11.4 Skriftlighet

Varsler, krav eller andre meddelelser knyttet til denne avtalen skal sendes på e-post til kontaktperson hos Kunden eller andre som Kunden oppgir. Dette avtales nærmere før kontraktssignering.

Bilag 6: Samlet pris og prisbestemmelser

Avtalens punkt 4.1 Vederlag

Leverandørens priser skal oppgis i vedlagte prisskjema. Dersom Leverandøren oppgir avvikende prisoppsett eller betalingsvilkår, vil dette kunne føre til at tilbudet må avvises.

Avtalens punkt 4.2 Faktureringstidspunkt og betalingsbetingelser

Se vedlagte fakturavilkår.

Bilag 7: Endringer i den generelle avtaleteksten

Avtalens punkt 1.3 Tolkning – rangordning

[Eventuell tekst]

Bilag 8: Endringer av tjenesten etter avtaleinngåelsen

Avtalens punkt 1.4 Endringer av tjenesten etter avtaleinngåelsen

[Eventuell tekst]

Bilag 9: Vilkår for Kundens tilgang og bruk av tredjepartsleveranser

Avtalens punkt 2.2 Leverandørens ansvar for tredjepartsleveranser

[Eventuell tekst]