## Ytelsesbeskrivelse

1. Formål

Rammeavtalen skal sikre effektiv, trygg og miljømessig forsvarlig håndtering av ulike typer løsøre og avfall, herunder også farlig avfall, fra politi- og fengselseiendommer i Oslo. Rammeavtalen skal dekke kartlegging og rydding av ulikt løsøre og avfall ut fra bygningene og til angitte steder på eiendommen i påvente av bortkjøring av Statsbyggs leverandør for avfallshåndtering. Beholdere som skal benyttes til å frakte løsøre og avfall bort fra eiendommen skal bestilles fra Statsbyggs leverandør for avfallshåndtering, men emballering og beholdere for å gjennomføre rydding og sikring iht. pkt. 2b nedenfor skal fremskaffes av leverandør på denne rammeavtalen.

Enkelte eiendommer skal tømmes etter langvarige leieforhold, sannsynligvis ila. av de neste 4 årene. Kontraktsarbeidet er avhengig av politiske prosesser, tidspunkt og omfang for oppdragene er derfor ikke kjent.

2. Omfang

Oppdrag på rammeavtalen kan bestå av en eller flere av følgende aktiviteter:

a) Kartlegging av avfall

- Identifisering og klassifisering av avfallstyper, herunder, men ikke begrenset til:

  - Vanlig avfall: f.eks. restavfall, papir/papp, plast, metall, treverk, EE-avfall

  - Farlig avfall: f.eks. kjemikalier, batterier, lysrør, oljeprodukter, maling/lakk, asbest, medisinsk avfall, Svovelsyre, Klor, Kalsiumhypokloritt, saltsyre, aluminiumklorid.

- Vurdering av mengder og emballeringsbehov

•     Rapportering til Statsbygg med anbefalinger for videre håndtering, herunder:

- Typer fraksjoner iht. NS 9431:2011 og mengder per fraksjon

- Kartlegge hvor mange og hvilke typer beholdere som er nødvendig å bestille fra Statsbyggs leverandør for avfallshåndtering.

- Redegjørelse for hvordan løsøre og avfall vil sorteres før avhending som kan videreformidler når Statsbygg skal bestille beholdere og henting av sin avfallsleverandør.

- Logistikk for bortkjøring av løsøre og avfall.

- Behov for bruk av spesialutstyr, f.eks. stillas eller gaffeltruck, i forbindelse med rydding og sikring iht bokstav b nedenfor.

  - Avfallsplan som beskriver

    - Hvordan logistikken skal løses på stedet

    - Hvilke fraksjoner iht. NS 9431 som vil bli kildesortert

    - Hvordan leverandøren skal sikre at kravet om minimum 90 % sorteringsgrad oppnås

  - Avfallsplanen skal godkjennes av oppdragsgiver før arbeid etter pkt. 2b) igangsettes.

- Ved forespørsel fra Statsbygg skal leverandøren utarbeide prisestimat og fremdriftsplan for videre arbeid iht. bokstav b) nedenfor, iht. kontraktsbestemmelser pkt. 12.7 (3) og pkt. 7.1.

b) Rydding og sikring

- Fysisk fjerning av løsøre og avfall fra lokaler, inkludert sortering og emballering, ned til avfallsrom eller containere/beholdere annet sted på eiendommen, hvor avfallet skal hentes av Statsbyggs leverandør for avfallshåndtering.

- Bruk av godkjente beholdere og merking iht. regelverk

- HMS-tiltak ved håndtering av farlig avfall (verneutstyr, prosedyrer)

  - Det skal utarbeides SJA for alt arbeid som innebærer håndtering av farlig avfall. SJA skal deles med Statsbygg før arbeides påbegynnes.

- Leverandøren skal sørge for at alt avfall fra ryddetjenesten kildesorteres med en sorteringsgrad på minimum 90 % målt i vekt. Sorteringen skal utføres i henhold til fraksjonene definert i NS 9431:2011.

- Alt utstyr som benyttes til flytting og håndtering av løsøre og avfall innendørs, herunder gaffeltrucker og palletrucker, skal være 100 % utslippsfrie (elektriske). Bruk av fossilt drevne maskiner (diesel/gass) er ikke tillatt inne i byggene.

  - Leverandøren skal bekrefte at de disponerer nødvendig elektrisk utstyr ved gjennomføring av oppdrag hvor dette er relevant. Maskinliste kan kreves fremlagt før oppstart av oppdraget.

3. Krav til leverandør

- Skal ha nødvendige tillatelser for håndtering av relevante typer avfall, herunder farlig avfall

- Skal utføre kontraktsarbeidet i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

4. Responstid

Når Statsbygg gjør avrop på rammeavtalen, skal leverandør, innen 2 virkedager, gi tilbakemelding for tidspunkt for oppstart av oppdraget. Angitt tidspunkt må være innen 3-10 virkedager fra tilbakemeldingstidspunktet. Dette er fordi Statsbygg må bestille følgetjeneste på egen rammeavtale.

Grunnet merkostnader knyttet til vakt og sikring på eiendommene er det avgjørende at avtalte tidspunkter overholdes. Dersom avtalt tidspunkt ikke overholdes av leverandør, og manglende overholdelse ikke skyldes forhold Statsbygg svarer for, kan Statsbygg kreve dekket kostnader tilknyttet vakt og sikring av leverandør.

5. Materialer

Det forutsettes at leverandørens netto inntaktskost for materialer og innleie av spesialutstyr er konkurransedyktige i forhold til det som er vanlig å oppnå i det profesjonelle markedet.

6. Fremdrift

Oppdrag skal gjennomføres med rimelig fremdrift og uten unødvendige avbrudd.

7. Krav til personell

Arbeid på noen eiendommer krever at personellet på forhånd er klarert av fengsels- eller politimyndighet. I forbindelse med klarering skal personell gi tillatelse til at fengsels- eller politimyndighet innheter uttømmende og utfyllende politiattest. Det er derfor en forutsetning at leverandør kan stille med personell som kan oppnå klarering og godkjennes for slikt arbeid. Disse oppdragene skal kun utføres av navngitt personell som er gjort kjent med eiendommens bygningsmasse og rutiner. Statsbygg gir nødvendig omvisning og opplæring. Eventuelt skifte av personell skal varsles Statsbygg, og leverandør har ansvar for at nytt personell oppnår klarering, samt får nødvendig omvisning og opplæring før oppdrag tildeles. Utførende personell må også signere taushetserklæring. I dag gjelder ikke dette Stami og Norsk Musikkhøgskole.