VEDLEGG 4 – KONTRAKTSVILKÅR VINTERVEDLIKEHOLD

|  |  | Postadresse | Org. Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| Oppdragsgiver | Hadsel kommune | Rådhusgata 5 8450 Stokmarknes | 958 501 420 |
| Kontraktør |  |  |  |

| Kontraktsperiode | Fra og med høsten 2026 – til og med våren 2029 + 1 års + 1 års prolongering av kontrakten. Opsjonen utløses automatisk. Hvis oppdragsgiver ikke ønsker å utløse opsjonen, skal skriftlig beskjed gis minimum 3 måneder før vintersesongen starter. En sesong regnes fra 1. november til 15. april hvert år. |
| --- | --- |
| Rode |  |
| Fastpris per sesong |  |

- Generelle bestemmelser

Leverandøren skal ivareta trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og service overfor trafikantene, vegens naboer og samfunnet for øvrig, innenfor kontraktens ansvarsområde og krav.

  - Mål og samarbeidsform

Kontrakten skal sikre effektivt vintervedlikehold av kommunale veger og områder og private veger, samt optimal bruk av de midlene som settes av til gjennomføring av kontrakten.

Arbeidet skal utføres med gjensidig respekt og aksept mellom partene mht. partenes verdier, rammer og mål samt deres ulike ansvar og interesser.

Arbeidet skal gjennomføres på en samarbeidsorientert og ikke konfliktorientert måte.

Arbeidet og samarbeidet mellom Oppdragsgiver og Leverandør skal være løsningsorientert og gjennomføres etter prinsippet om lojalitetsplikt i kontraktsforhold.

Leverandøren skal videre rette seg etter de direktiver som gis av Oppdragsgiver.

  - Forholdet til eventuelle underleverandører

Ved bruk av underleverandør skal Leverandøren yte dem rettidig oppgjør og for øvrig unngå risiko for ustabilitet rundt deres tjenester.

  - Generelt informasjonsgrunnlag fra Oppdragsgiveren

Oppdragsgiveren skal holde Leverandøren informert om vedtak som fattes av kommunene eller av andre myndigheter i samarbeid med kommunen og som har betydning for Leverandørens planlegging og utførelse av vedlikeholdsarbeid.

Oppdragsgiveren vil i kontraktsperioden stille til disposisjon for Leverandøren grunnlagsdata som beskriver vegnettet som inngår i kontrakten. Grunnlagsdata er gjenstand for løpende oppdatering.

Disse opplysningene og dette registeret er oppdragsgiverens eiendom.

  - Tillatelser og dispensasjoner

Leverandøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser og dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av kontraktsarbeidet. Det gjelder tillatte aksellaster, bredder, arbeidstidsbestemmelser m.m.

  - Offentlighet

All informasjon som partene utveksler kan være offentlig, i henhold til bestemmelser i Offentleglova og forvaltningsloven.

Oppdragsgiver er underlagt offentleglova og kommunal revisjon. Leverandøren må påregne innsyn som følge av dette.

- Praktiske bestemmelser

  - Kontraktsvilkår

Vilkårene er fastlagt i denne avtale der følgende dokumenter skal gjelde og utgjør en obligatorisk del av avtalen.

Ved motstrid vil dokumentene ha følgende rangering:

- Kontraktsbestemmelser for vintervedlikehold veger

- Konkurransegrunnlaget

- Leverandørens tilbud

  - Sesongens varighet

Hver sesong varer fra 1. november til 15. april.

  - Utstyr

Tilbyderen stiller til disposisjon nødvendig plogmateriell og utstyr dersom ikke noe annet er bestemt. Oppdragsgiver betaler ingen leieavgift for plogmateriell.

  - Pris

Tilbyderen betales en fast brøytegodtgjørelse per sesong på kr.___________. Beløpet fordeles likt på seks utbetainger.

Prisene inkluderer alle kostnader til utførelsen av oppdraget, herunder forsikringer, avgifter, gebyrer som fakturagebyr, miljøgebyr, administrasjonsgebyr, skifte av slitedeler o.l.,

Prisene indeksreguleres årlig i henhold til SSBs Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger, vinterdrift av veger, Kvartal 2. Første regulering sesong 2027/2028.

  - Fakturering

Faktura sendes fakturabehandling innen 15. i hver måned, primært som EHF. Betalingsbetingelser skal være 30 dager etter at oppdragsgiver har mottatt faktura. Oppdragsgiver betaler ikke fakturagebyr.

Har kontraktør ansvar for flere områder, skal det sendes samlefaktura for alle områdene kontraktør har ansvar for.

Det lages et forståelig oppsett på faktura, hvor det også framgår tydelig hvilket område faktura gjelder for. Mva. skal spesifiseres.

Faktura merkes f.eks.: «Brøyting (navn på rode) desember 2026», og Faktura kan sendes på EHF til org.nr. 958 501 420.

Fakturering skjer etterskuddsvis pr måned. Fakturert beløp skal gjelde den tid som er medgått frem til faktureringstidspunktet. A-konto fakturering godtas ikke.

Eventuelle fakturagebyr vil ikke bli dekket.

Fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av oppdragsgiver. Alle fakturaer for løpende timer skal være vedlagt detaljert spesifikasjon over påløpte timer.  Faktureringen forutsetter at alle timer blir belastet for den aktuelle måneden. Manglende fakturering av påløpte timer som er gjennomført i en måned kan ikke tas med i neste avregning, med mindre det kan dokumenteres særlige grunner for forsinkelsen. Fakturering skal kun gjelde for de timer som er godkjent av Oppdragsgiver ved godkjente timelister av Oppdragsgiver.

  - Ansvar og forsikring

Leverandøren har ansvar for skader som påføres seg selv eller sitt utstyr under vintervedlikeholdsarbeidet. Likeledes for skader som skyldes usedvanlige hendelsesforløp eller naturbegivenheter. Kontraktøren er ansvarlig for skader som påføres tredjemann

Leverandøren skal tegne nødvendig ansvarsforsikring for utførelse av oppdraget. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for skade han og hans underleverandør kan ha påført Oppdragsgivers eller tredjemanns person og ting i forbindelse med utførselen av kontraktarbeidet.

- Leverandørens personalmessige forhold

  - Personell

Leverandøren er forpliktet til å bruke tilbudt personell ved gjennomføringen av kontrakten. Det er kun tillatt å bytte ut tilbudt personell dersom personen blir syk eller slutter. Nytt tilbudt personell skal ha tilsvarende eller bedre kompetanse og erfaring.

Leverandør skal informere Oppdragsgiveren om utskifting eller forflytting av kontaktpersoner.

Leverandøren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver.

Person(er) med det overordnede daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten skal være ansatt hos hovedleverandøren.

  - Helse / miljø / sikkerhet

Kommunen har som arbeidsgiver og oppdragsgiver mål om at all virksomhet skal gjennomføres uten at mennesker, miljø og materiell påføres skade.

Leverandøren har plikt til å påse at lover og forskrifter innen HMS følges Iht.” Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)”,

Alle avtaler med underleverandører skal inneholde tilsvarende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og rapportering til oppdragsgiveren som brukt i dette avtaledokumentet.

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren dersom han eller dens underleverandører får pålegg fra Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som har betydning for gjennomføring av kontraktarbeidet.

  - Lønns- og arbeidsvilkår

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:

- Forskrift om allmenngjort tariffavtale.

- Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Alle avtaler Leverandøren inngår som innebærer utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende forpliktelser.

Leverandøren er forpliktet til å fylle ut og sende inn egenrapporteringsskjema til oppdragsgiver i løpet av kontraktsperioden etter skriftlig forespørsel fra oppdragiver.

Leverandøren plikter på skriftlig forespørsel med en rimelig frist å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide) som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder.

Dokumentasjonen kan inkludere komplett liste med navn på egne og eventuelle underleverandørers ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, oversikt over allmenngjorte og/eller landsomfattende tariffavtaler som legges til grunn for den aktuelle bransjen og innsyn i leverandørens avtalte lønns- og arbeidsvilkår med eventuelle underleverandører.

Ved brudd på dokumentasjonsplikten har oppdragsgiver rett til å ilegge en dagbot som ikke skal være mindre enn kr 1500 per dag.

Hvis leverandør eller underleverandør får pålegg av Arbeidstilsynet som gjelder lønns- og arbeidsvilkår mv. på denne kontrakten, skal leverandøren uten ugrunnet opphold informere oppdragsgiver ved kopi av pålegget. Hvis leverandøren eller underleverandøren ikke utbedrer forholdene i pålegget innen Arbeidstilsynets frister, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten.

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår mv. skal leverandøren rette forholdet.

Oppdragsgiver har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for leverandøren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert.

Vesentlig mislighold av kravene til lønns- og arbeidsvilkår, herunder dokumentasjonsplikten, hos leverandøren kan påberopes av oppdragsgiver som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan oppdragsgiver kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for oppdragsgiver.

- Varsler

Hvis Leverandør midlertidig på grunn av bilskade, sykdom eller andre årsaker ikke er i stand til å utføre oppgavene i henhold til denne kontrakt, skal Oppdragsgiver varsles så snart som mulig. Det er i første rekke Leverandørens ansvar å løse slike utfordringer. Ved manglende oppfyllelse, kan Oppdragsgiver gripe inn og kjøpe tjenester fra annen leverandør, eller bruke sine egne mannskaper og utstyr inntil Leverandøren på nytt kan gjennomføre oppgavene. Oppdragsgiver kan kreve å få dekket sine merkostnader av Leverandøren.

Alle varsler og krav etter kontrakten, og svar på disse, skal fremsettes per e-post til partenes representanter uten ugrunnet opphold. Hvis en part ønsker å gjøre gjeldende at den andre parten har varslet eller svart for sent, må han gjøre det skriftlig uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt varsel eller svar. Gjør han ikke det skal varselet eller svaret anses for å være gitt i tide.

- Mislighold

Det foreligger en mangel dersom kontraktsarbeidet avviker fra det som er avtalt, og dette skyldes forhold som Leverandøren svarer for.

Det foreligger også mangel dersom det benyttes annet utstyr enn det som avtalt.

Dersom leverandøren ikke greier å overholde avtalt responstid skal oppdragsgiver uten opphold bli varslet.

  - Retting

Oppdragsgiver kan kreve at Leverandøren retter mangler for egen regning og risiko, dersom dette kan skje uten å forvolde Leverandøren urimelig kostnad og ulempe.

Leverandøren kan kreve å få foreta retting når Oppdragsgiver ikke har særlig grunn til å motsette seg dette.

Rettingen skal foretas innen en rimelig frist satt av Oppdragsgiver. Dersom retting ikke er foretatt innen fristen, kan Oppdragsgiver kreve at Leverandøren betaler de nødvendige kostnader til retting utført av en annen leverandør.

  - Prisavslag og heving

Består mangelen i at en del av oppdraget ikke er utført, og denne ikke blir rettet, kan Oppdragsgiver kreve et forholdsmessig prisavslag.

Hvis Leverandøren etter gjentatte avtalebrudd og etter skriftlig advarsel ikke overholder sine leveringsforpliktelser, betraktes bruddet som vesentlig og Oppdragsgiver kan med umiddelbar virkning heve kontrakten.

  - Erstatning

Oppdragsgiver kan kreve erstatning for direkte tap som følge av mangelen. Dersom Leverandøren, eller noen han svarer for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett, kan Oppdragsgiver kreve erstatning også for indirekte tap.

Erstatningen er begrenset til et beløp som tilsvarer total kontraktssum eller estimert totalt honorar, eksklusive merverdiavgift. Denne begrensingen gjelder ikke dersom Leverandøren eller noen Leverandøren svarer for har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Oppdragsgiver skal søke å forebygge og begrense skadevirkningene av Leverandørens feil.

Kan deler av feilen henføres til Oppdragsgivers forhold, eller har han ved uaktsomhet medvirket til det økonomiske tapet, reduseres Leverandørens ansvar forholdsmessig.

  - Krav mot tredjemann

Oppdragsgiver er uten ansvar for skader Leverandøren pådrar seg selv, sin traktor/bil eller utstyr under snørydding og lignende. Likeledes for skader som påføres tredjemann. Leverandør er ansvarlig for å tegne ansvarsforsikring for tredjemann.

- Endringer

I avtalens løpetid kan følgende endringsbehov oppstå:

  - Oppsigelse

Oppdragsgiver kan si opp kontrakten med 6 måneders skriftlig varsel dersom avtalen ikke fungerer tilfredsstillende.

  - Konkurs

Hvis Leverandøren på grunn av konkurs eller andre varige årsaker ikke lenger kan utføre sine oppgaver i henhold til denne kontrakt, bortfaller kontrakten.

  - Bortfall av rode

Ved bortfall av en rode kan Oppdragsgiver si opp kontrakten med 2 måneder skriftlig varsel.

  - Endring av rode/soner

Det kan oppstå endringer, herunder reduksjoner eller utvidelser i en rode på grunn av endringer i standarder, reguleringsforhold, økonomiske disposisjoner utenfor oppdragsgivers kontroll og budsjettmessige forhold. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjøre disse endringene,

Dersom det i perioden skal komme til nye veier/plasser som kommunen får vintervedlikehold av, har Oppdragsgiver rett til å tillegge dette den kontrakten som dette passer best til, det vil si den som har andre brøyte-/ryddeoppdrag i området eller som ligger nærmest til.

Utvidelser av kontrakten skal dog skje innenfor anskaffelsesregelverkets rekkevidde.

Ved endring av den rodes omfang skal det gis et forholdsmessig tillegg til eller fradrag i det fastsatte beredskapshonoraret i kontrakten.

- Tvister

Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes i minnelighet.

Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet avgjøres ved ordinær rettergang. Midtre Hålogaland tingrett er verneting for alle søksmål som måtte utspringe av kontrakten.

- Signering

_________________________________			_______________________________

For Hadsel kommune 					For leverandør