Kartlegging etter marin kartleggingsinstruks 2026

Innledning

Miljødirektoratets kartleggingsinstruks (M-3130) ble publisert 2. mars 2026, og vil i 2027 erstatte DN-håndbok 19 for marin kartlegging for arealforvaltning. Instruksen beskriver definisjoner på et utvalg forvaltningsrelevante naturtyper, metode for kartlegging og variabler for å vurdere lokalitetskvalitet.

Miljødirektoratet utvikler NiN-app og tilhørende webklient (MarinWeb) for marin kartlegging. Appen vil på sikt bli obligatorisk å bruke sammen med instruksen, men det er behov for testing av denne dataflyten i praksis. Dette blir en del av kartleggingsoppdraget i 2026.

Tabell 1. Kartleggingen omfatter følgende aktiviteter:

| Oppgave | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Kartlegging etter marin instruks | Kartlegging etter instruksen innebærer forarbeid, feltarbeid og etterarbeid. |
| Test av dataflyt | 20 % av totalpris for kartleggingen skal brukes på testing av NiN-app og MarinWeb. |
| Dataflytmøter med Miljødirektoratet | Opptil 8 timer, første tirsdag i september og oktober. Digitalt. |
| Kurs i kartlegging etter instruks | To arbeidsdager, kurset holdes 2.-3. juni. Kartleggere i oppdraget skal ha deltatt på kurset eller se opptak av kurset FØR kartleggingen |
| Workshop med kalibreringssamling | 13.-15. oktober i Trondheim i Miljødirektoratets lokaler, fysisk. |

Prosjektområder

Prosjektområdet avgrenses av kommunegrensen til Kristiansund kommune.

Kartlegging etter instruksen innebærer at hele prosjektområdet skal kartlegges, men det spesifiseres at det i 2026 kun skal gjøres undersøkelser fra og med fjæresonen og ned til 30 meter. Forarbeidet skal avdekke hvor det er forventet forekomst av naturtyper. Disse områdene, og områdene der det ikke er forventet forekomst av naturtyper, skal oppsøkes i felt. Alle naturtyper i instruksen skal søkes etter, og alle lokaliteter skal avgrenses og gis lokalitetskvalitet som beskrevet i instruksen. Negative funn skal registreres som punkter.

Tilbyder skal anslå arealet innenfor prosjektområdet fra og med fjæresonen og til 30 meters dybde, og oppgi en totalpris for oppdraget inkludert alle aktiviteter i tabell 1. Merk at kart over dybdekoter kan ha varierende nøyaktighet, så det er den reelle bunntopografien som vil være styrende for hvor det skal kartlegges i praksis. Den geografiske totalavgrensningen på prosjektet kan justeres ned fra oppdragsgiver dersom vinnende tilbud overskrider totalrammen for utlysningen. Nedjustering vil i så fall gjøres i dialog med oppdragstaker slik at prisen fortsatt blir representativ for arealet som skal kartlegges og derfor oppfattes som rettferdig, før kontraktsinngåelse.

Merk at pristilbudet også skal inkludere bemanningsplan og anslått timetall for kartleggingspersonellet.

Test av dataflyt

20 % av totalprisen skal brukes på testing av NiN-app og MarinWeb. Noe opplæring vil gis på kurset, og det vil gjennomføres flere kontaktmøter underveis for videre opplæring, erfaringsoverføring og eventuelle justeringer av appen underveis. NB: feil som oppstår underveis og hindrer videre arbeid, må meldes umiddelbart til oppdragsgiver.

Det er et mål at hele dataflyten skal testes, og summen må fordeles på alle fasene av kartleggingen (forarbeid, feltarbeid og etterarbeid). Det kan ikke forutsettes at appen har god nok funksjonalitet til å benyttes som et hjelpemiddel i felt. Tentativ dato for første testversjon av appen er 1. juli.

Dataleveranse

Krav til datahåndtering og -leveranser står beskrevet i instruksen, og er en midlertidig løsning som skal benyttes i 2026 i tillegg til testing av dataflyt med NiNapp og Marinweb. Dette er primærløsningen for dataleveranse for dette oppdraget.

Løsningen innebærer bruk av selvvalgt app, men at alle egenskaper og attributter fylles ut som beskrevet i instruksen. Det forventes at tilbyder setter seg inn i dette og av eventuelle behov for avklaringer gjøres med Miljødirektoratet så tidlig som mulig etter tildeling av oppdraget. Det må forventes utfordringer med datahåndteringen for den midlertidige løsningen for dataflyt, og det forventes at tilbyder har tilstrekkelig med GIS-erfaring. Eventuelle problemer som oppstår må meldes umiddelbart til oppdragsgiver, som dermed kan avklare prioriteringer videre i prosjektet.

Faktura

Fakturering skal følge oppsettet gitt i utlysningen. Faktura skal spesifisere arbeid som er utført, testing av dataflyt og fremdrift i felt, med timeverk og pris.

Leveranser for oppdragene

- Rapport som beskriver

  - Kartleggingsprosessen (alle faser)

  - Tilbakemeldinger på instruksen: uklarheter, mangler, overflødig informasjon og annet

  - Tilbakemeldinger på NiN-app og MarinWeb

  - Resultater

  - Frist 2. november.

- Dataleveranse som spesifisert i instruks (geopackage via Dataleveranser). Frist 15. november.

- Dataleveranse via NiNapp og MarinWeb. Frist 16. november.

Møter og kommunikasjon

Oppdragstaker skal stille med 2 personer på alle møter som er oppført under "Aktiviteter", i tillegg til ett oppstartsmøte, dato oppgis ved kontraktsinngåelse.

Oppdragstaker må sørge for at alle som skal kartlegge har deltatt på eller sett det obligatoriske kurset i opptak. Tid til dette må inkluderes i totalprisen. Oppdragstaker skal delta på en workshop med tre dagers varighet. Målet er å utveksle erfaringer og gi innspill til forbedringer av instruksen (dag 1), gjennomgå dataflyten (dag 2) og ha kalibreringssamling (dag 3). På dette arbeidsmøtet skal tilbydere holde en presentasjon der det skal presenteres tilbakemeldinger på instruksens funksjonalitet (dag 1). Presentasjonen med tilbakemeldinger og innspill skal gjøres tilgjengelig for arbeidet med revidering av instruksen senest dagen før arbeidsmøtet (12. oktober). Rapport fra arbeidet leveres innen 1. november 2025. Det må sikres tilstrekkelig med bemanning slik at fristene overholdes.

Kalibreringssamlingen (dag 3) innebærer at oppdragstaker skal ta med bilder fra felt og egne vurderinger av variabler/trinn (f.eks. tetthet av lurv, tetthet av fremmede/rødlistede arter). Invitasjon med nærmere spesifikasjoner vil legges ut når samlingen nærmer seg.

Hver tilbyder vil kun få tilslag for ett av oppdragene. De kan imidlertid søke på begge oppdragene.

Tilbudskrav og tildeling

Miljødirektoratet vil velge den av tilbyderne som skårer best for hvert oppdrag med hensyn til følgende kriterier:

1. Pris

Leverandørens tilbudte totalpris blir gjenstand for evaluering. Skal inkludere bemanningsplan med anslag på 1: totalt antall timer per person, og 2: hvor mange av disse timene som brukes på naturfaglige vurderinger i forarbeid, felt, analyse og etterarbeid (utelukker for eksempel rene tekniske operatører, modellering på rene fysiske variabler dersom det ikke knyttes til en biologisk komponent til analysen, og administrative stillinger).

2. Løsningsforslag

Beskrivelse av

  - Hvordan feltplanen skal utarbeides inkludert hvordan man gjennomfører egnethetsanalyse for naturtyper,

  - Hvordan feltarbeidet skal gjennomføres, inkludert tidsplan over milepæler og fremdrift i felt. Tidsplanen må bekrefte at feltarbeidet skal gjennomføres før 30. september og det må sannsynliggjøres at denne er realistisk med tanke på arbeidsmengde sett i forhold til tilbudt personell.

  - Hvordan etterarbeidet skal gjennomføres og sikre at leveransen blir i henhold til instruksen.

I tillegg skal løsningsforslaget minst dekke

  - At tilbyder har tilgang til nødvendig teknologi og utstyr

  - Hvordan HMS blir ivaretatt, herunder tiltak for å redusere risiko for personalet og potensiell skade på miljøet, inkludert spredning av fremmede arter.

  - Plan for å sikre nødvendige tillatelser, slik som dronekjøring, ferdsel i verneområder og innsamling av data på havbunnen.

  - Risikoanalyse for gjennomføring av oppdraget.

  - Tiltak for å sikre datakvalitet og unngå tap av data.

  - Plan for å harmonisere avgrensning og kvalitetsvurdering mellom kartleggerne for å sikre et konsistent datasett.

3. Kompetanse

CV-mal og kompetanseskjema skal fylles ut for de 5 personene med høyest timetall i timeplanen beskrevet for kriterium 1. OBS: Kompetanseskjemaet leveres som excel-fil, ikke pdf! Dersom færre enn 5 personer tilbys til å gjennomføre oppdraget kan dette trekke ned skår for leveringssikkerhet under kriterium 2.

Dokumentert relevant naturfaglig kartleggingskompetanse blir vektet tyngst i evalueringen av dette kriteriet. Av spesiell interesse er arbeid etter:

- tidligere utgaver/utkast til Miljødirektoratets instruks for kartlegging av marine naturtyper,

- forslaget til kartleggingsmetodikk for sårbar natur ved søknad om akvakultur i sjø fra 2022, eller

- DN-håndbok 19.

Ellers er naturfaglig arbeid med arter og naturtyper som er sammenlignbare med M-3130 regnet som relevant, også innen modellering, NiN-systemet, GIS-arbeid og identifisering av arter. Dokumentert forståelse av eller erfaring med NiN-systemet vil telle positivt. Erfaring med marint arbeid med f.eks. vannkjemi, sedimentprøver for akvakultur, genetikk, populasjonsdynamikk, modellering av ren fysikk og optikk eller annen tilgrensende erfaring som ikke kan brukes direkte i dette oppdraget vil skåres relativt lavt.

For det øvrige naturfaglige kartleggingspersonellet (forarbeid, felt, analyse og etterarbeid) skal kompetanse og erfaring beskrives kort der det bekreftes og dokumenteres at krav til kartleggere spesifisert i instruksens kap 1.2 er overholdt. Det skal spesifiseres hvordan hver enkelt oppfyller kravene. Kravet om felterfaring med DN-håndbok 19 kan også etterleves med annen marinbiologisk feltkartlegging av bunnhabitat, arter eller naturtyper.

Flere naturtyper vil legges til i instruksen når faggrunnlaget for dypere naturtyper foreligger.