INVITASJON

TIL

ANBUDSKONKURRANSE

(ÅPEN KONKURRANSE)

Prosjekt 1254803 utvendig restaurering av Stiftsgården

Prosjektering H001

Innhold

1.	Generelt om oppdraget	3

1.1.	Invitasjon og orientering	3

1.2.	Kunngjøring	4

1.3.	Poster som ikke er prissatt og åpenbare feil	4

1.4.	Kontraktsbestemmelser	4

1.5.	Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring	4

1.6.	Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget	4

2.	Orientering om prosjektet og oppdraget	5

2.1	Generelt	5

2.2	Organisering av prosjekteringsgruppen	6

2.3	SHA-koordinator	6

2.4	Prosjektleder prosjektering (PLP)	6

2.5	Entreprise- og kontraheringsform	6

2.6	Byggeledelse	7

2.7	Sidekonsulenter	7

2.8	Fremdrift – forbehold vedrørende finansiering	7

2.9	Ytre miljø	7

2.10	KORO og kunst i Statsbyggs byggeprosjekter	8

2.11	Opsjoner	8

3.	Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen	8

3.1	Lov om offentlige anskaffelser	8

3.2	Prinsipper for anbudskonkurransen	9

3.3	Offentlighet	9

3.4	Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner	9

3.5	Nasjonale avvisningsgrunner	9

3.6	Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud	10

4.	Statsbyggs evaluering av tilbudet	10

4.1	Kvalifisering - Tildeling	10

4.2	Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen	10

4.3	Attest for skatt og merverdiavgift	12

4.4	Tildelingskriterier i denne konkurransen	12

5.	Avvik fra konkurransegrunnlaget	13

5.1	Generelt om forbehold og avvik	13

5.2	Alternative tilbud	13

5.3	Tilbud på deler av oppdraget	13

6.	Krav til tilbudet	13

6.1	Elektronisk tilbudsavgivelse	13

6.2	Vedståelsesfrist	14

6.3	Tilbudets språk	14

6.4	Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?	14

6.5	Innleveringssted og tilbudsfrist	15

6.6	Om Mercellportalen	15

7.	Oppdragsgivers underskrift	15

8.	Vedlegg	16

Generelt om oppdraget

Invitasjon og orientering

Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt:

nr.: …………………………

navn: Utvendig restaurering av Stiftsgården

om tilbud på:

- Prosjekteringsgruppe (PG)

Prosjekteringsgruppa skal levere forprosjekt med restaureringsbeskrivelse av alle utvendige bygningselementer for Stiftsgårdens bygninger i Trondheim.

Stiftsgården er H.M Kongens residens i sentrum av Trondheim. Bygget har stor kulturhistorisk verdi og skal behandles som fredet. Byggets vern omfatter både eksteriør og interiør. Forprosjektet skal gjennomføres med høy kulturfaglig kompetanse. Det skal bestå av forprosjektrapport inkludert tilstandsanalyser, inneholde nødvendige tiltak for utvendig istandsetting, tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å vurdere gjennomføring av de ulike restaureringsarbeidene, samt beregning av basiskostnader. Prosjekteringsgruppen skal også bidra i arbeidet med usikkerhetsanalyse.

Det er i dag kun bevilget midler til fullføring av forprosjekt, som beskrevet ovenfor. Eventuell beslutning om gjennomføring av detaljprosjektering og oppfølging i gjennomførings- og reklamasjonsfase vil bli tatt på et senere tidspunkt. Ytelser i sistnevnte faser skal blant annet av denne grunn være opsjoner for Statsbygg. Se nærmere kap. 2.13 nedenfor.

Konkurransegrunnlaget består av:

Denne invitasjonen og tilbudsskjema

Elektronisk egenerklæringsskjema for konkurransen vedrørende kvalifikasjonskrav, avvisningsgrunner og eventuelle utvelgelseskriterier (ESPD) i Mercellportalen

Statsbyggs egenerklæringsskjema om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning

Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for prosjektering (Grønnboka basert på NS 8401), utgave 17.09.2025

Utkast til avtaledokument (vedlegg)

Ytelsesbeskrivelser for prosjekteringsgruppe (YT-PG) versjon 5 datert 30.04.2026

Agraff Arkitektur AS sin leveranse (vedlegg)

Miljøoppfølgingsplan (MOP) datert 20.05.2026 (vedlegg)

Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen. Leverandører som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i Mercellportalen for å få varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg publiserer.

Kunngjøring

Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen og TED-basen.

Poster som ikke er prissatt og åpenbare feil

Poster som ikke er priset i tilbudet vil anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i tilbudsbrevet.

Åpenbare feil i tilbudet som Statsbygg blir oppmerksom på, vil bli rettet dersom det er utvilsomt hvordan feilen skal rettes.

Kontraktsbestemmelser

Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår; Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for prosjektering (Grønnboka basert på NS 8401), jf. vedlegg.

Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som utfører arbeid iht. våre tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter samt krav til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Merk også at faktura og kreditnota skal sendes som elektronisk faktura/kreditnota i samsvar med standardformatet EHF. For ytterligere informasjon om krav til format, vedlegg og merking av faktura/kreditnota, se https://www.statsbygg.no/kontakt/fakturainformasjon.

Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring

Det vil ikke bli avholdt informasjonsmøte/befaring for denne kontrakten.

Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget

Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun her, stille spørsmål og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i god tid før tilbudsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes.

Spørsmålene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget er kun tilgjengelige i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt. 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen.

- Orientering om prosjektet og oppdraget

  - Generelt

Prosjektet er bestilt av det kongelige digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Det skal leveres en rapport som bestiller skal bruke for å vurdere hvilke restaureringsarbeid som skal gjennomføres. Foreslåtte løsninger skal bidra til forlenget teknisk og estetisk levetid for bygningens eksteriør, slik at bygningen er vedlikeholdt og visuelt verdig. Bygget har høy verdi og det er viktig å sikre og styrke byggets kulturhistoriske og arkitektoniske verdier etter antikvariske prinsipper. Prosjektet og Statsbygg har som målsetning å videreføre Stiftsgården som et unikt nasjonalt anlegg og sikre byggets historiske rolle og betydning i bybildet, samt opprettholde eiendommen som arena for formidling av arkitektur- og kulturhistorie.

Stiftsgården er skjemingsverdig og rådgivere som blir tildelt kontrakten og skal gjennomføre oppdraget må signere en taushetserklæring. Det er kun tilbudt personell som har anledning til å jobbe med oppdraget. Dersom tilbyder har behov for å skifte ut personell skal det søkes om dette til Statsbygg. Foreslått erstatning skal ha like gode eller bedre kvalifikasjoner som opprinnelig tilbudt personell.

Tidligere har Statsbygg engasjert Agraff Arkitektur AS for prosjektering av utvendig fasade på Stiftsgården. De har utarbeidet diverse dokumentasjon som er relevant for denne kontraktens arbeider. Leveransen fra Agraffs tidligere kontakt med Statsbygg legges ved konkurransen til eventuelle tilbydere sin informasjon. Leveransen består av arbeidsbeskrivelser for rehabilitering av vinduer og tømrer- og malerarbeid. Videre har de utarbeidet et tilstandsnotat, et vurderingsnotat, et notat som oppsummerer vedlikeholdsbehov for 2026 og en kostnadsberegning. I forbindelse med dette arbeidet er det også utarbeidet register over alle vindu og dører på bygget. Leveransen deres består også av en god del foto tatt under ulike inspeksjoner og befaringer av bygningsmassen.

Kontraktsarbeidet godtgjøres etter medgått tid.

Dersom det blir vedtatt å gjennomføre restaureringsarbeid er det ønskelig at prosjekteringsgruppa bidrar i gjennomføringsfase med ev. detaljprosjektering og løpende oppfølging av uforutsette hendelser som krever prosjekteringsgruppa sin kompetanse.

Statsbygg har i sin prosjektorganisasjon prosjektleder, kulturminnerådgiver og koordinator for prosjekteringsfasen.

Tilstandsanalysen skal ikke gjøres etter NS 3424, da det ikke er hensiktsmessig for slike bygg. Utforming av tilstandsanalysen avtales etter kontraktsinngåelse. Det vil være fokus på bevaring og tilbakeføring for de deler i bygget som ikke er blitt istandsatt på riktig måte tidligere.

Det finnes ingen tegninger eller modeller av Stiftsgården som kan brukes i arbeidet. Kontraktsarbeidet skal i all hovedsak foregå uten modellering/tegning. Likevel må det påberegnes noe tegning for konstruksjon og brann.

Parallelt med forprosjektet skal det forgå arbeid med en bygningshistorisk rapport og kontroll av tidligere utførte fargeprøver på bygget. Det forventes at rådgiverene som får denne kontrakten og rådgiverne som skal utførte dette kontraktsarbeidet samarbeider når det er hensiktsmessig.

Det er tenkt at hovedandelen av restaureringsarbeidet skal stå ferdig til 1000-årsjubileumet for slaget på Stiklestad i 2030. Dersom det viser seg å være mulig er det ønskelig at noe av arbeidet er fullført til Stiftsgården sitt 250-årsjubileum i 2028.

Arbeidet med å få på plass forprosjektrapport og budsjett er det tidsfrist på. Det er derfor satt dagmulkt på leveransen, og Statsbygg ønsker at prosjekteringsgruppa leverer tidligere dersom det er mulig.

  - Organisering av prosjekteringsgruppen

Statsbygg ønsker gruppetilbud på prosjekteringen. Tilbudet skal inkludere følgende fag:

- Prosjekteringsgruppekoordinator (PGK)

- Arkitekt (ARK)

- Landskapsarkitekt (LARK)

- Rådgivende ingeniør bygg (RIB)

- Rådgivende ingeniør VVS (RIV)

- Rådgivende ingeniør elektro (RIE)

- Rådgivende ingeniør bygningsfysikk (RIByfy)

- Rådgivende ingeniør brann (RIBr)

Firmaer som ønsker å delta i konkurransen, må samarbeide ved utarbeidelsen av tilbudet slik at dette blir komplett og uten "gråsoner" mellom fagene.

For firma som inngår i en prosjekteringsgruppe skal krav til programvare for tegningsproduksjon være koordinert med de andre i gruppen.

  - SHA-koordinator

Prosjektleder prosjektering (PLP) skal være SHA-koordinator for prosjektering iht. byggherreforskriftens §§ 13-14.

Krav til den prosjekterende i forbindelse med ivaretakelse av sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø under prosjektering og utførelse er beskrevet i YT Prosjekteringsgruppe.

  - Prosjektleder prosjektering (PLP)

Statsbygg vil selv fylle rollen som prosjektleder prosjektering.

  - Entreprise- og kontraheringsform

Kontrahering av entreprisekontraktene skal gjennomføres iht. de kontraheringsformer samt øvrige prosedyrer som følger av lov og forskrift om offentlige anskaffelser, se henvisning i pkt 3.1 nedenfor. Dette innebærer bl.a. at kontrahering som hovedregel vil skje ved anbudskonkurranser/tilbudskonkurranser.

Entrepriseform/entreprisedelingen er ikke bestemt ennå.

  - Byggeledelse

Statsbygg vil engasjere byggeledelse.

  - Sidekonsulenter

Det vil ikke bli engasjert sidekonsulenter.

  - Fremdrift – forbehold vedrørende finansiering

Følgende hovedfremdriftsplan legges til grunn for prosjektet:

Denne framdriftsplanen er orienterende. Etter avtaleinngåelse skal prosjekteringsgruppen - i samråd med Statsbygg - sette opp en detaljert fremdriftsplan, som vil være bindende og dagmulktsbelagt slik det fremgår nedenfor.

| FASE | DATO | DAGMULKT |
| --- | --- | --- |
| Honorarbudsjett før oppstart | 24.08.2026 | Ja |
| Ferdig forprosjektrapport | 15.11.2026 | Ja |

Statsbygg gjør spesielt oppmerksom på at det kun er tildelt midler til prosjektet for forprosjekt.  Hvorvidt og eventuelt når Stortinget vil bevilge midler til sluttføring av prosjektet, er uavklart. Tilbyder som får kontrakten må derfor påregne at prosjektet kan bli utsatt, eventuelt stoppet helt, av bevilgningsmessige grunner, jf. Grønnboka punkt 10. Se også nedenfor under punkt 3.6 om avlysning av konkurransen.

  - Ytre miljø

Alle anskaffelser av rådgivere og konsulenter er etter sin art anskaffelser som har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig jf. FOA § 7-9 del 5. Fordi denne anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig, benyttes unntaksbestemmelsen i FOA § 7-9 (5), og Statsbygg er derfor unntatt forpliktelsene om å vekte miljø eller å prioritere miljø blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene.

Restaureringsarbeidet som skal utføres kan påvirke klimaavtrykk og medføre miljøbelastninger. Av den grunn skal alt arbeid som planlegges følge miljøoppfølgingsplanen (MOP-en) som er vedlagt konkurransegrunnlaget.

  - KORO og kunst i Statsbyggs byggeprosjekter

I alle statlige byggeprosjekter avsettes en andel av byggekostnadene til kunst iht kongelig resolusjon 05.09.1997. Statsbygg får kunstbevilgninger som stilles til disposisjon for Kunst i offentlig rom (KORO – tidligere Utsmykkingsfondet). KORO blir deretter ansvarlig for gjennomføring av kunstprosjektene i Statsbyggs byggeprosjekter.

Tilbyder som får kontrakten er forpliktet til å påta seg arbeider for KORO eller kunstner relatert til kunst til dette byggeprosjektet. KORO og kunstner skal kunne foreta bestillinger på samme vilkår som Statsbygg kan foreta tilleggsbestillinger etter kontrakten.

Arbeider relatert til kunstprosjektet skal bestilles skriftlig av KORO eller kunstner iht utarbeidet mal. Bestillinger foretas for KOROs eller kunstners regning og risiko og er Statsbygg uvedkommende.

  - Opsjoner

Det er i tillegg to opsjoner i denne konkurransen. Det bes om opsjonspris på å ta med prosjekteringsgruppa til videre faser og det bes om opsjonspris på ansvarlig søker.

Dersom første opsjon løses ut er det fordi Statsbygg har behov for bistand med prosjektering eller antikvarisk rådgivning i detaljprosjektering eller utførelsesfase.

Opsjon på ansvarlig søker kan løses ut dersom noe av restaureringsarbeidet krever byggesøknad.

Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen

  - Lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget.

Denne anskaffelsen følger prosedyren «åpen anbudskonkurranse».

  - Prinsipper for anbudskonkurransen

Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke konkurransens utfall.

Det er ikke adgang til å endre tilbudene, og det er heller ikke adgang til å forhandle.

  - Offentlighet

Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere er offentlige. (Timepriser fremgår dog ikke av åpningsprotokoll.)

Tilbudsåpningen er ikke offentlig.

  - Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner

Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som rådgiver under utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil bli avvist.

  - Nasjonale avvisningsgrunner

I henhold til ESPD del III: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er fastsatt i den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat»:

Det norske anskaffelsesreglene går noe lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at alle avvisningsgrunnene i FOA § 24-2, inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunnene, gjelder i denne konkurransen.

Til orientering er følgende av avvisningsgrunnene i FOA § 24-2 rent nasjonale avvisningsgrunner:

1. 	FOA § 24-2 (2) – I denne bestemmelsen er det angitt at oppdragsgiveren skal avvise en leverandør når han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de straffbare forholdene som er angitt i bestemmelsen. Kravet til at oppdragsgiver skal avvise leverandører som har vedtatt forelegg for de angitte straffbare forholdene, er et særnorsk krav.

2. 	FOA § 24-2 (3) bokstav i – Avvisningsgrunnen i standardskjemaet for ESPD gjelder kun alvorlige feil i yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også omfatter andre alvorlige feil som kan medføre tvil om leverandørens yrkesmessige integritet.

  - Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud

Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert.

Statsbyggs evaluering av tilbudet

  - Kvalifisering - Tildeling

For å kunne få sitt tilbud evaluert, må leverandøren i Mercellportalen, fylle inn et elektronisk egenerklæringsskjema for konkurransen (ESPD) om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. I egenerklæringen må leverandørene også bekrefte at det ikke foreligger bestemte angitte avvisningsgrunner. Den eller de leverandørene som blir innstilt til kontraktsinngåelse må, før kontrakt inngås, dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav.

Tilbudene vil bli evaluert i forhold til de oppførte tildelingskriteriene. Evaluering vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist.

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge også har implementert. Gjeldende sanksjoner er implementert i sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18 med tilhørende forskrifter («sanksjonslovgivningen»). I denne forbindelse krever Statsbygg at tilbyder som innstilles til kontrakt skal levere utfylt «Egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning» på Statsbyggs mal.

Statsbygg gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den tilbyder som i meddelelsesbrevet er innstilt som vinner av konkurransen dersom det etter meddelelse, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger som tyder på manglende oppfyllelse av gjeldende sanksjonslovgivning. Hvis det ikke mottas utfylt egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning fra tilbyder som innstilles til kontrakt, vil dette anses som et vesentlig forbehold til kontrakten som vil medføre at tilbyder avvises fra konkurransen.

Statsbygg kan videre avvise tilbud fra virksomheter som ikke er rettighetshavere etter anskaffelsesloven § 3.

  - Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen

Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne. (Dokumentasjonen angitt nedenfor skal ikke leveres nå, kun ESPD-en):

| Kvalifikasjonskriterium | Kvalifikasjonskrav | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| Organisatorisk og juridisk stilling | Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert foretak | Firmaattest. For utenlandske firmaer kreves tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i det landet hvor foretaket er registrert, alternativt StartBANK ID |
| Økonomisk og finansiell kapasitet | Det kreves at tilbyder har tilfredsstillende økonomisk gjennomføringsevne. Omsetningens størrelse, sett i forhold til kontraktens verdi, kan bli vektlagt. | Statsbygg vil gjennomføre en kredittvurdering av tilbyder. Tilbyder kan i tillegg bli bedt om å sende inn revisorbekreftede årsregnskaper, alternativt oppgi StartBANK ID. |
| Tekniske og faglige kvalifikasjoner | Firmaene for antikvarisk rådgiver og rådgivende ingeniør skal ha erfaring fra prosjektering av vernede trefasader og konstruksjoner. | For hvert firma i gruppen skal det for de fag de representerer, leveres en beskrivelse på maksimalt 1 A4-side per prosjekt av inntil 3 referanseprosjekter med overføringsverdi, med opplysninger om blant annet: - prosjektets navn - oppdragsgiver - type prosjekt - oppdragets kontraktsverdi eks. mva. - firmaets og det faget de representerer sine oppgaver/rolle i prosjektet - i hvilke faser oppdraget ble utført - oppstartstidpunkt og ferdigstillelsestidspunkt (år)/hvis ikke ferdigstilt - hvor man er i prosjektet - prosjektets overføringsverdi til dette kontraktsarbeidet |

Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for utførelsen av kontrakten. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks økonomiske og finansielle kapasitet for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved en solidaransvarserklæring, jf. anskaffelsesforskriften § 16-10.

Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks tekniske eller faglige kapasitet eller kompetanse for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved f.eks. en forside på signert avtale mellom partene eller egenerklæring fra underleverandør om at samarbeid er inngått, jf. anskaffelsesforskriften § 16-10.

Foretak som tilbyder støtter seg på, må levere egen ESPD, jf. ovenfor.

  - Attest for skatt og merverdiavgift

Norsk leverandør som får kontrakten, skal levere felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest).

Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.

  - Tildelingskriterier i denne konkurransen

Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet, basert på følgende kriterier:

| Vekt | Tildelingskriterium | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| 40% | Pris | Tilbudsskjema i utfylt og signert stand |
| 60% | Kvalitet Kompetanse og erfaring for tilbudt personell. Prosjekteringserfaring fra: - Vernede trebygninger - Vernede laftekonstruksjoner - Vernet murverk vektlegges særlig | Tilbudt personell Navn og CV for utførende innenfor fagene: - Arkitekt - Rådgivende ingeniør bygg (RIB) - Rådgivende ingeniør BIByfy Bruk vedlagt CV-mal. Referanseprosjekter Redegjørelse for rollene arkitekt, RIB og RIByfy sine referanseprosjekter med overføringsverdi de siste årene (maks 5 referanseprosjekter per fag). Redegjørelsen skal minimum inneholde følgende opplysninger og være på ca. 1 A4-side per referanseprosjekt: - prosjektets navn - oppdragsgiver - prosjektets størrelse i m2 og kostnad - oppdragets kontraktsverdiverdi eks. mva. - type entreprise - type bygg - bygningens vernestatus - tilbudt persons oppgaver/rolle i prosjektet referanseprosjektets overføringsverdi for gitt fagområde Bruk vedlagt CV-mal. Statsbygg forbeholder seg retten til å kontakte referanser for de mest aktuelle kandidater. |

Avvik fra konkurransegrunnlaget

  - Generelt om forbehold og avvik

Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor å gi tilbud med forbehold og avvik bør leverandørene stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt. 1.6 ovenfor. Det understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bør de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.

Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder. Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre avvisning av tilbudet.

Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. Tilbud som inneholder forbehold av denne art, vil bli avvist.

Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold vil etter all sannsynlighet medføre at tilbudet avvises.

Forbehold om regulering av kontraktssum på annen måte enn angitt for den aktuelle kontrakt i Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag (Grønnboka), jf. vedlegg, herunder valutaforbehold, vil medføre avvisning.

Forbehold om forskudd vil medføre avvisning.

  - Alternative tilbud

Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som på annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med forbehold eller avvik, jf. pkt. 5.1 ovenfor.

  - Tilbud på deler av oppdraget

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

Krav til tilbudet

  - Elektronisk tilbudsavgivelse

Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com. Det samme gjelder for endring av tilbudene.

Tilbud levert på annen måte, vil bli avvist.

Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kryptert:

Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller Word

Tabeller: Excel

Bildefiler: JPEG eller TIFF

Kart: TIFF

Video: MPEG 2

Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave

Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert.

  - Vedståelsesfrist

Tilbudet er bindende i 3 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp.

  - Tilbudets språk

Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk.

  - Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?

1-1	Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet.

2-1	Eventuelle forpliktelseserklæringer og solidaransvarserklæring, jf. avsnittene under tabellen i pkt. 4.2

3-1	Tilbudsskjema i utfylt og signert stand (vedlegg)

4	Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf. pkt. 4.4

4-1	CV-er

4-2	Referanseprosjekter

5-1	Referanseprosjekter som dokumenterer tekniske og faglige kvalifikasjoner

6-1	Innholdsfortegnelse

I tillegg til ovennevnte dokumenter, skal ESPD fylles inn i Mercellportalen. Foretak som tilbyder støtter seg på for å bli kvalifisert, må levere egen ESPD i Mercellportalen, jf. avsnittene under tabellen i pkt. 4.2.

For å lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om å følge ovennevnte nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med nummeret først, uten bruk av undermapper.

Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.

  - Innleveringssted og tilbudsfrist

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com.

Fristen for innlevering av tilbud er mandag 29.juni kl. 12.00.

For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

(Merk at systemet heller ikke tillater å levere tilbud elektronisk via Mercellportalen etter tilbudsfristens utløp.)

  - Om Mercellportalen

For å kunne levere tilbud via Mercellportalen, må man ha en bruker, og logge inn med denne.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, før fristens utløp. Leverte tilbud kan endres helt frem til tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike leverandører, f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at denne prosessen bør settes i gang så snart som mulig.

Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig (i god tid før tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i påmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene.

Ved spørsmål om funksjonalitet i verktøyet eller hvis du har problemer med å få inngitt tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post: support@mercell.com i god tid før tilbudsfristens utløp.

Oppdragsgivers underskrift

| Sted: | Trondheim |  | Dato: | 22.05.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| For Statsbygg: |  | Hedvig Witsø |  |  |
|  |  | avdelingsdirektør |  |  |
| Dette dokumentet er elektronisk godkjent. |  |  |  |  |

Vedlegg

Utkast til avtaledokument

Kontraktsbestemmelser (Grønnboka basert på NS 8401)

Tilbudsskjema

Statsbyggs egenerklæringsskjema om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning

Mal for CV

Ytelsesbeskrivelse for prosjekteringsgruppe (YT-PG)

Agraff Arkitektur AS sin leveranse

Miljøoppfølgingsplan

H001 Forpliktelseserklæring

H001 Solidaransvarserklæring