AVTALE

H001

mellom

STATSBYGG

som oppdragsgiver

og

(PGK – fyll inn navn på den prosjekterende/prosjekteringsgruppekoordinator (firma)) organisasjonsnr:

(ARK - fyll inn navn på den prosjekterende (firma))

organisasjonsnr:

(RIB- fyll inn navn på den prosjekterende (firma))

organisasjonsnr:

(RIV - fyll inn navn på den prosjekterende (firma))

organisasjonsnr:

(RIE - fyll inn navn på den prosjekterende (firma))

organisasjonsnr:

(Andre - fyll inn navn på den prosjekterende (firma))

organisasjonsnr:

som prosjekteringsgruppe

for

Prosjektering forprosjekt

1254803 Utvendig restaurering av Stiftsgården

AVTALEDOKUMENT

Til prosjektleder: Malen må fylles ut/redigeres der dette er angitt. Av hensyn til ensartet dokumentbruk i Statsbygg må det ikke foretas andre endringer i malen enn det prosjektet krever. Avvik skal avklares med prosjekteier og FJ. All tekst i rød kursiv slettes før utsendelse.

Dette avtaledokument brukes av Statsbygg som avtaleformular ved inngåelse av avtale der NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag i kombinasjon med Statsbyggs Grønnbok benyttes.

***

Mellom Statsbygg som oppdragsgiver

Organisasjonsnr.: 	971 278 374

Postadresse: 		Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo

Kontoradresse: 	Biskop Gunnerus’ gate 6

Telefonnr.: 	22 95 40 00

og (PGK)………………………………………………… som deltaker i prosjekteringsgruppe

Organisasjonsnr.: 	……………

Postadresse: 	……………………………………………………………………..

Telefonnr.: 	……………

og (ARK)………………………………………………… som deltaker i prosjekteringsgruppe

Organisasjonsnr.: 	……………

Postadresse: 	……………………………………………………………………..

Telefonnr.: 	……………

og (RIB)………………………………………………… som deltaker i prosjekteringsgruppe

Organisasjonsnr.: 	……………

Postadresse: 	……………………………………………………………………..

Telefonnr.: 	……………

og (RIV)………………………………………………… som deltaker i prosjekteringsgruppe

Organisasjonsnr.: 	……………

Postadresse: 	……………………………………………………………………..

Telefonnr.: 	……………

og (RIE)………………………………………………… som deltaker i prosjekteringsgruppe

Organisasjonsnr.: 	……………

Postadresse: 	……………………………………………………………………..

Telefonnr.: 	……………

og (Andre)……………………………………………… som deltaker i prosjekteringsgruppe

Organisasjonsnr.: 	……………

Postadresse: 	……………………………………………………………………..

Telefonnr.: 	……………

er det inngått følgende avtale:

KONTRAKTSDOKUMENTENE (NS 8401 PKT 4.1)

Følgende dokumenter inngår i denne avtalen:

- Dette avtaledokumentet

- Referater og annet skriftlig materiale fra forhandlinger eller (rød tekst strykes dersom det har vært avholdt anbudskonkurranse) oppklarende drøftelser, som er godkjent av begge parter, herunder dokumenter inntatt i vedlegg… til dette avtaledokument og opplistet nedenfor;

(fyll inn dato og referansenummer)…………

- Den prosjekterendes tilbud, datert ................. og inntatt som vedlegg … til dette avtaledokument

- Oppdragsgiverens konkurransegrunnlag, herunder Statsbyggs Grønnbok og dokumenter inntatt i vedlegg … til dette avtaledokument (her bør i tillegg til innbydelsesbrevet med vedlegg (alle PAer og YTer som er relevante for kontrakten må legges ved), eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller konferanser avholdt før tilbudet ble inngitt, rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget og svar på forespørsler fra tilbyderne, jf. anskaffelsesforskriften §§ 8-4 (4) og 14-2, og kunngjøringen vedlegges) (Dersom det har vært avholdt en begrenset konkurranse, bør innlevert materiale i kvalifisering inntas som nytt pkt 5 nedenfor og Statsbyggs kvalifiseringsgrunnlag som nytt pkt 6. Eksisterende pkt 5 og 6 blir nye pkt 7 og 8.)

- NS 8401

- (Eventuelle andre dokumenter.........)

PRIS FOR OPPDRAGET (NS 8401 PKT 15.1)

Stryk det alternativ som ikke passer

Alternativ 1: Fastprishonorar

Prosjekteringsgruppen skal utføre oppdraget for følgende fastprishonorar:

Tilbudssum	kr ………………………..

Eventuelle korreksjoner:

………………………………………………………………….	kr ………………………..

………………………………………………………………….  	kr ………………………..

………………………………………………………………….  	kr ………………………..

Eventuelle opsjoner som er gjort gjeldende,

herunder tiltransport:

………………………………………………………………….. 	kr ………………………..

………………………………………………………………….. 	kr ………………………..

…………………………………………………………………..	kr ………………………..

Sum eksklusive merverdiavgift*	kr ………………………..

Merverdiavgift ………………….. %	kr ……………………….

Pris for oppdraget	kr ……………………….

(Opsjoner som ennå ikke er gjort gjeldende tas ikke inn her.)

(*Se lenke Statsbyggs temaside kjøp fra utlandet og Grønnboka pkt 9.4.2, spesielt ved inngåelse av kontrakt som gjelder Svalbard eller ambassade i utlandet, eller kontrakt med utenlandsk prosjekterende.)

Alternativ 2: Timeprishonorar

Prosjekteringsgruppen skal utføre oppdraget etter medgått tid til en timepris på:

|  | PGK | ARK | RIB | RIV | RIE | Andre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utførende arkitekt/ ingeniør |  |  |  |  |  |  |
| Assistent- ingeniør/ -arkitekt |  |  |  |  |  |  |
| Tegner/ DAK- operatør |  |  |  |  |  |  |
| BIM-koordinator (dersom ARK skal levere denne ytelsen) |  |  |  |  |  |  |
| Firma- timesats* |  |  |  |  |  |  |

*Firmatimesats er en timesats som Statsbygg og Statsbyggs kontraktspart kan enes om å bruke for et bestemt tilleggsarbeid/endringsarbeid/ timehonorert arbeid, med den følge at kontraktsparten ikke trenger dokumentere hvilken stillingskategori som har utført arbeidet.

Eventuelle opsjoner som er gjort gjeldende,

herunder tiltransport:

………………………………………………………………….. 	kr ………………………..

…………………………………………………………………..	kr ………………………..

(Opsjoner som ennå ikke er gjort gjeldende tas ikke inn her. Eventuell opsjon på PGK må utløses hos aktuell rådgiver før avtalen inngås, der det er Statsbygg som har pålagt gruppekontrakten.)

(Se lenke til Statsbyggs temaside kjøp fra utlandet og Grønnboka pkt 9.4.2, spesielt ved inngåelse av kontrakt som gjelder Svalbard eller ambassade i utlandet, eller kontrakt med utenlandsk prosjekterende.)

PARTENES REPRESENTANTER OG ADRESSER (NS 8401 pkt 5.1 og PKT 5.8)

Statsbyggs representant (prosjektleder) er:

..........................................................

Avtalt adresse for varsler og krav til Statsbygg:

Statsbygg ved prosjektleder

Postadresse:	Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo

Kontoradresse: 	Biskop Gunnerus´ gate 6

Telefon:	22 95 40 00

E-post:	Postmottak@statsbygg.no med kopi til prosjektleder NN@statsbygg.no (alternativt en prosjekt-e-postadresse som kopi-adresse)

All post skal merkes med (prosjektnummer + prosjektnavn + kontraktsnummer).

Alle fakturaer og kreditnotaer skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak, se https://www.statsbygg.no/kontakt/fakturainformasjon for mer informasjon.

Prosjekteringsgruppens representant er: (som hovedregel PGK)

.........................................................

Avtalt adresse for varsler og krav til prosjekteringsgruppen:

Adresse:	……………………………………

Telefon:	……………………………………

E-post:	(E-post adresse for varsler/krav bør være en postmottaksadresse eller prosjektadresse siden PGK kan bli syk...)

Følgende personer har fullmakt til å opptre på vegne av sine firmaer:

PGK: ……………………………

ARK: ...........................................

RIB: .............................................

RIV: .............................................

RIE: .............................................

Andre: ..........................................

GRUPPEKONTRAKTER (NS 8401 PKT 5.5 og pkt 5.6)

(Stryk det som ikke passer.)

Alternativ 1:

Gruppen er pålagt av Statsbygg.

Alternativ 2:

Gruppen er ikke pålagt av Statsbygg.

DAGMULKTSBELAGTE FRISTER (NS 8401 pkt 9.2 og 12.2)

(Forslag til frister. Stryk de som ikke passer, og tilføy eventuelle nye. Påse at angitte frister er aktuelle for valgt honorarform.)

Utarbeide utkast til leveranseplan for forprosjektfasen,

jf. NS 8401 pkt 9.2: 	……………………

Utarbeide utkast til leveranseplan for detaljprosjektfasen,

jf. NS 8401 pkt. 9.2:	.…………………..

Utarbeide utkast til leveranseplan for byggefasen, jf. NS 8401 pkt 9.2: 	……………………

Oversende internavtale, jf NS 8401 pkt 5.5 og 5.6:	…………………….

Utarbeide utkast til honorarbudsjett, jf. Grønnboka punkt 9.2:          	………………………

[Andre frister som alltid bør være dagmulktsbelagt?] 	………………………

Andre dagmulktbelagte frister:

(Oppramsingen av dagmulktsbelagte frister her må være uttømmende. Forslag til frister; fullførelse skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, levering av FDV-dokumentasjon)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

For øvrig gjelder de tidsfristene som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene.

(Ordet dagmulkt i teksten ovenfor må strykes dersom man i Grønnboka del II punkt 16 har valgt alternativet om erstatning istedenfor dagmulkt.)

Dagmulktsbelagte/MULKTBELAGTE plikter/BOT (grønnboka pkt 3.4)

Bytte av nøkkelpersonell	Grønnboka punkt 3.4

UNDERSKRIFT

(Avtaler hvis konkurranser er kunngjort, skal som hovedregel signeres elektronisk i Mercellportalen. Stryk i slike tilfeller alternativ 2- all orange tekst. Skal avtalen signeres analogt, stryk alternativ 1. Statsbygg bør i sistnevnte tilfeller skrive under avtalen SIST!)

ALT 1:

Avtalen vil bli signert digitalt. Signatur vil fremkomme av en egen signaturfil opprettet i Mercellportalen.

ALT 2:

Dette avtaledokument med vedlegg er utferdiget i [seks] eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt.

| ....................... den .......... 20 ........ |  | ....................... den .......... 20 ........ |
| --- | --- | --- |
| …………………… Statsbygg sign |  | Prosjekteringsgruppen PGK ............................. sign ARK ............................. sign RIB................................ sign RIV .............................. sign RIE ............................... sign (Andre)........................ sign |

Husk:

Sjekk beløpsgrense i fullmakt til den i Statsbygg som undertegner, se Økonomiske fullmakter i Statsbygg pkt 5.

Dersom kontrakten inngås med utenlandsk leverandør og oppdraget skal utføres i Norge, pålegger det Statsbygg å rapportere oppdraget inn til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Rapportering skal skje elektronisk på skjema RF-1199 senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt. For ytterligere informasjon se  punkt 2. Kontraktoppfølging i prosedyre for Seriøsitet og oppfølging i leverandørkjeden.