Bilag 3: Plan for etableringsfasen

- Generelt om implementeringsplanen

Leverandøren skal utarbeide en implementeringsplan for systemet i Kundens virksomhet. Implementeringsplanen bør inneholde alle relevante momenter knyttet til implementeringen av kostdatasystemet. Leverandøren bør oppgi en plan for hele implementeringsprosjektet som inkluderer:

- Oppsett

- Konvertering av data

- Utrulling

- Opplæring av brukere

Planen bør angi:

- Forventet tidsramme for implementeringsprosjektet.

- Beskrivelse av parallelt løp med nåværende løsning.

- Beskrivelse av aktiviteter, roller og ansvar, samt fremdriftsplan og forutsetning for kundens medvirkning.

- Beskrivelse av implementering og idriftsettelse, samt Leverandørens involvering i den første tiden etter idriftsettelse.

Om oppsett

Kostdatasystemet skal kunne konfigureres slik at det er i tråd med Kristiansand kommune Sentralkjøkkens etablerte driftsmodell og organisasjonsstruktur. Systemet skal støtte:

- Arbeidsflyt for produksjon, distribusjon og bestilling tilpasset dagens praksis.

- Lager- og logistikkprosesser knyttet til råvarer, produksjon og leveranser.

- Produksjonsplanlegging og oppskriftshåndtering i storhusholdsdrift.

- Rapporteringsbehov for drift, ernæring, kostnader og produksjonsvolum.

Leverandøren skal dokumentere hvordan løsningen understøtter dette i Bilag 2, og oppsettet skal verifiseres i godkjenningsprøven iht. SSA-L punkt 3.

Om konvertering av data

Se punkt 4.7.2 i Bilag 01 – Kundens kravspesifikasjon. Leverandøren skal skissere en plan for konvertering av grunndata (f.eks oppskrifter, menyer og kundelister) fra dagens løsning til tilbudt løsning.

Om leveransefrist og utrulling (Parallelle løp med nåværende system)

Leveransefrist for systemet er 01.03.2027.

Kunden krever at eksisterende system(er) for kostdata og tilhørende logistikkfunksjoner skal kunne opprettholdes i fullverdig drift i en overgangsperiode på inntil 3 måneder fra leveringsdag, og benyttes parallelt med det nye systemet inntil Kundens godkjenningsprøve er gjennomført og nytt system er akseptert i henhold til SSA-L Avtaledokument punkt 3, inkl. Underliggende punkter.

Dette skal beskrives av leverandøren.

Om opplæring

Leverandøren skal skissere en plan for opplæring av Kundens brukere av kostdatasystemet. Planen skal inkludere alle brukergrupper, herunder administratorer, superbrukere og andre brukere. Det skal angis en tidsplan for opplæringen. Planen skal beskrive hvordan leverandør vil lære opp brukere og ansatte hos Kunden som skal benytte systemet.

Kunden anslår at følgende brukergrupper vil ha behov for opplæring:

- System ansvarlig/superbruker/ forvaltningsansvarlig:  4 personer

- Kjøkken personell (inkl. sjåfør): ca 30 ansatte

- Bestillere (intern kommune) - 2 ansvarlig per avdeling/sykehjem totalt ca.50 personer