EFI-NOR-004-2026 Kunstgressbane – Espeland Rehabilitering - SHA-PLAN

Byggherre: Bergen kommune, Etat for idrett

Byggeplass: Lonaleitet 30, 5267 Espeland.

Beskrivelse av prosjekt: Rehabilitering av Espeland kunstgressbaner

| Rev. | Dato | Endring | Endret av |
| --- | --- | --- | --- |

Innhold

1	Innledning	2

1.1	Distribusjonsliste	3

2	Organisering	3

2.1	Entrepriseform	3

2.2	Organisasjonskart	4

3	Fremdriftsplan	5

4	Spesifikke tiltak (BHF § 8c)	5

5	Rutiner for avviksbehandling (Endringer og oppdateringer)	6

6	Vedlegg	7

- Innledning

SHA-planen er byggherrens verktøy for å håndtere risiko i prosjektet i samsvar med regelverket. Planen skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet

  - Distribusjonsliste

Byggherren er ansvarlig for å følge opp at SHA-planen blir utarbeidet, oppdatert og gjort kjent for alle på byggeplass.

Byggherre er ansvarlig for oppdatering og distribusjon av SHA-planen

| Funksjon | Kontaktperson | Virksomhet | e-post | tlf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Byggherre | Sondre Haugland | Etat for idrett | Sondre.haugland2@bergen.kommune.no | 48 06 53 32 |
| Byggherrens representant | Per-Henrik Justad | Etat for idrett | Per-henrik.justad@bergen.kommune.no | 45 25 32 09 |
| Koordinator prosjekterende | Lars Erling Leirvåg | Etat for idrett | Lars.Leirvag@bergen.kommune.no | 47 32 22 23 |
| Koordinator utførelse | Lars Erling Leirvåg | Etat for idrett | Lars.Leirvag@bergen.kommune.no | 47 32 22 23 |
| Hovedentreprenør – Prosjektleder |  |  |  |  |
| Hovedentreprenør – Anleggsleder |  |  |  |  |
| Hovedentreprenør – HSM/KS-leder |  |  |  |  |

Endring av kontaktpersoner skal uten opphold meldes til KU

- Organisering

  - Entrepriseform

Prosjektet skal gjennomføres som en utførelsesentreprise

  - Organisasjonskart

Byggherre

Bergen kommune, EFI

Oppdragsansvarlig

Torbjørn Iversen

Tlf: 93 20 66 87

HMS/KS-koordinator

Anleggsleder

Prosjektleder

Byggherre

SHA-koordinator

Lars Erling Leirvåg

Tlf: 47 32 22 23

Byggherre

Byggeleder

Per-Henrik Justad

Tlf: 45 25 32 09

Byggherre

Prosjektleder

Sondre Haugland

Tlf: 48 06 53 32

UE3

UE1

Hovedentreprenør

UE2

UE4

- Fremdriftsplan

Byggherreforskriften krever en fremdriftsplan i SHA-planen for å sikre koordinering og samordning av arbeidsoperasjoner. Fremdriftsplanen må vise viktige milepæler og estimert ferdigstillelsesdato for delprosjekter.

| Nr. | Beskrivelse | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Byggestart | 17.08.2026 |
| 3 | Ferdigstillelse | 18.09.2026 |
| 4 | Overtakelse fra entreprenør | Etter avtale |

Detaljert fremdriftsplaner legges som vedlegg til SHA-plan

- Spesifikke tiltak (BHF § 8c)

- Vedlegg 011.1 - Risikoanalyse Espeland

Tiltakene er resultatet av risikovurderinger utført av både byggherren og prosjekterende.

Tiltakene har til hensikt å håndtere spesifikke risikoforhold som ikke kunne elimineres gjennom grundig planlegging, prosjektering eller valg av løsninger. Disse tiltakene tar spesielt sikte på å håndtere risikofaktorer som ikke er dekket av gjeldende forskriftskrav, arbeidsinstrukser eller sikkerhetsbestemmelser for prosjektet.

- Rutiner for avviksbehandling (Endringer og oppdateringer)

Byggherren er ansvarlig for å oppdatere planen kontinuerlig hvis det oppstår endringer som påvirker sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. BHF § 8d påpeker at byggherren skal tydelig beskrive hvordan avvik fra SHA-planen skal rapporteres.

"Avvik" i dette sammenheng refererer til både endringer og oppdateringer.

Arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal informere byggherre ved oppdateringer eller endringer tilknyttet SHA-plan, denne informasjonen skal sendes til den som er ansvarlig for oppdatering av SHA-plan.

Eksempler på avvik/endringer i SHA-planen:

- Endring i organisasjonskartet.

- Endring av beskrivelse for når og hvor ulike arbeidsoperasjoner skal utføres (endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold).

- Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller selve tiltaket.

- Ikke etterfølgelse av spesifikke tiltak som planlagt.

- Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke tidligere er beskrevet.

- Omprosjektering som fører til nye eller endrede risikoforhold og dermed behov for spesifikke tiltak og/eller endringer i fremdriftsplanen.

Prosedyre for håndtering av endringer i SHA-planen:

- Ved behov for endringer, skal det umiddelbart rapporteres skriftlig eller muntlig til koordinator for utførelse (KU) så snart endringen oppdages.

- KU registrerer det innmeldte eller oppdagede behovet for endring i SHA-planen ved hjelp av prosjektets avviks/endringssystem, som tilhører byggherren.

- Beslutningen om nødvendige tiltak tas av byggherren i samarbeid med prosjektleder, byggeleder og KU, samt tilsvarende person hos de som utfører arbeidet.

- Informasjon om den godkjente endringen og de påkrevde tiltakene skal distribueres til alle involverte parter i henhold til SHA-planens distribusjonsliste.

- Den ansvarlige personen som er oppført hos byggherren for oppdatering av SHA-planen, skal sørge for at planen oppdateres med den godkjente endringen.

Denne prosedyren sikrer at endringer blir rapportert og håndtert effektivt, med nødvendig godkjenning og oppfølgning, og at SHA-planen blir riktig oppdatert.

- Vedlegg

- Vedlegg 011.1 – Risikoanalyse Espeland.