Finans og organisasjon

Bygg og eiendom

# Prosjekt nr. 79.23.023

# Bodø vgs – Bygg YZ - fasaderenovering

# NS 8406

Bok 0

Kontraktsbestemmelser

# Utgave 1.0

| Utg. | Utstedt av | Dato | Godkjent av | Dato | Anm. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | L.E | 04.05.26 |  |  |  |

Innholdsfortegnelse

A	PROSJEKTINFORMASJON	3

A1.1	Dokumentliste	3

A1.2	Generelle dokumenter	3

A1.3 Rangering av dokumenter	3

A2	Anbudsinnbydelse	4

A3	Orientering om prosjektet	4

A3.1 	Prosjektets art og omfang	4

A3.2 	Tidsfrister	5

A3.3 	Forbehold om finansiering, krav til godkjenninger og prosjektering	5

A3.4	Entrepriseform og kontraktstype	5

A3.5 	Oppdragsgiverens organisasjon	5

A3.6 	Prosjektadministrative rutiner	5

B	KONKURRANSEREGLER	7

B1	Krav til tilbud	7

B1.1	Besiktigelse av byggeplass	7

B1.2	Anbudets priser	7

C	KONTRAKTSBESTEMMELSER	8

C1	ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER	8

C2	SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER	8

C2.1	Sikkerhetsstillelse	8

C2.2	Forsikring	8

C2.3	Partenes representanter	8

C2.4	Tidsfrister - dagmulkt	8

C2.5	Lønns- og prisregulering	8

C2.6	Betalingsbestemmelser	8

C2.7	Tilleggsarbeid. Regningsarbeid	8

C2.8	Totalentreprenørens varslingsplikt	8

C2.9	Byggherrens rett til å nekte overtakelse	8

C2.10	Eiendomsrett til kontraktsarbeid og materialer	8

C2.11 Lønns - og arbeidsvilkår- og boforhold i samtlige ledd	9

C2.12	Skatt og MVA	9

C2.13	B.2.3.3 Revisjon av SHA-plan	10

C3 	Øvrige kontraktsbestemmelser	10

C3.1	Reklamasjonsarbeider	10

C3.2	Helse, miljø og sikkerhet	10

C3.3	FDV-dokumentasjon	10

C3.4	Bruk av underentreprenører	10

C3.5	Overtagelse av kontraktsarbeidet	10

C4	Avtaledokument	11

C4.1	Avtaledokument	11

C4.2	Sikkerhetsstillelse	11

C4.3	Kontraktsform	11

C4.4	Kontraktssum	11

A	PROSJEKTINFORMASJON

A1.1	Dokumentliste

- Tilbudsskjema

- Tegninger

- SHA-plan

- Skiltmal

- Seriøsitetsbestemmelser NFK

- PA-bok

- Rapport miljøkartlegging

- Bok 0

A1.2	Generelle dokumenter

Bok 0 omfatter prosjektinformasjon, konkurranseregler, kontraktsbestemmelser og svardokumenter (kap. E) med blant annet tilbudsskjema mv.

PA-boken omfatter generell orientering om tiltakshavers regler for administrative forhold og dekker prosjektorganisasjon, økonomiske rutiner, administrative rutiner, rutiner for tegningsadministrasjon, rutiner for prosjektgjennomgang, rutiner for avviksbehandling, rutiner for fremdriftsoppfølging, rutiner for sluttkontroll, fremdrift og adresseliste.

SHA-plan for tidligfasen beskriver overordnet mål for HMS, kort orientering om prosjekt og organisasjon, rent bygg, om riggplan, fremdrift, forhold på byggeplassen, arbeidsoperasjoner spesielt utsatt for risiko, handlingsplan for ulykke, krav til rapportering/oppfølging og ajourføring mv.

A1.3 Rangering av dokumenter

Alle delene i tilbudsgrunnlaget ligger til grunn og kan ikke fravikes. Dersom det er tatt med flere utførelser i anbudsunderlaget skal byggherre kunne velge begge deler/alle deler eller trekke ut med økonomisk konsekvens det en ikke ønsker utført. Hvis tilbyder har forbehold om enkelte beskrevne utførelser, må dette fremkomme formelt i pristilbudet/oversendelsesskrivet fra tilbyder.

Dersom det er motstridende opplysninger, dvs. det ikke er mulig å gjennomføre alle deler, i disse dokumenter gjelder følgende rangering:

- Spørsmål og svar i anbudsperioden

- Referat fra anbudsbefaring

- Dokumentliste iht. A1.1

- NS 8406

A2	Anbudsinnbydelse

Nordland fylkeskommune v/Bygg og eiendom som oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse for Prosjekt 79.23.023 Bodø vgs – bygg YZ - fasaderenovering

Innbydelsen gjelder anskaffelse jfr. FOA del II, og gjennomføres som åpen anbudskonkurranse. Konkurransen er publisert gjennom Mercell.

Det presiseres at hele tilbudsgrunnlaget (alle dokumentene) må sees under ett og gjennomgås i detalj av tilbydere. Alle bestemmelser og forutsetninger som er medtatt i ovennevnte dokumenter er en del av tilbudet og den senere kontrakt. Alle delene i tilbudsunderlaget ligger til grunn og kan ikke fravikes. Det er ikke mulig for tilbyder å fraskrive seg kravene stilt i noen av delene i byggherrens anbudsunderlag.

# Anbudsbefaring

Det vil bli avholdt anbudsbefaring mandag 11. mai klokka 12.00

Adressen er Bodø videregåendeskole, henvendelse i resepsjonen bygg V

Befaring vil være en viktig del av tilbudsgrunnlaget. Oppdragsgiver vil føre referat fra befaringen, og referatet vil bli publisert som en del av konkurransegrunnlaget.

# Anbudsfrist

Anbudsfrist 26. mai klokka 12:00

A3	Orientering om prosjektet

A3.1 	Prosjektets art og omfang

Prosjektet er lokalisert på Bodø vgs, bygg yz. se tilbudsforespørsel for mer informasjon om prosjektet.

Byggherrens og entreprenørenes ytelser

Det påligger anbyder å sørge for at alle krav i lovverk, forskrifter og Norske Standarder som omhandler arbeidene, samt at løsninger og detaljer, skal tilfredsstille NS 3420 og Byggforsk bygg detaljer. For spesielle produkter skal fabrikantens anvisninger legges til grunn for utførelsen, dog ikke i strid med eventuelle krav i NS 3420.

Arbeidstilsynets forskrifter for slike arbeidsplasser skal være etterfulgt.

Basert på anbudsdokumentene skal entreprenørene sørge for, og bekoste:

- Prosjektering, tegninger (arbeids-, skjema og nødvendige detaljtegninger, «Som bygget»-tegninger osv) for alle fag

- Utgifter til kopiering av tegninger i alle faser inkludert "som bygget-tegninger- og dokumentasjon", m.m.

- Hovedbedrift HMS iht. Arbeidsmiljøloven

- Gjennomføring og kontroll i samsvar med kravene i gjeldende plan og bygningslov

For prosjektering og arbeidstegninger gjelder at tegninger skal produseres iht. byggherrens maler. Alle leveranser og dokumentasjoner som kreves i forbindelse med prosjektering, tegningsproduksjon og FDV kommer frem av bestemmelser i Bok 0.

På basis av tilbudstegningene skal entreprenøren sørge for utarbeiding av arbeidstegninger og sluttdokumentasjon.

Det stilles krav om at alle tegningsarbeider for alle fag skal foregå på DAK, leveres i dwg- og IFC- format.

A3.2 	Tidsfrister

Antatt kontrahering uke 22/23 2026 med antatt byggestart 22. juni 2026. Prosjektet skal være ferdigstilt og overtakelse er planlagt til 27. november 2026. Entreprenør utarbeider bindende fremdriftsplan med dette utgangspunkt etter kontrakt.

Iht. A3.3 tar NFK forbehold om finansiering av prosjektet.

A3.3 	Forbehold om finansiering, krav til godkjenninger og prosjektering

Hvis oppdragsgiver av årsaker som endret behov/politiske endringer/utenfor budsjettramme eller andre forhold gjør at han ikke er i stand å gjennomføre entreprisene kan konkurransen bli avlyst, og han har rett til å avvise alle anbudene.

Ved avvisning av anbud som følge av ovenstående gis ikke erstatning for kostnader for utarbeidelse av anbud.

A3.4	Entrepriseform og kontraktstype

Nordland Fylkeskommune er tiltakshaver og skal gjennomføre prosjektet, samt være driftsansvarlig for bygget etter ferdigstillelse.

Arbeidet skal gjennomføres etter NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.

A3.5 	Oppdragsgiverens organisasjon

Byggherre/Tiltakshaver: 	Nordland fylkeskommune, v/Bygg og eiendom

Prosjektleder:	NFK v/Louise Engan

A3.6 	Prosjektadministrative rutiner

Rutiner som forutsettes fulgt i bygge- og garantitid når det gjelder:

- korrespondanse

- endringer og tilleggsarbeider

- bestillinger

- osv.

... er ikke utdypende beskrevet her. Entreprenøren skal lede hele sin organisasjon med alt det innebærer. Entreprenøren må stille i det antallet møter som er nødvendig og er ansvarlig for å skrive referater og føre protokoller.

Overordnet PA-bok er utarbeidet av Nordland Fylkeskommune. Denne er vedlagt og entreprenøren har det videre ansvar for å utvikle en plan for styring av kvalitet som tilfredsstiller lover, forskrifter, norske standarder og behov hos Nordland Fylkeskommune.

Behandling av fakturaer

Ingen fakturaer vil bli utbetalt før garantier og forsikringer i henhold til kontrakt er stillet.

Fakturaer skal stiles til Nordland fylkeskommune. Ufullstendig utfylte fakturaer blir returnert. Betalingsfrist, 30 dager, begynner å løpe fra mottak av korrekt utfylt faktura.

Fakturaene skal (minst) inneholde følgende opplysninger:

- Entreprenørens navn, adresse og registreringsnummer i avgiftsmanntallet

- Byggesakens navn og nummer med navn på prosjektlederen

Det skal utstedes egne fakturaer for ulike typer arbeider:

- Kontraktsarbeider (vanligvis a-kontofaktura for utført arbeid)

- Tilleggsarbeider faktureres separat med en faktura pr. bestilling. Faktura skal ha referanse til signert bestillingsbrev/endringsordre.

Avdragsfaktura for kontraktsarbeider skal inneholde følgende opplysninger:

- Siste justerte kontraktssum med dato

- Opparbeidet beløp (med henvisning til hovedposter)

- Tidligere utbetalt akontobeløp

- Merverdiavgift

- Beløp til utbetaling

B	KONKURRANSEREGLER

B1	Krav til tilbud

Kvalifikasjonskrav og krav er satt i Mercell. Henviser også til Konkurransegrunnlag Bygg og anlegg del II.

B1.1	Besiktigelse av byggeplass

Tilbyderne må gjøre seg kjent med forholdene på byggeplassen.

B1.2	Anbudets priser

Forespurte enhetspriser skal oppgis og anbudet sammenstilles i anbudsskjemaet.

Tilbudsskjema skal fylles ut komplett.

C	KONTRAKTSBESTEMMELSER

C1	ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Som alminnelige kontrakts bestemmelser gjelder NS 8406 «Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.»

C2	SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

C2.1	Sikkerhetsstillelse

Nordland Fylkeskommune stiller ikke sikkerhet, jf. NS 8406 punkt 8.

C2.2	Forsikring

Pkt. 9 I tillegg gjelder:
Entreprenøren skal opprettholde lovpålagte forsikringer inntil alle arbeider vedrørende hele bygget eller anlegget er overtatt av byggherren. Dette gjelder også skade på tredjepart.

Attester for hver enkelt forsikring skal forelegges byggherren for kontroll før arbeidene igangsettes.

C2.3	Partenes representanter

Pkt. 5. Spesifisering av byggherrens representanter (Fullmaktsforhold):

Prosjektleder er prosjektets administrative leder og har fullmakt til å forplikte Nordland Fylkeskommune i ordinære saker.

C2.4	Tidsfrister - dagmulkt

Pkt. 17 Tidsfrister og samordning

Byggearbeidet igangsettes og fullføres innenfor de tidsfrister som er angitt, hvis ikke annet blir avtalt ved kontrakts oppsettelse.

Ved forsinkelse kan byggherren kreve dagmulkt. NS 8406, punkt 26.

C2.5	Lønns- og prisregulering

Fast pris i byggetiden.

C2.6	Betalingsbestemmelser

# Pkt. 23.3 - Betalingsfrist

Endres til:

# Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura.

# Se også PA-bok pkt. 3 - Økonomirutiner

C2.7	Tilleggsarbeid. Regningsarbeid

Pkt. 19 Endringer

Nordland Fylkeskommune kan pålegge entreprenøren å utføre tilleggsarbeider ut over beskrevne og forutsatte ytelser i tilbudsdokumentene. Arbeidet skal gjøres opp etter tilbudets enhetspriser eller hvor disse ikke passer, etter tilbud (fast pris) fra entreprenøren eller som regnings arbeid, jf. NS 8406 punkt 22.

Regnings arbeid skal gjøres opp etter de enhetspriser som entreprenøren har oppgitt i tilbudet, jf. NS 8406 punkt 22.2. For arbeider hvor det ikke finnes enhetspris skal arbeidene gjøres opp etter entreprenørens selvkost for materialer og gjeldende arbeidslønn for vedkommende arbeid med påslag av de prosenter for administrasjon, fortjeneste, sosiale utgifter osv. som entreprenøren har oppgitt i tilbudet.

C2.8	Totalentreprenørens varslingsplikt

Det vises til NS 8406.

C2.9	Byggherrens rett til å nekte overtakelse

Det vises til NS 8406.

C2.10	Eiendomsrett til kontraktsarbeid og materialer

Pkt. 31. Tvister - Endres til:

Dersom det oppstår tvister som følge av kontraktsforholdet skal disse avgjøres ved rettergang for de "ordinære domstoler" i Salten tingrett, hvis ikke partene blir enig om å la tvisten avgjøres ved voldgift.

C2.11 Lønns - og arbeidsvilkår- og boforhold i samtlige ledd

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) har lønns-, arbeids- og boforhold i henhold til:

•	Forsikring iht. Lov om yrkesskadeforsikring

•	Rigg- og boforhold iht. Arbeidsmiljøloven og Arbeidsplassforskriften.

•	Lov om allmenngjøring og tilhørende forskrifter

•	Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

•	ILO konvensjon nr. 94

Byggherre har rett til kopier av dokumentasjon av lønns-, arbeids- og boforhold for egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder bemanningsselskaper og transportselskaper). Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister, arbeidsgiverens bankutskrift og interne tilsynsrapporter fra brakkerigger/boliger/kjøretøyer. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. Ved brudd på lønns-, arbeids- og boforhold skal leverandøren rette forholdet.

Der bruddet har skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper og transportselskaper) er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av allmenn-gjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler mv. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.

Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns-, arbeids- og boforhold hos leverandøren kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper og transportselskaper), kan byggherren på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren og uten endringer av framdriftsplan.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Med leverandøren menes også kontraktspartnerens underleverandører.

Viser ellers til vedlagte seriøsitetsbestemmelser

C2.12	Skatt og MVA

Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (egenerklæring 	vedlegges tilbudet)

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til ligningsloven § 5-6.

•	Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden.

•	Leverandøren skal dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn til byggherrens representant.

•	Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandørens ansvar og skal betales av ham.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

C2.13	B.2.3.3 Revisjon av SHA-plan

Samtlige entreprenører og leverandører skal gjennomgå byggherrens SHA-plan og dokumentere tiltak i samsvar med planen. Byggherren har rett til minimum tre ganger i året å gjennomføre verifikasjoner og tilhørende revisjoner av en eller flere deler av byggeplassen og brakkerigg/boliger. Skriftlig og muntlig språk på verifikasjoner og revisjoner skal være norsk.

Dette skal være ivaretatt i entreprenørenes HMS-system.

C3 	Øvrige kontraktsbestemmelser

C3.1	Reklamasjonsarbeider

Reklamasjonsarbeider skal utføres etter avtale og i overensstemmelse med Nordland fylkeskommune.

Dersom hensynet til brukeren gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, skal dette ikke medføre krav på overtidsgodtgjørelse o.l.

C3.2	Helse, miljø og sikkerhet

I tilfeller hvor forpliktelser som gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en del av kontrakten, vil eventuelle brudd på forpliktelsene betraktes som en mangel.

Generelt

Alle arbeider i forbindelse med byggesaken skal planlegges og gjennomføres i henhold til:

“Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser” fastsatt ved kgl.res. av 3 august 2009, ikrafttredelse 01.01.10

Byggherren har utarbeidet en overordnet SHA-plan for prosjektet som er vedlagt.

C3.3	FDV-dokumentasjon

Leverandørlister

Skal omfatte alle leverandører, med kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer.

Grunnlag for vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsgrunnlaget for alle komponenter som krever vedlikehold skal angis i eget skjema.

FDV

Leveres på tilførte materialer før overlevering.

C3.4	Bruk av underentreprenører

Det vises til NS 8406.

C3.5	Overtagelse av kontraktsarbeidet

Det vises til NS 8406

C4	Avtaledokument

C4.1	Avtaledokument

Det skal opprettes avtaledokument (kontrakt) mellom Nordland Fylkeskommune og entreprenøren. Som grunnlag for dokumentet skal NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt" benyttes.

C4.2	Sikkerhetsstillelse

Byggherren stiller ikke sikkerhetsstillelse.

Entreprenøren stiller sikkerhetsstillelse iht. NS 8406 punkt 8.

C4.3	Kontraktsform

Kontrakten er NS 8406.

C4.4	Kontraktssum

Kontraktsummen skal inkludere alle omkostninger av enhver art som er nødvendige for å utføre samtlige bygge- og installasjonsarbeider som kommer frem av kontraktsdokumentene. Kontraktsummen skal også omfatte omkostninger som følge av gjeldende offentlige påbud, verne- og miljøtiltak. Alle ulemper og utgifter ved å drive arbeidene også på vinterstid skal være inkludert.