YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR AKUSTIKK – RiAku

Følgende anlegg er medtatt og skal vurderes:

| Post | Anlegg | Skal inngå | Skal ikke inngå | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Støyskjerming utomhus |  |  |  |
| 2 | Lyd teknisk gjennomgang av prosjekter. |  |  |  |
| 3 | Løsninger for fasade med tanke på å sikre at støy utenfra ikke forstyrrer aktiviteter innendørs. |  |  |  |
| 4 | Gode og rimelige løsninger som ivaretar støy fra interne aktiviteter. |  |  |  |
| 5 | Romakustikk |  |  |  |
| 6 | Støy fra tekniske anlegg |  |  |  |
| 7 | Etterkontroll |  |  |  |
| 8 | Delta i møter og påse at akustikk krav blir ivaretatt i henhold til valgte løsninger. |  |  |  |

Ytelser i prosjekteringsfasen:

- Skisseprosjekt

| Post | Aktivitet | Skal inngå | Skal ikke inngå | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vurdere fundamenteringsprinsipp ut fra lydisolering mellom de ulike deler av bygget. |  |  |  |
| 1.2 | Vurdere arkitektens skisseforslag med hensyn til romplassering og romform. Det forutsettes enkle romformer for å unngå elektroniskeller bygningsmessig store tilpasninger. Føringsmuligheter for elektroteknisk anlegg, også sterkstrøm og VVS ledninger/kanaler må vurderes. |  |  |  |
| 1.3 | Delta i prosjektgransking. |  |  |  |
| 1.4 | Delta i møter. |  |  |  |

- Forprosjektfasen

| Post | Aktivitet | Skal inngå | Skal ikke inngå | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Utarbeide prosjektspesifikasjoner innenfor gitt tid. |  |  |  |
| 2.2 | Vurdere konsekvenser av alternative løsninger. |  |  |  |
| 2.3 | Bestemme hovedprinsipper og retningslinjer for akustiske- og lydisoleringsløsninger. |  |  |  |
| 2.4 | Vurdere de tekniske anleggs plassering med tanke på lydisolering. |  |  |  |
| 2.5 | Oppgi nødvendige opplysninger for andre konsulenter i prosjekteringsfasen. |  |  |  |
| 2.6 | Kontakte evt. godkjennende myndigheter. |  |  |  |
| 2.7 | Utarbeide kortfattet beskrivelse til forprosjektet (sammenstilling fortas av prosjektleder). |  |  |  |
| 2.8 | Utarbeide kostnadskalkyle. Kalkylen danner grunnlag for prosjektleders oppstilling av prosjektkostnaden. |  |  |  |
| 2.9 | Delta på prosjekteringsmøter. |  |  |  |

- Detaljprosjektfase

| Post | Aktivitet | Skal inngå | Skal ikke inngå | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Foreta nødvendig rådgivning i detaljprosjekteringsfasen eventuelt vise ved tegninger tekniske løsninger som øvrige konsulenter er avhengig av. |  |  |  |
| 3.2 | Foreta nødvendige beregninger og sørge for godkjenning av disse. |  |  |  |
| 3.3 | Utarbeide materialspesifikasjon med tanke på akustikk. |  |  |  |

Ytelser i produksjons- og garantifasen:

- Produksjonsfase

| Post | Aktivitet | Skal inngå | Skal ikke inngå | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Foreta nødvendige kontroller på byggeplass. |  |  |  |
| 4.2 | Bistå prosjektleder eller den stedlige byggeleder. |  |  |  |
| 4.3 | Delta på byggemøter hvor dette fagområde er aktuelt tema, eller etter avtale med prosjektleder. |  |  |  |
| 4.4 | Vurdere, spesifisere og event.innhente pris på akustiske / lydisoleringsmessige materialer/løsninger. |  |  |  |
| 4.5 | Besørge utarbeidet FDV- materiell. |  |  |  |

- Garantifasen

| Post | Aktivitet | Skal inngå | Skal ikke inngå | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Delta i slutt- og garantibefaring. |  |  |  |
| 5.2 | Bistå oppdragsgiver i garantitiden. |  |  |  |