YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG – RIB

Ytelser i prosjekteringsfasen:

- Skisseprosjekt

| Post | Aktivitet | Skal inngå | Skal ikke inngå | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vurdere tomt (befaring) ut fra bygningsmessige forhold. |  |  |  |
| 1.2 | Vurdere eksisterende bygninger (befaring og eksisterende tegninger) ut fra bygningsmessige forhold. |  |  |  |
| 1.3 | Vurdere bygningsutforming og konstruksjoner i forhold til tomtens beskaffenhet, også med hensyn på økonomi. |  |  |  |
| 1.4 | Vurdere bygningsutforming og konstruksjoner i forhold til eksisterende bygningskonstruksjoner, også med hensyn på økonomi. |  |  |  |
| 1.5 | Vurdere prinsipper og kvalitetskrav i forbindelse med plassering av tekniske installasjoner og føringsveier. |  |  |  |
| 1.6 | Delta i prosjektgransking. Utarbeide kontrollkalkyler for egne fag. |  |  |  |
| 1.7 | Delta i møter. |  |  |  |
| 1.8 | Vurdere tidsplan for prosjektering i samarbeid med prosjektleder. |  |  |  |
| 1.9 | Vurdere behov for oppmåling og kartlegging av tomt. |  |  |  |

- Forprosjektfasen

| Post | Aktivitet | Skal inngå | Skal ikke inngå | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Utarbeide prosjekteringsplan innenfor gitt tid. |  |  |  |
| 2.2 | Vurdere konsekvenser av alternative løsninger |  |  |  |
| 2.3 | Vurdere bygningens materialvalg, konstruksjon og hovedbæresystem, form og utførelse i samarbeid med arkitekt. |  |  |  |
| 2.4 | Utføre nødvendige statiske og økonomiske overslag i forbindelse med bygningens hoveddimensjoner og stabilitet, isamarbeid med arkitekt. |  |  |  |
| 2.5 | Innhente nødvendige opplysninger om grunnforhold, ev. arrangere geoteknisk undersøkelse. (Selve kostnadene for geoteknisk konsulent dekkes av tiltakshaver). |  |  |  |
| 2.6 | Foreta nødvendig oppmåling for plassering av byggeprosjekt og beregning av masser. |  |  |  |
| 2.7 | Foreta kontakt med ev. godkjennende myndigheter for å oppnå byggetillatelse, arbeidstilsynetssamtykke, samt sikre trafikkforhold i byggeperioden. Det skal skrives referat fra møtene. |  |  |  |
| 2.8 | Utarbeide nødvendige forenklede tegninger, prinsippløsninger. |  |  |  |
| 2.9 | Utarbeide kortfattet beskrivelse til forprosjektet. (Sammenstilling foretas av prosjektleder). |  |  |  |
| 2.10 | Utarbeide kostnadskalkyle for hvert fag. (Grunnarb., betongarb., stålarb., utomhusarbeider, osv.), basert på overslagsberegning, masser Side 2 av 3 og erfaringspriser. Kalkylen danner grunnlag for prosjektleders oppstilling av prosjektkostnaden. |  |  |  |
| 2.11 | Ajourføre forprosjektet, ev. bearbeidelser etter behandling hos tiltakshaver. |  |  |  |
| 2.12 | Sørge for utarbeidelse av kontroll- og kvalitetsplan for egne fag. |  |  |  |
| 2.13 | Bistå med nødvendige data for årskostnadsvurderinger / levetidskostnader. |  |  |  |
| 2.14 | Delta på prosjekt- og prosjekteringsmøter og andre møter, som prosjektleder innkaller til. |  |  |  |
| 2.15 | Utarbeide miljøsaneringrapport. |  |  |  |

- Detaljfase

| Post | Aktivitet | Skal inngå | Skal ikke inngå | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Foreta nødvendig detaljprosjektering. |  |  |  |
| 3.2 | Foreta nødvendige stabilitets- og statiske beregninger og sørge for godkjenning av disse. |  |  |  |
| 3.3 | Prosjektkoordinator for HMS. |  |  |  |
| 3.4 | Delta i utarbeidelse av plan for HMS. |  |  |  |
| 3.5 | Delta i utarbeidelse av beskrivelse for generell del, som sammenstilles av prosjektleder. |  |  |  |
| 3.6 | Utarbeide anbudsmateriell basert på Norsk Standard. Følgende tegninger skal lages: • Situasjonsplan • Utendørsanlegg • Grave-/sprengningsplan • Fundamentplan • Plantegninger • Hovedsnitt • Detaljtegninger • Armeringstegninger |  |  |  |
| 3.7 | Kontrollere tegninger og beskrivelser, slik at de er i samsvar med de øvrige utarbeidete tegninger og beskrivelser. |  |  |  |
| 3.8 | Kontrollere anbuds- og kontraktsbestemmelsene utarbeidet av Klepp kommune. |  |  |  |
| 3.9 | Utsendelse av anbudsmateriell - åpen anbudskonkurranse. |  |  |  |
| 3.10 | Arrangere og gjennomføre anbudsbefaring. |  |  |  |
| 3.11 | Arrangere anbudsåpning. |  |  |  |
| 3.12 | Kontrollere, vurdere og utarbeide innstilling på valg av entreprenører. |  |  |  |
| 3.13 | Delta i prosjektgransking. |  |  |  |
| 3.14 | Ajourføre prosjektet etter prosjektgransking. |  |  |  |
| 3.15 | Delta i eventuelle avklaringsmøter og kontraktsforhandlinger. |  |  |  |
| 3.16 | Utarbeide og sende ut kontraktsdokumenter etter avtale med prosjektleder. |  |  |  |
| 3.17 | Delta i alle møter, som prosjektleder, eller byggeleder, innkaller til. |  |  |  |
| 3.18 | Ajourføre kalkyler. |  |  |  |

Ytelser i produksjons- og garantifasen:

- Produksjonsfase

| Post | Aktivitet | Skal inngå | Skal ikke inngå | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Komplettere nødvendige tegninger, beregninger og detaljmateriell. |  |  |  |
| 4.2 | Bistå den stedlige byggeleder. |  |  |  |
| 4.3 | Delta på byggemøter/fremdriftsmøter. (Disse kan ha varierende hyppighet, normalt hver uke eller annen hver). |  |  |  |
| 4.4 | Foreta kontrollbefaringer. |  |  |  |
| 4.5 | Gjennomføre kontroll av armering i betongkonstruksjoner. |  |  |  |
| 4.6 | Bistå med vurdering av fakturaer fra entreprenør. |  |  |  |
| 4.7 | Vurdere, spesifisere, samt innhente pris på endringer i samråd med byggeleder / prosjektleder. Gjelder enkle endringer. Større endringer, som varsles av tiltakshaver, godtgjøres etter kontraktfestet timesats. |  |  |  |
| 4.8 | Være villig til å delta i vurderinger om ev. besparelser. |  |  |  |
| 4.9 | Ajourføre tegninger i.h.t. utførelse «AS BUILT». |  |  |  |
| 4.10 | Besørge utarbeidet FDV-materiell. |  |  |  |

- Garantifasen

| Post | Aktivitet | Skal inngå | Skal ikke inngå | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Delta i slutt- og garantibefaring. |  |  |  |
| 5.2 | Delta i sluttoppgjør med entreprenør. |  |  |  |
| 5.3 | Bistå oppdragsgiver i garantitiden. |  |  |  |
| 5.4 | Delta på alle møter, som prosjektleder, eller byggeleder innkaller til. |  |  |  |
| 5.5 | Utarbeide prosjektevaluering av egne arbeider. |  |  |  |