YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO – RiE

Følgende anlegg er medtatt og skal vurderes:

| Post | Anlegg | Skal inngå | Skal ikke inngå | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belysning (innendørs/utendørs) |  |  |  |
| 2 | Varmesystem (elektrisk/vannbåren) (innendørs/utendørs) |  |  |  |
| 3 | Intern kommunikasjon |  |  |  |
| 4 | Sentral driftskontroll |  |  |  |
| 5 | Teleanlegg |  |  |  |
| 6 | Dataanlegg |  |  |  |
| 7 | Trygghetsalarmer |  |  |  |
| 8 | Brannalarmanlegg |  |  |  |
| 9 | Innbruddsalarmanlegg |  |  |  |
| 10 | Antenneanlegg |  |  |  |
| 11 | Lydanlegg |  |  |  |
| 12 | Heis |  |  |  |
| 13 | Intern transport |  |  |  |
| 14 | Reservekraft/nødstrømsaggregat/UPS |  |  |  |

Ytelser i prosjekteringsfasen:

- Skisseprosjekt

| Post | Aktivitet | Skal inngå | Skal ikke inngå | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vurdere tomt (befaring) ut fra føringsmessige forhold (hvor hente strøm fra). |  |  |  |
| 1.2 | Vurdere eksisterende anlegg (befaring og eksisterende tegninger) ut fra elektrotekniske forhold. |  |  |  |
| 1.3 | Vurdere arkitektens skisseforslag med hensyn til plassbehov plassering og føringsmuligheter for elektrotekniske anlegg , inkl. sterkstrøm, svakstrøm og transportanlegg, også med hensyn på økonomi. |  |  |  |
| 1.4 | Utarbeide kontrollkalyle |  |  |  |
| 1.5 | Vurdere prinsipper og kvalitetskrav i forbindelse med valg av og plasering av tekniske installasjoner og føringsveier. |  |  |  |
| 1.6 | Delta i prosjektgransking. |  |  |  |
| 1.7 | Delta i møter. |  |  |  |
| 1.8 | Vurdere tidsplan for prosjektering i samarbeid med prosjektleder. |  |  |  |

- Forprosjektfasen

| Post | Aktivitet | Skal inngå | Skal ikke inngå | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Utarbeide prosjekteringsplan innenfor gitt tid. |  |  |  |
| 2.2 | Vurdere konsekvenser av alternative løsninger. |  |  |  |
| 2.3 | Bestemme hovedprisipper og retningslinjer for elektrotekniske anlegg, inkl. kommunikasjonsanlegg. |  |  |  |
| 2.4 | Utføre nødvendige oversiktstegninger, som viser anleggenes plassering, plassbehov og hovedføringsveier. |  |  |  |
| 2.5 | Delta i forhåndskonferanse med myndighetene. |  |  |  |
| 2.6 | Innhente nødvendige opplysninger fra El-verk, televerk etc., samt foreta ev. forhåndsbestillinger/-godkjenninger. |  |  |  |
| 2.7 | Foreta kontakt med godkjennende myndigheter for å oppnå igangsettings- og rammetillatelse, godkjenning av el-verk, televerk, brannmyndigheter o.l. Det skal skrives referat fra ev. møter. |  |  |  |
| 2.8 | Vurdere varmesystem i samarbeid med konsulent for VVS-arbeidene. |  |  |  |
| 2.9 | Utarbeide kortfattet beskrivelse til forprosjektet.(Sammenstilling fortas av prosjektleder). |  |  |  |
| 2.10 | Utarbeide kostnadskalkyle for hvert fag, basert på erfaringspriser. Kalkylen danner grunnlag for prosjektleders oppstilling av prosjektkostnaden. |  |  |  |
| 2.11 | Ajourføre forprosjektet, ev. bearbeidelser etter behandling hos tiltakshaver. |  |  |  |
| 2.12 | Sørge for utarbeidelse av kontroll- og kvalitetsplan for egne fag. |  |  |  |
| 2.13 | Bistå med nødvendige data for årskostnadsvurderinger/ livssykluskostnader (LCC). |  |  |  |
| 2.14 | Delta på prosjekt- og prosjekteringsmøter og andre møter, som prosjektleder innkaller til. |  |  |  |
| 2.15 | Ansvarlig for oppkobling av alarmanlegg (innbrudds- og brannalarm) til brannvesenet. |  |  |  |
| 2.16 | Vurdere sentral kontroll av tekniske anlegg, i samarbeid med konsulent for VVS-arbeidene. |  |  |  |

- Detaljprosjektfase

| Post | Aktivitet | Skal inngå | Skal ikke inngå | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Foreta nødvendig detaljprosjektering. |  |  |  |
| 3.2 | Foreta nødvendige beregninger og sørge for godkjenning av disse. |  |  |  |
| 3.3 | Delta i utarbeidelse av plan for HMS. |  |  |  |
| 3.4 | Delta i utarbeidelse av beskrivelse for generell del. |  |  |  |
| 3.5 | Utarbeide arbeidstegninger. |  |  |  |
| 3.6 | Utarbeide utsparingstegninger i bærende og ikke bærende konstruksjoner. |  |  |  |
| 3.7 | Utarbeide anbudsmateriell basert på Norsk Standard (NS). |  |  |  |
| 3.8 | Utarbeide massespesifikasjon bygningsmessige hjelpearbeider i.h.t. NS 3420 og 21. |  |  |  |
| 3.9 | Kontrollere anbuds- og kontraktsbestemmelsene utarbeidet av Klepp kommune. |  |  |  |
| 3.10 | Kontrollere tegninger og beskrivelser, slik at de er i samsvar med de øvrige utarbeidete tegninger og beskrivelser. |  |  |  |
| 3.11 | Utsendelse av anbudsmateriell - åpen anbudskonkurranse. |  |  |  |
| 3.12 | Arrangere og gjennomføre anbudsbefaring. |  |  |  |
| 3.13 | Arrangere anbudsåpning. |  |  |  |
| 3.14 | Kontrollere, vurdere og utarbeide innstilling på valg av entreprenører. |  |  |  |
| 3.15 | Delta i prosjektgransking. |  |  |  |
| 3.16 | Ajourføre prosjektet etter prosjektgransking. |  |  |  |
| 3.17 | Delta i eventuelle avklaringsmøter og kontraktsforhandlinger. |  |  |  |
| 3.18 | Utarbeide og sende ut kontraktsdokumenter etter avtale med prosjektleder. |  |  |  |
| 3.19 | Ajourføre kalkyler. |  |  |  |
| 3.20 | Delta i alle møter, som prosjektleder, eller byggeleder innkaller til. |  |  |  |

Ytelser i produksjons- og garantifasen:

- Produksjonsfase

| Post | Aktivitet | Skal inngå | Skal ikke inngå | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Komplettere nødvendige tegninger, beregninger og detaljmateriell. |  |  |  |
| 4.2 | Bistå den stedlige byggeleder. |  |  |  |
| 4.3 | Delta på byggemøter og fremdriftsmøter. (Disse kan ha varierende hyppighet, normalt hver uke eller annen hver). |  |  |  |
| 4.4 | Foreta kontrollbefaringer og tester på produksjons-sted og, eller, byggeplass, for å påse at ytelseskravene er oppfylt av produsent. |  |  |  |
| 4.5 | Bistå med vurdering av fakturaer fra entreprenør. |  |  |  |
| 4.6 | Vurdere, spesifisere, samt innhente pris på endringer i samråd med byggeleder / prosjektleder. Gjelder enkle endringer. Større endringer, som varsles av tiltakshaver, godtgjøres etter kontraktfestet timesats. |  |  |  |
| 4.7 | Være villig til å delta i vurderinger om ev. besparelser. |  |  |  |
| 4.8 | Delta i utarbeidelse av brannbok. Arkitekt er ansvarlig for å sammenstille denne. |  |  |  |
| 4.9 | Opplæring av driftspersonale. |  |  |  |
| 4.10 | Ajourføre tegninger i.h.t. utførelse «AS BUILT». |  |  |  |
| 4.11 | Besørge utarbeidet FDV- materiell i henhold til gjeldende forskrifter. |  |  |  |

- Garantifasen

| Post | Aktivitet | Skal inngå | Skal ikke inngå | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Delta i de prøver o.l., som er nødvendige for å kontrollere at anleggene er i samsvar med kontraktens bestemmelser. |  |  |  |
| 5.2 | Delta i slutt- og garantibefaring. |  |  |  |
| 5.3 | Delta i sluttoppgjør med entreprenør. |  |  |  |
| 5.4 | Bistå oppdragsgiver i garantitiden. |  |  |  |
| 5.5 | Delta på alle møter, som prosjektleder eller byggeleder innkaller til. |  |  |  |
| 5.6 | Utarbeide prosjektevaluering av egne arbeider. |  |  |  |