YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR VVS – RIV

Følgende anlegg er medtatt og skal vurderes:

| Post | Anlegg | Skal inngå | Skal ikke inngå | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sanitæranlegg |  |  |  |
| 2 | Ventilasjonsanlegg |  |  |  |
| 3 | Varmeanlegg |  |  |  |
| 4 | Kjøleanlegg |  |  |  |
| 5 | Automatikk |  |  |  |
| 6 | Sprinkler/slukkeanlegg |  |  |  |
| 7 | Sentral støvsugeranlegg |  |  |  |
| 8 | Avfallsanlegg |  |  |  |
| 9 | Utendørsanlegg |  |  |  |
| 10 | Spesialanlegg |  |  |  |

Ytelser i prosjekteringsfasen:

- Skisseprosjekt

| Post | Aktivitet | Skal inngå | Skal ikke inngå | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vurdere tomt (befaring) ut fra føringsmessige forhold (hvor føre vann/avløp). |  |  |  |
| 1.2 | Vurdere eksisterende installasjoner (befaring og eksisterende tegninger) ut fra VVS-teknisk forhold |  |  |  |
| 1.3 | Vurdere arkitektens skisseforslag med hensyn til plassbehov, plassering og føringsmuligheter av tekniske installasjoner for VVS-fagene. |  |  |  |
| 1.4 | Vurdere klimabelastninger og økonomi i samarbeid med RIE. |  |  |  |
| 1.5 | Vurdere prinsipper og kvalitetskrav i forbindelse med valg av og plassering av tekniske installasjoner og føringsveier. |  |  |  |
| 1.6 | Vurdere krav til inneklima. |  |  |  |
| 1.7 | Vurdere krav til inneklima i byggefasen - «rent bygg». |  |  |  |
| 1.8 | Utarbeide kontrollkalkyler. |  |  |  |
| 1.9 | Delta i prosjektgransking. |  |  |  |
| 1.10 | Delta i alle møter, som prosjektleder innkaller til. |  |  |  |

- Forprosjektfasen

| Post | Aktivitet | Skal inngå | Skal ikke inngå | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Utarbeide prosjekteringsplan innenfor gitt tid. |  |  |  |
| 2.2 | Vurdere konsekvenser av evt. alternative løsninger. |  |  |  |
| 2.3 | Bestemme hovedprinsipper og retningslinjer for VVS anlegg. |  |  |  |
| 2.4 | Utføre nødvendige oversiktstegninger, som viser anleggenes plassering, plassbehov og hovedføringsveier. |  |  |  |
| 2.5 | Innhente nødvendige opplysninger fra kommunale, evt. eksterne myndigheter, samt foreta evt. forhåndsbestillinger/-godkjenninger. |  |  |  |
| 2.6 | Delta i forhåndskonferanse med myndighetene. |  |  |  |
| 2.7 | Kontakt med evt. godkjennende myndigheter for å oppnå ramme- og igangsettingstillatelse, arbeidstilsynets samtykke, godkjenning fra brannmyndigheter, sivilforsvar. Det skal skrives referat fra møtene. |  |  |  |
| 2.8 | Vurdere varmesystem i samarbeid med konsulent for elektroarbeidene. |  |  |  |
| 2.9 | Utarbeide kortfattet beskrivelse til forprosjektet (sammenstilling fortas av prosjektleder). |  |  |  |
| 2.10 | Utarbeide kostnadskalkyle, basert på erfaringspriser. Kalkylen danner grunnlag for prosjektleders oppstilling av prosjektkostnaden. |  |  |  |
| 2.11 | Ajourføre forprosjektet, ev. bearbeidelser, etter behandling hos tiltakshaver. |  |  |  |
| 2.12 | Sørge for utarbeidelse av kontroll- og kvalitetsplan. |  |  |  |
| 2.13 | Bistå med nødvendige data for årskostnadsvurderinger/ levetidskostnader (LCC). |  |  |  |
| 2.14 | Delta på prosjekteringsmøter. |  |  |  |
| 2.15 | Vurdere sentral kontroll av tekniske anlegg, i samarbeid med konsulent for elektro-arbeidene. |  |  |  |

- Detaljprosjektfase

| Post | Aktivitet | Skal inngå | Skal ikke inngå | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Foreta nødvendig detaljprosjektering. |  |  |  |
| 3.2 | Foreta nødvendige beregninger og sørge for godkjenning av disse. |  |  |  |
| 3.3 | Delta i utarbeidelse av plan for HMS, som sammenstilles av prosjektleder. |  |  |  |
| 3.4 | Sørge for at forskriftsmessig brannslukningsutstyr bli medtatt i anbudsmaterialet. |  |  |  |
| 3.5 | Delta i utarbeidelse av detaljert beskrivelse for generell del, som sammenstilles av prosjektleder. |  |  |  |
| 3.6 | Endring og utvidelse, reparasjon/modifikasjon av automatiske slokkesystemer iht. FG-regler (FG-900). |  |  |  |
| 3.7 | Utarbeide anbudsbestemmelser for orden og renhold «rent-bygg», som skal inn i den generelle delen, som utarbeides av Klepp kommune. |  |  |  |
| 3.8 | Utarbeide arbeidstegninger. |  |  |  |
| 3.9 | Utarbeide utsparingstegninger i bærende og ikke bærende konstruksjoner. |  |  |  |
| 3.10 | Utarbeide anbudsmateriell basert på Norsk Standard NS. |  |  |  |
| 3.11 | Kontrollere anbuds- og kontraktsbestemmelsene utarbeidet av Klepp kommune. |  |  |  |
| 3.12 | Kontrollere tegninger og beskrivelser, slik at de er i samsvar med de øvrige utarbeidete tegninger og beskrivelser. |  |  |  |
| 3.13 | Utsendelse av anbudsmateriell - åpen anbudskonkurranse. |  |  |  |
| 3.14 | Arrangere og gjennomføre anbudsbefaring. |  |  |  |
| 3.15 | Arrangere anbudsåpning. |  |  |  |
| 3.16 | Kontrollere, vurdere og utarbeide innstilling på valg av entreprenører. |  |  |  |
| 3.17 | Delta i prosjektgransking. |  |  |  |
| 3.18 | Ajourføre prosjektet etter prosjektgransking. |  |  |  |
| 3.19 | Delta i eventuelle avklaringsmøter og kontraktsforhandlinger. |  |  |  |
| 3.20 | Utarbeide spesifisert mengdefortegnelse for VVS-teknisk. arbeid og tilhørende bygningsmessige hjelpearbeider i.h.t. NS 3420 og 21. Grøftebeskrivelse og lignende skal beskrive de faktiske forhold tilhørende dette prosjektet. |  |  |  |
| 3.21 | Utarbeide kontraktsdokumenter etter avtale med prosjektleder. |  |  |  |
| 3.22 | Ajourføre kalkyler. |  |  |  |
| 3.23 | Delta i alle møter, som prosjektleder eller byggeleder innkaller til. |  |  |  |

Ytelser i produksjons- og garantifasen:

- Produksjonsfase

| Post | Aktivitet | Skal inngå | Skal ikke inngå | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Komplettere nødvendige tegninger og detaljmateriell. |  |  |  |
| 4.2 | Bistå den stedlige byggeleder. |  |  |  |
| 4.3 | Delta på byggemøter og fremdriftsmøter. (Disse kan ha varierende hyppighet, normalt hver uke eller annen hver). |  |  |  |
| 4.4 | Foreta kontrollbefaringer og tester, for å påse at ytelseskravene er oppfylt av produsent og entreprenør. |  |  |  |
| 4.5 | Bistå med vurdering av fakturaer fra entreprenør. |  |  |  |
| 4.6 | Vurdere, spesifisere innhente pris på endringer i samråd med byggeleder / prosjektleder. Gjelder enkle endringer. Større endringer, som varsles av tiltakshaver, godtgjøres etter kontraktfestet timesats. |  |  |  |
| 4.7 | Være villig til å delta i vurderinger om ev. besparelser. |  |  |  |
| 4.8 | Delta i utarbeidelse av brannbok. Arkitekt er ansvarlig for å sammenstille denne. |  |  |  |
| 4.9 | Ajourføre tegninger i.h.t. utførelse «AS BUILT». |  |  |  |
| 4.10 | Lære opp driftspersonale. |  |  |  |
| 4.11 | Besørge utarbeidet FDV- materiell i henhold til gjeldende forskrifter. |  |  |  |

- Garantifasen

| Post | Aktivitet | Skal inngå | Skal ikke inngå | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Delta i slutt- og garantibefaring for blandt annet å påse at VVS-anleggene er isamsvar med kontraktens bestemmelser, som funksjon, kvalitet og økonomi. |  |  |  |
| 5.2 | Delta i sluttoppgjør med entreprenør. |  |  |  |
| 5.3 | Bistå oppdragsgiver i garantitiden. |  |  |  |
| 5.4 | Kontrollere effekt- og energiforbruk mot kontraktens krav og spesifikasjoner. |  |  |  |
| 5.5 | Delta på alle møter, som prosjektleder, eller byggeleder innkaller til. |  |  |  |
| 5.6 | Prosjektevaluering av egne arbeider. |  |  |  |