SHA-plan

Leitevegen 67

Kva som skal gjerast

Rehabilitering av 5 leiligheiter i Sogndal Leitevegen 67. Nytt skal og innvendig oppussing inkludert grunnarbeidar og elektro.

- Byggherre: Sogndal kommune

- Prosjektleiar byggherre: Håkon Langvad

- Utførande entreprenør:

- Prosjektleiar entreprenør:

- SHA-koordinator: Håkon Langvad

- Oppstart:

- Ferdig:

Organisering

Denne entreprisen vert gjennomført etter NS8406 forenkla utførelsesentreprise

Framdriftsplan

| Aktivitet | Startdato | Sluttdato |
| --- | --- | --- |
| Grunnarbeidar |  |  |
| Elektro |  |  |
| Riving |  |  |
| Etterisolering |  |  |
| Utvendig tømrerarbeid |  |  |
| VVS |  |  |
| Innvendig tømrerarbeid |  |  |

Framdriftsplan vert utfylt etter kontraktsinngåing

Kart og rigg

Riggplan utarbeidast saman med Totalentreprenør ved oppstart’

Ved avvik og behov for oppdatering av plan

Sogndal kommune har ansvar for å holde SHA planen oppdatert til ein kvar tid ut ifrå gjeldande risiko for uønska hending og farar. Om utførande skulle avdekke ny risikoinformasjon må dette meldast inn i entreprenørens HMS-avvikssystem, og næraste leiar må melde snarast inn til SHA-koordinator for kommunen (sjå organisasjonskart).

SHA plan skal alltid sjåast igjennom ved vernerundar og kommunen oppdaterer planen deretter.

Ved nye risikoforhold vil SHA-koordinator revidere SHA-planen i det digitale prosjektstyringsverktøyet og melde om dette.

Alle skal ha tilgang til nyaste reviderte SHA-planen på byggjeplass.

Spesifikke risikoforhold med tiltak

| Aktivitet | Kva som er risiko | Mogleg konsekvens | Tiltak for å redusere risiko | Kven har ansvaret |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeid nær installasjoner i grunnen | Gravearbeid ved grunnarbeid kjem i konflikt med kablar for straum, fiber, vatn og avløp. Fare for brudd på vannledning, fare for å få straum i seg | Fare for liv og helse | Totalentreprenør syter for kabelpåvising før oppstart gravearbeid | TE |
| Arbeid på steder med passerande trafikk | Det er dårleg sikt frå utkøyrselen inn på kommunal veg | Fare for påkøyrsel | TE må sjå på korleis ein ivareteke siktsone utkøyring på Leitevegen | TE |
| Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner | Veggen mellom bad og vaskerom skal rivast. | Svekkelse av bjelkelag over, fare for kollaps | Undersøke om bjelkelaget støtter seg på vegg. Evt. Forsterke bjelkelaget om skilleveggen skulle vere bærende | TE |