# Bilag 3: Plan for etableringsfasen

## Avtalens punkt 3.1 Plan for etableringsfasen

### Milepælsplan for etablering av tjenesten

Tabellen under viser milepæler for etableringsprosjektet. Forutsetning for milepælsdatoene nedenfor er at dato for signert avtale er tentativt i uke 50/51.

Etableringsfasen ønskes påbegynt så snart som mulig etter kontraktsignering. Dersom Leverandøren har et forbehold mot ferdigstillelse av etableringsfasen innen senest XX.XX.202X, skal dette tydelig fremgå av planen, jf. ID 2.

Ved endring i dato for Kontraktsignering, jf. ID 0, og/eller oppstart for etableringsprosjektet, jf. ID 1, vil dato for oppstart av godkjenningsprøven, jf. ID 7, forskyves tilsvarende.

Leverandørens besvarelse:
Leverandøren skal komplettere nedenstående tabell med ytterligere milepæler Leverandøren anser som nødvendig for gjennomføring av etableringsprosjektet. Leverandøren kan endre rekkefølge på alle milepæler, ekskludert ID 0 til 2 og ID 7 til 9.

| ID | Milepæler (MP) | Referanse til generell avtaletekst | Tid etter forrige milepæl og anslått tid medgått til gjennomføring av milepæl |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Kontraktsignering |  | Tentativt desember 2026 |
| 1 | Oppstart av etablering |  | [Leverandørens besvarelse] |
| 2 | Kunden har godkjent plan for etableringsfasen | Punkt 3.1 | [Leverandørens besvarelse] |
| 5 | Leverandøren har etablert og konfigurert komplett løsning |  | [Leverandørens besvarelse] |
| 4 | Nødvendig opplæring av Kunden er gjennomført som kravstilt i punktet om opplæring under Avtalens pkt. 3.4 Plan for etableringsfasen | Punkt 3.4 | [Leverandørens besvarelse] |
| 6 | Leverandøren har gjennomført en fullstendig test/verifikasjon av tjenesten som kravstilt i punktet om test og testplan under Avtalens pkt. 3.1 Plan for etableringsfasen |  | [Leverandørens besvarelse] |
| 7 | Kunden har mottatt skriftlig melding (leveransemelding) om at løsningen er tilgjengelig for Kundens godkjenningsprøve* | Punkt 3.2 | [Leverandørens besvarelse] |
| 8 | Oppstart og gjennomføring av godkjenningsprøven (periode på 45 virkedager fra første virkedag etter at Leverandøren har sendt Leveransemelding) | Punkt 3.3 | [Leverandørens besvarelse] |
| 9 | Godkjenningsperioden er utløpt og Kunden har sendt melding om at leveransen er godkjent (Leveringsdag) | Punkt 3.3 | [Leverandørens besvarelse] |

*Milepælen er dagbotbelagt.

### Prosjektmetodikk i etableringsfasen

Leverandøren skal basere seg på fastsatt metodikk for prosjektgjennomføring i etableringsfasen.

Leverandørens besvarelse: En kort beskrivelse av hvilken prosjektmetodikk Leverandøren vil benytte i gjennomføringen. Besvarelsen skal være på maks 1 side.

Leverandørens besvarelse:

[Leverandørens besvarelse]

### Detaljert plan for etableringsfasen, inklusive angivelse av Kundens medvirkning

Leverandøren skal gjennomføre etableringen i henhold til en detaljert plan med beskrivelse av prosjektets ulike faser, tilhørende aktiviteter og oppgavebeskrivelser. Planen skal være tydelig knyttet opp mot etableringsfasens milepæler (jf. punkt Milepælsplan for Etablering av tjenesten).

I planen skal hver fase (med tilhørende aktiviteter og oppgavebeskrivelser) vise ansvarsfordelingen, eksempelvis gjennom en ansvarsmatrise, hvilket omfang og ressurspådrag som kreves av både Leverandøren og Kunden, samt nødvendige roller og kompetanser fra hver av Partene.

Den detaljerte planen skal vise at leverandøren aktivt benytter prosjektstyringsverktøy som gir løpende oversikt over fremdrift, status på aktiviteter samt innmeldte problemstillinger, feilsituasjoner og andre relevante utfordringer i etableringsfasen.

I planen må det også fremkomme forslag til møtestruktur og prosjektrapportering.

Se også krav om detaljert plan for etableringsfasen, inklusive Kundens medvirkning, i Avtalens punkt 3.1 Plan for etableringsfasen.

Den detaljerte planen for etableringsfasen kan endres underveis i etableringsfasen. Endringer skal være saklig begrunnet og skje i dialog mellom Partene.

Endringer i planen som ikke påvirker avtalte milepæler, Leveringsdag, vederlag eller øvrige vesentlige forpliktelser etter Avtalen, kan gjennomføres uten formell endringsavtale.

Endringer som medfører justering av milepæler, tidsplan, Leveringsdag, vederlag eller andre vesentlige forhold, skal behandles som endringer etter Avtalens bestemmelser om endringer, se punkt 1.4 i Avtalen.

Kunden skal tilgjengeliggjøre nødvendige interne ressurser i forbindelse med etablering av løsningen.

Leverandørens besvarelse: Detaljert beskrivelse av plan for etableringsfasen iht. krav.

Leverandørens besvarelse:

[Leverandørens besvarelse]

### Kundens eventuelle forarbeid

Leverandørens besvarelse: Leverandøren skal beskrive hvilket forarbeid som Kunden eventuelt må gjøre, eller hva Kunden må ha klart, før arbeidet med etablering og Leverandørens test/verifikasjon av tjenesten kan påbegynne. Besvarelsen skal være på maks 1 side.

Leverandørens besvarelse:

[Leverandørens besvarelse]

### Test og testplan

Leverandøren er ansvarlig for, og skal gjennomføre, test/verifikasjon av løsningen i forkant av oversendt Leveransemelding til Kunden om at løsningen er tilgjengelig for Kundens Godkjenningsprøve. Leverandørens test/verifikasjon skal sørge for at løsningen dekker det totale omfanget som er definert i Avtalen, samt verifisere kvaliteten av løsningen (inklusive samtlige kundespesifikke tilpasninger og integrasjoner) på en systematisk og forsvarlig måte.

Leverandøren skal gjennomføre sin verifikasjon/sine tester iht. omforent testplan mellom Leverandøren og Kunden. Leverandøren er ansvarlig for utformingen av testplanen, men testplanen skal godkjennes av begge parter.

Kunden kan bistå Leverandøren i arbeidet med verifiseringen/testingen av at tjenesten fungerer og er iht. avtalt løsning før gjennomført test godkjennes og Leveransemelding sendes til Kunden.

Eventuell bistand fra Kunden endrer ikke ansvarsforholdet mellom partene.

Leverandørens besvarelse: Beskrivelse av hvordan Leverandøren vil ivareta sitt ansvar for, og tilnærme seg arbeidet med, utarbeidelse av testplan, gjennomføring av test, samarbeid med Kunde i testgjennomføringen og felles godkjenning av test.

Leverandørens besvarelse:

[Leverandørens besvarelse]

## Avtalens punkt 3.3 Godkjenningsprøve og leveringsdag

Avtalen har 45 dager til godkjenningsprøve.

## Avtalens punkt 3.4 Dokumentasjon og opplæring

Leverandøren skal overlevere nødvendig dokumentasjon (standard produktbeskrivelse, brukerveiledning o.l.) av tjenesten i løpet av etableringsfasen (før godkjenningsprøven starter).

Leverandør skal ha ansvar for opplæring i det nye systemet. Det skal utarbeides en plan for opplæring av grupper/roller av ansatte. Planen og dens innhold inkludert opplæringen skal være av god faglig og pedagogisk standard. Opplæringen må kunne tilpasses ulike brukergrupper og roller.

Leverandørens besvarelse: Leverandøren skal liste opp hvilken dokumentasjon som Kunden vil gis tilgang til, når dokumentasjonen vil tilgjengeliggjøres (senest når Kundens godkjenningsprøve starter), samt hvordan dokumentasjonen vil tilgjengeliggjøres. Leverandøren skal her også oppgi hvilken opplæring som gis. Dette kan fremgå enten som en egen plan eller som en del av fremdriftsplanen.

Leverandørens besvarelse:

[Leverandørens besvarelse]

## Risikoer med risikoreduserende tiltak

Leverandøren skal ha et bevisst forhold til risikoene som kan oppstå i etableringsfasen og hvordan disse kan reduseres.

Leverandørens besvarelse: De 5 største risikoene Leverandøren ser i forbindelse med etablering i en risikomatrise kategorisert med grønn, gul, rød med forslag til risikoreduserende tiltak.

Leverandørens besvarelse:

[Leverandørens besvarelse]

## Leverandørens prosjektorganisering – Sentrale ressurser/nøkkelpersonell i etableringsfasen

Leverandøren skal benytte faste ressurser i etableringsfasen. Ressursene samlet sett skal ha formalkompetanse og erfaring til å gjennomføre etableringen.

Leverandørens besvarelse: Leverandørens bes kort beskrive de inntil 5 (fem) mest sentrale ressursene som skal ha ansvaret for gjennomføringen av etableringsprosjektet, fra kontraktsignering og helt frem til Leveringsdag. Ressurser 1 til 3 skal som minimum besvares. Utfylt CV med fokus på relevant kompetanse og erfaring for oppdraget skal vedlegges for ressursene.

Leverandørens besvarelse:

Beskrivelse av Leverandørens ressurs nr. 1 – Prosjektleder: Kontaktinformasjon:. Navn:. Stilling:. Telefon:. E-post:. [Leverandørens beskrivelse av ressurs] - For CV, se dokument […]

Beskrivelse av Leverandørens ressurs nr. 2 – Fagansvarlig: Kontaktinformasjon:. Navn:. Stilling:. Telefon:. E-post:. [Leverandørens beskrivelse av ressurs] - For CV, se dokument […]

Beskrivelse av Leverandørens ressurs nr. 3 – Teknisk ansvarlig: Kontaktinformasjon:. Navn:. Stilling:. Telefon:. E-post:. [Leverandørens beskrivelse av ressurs] - For CV, se dokument […]

Beskrivelse av Leverandørens ressurs nr. 4 – [Skriv inn rolle]: Kontaktinformasjon:. Navn:. Stilling:. Telefon:. E-post:. [Leverandørens beskrivelse av ressurs] - For CV, se dokument […]

Beskrivelse av Leverandørens ressurs nr. 5 – [Skriv inn rolle]: Kontaktinformasjon:. Navn:. Stilling:. Telefon:. E-post:. [Leverandørens beskrivelse av ressurs] For CV, se dokument […]

Etableringsprosjektet skal gjennomføres av Leverandørens oppgitte nøkkelpersonell over. Eventuelt erstatningspersonell skal ha samme nivå av kompetanse og kunnskap som det av-troppende personell.

Eventuell utskiftning av nøkkelpersonell skal varsles skriftlig av Leverandøren, hvis mulig med minimum 2 ukers skriftlig varsel. Leverandøren skal sørge for at erstatningspersonellet får nødvendig opplæring og at avtroppende nøkkelpersonell overfører kunnskap og oppgaver til erstatningspersonellet. Utskiftning av nøkkelpersonell skal gjennomføres på en måte som sikrer minimal innvirkning på etableringsprosjektet. Eventuelle kostnader knyttet til utskiftning av Leverandørens nøkkelpersonell dekkes av Leverandøren.

## Avtalens punkt 9.2.3 Dagbot ved forsinkelse

Dagbot ved forsinkelser håndteres etter reglene i lovens kapittel.