# INVITASJON

# TIL

# ANBUDSKONKURRANSE

(ÅPEN KONKURRANSE)

Parallelle rammeavtaler for rådgivende ingeniør – og

arkitekttjenester på Svalbard

Innhold

1.	Generelt om oppdraget	3

1.1 Invitasjon og orientering	3

1.2 Kunngjøring	3

1.3 Særlige forhold	3

Poster som ikke er prissatt og åpenbare feil	3

Angivelse av enhetspriser	4

1.4 Kontraktsbestemmelser	4

1.5 Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring	4

1.6 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget	4

2.	Orientering om prosjektet og oppdraget	5

2.1 Generelt	5

2.2 Oppdraget	6

2.3 Responstid	6

2.4 Krav til kompetanse	7

2.5 Sikkerhetskrav	7

2.7 Om rammeavtalen	8

2.8 Tildelingskriteriet kvalitet	8

2.9 Miljø	8

3.	Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen	9

3.1 Lov om offentlige anskaffelser	9

3.2 Prinsipper for anbudskonkurransen	9

3.3 Offentlighet	9

3.4 Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner	9

3.5 Nasjonale avvisningsgrunner	9

3.6 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud	10

4.	Statsbyggs evaluering av tilbudet	10

4.1 Kvalifisering - Tildeling	10

4.2 Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen	11

4.3 Attest for skatt og merverdiavgift	12

4.4 Tildelingskriterier i denne konkurransen	12

5.	Avvik fra konkurransegrunnlaget	13

5.1 Generelt om forbehold og avvik	13

5.2 Alternative tilbud	14

5.3 Tilbud på deler av oppdraget	14

6.	Krav til tilbudet	14

6.1 Elektronisk tilbudsavgivelse	14

6.2 Vedståelsesfrist	15

6.3 Tilbudets språk	15

6.4 Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?	15

6.5 Innleveringssted og tilbudsfrist	15

6.6 Om Mercellportalen	15

7.	Oppdragsgivers underskrift	16

Vedlegg	16

# Generelt om oppdraget

## 1.1 Invitasjon og orientering

Statsbygg ber om tilbud på parallelle rammeavtaler for rådgivende ingeniør – og arkitekttjenester

på Svalbard.

Det skal inngås kontrakt med 1 – en - leverandør.

Denne avtale vil ha oppstart 15.september 2026 da dagens rammeavtale utløper.

Konkurransegrunnlaget består av:

- Denne invitasjonen og tilbudsskjema

- Vedlegg tilbudsskjema - Prisskjema

- Elektronisk egenerklæringsskjema for konkurransen vedrørende kvalifikasjonskrav, avvisningsgrunner og eventuelle utvelgelseskriterier (ESPD) i Mercellportalen

- Statsbyggs egenerklæringsskjema om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning

- NS 8401 – Prosjekteringsboka (Grønnboka)

- Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for konsulentoppdrag (K-boka basert på NS 8402)

- Utkast til avtaledokument

- MAL – cv og referanser

Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen. Leverandører som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i Mercellportalen for å få varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg publiserer.

## 1.2 Kunngjøring

Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen og TED-basen.

## 1.3 Særlige forhold

## Poster som ikke er prissatt og åpenbare feil

Poster som ikke er priset i tilbudet vil anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i tilbudsbrevet.

Åpenbare feil i tilbudet som Statsbygg blir oppmerksom på, vil bli rettet dersom det er utvilsomt hvordan feilen skal rettes.

### Angivelse av enhetspriser

Dersom plikten til å oppgi enhetspriser misligholdes, vil tilbudet kunne bli avvist eller forlangt spesifisert innenfor rammen av totalsummen.

## 1.4 Kontraktsbestemmelser

Arbeidet skal utføres på basis av enten;

Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for prosjektering (Grønnboka basert på NS 8401)

Eller

Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for konsulentoppdrag (K-boka basert på NS 8402).

Statsbygg tar stilling til hvilke kontraktsbestemmelser som er aktuelle ved det enkelte avrop. Vi regner med at hoveddelen av oppdragene vil bli gjennomført på grunnlag av Grønnboka NS 8401.

Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som utfører arbeid iht. våre tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter, samt krav til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Merk også at faktura og kreditnota skal sendes som elektronisk

faktura/kreditnota i samsvar med standardformatet EHF. For ytterligere informasjon om krav til format, vedlegg og merking av faktura/kreditnota, se https://www.statsbygg.no/kontakt/fakturainformasjon.

## 1.5 Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring

Det vil ikke bli avholdt informasjonsmøte/befaring for denne kontrakten.

## 1.6 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget

Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun her, stille spørsmål og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i god tid før tilbudsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes.

Spørsmålene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget er kun tilgjengelige i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen.

# Orientering om prosjektet og oppdraget

## 2.1 Generelt

Formålet med rammeavtalen er å ivareta Statsbyggs behov for prosjekterings – og rådgivningstjenester for Statsbyggs bygg.

Rammeavtalen skal gjelde for de til enhver tid eide og leide eiendommer Statsbygg har i sin portefølje i området avtalen inngås for. Det må påregnes at behovet kan endre seg under avtaleperioden. Eiendommer kan derfor frafalle avtalen, samt at eiendommer av tilsvarende geografiske lokasjon kan tilkomme den. For oversikt over eiendommer se vedlagt eiendomsliste.

Oppdragene under rammeavtalen vil i hovedsak være prosjektering og rådgivning av mindre rehabiliterings-, ombyggingsprosjekter og vedlikeholdstiltak, men enkelte oppdrag kan gjelde tilbygg og mindre prosjekter innen nybygg. I noen oppdrag vil leverandør være ansvarlig søker (SØK) etter plan – og bygningsloven.

Statsbyggs eiendomsmasse består i hovedsak av formålsbygg, men på Svalbard også over 400 boliger. Nedenfor følger Statsbyggs eiendomslite:

| Eiendom | Eiendoms-nummer | Adresse |
| --- | --- | --- |
| Administrasjonsbygget | 00875 | 309-6 |
| Boligpoolen | 00889 | Mange adresser over hele Longyearbyen |
| Kjell Henriksen | 14406 | Vei 400, Breinosa |
| Kontor for Russerne | 03567 | Vei 401-20 |
| Kontorbygg for Statsbygg | 00880 | Vei 307-1 |
| Lagerbygg | 00882 | 608-3 |
| Bjørnøya | 00899 | Bjørnøya |
| Hopen | 00900 | Hopen |
| Sjøgarasjen | 03555 | 612-3 |
| Statens hus | 00884 | 227-2 |
| Svalbard forskningspark | 13825 | 231-1 |
| Svalbard globale frøhvelv | 14410 | 705-1, 2 |
| Svalbard kirke | 00877 | 303-5, 7 |
| Sverdrupstasjonen | 13600 | Ny-Ålesund |
| Sysselmannsgården | 00876 | 309-8, 9, 10 |
| Elvesletta Næring 507-9 | 14972 | 507-9 |
| Elvesletta Næring 507-11 | 14968 | 507-11 |

Eiendommene kan ha vernestatus og det vil kunne være nødvendig å holde dem oppe imens rehabiliterings- eller ombyggingsarbeidene pågår.

Oppdrag under denne rammeavtalen vil hovedsakelig være oppdrag som gjennomføres av drift – og vedlikeholdsavdelingen for vedlikeholdstiltak og ombygging med en total prosjektkostnad (byggearbeid inkludert) lavere enn 5 mnok. Mange av oppdragene er små og vil være bistand fra enkeltfag, som eksempelvis oppdateringer av branntegninger og tekniske vurderinger i forbindelse med vedlikeholdstiltak.  Enkelte oppdrag vil omfatte større tiltak og vil ha en høyere ramme. Bestillere vil være prosjektledere og driftsmedarbeidere.

På pålagte reiser og eventuelle opphold i forbindelse med oppdrag på eiendommer eller byggeprosjekter utenfor Longyearbyen vil Oppdragsgiver dekke og arrangerer transport til lokasjon fra Longyearbyen til eiendom. Statsbygg dekker kost/losji. Listen nedenfor er per tidspunkt eiendommer utenfor Longyearbyen for Statsbygg.

•	Eiendom 899 Meterorologisk stasjon Bjørnøya

•	Eiendom 900 Meteorologisk stasjon Hopen

•	Eiendom 13600 Sverdrupstasjonen, Ny-Ålesund

## 2.2 Oppdraget

Tilbyder må tilby et tjenestesortiment som dekker følgende dag:

| PGL | Prosjekteringsgruppeleder |
| --- | --- |
| RIB | Rådgivende ingeniør bygg- og anleggsteknikk/konstruksjonsteknikk |
| RIBfy | Rådgivende ingeniør bygningsfysikk |
| RIV | Rådgivende ingeniør VVS |
| RIVA | Rådgivende ingeniør vann, avløp og overvann |
| RIE | Rådgivende ingeniør elektroteknikk |
| RIBr | Rådgivende ingeniør brannsikkerhet |
| RIM | Rådgivende ingeniør miljø |
| RIEn | Rådgivende ingeniør energi |
| RIAku | Rådgivende ingeniør akustikk |
| ARK | Arkitekt |
| LARK | Landskapsarkitekt |
| IARK | Interiørarkitekt |
| BIM/Dak | BIM-teknikker/DAK- operatør |
| RIG | Rådgivende ingeniør geoteknikk |

Statsbygg skal kunne gjøre avrop på en samlet prosjekteringsgruppe eller enkeltfag ved behov. For de oppdrag som omfatter en prosjekteringsgruppe eller flere fag, skal tilbudt prosjekteringsgruppeleder koordinereprosjekteringsgruppen. Oppdragets nærmere innhold og omfang avtales ved hvert avrop.

På enkelte oppdrag vil det være aktuelt at leverandør / prosjekterende skal være ansvarlig søker.

Arbeidsspråk skal være norsk.

Oppdrag etter direkte avrop skal honoreres etter medgått tid til avtalens timesatser. Honorarbudsjett avtales ved det enkelte avrop.

Se tilbudsskjema for ytterligere beskrivelse

## 2.3 Responstid

Leverandør har leveringsplikt under avtalen. Ved behov for fysisk oppmøte er leverandør forpliktet til å møte på eiendom/ kontor innen responstidene oppgitt nedenfor.

| Utarbeide prisestimat | Oppstart prosjektering | Hasteoppdrag |
| --- | --- | --- |
| Det skal utarbeides et erfaringsbasert overordnet prisestimat senest 5 arbeidsdager etter mottatt skriftlig henvendelse fra oppdragsgiver. | Oppstart med prosjektering av nye oppdrag skal skje senest 10 arbeidsdager etter mottatt bestilling. | Erfaring fra tidligere ombyggings-, vedlikehold - og rehabiliteringsprosjekter tilsier at det vil oppstå behov for raske avklaringer mellom de prosjekterende og de utførende på byggeplassen. I disse tilfellene kreves det omgående responstid uten ugrunnet opphold. |

Leverandøren plikter å besvare alle mottatte forespørsler innenfor angitte responstider. Dette gjelder også i de tilfeller hvor leverandøren ikke kan tilby rådgivere iht. mottatt forespørsel. I slike tilfeller plikter leverandøren å varsle Statsbygg uten ugrunnet opphold.

## 2.4 Krav til kompetanse

Utøvende rådgivere skal ha minimum bachelorgrad eller tilsvarende*.

Det kreves i tillegg minimum 5 års relevant erfaring. For enkelte oppdrag kan Statsbygg godkjenne at ressurser med færre års erfaring utfører arbeide, dette må avtales med Statsbygg i forkant av oppdrag.

Statsbygg forbeholder seg retten til å be om og vurdere CV for tilbudt personell før bestilling av oppdrag.

* Begrepet "tilsvarende" er her ment å ta hensyn til utenlandsk utdanning og eldre utdanning fra tiden før bachelorgrad ble innført.

For DAK/BIM-teknikker kreves det ikke bachelorgrad eller tilsvarende.

For personell som blir evaluert under tildelingskriterie så gjelder ikke minstekravene over knyttet til utdanning og antall års erfaring. Utdanning og erfaring vil bli vektlagt under evalueringen.

## 2.5 Sikkerhetskrav

For enkelte eiendommer kan det være spesielle sikkerhetskrav hvor tilbyder må kunne klareres for tilgang til eiendommene. Dette gjelder blant annet fengsel hvor også andre spesielle rutiner gjelder. Leverandøren bærer risikoen for at personell kan bli klarert. Dersom det er aktuelt å skifte ut rådgiver som ikke har oppnådd autorisasjon/klarering, må vedkommende ha tilsvarende eller bedre kompetanse. Statsbygg skal forelegges nytt personell for skriftlig godkjennelse og med mulighet for å nekte ved saklig grunn.

Arbeid på noen av eiendommer krever at personellet på forhånd er klarert. I forbindelse med klarering skal personell gi tillatelse til at Statsbygg/kunde innhenter uttømmende politiattest. Det eren forutsetning at leverandør kan stille med personell som kan oppnå klarering og godkjennes for slikt arbeid. Disse oppdragene skal kun utføres av navngitt personell som er gjort kjent med eiendommens bygningsmasse og rutiner. Statsbygg gir nødvendig omvisning og opplæring. Eventuelt skifte av personell skal varsles Statsbygg, og leverandør har ansvar for at nytt personell oppnår klarering, samt får nødvendig omvisning og opplæring før oppdrag tildeles.

## 2.7 Om rammeavtalen

Basert på erfaringstall fra tidligere rammeavtale estimeres verdien av rammeavtalen til å være 12 MNOK over en periode på 4 år. Fremtidig omfang er likevel usikkert fordi det vil variere som følge av statlige bevilgninger og behov. Maksimalverdien for de oppdrag som tildeles under rammeavtalen vil i alle tilfeller være 18 MNOK. Statsbygg forbeholder seg retten til å si opp et pågående oppdrag uten erstatningsplikt dersom den maksimale verdigrensen er oversteget.

Det presiseres at Statsbygg ikke har kjøpsplikt under avtalene. Statsbygg kan dermed fritt velge å utlyse egne konkurranser for enkeltstående oppdrag hvis det finnes formålstjenlig.

Rammeavtalen skal gjelde 2 år fra signering, for så automatisk å bli forlenget med ett kalenderår av gangen. Maksimal avtaletid er fire år. Statsbygg skal på fritt grunnlag ha rett til å stanse den automatiske fornyelsen. I så fall må det gis skriftlig melding om dette senest tre måneder før utløpet av gjeldende avtaleperiode.

## 2.8 Tildelingskriteriet kvalitet

Oppdragsgiver vil evaluere kvalitet og relevans i kompetansen til tilbyders nøkkelpersonell som tilbys for denne rammeavtalen. Det skal leveres 1 – kandidat innen hver av de 2 fagene nedenfor

RIBR

RIV

Det er disse ressursene som vil bli evaluert på tildelingskriteriet – Kompetanse i pkt. 4.4. nedenfor. Ved avrop kan leverandøren benytte andre personer, så lenge det dokumenteres at personen har tilsvarende eller bedre kompetanse enn tilbudte kandidater.

Ved evalueringen legges det særlig vekt på:

Erfaring fra ombygging og vedlikeholdsprosjekter i størrelsesorden opptil 25 MNOK

i prosjektkostnad på formålsbygg og boligblokk for offentlige byggherre som er i drift vil tillegges særlig vekt.

Erfaring fra arbeid med grunnforhold og klima med overføringsverdi tillegges vekt for RIV.

## 2.9 Miljø

Dette er en anskaffelse av rådgivende ingeniør - og arkitekttjenester. I henhold til kap. 7.2 og 7.3 i «Veileder til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser» er anskaffelser av konsulent- og analysetjenester, inkl. rådgivere i bygg, anlegg og eiendom, anskaffelser som etter sin art har et uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning. Denne anskaffelsens art er å anse som en typisk anskaffelse av rådgivende ingeniør – og arkitekttjeneste (konsulenttjeneste)

For denne anskaffelsen benyttes derfor unntaksbestemmelsen i FOA § 7-9 (5), da anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig. Statsbygg er derfor unntatt forpliktelsene om å vekte miljø eller å prioritere miljø blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene.

# Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen

## 3.1 Lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 7. juni 2016 nr. 73 og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget.

Denne anskaffelsen følger prosedyren ”åpen anbudskonkurranse”.

## 3.2 Prinsipper for anbudskonkurransen

Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke konkurransens utfall.

Det er ikke adgang til å endre tilbudene, og det er heller ikke adgang til å forhandle.

## 3.3 Offentlighet

Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere er offentlige. (Timepriser fremgår dog ikke av åpningsprotokoll.)

Tilbudsåpningen er ikke offentlig.

## 3.4 Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner

Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som rådgiver under utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil bli avvist.

## 3.5 Nasjonale avvisningsgrunner

I henhold til ESPD del III: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er fastsatt i den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat»:

Det norske anskaffelsesreglene går noe lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at alle avvisningsgrunnene i FOA § 24-2, inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunnene, gjelder i denne konkurransen.

Til orientering er følgende av avvisningsgrunnene i FOA § 24-2 rent nasjonale avvisningsgrunner:

1. 	FOA § 24-2 (2) – I denne bestemmelsen er det angitt at oppdragsgiveren skal avvise en leverandør når han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de straffbare forholdene som er angitt i bestemmelsen. Kravet til at oppdragsgiver skal avvise leverandører som har vedtatt forelegg for de angitte straffbare forholdene, er et særnorsk krav.

2. 	FOA § 24-2 (3) bokstav i – Avvisningsgrunnen i standardskjemaet for ESPD gjelder kun alvorlige feil i yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også omfatter andre alvorlige feil som kan medføre tvil om leverandørens yrkesmessige integritet.

## 3.6 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud

Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering for prosjektet eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert.

# Statsbyggs evaluering av tilbudet

## 4.1 Kvalifisering - Tildeling

For å kunne få sitt tilbud evaluert, må leverandøren i Mercellportalen, fylle inn et elektronisk egenerklæringsskjema for konkurransen (ESPD) om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. I egenerklæringen må leverandørene også bekrefte at det ikke foreligger bestemte angitte avvisningsgrunner. Den eller de leverandørene som blir innstilt til kontraktsinngåelse må, før kontrakt inngås, dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav.

Tilbudene vil bli evaluert i forhold til de oppførte tildelingskriteriene. Evaluering vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist.

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge også har implementert. Gjeldende sanksjoner er implementert i sanksjonsloven av 16. april 2021 nr 18 med tilhørende forskrifter («sanksjonslovgivningen»). I denne forbindelse krever Statsbygg at tilbyder som innstilles til kontrakt skal levere utfylt «Egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning» på Statsbyggs mal.

Statsbygg gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den tilbyder som i meddelelsesbrevet er innstilt som vinner av konkurransen dersom det etter meddelelse, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger som tyder på manglende oppfyllelse av gjeldende sanksjonslovgivning. Hvis det ikke mottas utfylt egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning fra tilbyder som innstilles til kontrakt, vil dette anses som et vesentlig forbehold til kontrakten som vil medføre at tilbyder avvises fra konkurransen.

Statsbygg kan videre avvise tilbud fra virksomheter som ikke er rettighetshavere etter anskaffelsesloven § 3.

## 4.2 Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen

Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne. (Dokumentasjonen angitt nedenfor skal ikke leveres nå, kun ESPDen):

| Kvalifikasjonskriterium | Kvalifikasjonskrav | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| Organisatorisk og juridisk stilling | Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert foretak. | Firmaattest, for utenlandske firmaer kreves tilsvarende attest bestemt ved lovgivning i det landet hvor foretaket er registrert. |
| Økonomisk og finansiell kapasitet | Det kreves tilbyder har tilfredsstillende økonomisk gjennomføringsevne. Omsetningens størrelse, sett i forhold til kontraktens verdi, kan bli vektlagt. | Statsbygg vil gjennomføre en kredittvurdering av tilbyder. Tilbyder kan i tillegg bli bedt om å sende inn revisorbekreftede årsregnskaper. |
| Tekniske og faglige kvalifikasjoner | Leverandøren skal dokumentere god erfaring med prosjektering i byggeprosjekter som har overføringsverdi der minst ett referanseoppdrag skal vise bygg i drift | Tilbyder skal levere en beskrivelse av fire referanseoppdrag med overføringsverdi - prosjektets navn - oppdragsgiver - type bygg, størrelse og funksjon, herunder om vedlikehold eller rehabilitering - oppdragets kontraktsverdi eks mva - firmaets oppgaver/roller i prosjektet - Hvilke fag - i hvilke faser oppdraget ble utført - oppstartstidpunkt og ferdigstillelsestidspunkt (år)/hvis ikke ferdigstilt – - hvor man er i prosjektet |
|  | Tilbyderen skal ha sikker gjennomføringsevne. | Oversikt over ansatte med prosjekteringskompetanse innenfor fagområdene. Det skal dokumenteres den bemanning tilbyder råder over innen følgende fagkategorier: - PGL - RIB - RIV - RIE - RIBr - ARK Dersom tilbyder selv ikke har bemanningen må tilbyder knytte til seg underleverandør som i så fall må levere forpliktelses-erklæringer og ESPD-skjema. |

Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for utførelsen av kontrakten. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks økonomiske og finansielle kapasitet for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved en solidaransvarserklæring, jf. anskaffelsesforskriften § 16-10.

Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks tekniske eller faglige kapasitet eller kompetanse for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved f eks en forside på signert avtale mellom partene eller egenerklæring fra underleverandør om at samarbeid er inngått, jf. anskaffelsesforskriften § 16-10.

Foretak som tilbyder støtter seg på, må levere egen ESPD, jf ovenfor.

## 4.3 Attest for skatt og merverdiavgift

Norske leverandører som får kontrakten, skal levere felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest).

Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.

## 4.4 Tildelingskriterier i denne konkurransen

Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet, basert på følgende kriterier:

| Vekt | Tildelingskriterium | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| 70 % | Pris | Tilbudsskjema utfylt og signert |
| 30 % | Kvalitet – Kompetanse Se punkt 2.8 | Tilbyder skal tilby 2 kandidater. BRUK VEDLAGT MAL RIBr – 1 kandidat RIV – 1 kandidat Navn og CV på inntil 2 sider per kandidat CV skal inneholde opplysninger om utdanning, kurs, arbeidserfaring og redegjørelse for personens kompetanse Referanseprosjekter per kandidat Redegjørelse for inntil 3 referanseprosjekter med overføringsverdi |

# Avvik fra konkurransegrunnlaget

## 5.1 Generelt om forbehold og avvik

Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor å gi tilbud med forbehold og avvik bør leverandørene stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt 1.6 ovenfor. Det understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bør de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.

Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder. Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre avvisning av tilbudet.

Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. Tilbud som inneholder forbehold av denne art, vil bli avvist.

Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold vil etter all sannsynlighet medføre at tilbudet avvises.

Forbehold om regulering av kontraktssum på annen måte enn angitt for den aktuelle kontrakt i Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for konsulentoppdrag (K-boka), jf. vedlegg, herunder valutaforbehold, vil medføre avvisning.

Forbehold om forskudd vil medføre avvisning.

## 5.2 Alternative tilbud

Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som på annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med forbehold eller avvik, jf. pkt 5.1 ovenfor.

## 5.3 Tilbud på deler av oppdraget

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

# Krav til tilbudet

## 6.1 Elektronisk tilbudsavgivelse

Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com. Det samme gjelder for endring av tilbudene.

Tilbud levert på annen måte, vil bli avvist.

Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kryptert:

Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller Word

Tabeller: Excel

Bildefiler: JPEG eller TIFF

Kart: TIFF

Video: MPEG 2

Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave

Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert.

## 6.2 Vedståelsesfrist

Tilbudet er bindende i 3 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp.

## 6.3 Tilbudets språk

Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk.

## 6.4 Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?

1-1	Tilbudsbrev, med angivelse eventuelle avvik/forbehold fra konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet.

2-1	Eventuelle forpliktelseserklæringer og solidaransvarserklæring, jf avsnittene under tabellen i pkt 4.2

3-1	Tilbudsskjema i utfylt og signert stand (vedlegg)

3-2	Vedlegg til tilbudsskjema – Prisskjema (Vedlegg)

4	Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf pkt 4.4

4-1	CV og referanseprosjekter –  Kandidat RIBR

4-2	CV og referanseprosjekter –  Kandidat RIV

I tillegg til ovennevnte dokumenter, skal ESPD fylles inn i Mercellportalen. Foretak som tilbyder støtter seg på for å bli kvalifisert, må levere egen ESPD i Mercellportalen, jf avsnittene under tabellen i pkt 4.2.

For å lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om å følge ovennevnte nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med nummeret først, uten bruk av undermapper.

Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.

## 6.5 Innleveringssted og tilbudsfrist

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com.

Fristen for innlevering av tilbud er 03.07.2026 kl. 10.00

For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

(Merk at systemet heller ikke tillater å levere tilbud elektronisk via Mercellportalen etter tilbudsfristens utløp.)

## 6.6 Om Mercellportalen

For å kunne levere tilbud via Mercellportalen, må man ha en bruker, og logge inn med denne.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, før fristens utløp. Leverte tilbud kan endres helt frem til tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike leverandører, f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at denne prosessen bør settes i gang så snart som mulig.

Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig (i god tid før tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i påmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene.

Ved spørsmål om funksjonalitet i verktøyet eller hvis du har problemer med å få inngitt tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post: support@mercell.com i god tid før tilbudsfristens utløp.

# Oppdragsgivers underskrift

| Sted: | Tromsø |  | Dato: | 02.06.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| For Statsbygg: |  | Jenny Myrenget Sjøli |  |  |
|  |  | underdirektør |  |  |
| Dette dokumentet er elektronisk godkjent. |  |  |  |  |

# Vedlegg