SHA-PLAN

Prosjektinfo

| Prosjektnummer – prosjektnavn: | 1001355 Ballerud Sykkelrute, kryss Høvikveien x Dragveien |
| --- | --- |
| Kontraktsnummeret: | K01 |
| STED: | Høvikveien ved kryss Dragveien |

Revisjoner og kontroll på endringer

Revisjonstabellen under viser alle revisjoner av SHA-planen i løpet av prosjektgjennomføringen, hvem som har utarbeidet revisjonen og hvem som har kontrollert og godkjent endringer og revisjoner.

| Rev. | Dato | Om revisjonen | Utarbeidet | Kontrollert* | Godkjent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 |  | SHA-planen skal holdes oppdatert gjennom hele utførelsen |  |  |  |
|  |  | SHA-planen skal oppdateres etter valg av entreprenør, og skal ferdigstilles til oppstartutførelse |  |  |  |
| 03 | 06.05.2026 | Oppdatert med reviderte datoer og navn før utlysning. Endret navn på avdeling som har myndighet i organisasjonsplanen | Hilde Lindell Vasaasen | Christian Fjelltveit | Hilde Lindell Vasaasen |
| 02 | 04.09.2025 | Gjennomgang av plan, oppdatering av org.kart og spesifikke tiltak | Jarle Halkinrud KU | Christian Fjelltveit PL | Morten Stavseth SHA-rådgiver |
| 01 | 31.08.2025 | Foreløpig SHA plan til anskaffelse av entreprenør | Thor-Erik Varsi SHA-rådgiver(KP) | Jarle Halkinrud KU | Christian Fjelltveit PL |

* SHA-planer til anskaffelse og oppstart utførelse, skal «sidemannkontrolleres» og godkjennes av prosjektleder før den brukes. Endringer i SHA-planer underveis i utførelse, kontrolleres og godkjennes av prosjektleder.

Innhold

1.	Om SHA-planen	2

2.	Om prosjektet	2

3.	Organisering i prosjektet	3

4.	Fremdriftsplanlegging	4

4.1	Overordnet fremdriftsplan (viktige milepæler)	4

4.2	Detaljert fremdriftsplan	4

5.	Forebyggende tiltak og spesifikke tiltak	4

5.1	Krav om forebyggende tiltak	4

5.2	SHA-risiko og spesifikke tiltak	5

6.	Grensesnitt med mulige konsekvenser for SHA	6

7.	Rutine for behandling av endringer, oppdateringer og distribusjon av SHA-planen	7

8.	Vedlegg	7

Om SHA-planen

Formålet med SHA-planen er å verne arbeidstakere på bygge- eller anleggsplassen mot farer i forbindelse med utførelse av bygge- og anleggsarbeidene.

Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) er en integrert og løpende del av arbeidet gjennom hele prosjektforløpet. SHA-planen oppsummerer resterende SHA risikoforhold fra planlegging, prosjektering og anskaffelse, samt de spesifikke tiltakene som skal til for å håndtere denne prosjektspesifikke risikoen. Dette er SHA risikoforhold som ikke er fjernet i prosjekteringsarbeidet, alternativt avdekket og inkludert i løpet av prosjektets utførelsesfase.

Denne SHA-planen oppsummerer den gjeldende organiseringen i prosjektet, den gjeldende framdriftsplanen for prosjektet, og de gjeldende risikobeskrivelsene og spesifikke tiltakene for å håndtere dem. For historikk og mer detaljert informasjon, henvises til eventuelle vedlegg.

Om prosjektet

Overordnet beskrivelse av prosjektet og de ulike entreprisene som inngår:

- Type prosjekt  - Trafikksikkerhetsprosjekt – utbedring av kryss

- Entrepriseform - Utførelsesentreprise

- Hvor prosjektet skal utføres  - Kryss Høvikveien/Dragveien

- Når prosjektet skal utføres  - Høsten 2026

- Stedlige forhold  - Høvikveien har ca 8000 Ådt, med fartsgrense 50 km/t. Anleggsarbeidene skal utføres i hovedsak i krysset i Dragveien.

Organisering i prosjektet

Organisasjonskart for prosjektet med beskrivelse av roller og ansvar for SHA er framstilt i organisasjonskartet under. Organisasjonskartet skal til enhver tid være oppdatert, og endringer i organisering, krever endring av denne delen av SHA-planen.

Distribusjon og redistribusjon av SHA-planen skal skje i henhold til organisasjonskartet

Rød skrift = rolle etter byggherreforskriften

Blå tekst = entrepriseforhold

Sort tekst = Navn på firma eller person

Bærum kommune 
Byggherre 
Myndighet gitt Natur- vei- og miljøforvaltning

v/ prosjekteier (PE)

Anne Merete Andersen

Fullmakter gitt Prosjektenheten

v/ prosjektleder (PL)

XXXX

Bærum kommune
XXXX
Koordinator i utførelse (KU)

Asplan Viak AS
Thor-Erik Varsi
Koordinator i prosjektering (KP)

Firmanavn

Generalentreprenør (GE)

Prosjektleder:

HMS-leder:

HMS-ressurs i prosjektet:
Verneombud:

Arbeidsgiver 
[Hovedbedrift]

Asplan Viak AS
Rebecka C. Tyren
Prosjekteringsleder

Prosjekteringsgruppe 
Veg: Alexander Palaccio

Geoteknikk: Kjersti Marie Stensrud

VA: Tatiana Tyutcheva

Elektro: Skjold Haugstad

Prosjekterende Asplan Viak

Underentreprenører (UE)

For firma og navn på underentreprenørenes verneledere / kontaktpersoner, se samordningsskjema i HMSREG (leverandøroversikt)

Arbeidsgiver / Enkeltpersonforetak

Fremdriftsplanlegging

  - Overordnet fremdriftsplan (viktige milepæler)

Byggherren har utarbeidet en overordnet fremdriftsplan for prosjektet, som er basert på kunnskap fra prosjekteringsarbeidet. Tabellen under beskriver overordnet de viktigste milepælene med angivelse av tid og sted for sentrale arbeidsoperasjoner i prosjektet, samt estimert ferdigstillelsesdato for delleveransene.

- Det er tatt hensyn til byggherrens koordinering i utvikling av overordnet fremdriftsplan, og det er brukt erfaringer og kunnskaper fra byggherrens organisasjon og fra de prosjekterende ved estimering av avsatt tid til alle operasjoner

- Tid som risikofaktor er inkludert i prosjektets risikostyringsprosess. Framdriftsplanen er dermed løpende gjenstand for risikovurderinger knyttet til tilstrekkelig avsatt tid

| # | Milepæler og arbeidsoperasjoner | Risiko-ID 5.2 | Når (tid) | Hvor (sted) | Koordinering? [Ja] / [Nei] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oppstart utførelse anleggsarbeider |  | September 2026 | Anlegget | Ja |
|  | Ferdigstillelsedato |  | XX.desember 2026 | Anlegget | Ja |
|  | Overlevering til drift |  | Uke xx i desember 2026 | Anlegget | Nei |

Når overordnet framdriftsplan endrer seg i løpet av prosjektgjennomføringen, skal prosjektets risikovurderinger gjennomgås og SHA-planen skal endres og redistribueres i henhold til organisasjonskartet.

  - Detaljert fremdriftsplan

- Entreprenøren skal sørge for at det til enhver tid foreligger en oppdatert og detaljert fremdriftsplan (produksjonsplan), som viser hvilke arbeidsoperasjoner som skal gjennomføres, avhengigheter og samtidigheter, samt spesielle, prosjektspesifikke risikoforhold

- Det skal tas hensyn til både byggherrens koordinering og hovedbedriftens samordning i de detaljerte framdriftsplanene

- Ved endringer i planlagt fremdrift, skal det vurderes om forutsetningene som planen bygger på er endret. Detaljerte fremdriftsplaner skal oppdateres ved endringer i byggherrens overordnede fremdriftsplan

- Den til enhver tid gjeldende, detaljerte fremdriftsplanen (produksjonsplanen) skal være tilgjengelig på prosjektets prosjekthotell i tillegg til at den skal slås opp på HMS-tavlen på byggeplassen.

Forebyggende tiltak og spesifikke tiltak

Her følger byggherrens krav til forebyggende tiltak, samt spesifikke tiltak knyttet til resterende SHA-risiko.

  - Krav om forebyggende tiltak

Det stilles krav til følgende forebyggende tiltak, som entreprenøren plikter å gjennomføre og ha kontroll på gjennom hele prosjektet:

- Nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen.

Omfatter nødvendig inngjerding, skjerming, skilting av byggeplass, nødvendig avstenging, oppsyn eller vakthold av egne operasjoner og verdier, og nødvendige ressurser for å få det til, som for eksempel lys, lyd eller alarmer.

- Ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen.

Omfatter kontroll på- og hensyn til egne grensesnitt, som det kan forutsettes at entreprenøren har nødvendig informasjon om og kontroll på. Entreprenørens grensesnitthåndtering skal inkludere grensesnitt til driftsorganisasjon og tredjepart. Informasjon om prosjektet skal sendes ut jevnlig til naboer.

- God orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

Omfatter å sikre gode og forsvarlige personalrom. Toaletter og våtrom i brakkeriggen skal rengjøres daglig.

- Sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

Omfatter forsvarlige anleggs-, adkomst- og ferdselsveier og ivaretakelse av tilkomst for utrykningskjøretøyer og brukere i området. Eksisterende adkomster og ferdselsveier til naboeiendommer skal opprettholdes for vanlig ferdsel i hele byggeperioden. Entreprenøren skal ta hånd om nødvendig LED-belysning, rekkverk, snørydding, strøing, rengjøring og vedlikehold av veier, plasser og ferdselsveier innenfor bygge- eller anleggsplassen.

- Avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

Omfatter å tilrettelegge områder for lagring og oppbevaring av materialer og utstyr, spesielt farlige materialer, tilstrekkelig lager-, material- og redskapsbrakker, passende røykeområde og HMS-container. Dette skal komme frem av riggplanen.

- Vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Omfatter tilgjengelige, gjeldende og relevante rutiner for vedlikehold og kontrollaktiviteter for anlegg, maskiner og utstyr.

- Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

Omfatter å avmerke og tilrettelegge områder for lagring av forskjellige materialer, herunder farlige materialer eller stoffer, som skal komme frem av riggplanen. Avfall skal fjernes så raskt som mulig.

- Forsvarlige arbeidstidsordninger

Forsvarlige arbeidstider for prosjektet skal legges inn i HMSREG, under Lokasjon.

Arbeidstid fra: 07:00

Arbeidstid til: 19:00

Se ellers Bærum kommune sine seriøsitetsbestemmelser, som er inkludert i kontrakten.

- Tilfredsstillende personalrom

Omfatter å tilrettelegge for akseptable spise- og hvilerom med tilfredsstillende oppvarming til opphold under hviletider. Spiserom skal være atskilt, og skal ha dagslys og utsyn. Spiserom skal inneholde tekjøkken, kjøleskap og oppvaskkum. Det skal være minimum 1,2 kvm spiseplass pr. person. Personalrom skal vaskes daglig.

- Forsvarlig innkvartering

Omfatter å påse at innkvartering for arbeidstakerne er forsvarlige, også for underleverandørenes arbeidstakere. Det er ikke tillatt med overnatting på byggeplassen (inkl. rigg).

  - SHA-risiko og spesifikke tiltak

I prosjekteringsarbeidet har det blitt gjennomført risikovurderinger som grunnlag for SHA risikohåndtering knyttet til prosjektets arbeidsoperasjoner og aktiviteter. Risikovurderingene har vært gjennomført ifb prosjekteringen av tilstøtenden arbeider med fortau i Gjønnesveien. Oversikt over kjent, gjenværende risiko (SHA restrisiko) med beskrivelse av tilhørende, spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse, er gjengitt i tabellen under.

Alle risikobeskrivelser og spesifikke tiltak, skal bearbeides av entreprenørene og inkluderes i tilpasset internkontroll for prosjektet (HMS-plan). De spesifikke tiltakene skal gjennomføres av den virksomheten som er markert som tiltaksansvarlig.

Risikoforholdene som kommer frem av tabellen under, er SHA risikoforhold som gjelder for akkurat dette prosjektet, og som er vurdert til å gå ut over entreprenørens eksisterende HMS internkontroll. Kjent, gjentagende risiko som er «vanlig» i denne type bygge- og anleggsprosjekter, er ikke med i denne oversikten, da det er forhold som den enkelte entreprenør / arbeidsgiver skal håndtere som del av egen, eksisterende HMS internkontroll (HMS-system).

Tabellen nedenfor, Risikorapport SHA, er hentet fra prosjektets risikoregister i HMSREG.

Merk at i HMSREG kalles spesifikke tiltak for forebyggende tiltak.

Den enkelte entreprenør (arbeidsgiver) skal gjennomføre egne HMS risikovurderinger for arbeidsoperasjoner i prosjektet. SHA risikoforhold og behov for spesifikke tiltak (tiltak utover eksisterende krav i arbeidsmiljøregelverket), skal inkluderes i arbeidsgivers risikovurderinger og HMS risikostyringsaktiviteter.

Dersom utførende arbeidsgivere og enmannsbedrifter avdekker prosjektspesifikke risikoforhold som ikke er omfattet av spesifikke tiltak, skal de informere byggherren uten unødig opphold, slik at de eventuelt kan innarbeides i SHA-planen.

Byggherrens koordinering i utførelse vil ta utgangpunkt i risikoforholdene i risikotabellen og effekten av de spesifikke tiltakene, samt de forebyggende tiltakene som er beskrevet og stilt krav om.

Grensesnitt med mulige konsekvenser for SHA

Grensesnitt for anleggsarbeidene er i hovedsak knyttet til arbeider med belysning og kabler.

Rutine for behandling av endringer, oppdateringer og distribusjon av SHA-planen

SHA-planen skal endres ved endringer i:

- Organiseringen

- Overordnet fremdriftsplan

- Eksisterende eller nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak

- Endring av rutiner for behandling av endringer og oppdatering av SHA-planen

- Alle endringer, både de som initieres av byggherre og de som initieres av arbeidsgiver og enmannsbedrifter, skal vurderes for konsekvenser for SHA og behov for endring av SHA-planen

- Byggherren skal utarbeide og oppdatere SHA-planen i henhold til byggherreforskriftens bestemmelser. Endringer i SHA-planen kontrolleres og godkjennes og gjøres kjent ved at revidert SHA-plan distribueres og redistribueres i henhold til organisasjonskartet i SHA-planen

- Entreprenøren skal gjennomføre SHA-planen gjennom sin HMS-plan, og bidra med relevant informasjon, slik at SHA-planen blir av best mulig kvalitet og til enhver tid er oppdatert. Entreprenøren er ansvarlig for å sikre at krav i dette dokumentet videreføres til alle underentreprenører

- Alle virksomheter i prosjektet er ansvarlige for å sikre at alle arbeidstakere, uavhengig av nasjonalitet og språkkunnskaper, har tilstrekkelig kunnskap om SHA-planens innhold, samt får informasjon om endringer av SHA- og HMS-planer

- Gjeldende SHA-plan med eventuelle vedlegg, skal til enhver tid foreligge på prosjektets prosjekthotell, og være tilgjengelig for alle virksomheter i prosjektet. Publisering av endringer i SHA-plan skal varsles entreprenøren (kontraktsparten), som er ansvarlig for å videreformidle endringer i SHA-planen til sine underentreprenører /underleverandører

- Den til enhver tid gjeldende SHA-plan skal også være tilgjengelig på HMS-tavler på byggeplassen. Entreprenøren (kontraktsparten) er ansvarlig for at HMS-tavler er oppdatert.

Vedlegg

Ingen