7.1 Vedlegg 1 – Kravspesifikasjon

Anskaffinga er delt inn i to fasar; forprosjekt og opsjon hovudprosjekt.

Forprosjekt:

Leveransa for forprosjekt skal innehalde: - utreie ein lokasjon med to alternativ

- Utreie lokasjonen der eksisterande boliger er plassert i dag med gjenbruk av heile eller delar av bygget og uteområde.

- Utreie lokasjonen innanfor same område, men på ei ubebygd tomt.

- Utarbeide ein situasjonsplan med fokus på framtida. Dette vil si sjå på logistikk og infrastruktur i ein totalitet for tomta

For begge alternativa skal forprosjektet innehalde:

- Skisseteikningar av bygg og uteområde (dvs. tre ulike skisseteikningar). Uteområde skal leverast med ei fargelagt skisse.

- Vurdering og skisse av parkering/adkomstområde mht. trafikksikkerhet og logisk trafikkavvikling.

- Analyse av livssykluskostnader for alternativa.

- Brannkonsept

- Kostnadsberegning av alternativa inkludert eigen vurdering på livssykluskostnader i byggets levetid med alle kostnader inkludert. Dette skal spesifiseres på drift og enøk.

- Miljøvurdering for alternativa på miljøbelastninger som utslepp av klimagassar og andre forureinande utslepp.

- Livssykluskostnader skal detaljerast på energi og driftsbruk for alle alternativa.

- Trafikksikkerhet inkludert avkjøring hovudveg skal inkluderes i forprosjektet.

- Alle vurderingar skal vera i tråd med Skjåk kommune sin klima- og miljøplan og ha fokus på det miljømessige fotavtrykket.

Opsjon 1 hovudprosjekt:  
Leveransa skal innehalde:

- Teikningar av byggplan og fasader

- LCC- vurderingar med konklusjonar

- Simien -berekning (energiberekning)

- Situasjonsplanar for areal kring boliger og totalt for området.

- Tekniske løysingar

- SJA-  (Sikker jobbanalyse)vurdering for anbodsnivået

- Teknisk beskrivelse på totalentreprise nivå der grunnleggande spesifikasjoner skal beskrivast. Itb  (Intregrte tekniske bygningsinstallasjoner)skal inkluderast i grunnlaget.

- Miljøsaneringsbeskrivelse

- Rammesøknad byggesak

- Plan for universell utforming

- Koordinator for utarbeiding av konkurransegrunnlag og samanstilling av dette.

Utreiing på eksisterande tomt handlar om å utreie moglegheitene ein har med gjenbruk av heile eller delar av eksisterande bygg, alternativt eit heilt nytt bygg. Dette inneber da ei tilstrekkeleg bygningsteknisk vurdering av eksisterande bygg mht. egnethet og teknisk tilstand. Utomhusvurdering gjelder begge to.

Livssykluskostnader skal stå sentralt i alle vurderingane. Alle utreiingar skal gjerast med miljøfokus.

Opsjon 2 – forprosjekt demenstun

I forprosjektet skal det inkluderast minimum to fysiske møte i Bismo der dei mest sentrale i prosjektet deltek. Prisen for oppmøte skal vera inkludert i tilbodsprisen.  
I forprosjekt er det forventa at alle relevante fag mht tema for møte deltar.

Forprosjektet skal leverast ferdig seinast 1. november 2026.

I opsjon1 - hovudprosjekt skal det prisast inn kostnad for inntil to fysiske møte i Bismo. Her skal dei mest sentrale i prosjektet mht. tema for møte delta.

Pris for opsjon skal vera gyldig til mars 2027 slik at den kan utløysast etter ferdig forprosjekt. Kostnad med dette skal inkluderast.