KRAVSPESIFIKASJON – UTBEDRING AV STØTTEMUR VED MOSSEVEIEN 245

- Generelt

Eiendoms og byfornyelsesetaten (EBY) forvalter i dag Mosseveien 245 og eneboligen er for tiden utleid. Det er, på bakgrunn av eksisterende mur sin tilstand, behov for å etablere ny mur. Beskrivelse og tegninger for muren er utarbeidet av AFRY…

Denne kravspesifikasjonen gjelder rivning/demontering av eksisterende støttemur og tilhørende garasje, samt oppføring av ny armert betongstøttemur med tilhørende terrengarbeider. Arbeidene skal utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter, standarder og prosjekteringsunderlag.

Arbeidene skal utføres i samsvar med:

- Anbudsbeskrivelse - Støttemur

- Vedlegg til Anbudsbeskrivelse - Støttemur

- Anbudstegning B 721 20 01 – Støttemur

- Armering B- -721-30-01 - Støttemur

- Bøyeliste - Støttemur

Entreprenøren er ansvarlig for å sette seg grundig inn i alle tegninger, beskrivelser og øvrige føringer som danner grunnlaget for oppdraget. Eventuelle spørsmål knyttet til vedlagte dokumenter skal fremmes så tidlig som mulig. Utførende entreprenør skal bidra til en effektiv og smidig gjennomføring av prosessen, basert på godt samarbeid.

2. Rigg og drift

Følgende skal inngå i entreprenørens rigg- og driftsansvar:

- Etablering og drift av byggeplass: Det fremgår av bildet nedenfor hvilket riggområde som er tiltenkt benyttet. Det oransje markerte området viser planlagt riggområde på egen eiendom. Ettersom deler av støttemuren ligger på eiendomsgrensen mellom Mosseveien 245 og naboeiendommen i sør (Katten badeplass), som forvaltes og driftes av Bymiljøetaten, er det også vist et alternativt riggområde på Katten badeplass. Dette området er markert med gult i underliggende bilde.

Det er tidligere avklart med Bymiljøetaten at området markert i gult kan benyttes etter avsluttet høysesong for Katten badeplass (fra og med etter august). Utførende entreprenør er imidlertid selv ansvarlig for å søke Bymiljøetaten om leie og nødvendige tillatelser for bruk av området.

Det tiltenkte riggområdet på Bymiljøetatens grunn (gul markering) vil delvis blokkere hovedadkomsten til Katten badeplass. Utførende entreprenør skal derfor ta nødvendige hensyn og eventuelt etablere tiltak som reduserer risiko, ulemper og belastning for brukere av Mosseveien og Katten badeplass, samt for leietaker i eneboligen i Mosseveien 245.

- Inngjerding og sikring av området: Tiltenkt anleggsområde ligger langs Mosseveien, trafikkert vei med høyere fart enn i et vanlig boligområde og benyttes både av biler, sykelister og fotgjengere. Videre så vil det kunne være brukere (i alle aldere) som benytter katten badeplass, selv om arbeidene foregår i etterkant av høysesongen. Utførende entreprenør bør dermed gjerde inn og sikre området. Videre vurdere etablering og vedlikehold av nødvendige adkomster.

- Håndtering og oppbevaring av materialer: Med tanke på tiltenkt riggplass, vil det være naturlig at utførende entreprenør legger en plan for leveranser og oppbevaring av materialer og utsyr som sikrer

- Avfallshåndtering og kontinuerlig opprydding: Det vil kreves at utførende entreprenør har høyt fokus på rask og ryddig håndtering av avfall, da dette er så nærme offentlig strand/badeplass og at arbeidene og rigg er i hagen til utleid enebolig på Mosseveien 245. Videre skal det være fokus på sortering og kontinuerlig opprydding.

- Merking av området (EBY): Grunnet at deler av arbeidene må utføres på adkomstvei ned til Katten badestrand, så er det viktig at det kommer frem at det er Eiendoms og byfornyelsesetaten som utfører arbeidene. Dette ved at dere fremskaffer et skilt på ca. 60cm-80cm. Eksakt hva som skal stå på skiltet vil EBY komme tilbake til, men det skal komme tydelig frem at EBY er ansvarlig for prosjektet, inneholde logo, og evt. kontaktinformasjon. Dette kommer i tillegg til normale krav til organisasjonskart m.m. som skal være på synlig HMS tavle.

Byggherre stiller følgende til disposisjon (utfylles av oppdragsgiver):

Riggområde: Riggområde vist på tegning høyere opp i punkt 2. Entreprenøren skal angi eventuelt ytterligere arealbehov. Ved behov skal ytterliggere areal for rigg, så skal foreslått økning tegnes opp og begrunnes ved levering av tilbudet

- Tilgang til vann*: Byggherre må selv stå for tilgang til vann, men det vil trolig være mulig å hente vann fra Katten badeplass gjennom avtale med Bymiljøetaten.

- Tilgang til strøm*: Byggherre stiller ikke med strøm og utførende entreprenør er selv pliktig til å fremskaffe dette ved tilkobling til nærmeste tilkobling sted eller bruk av ladehenger.

* Løsning knyttet til strøm og vann vil kunne diskuteres nærmere ved tilbudsbefaring.

3. Dokumentasjon

Ved arbeidenes slutt skal Utførende entreprenør levere komplett FDVU- dokumentasjon på nivå 2. Dokumentasjonen skal minimum inneholde element som materialforbruk, Materialkvalitet, dokumentasjon på utførte arbeider, eventuelle avvik og standard FDV-dokumentasjon

All dokumentasjon skal være sporbar og tilfredsstille kravene i NS 3420 og relevante standarder.

4. Rivearbeider

Følgende skal rives fullstendig eller demonteres:

- Eksisterende garasje (inkl. servicegrube).

- Garasjen skal flyttes eller demonteres skånsomt slik at flest mulig av materialene som demonteres kan gjenbrukes ved remontering av garasjen.

- Eksisterende støttemur sør og vest for garasje.

5. Etablering av ny støttemur og remontering av garasje med ny grunnplate og grunnmur.

Ny støttemur skal etableres i henhold vedlagt beskrivelse og tegninger utformet av Afry.

6. HMS og ytre miljø

Entreprenøren skal:

- Følge byggherreforskriften og gjeldende HMS-krav.

- Utarbeide SJA-plan ved behov.

- Sikre området mot uvedkommende.

- Håndtere avfall i tråd med lokale miljøkrav.

- Forebygge skade på tilstøtende eiendommer og konstruksjoner.

7. Prisposter

Som del av tilbudet skal følgende prislinjer fylles ut av entreprenør:

- Rigg og drift – rund sum

- Dokumentasjon – rund sum

- Riving (skånsom demontering) - Korrigert beskrivelse i vedlegg til anbudsbeskrivelse) – rund sum

- Ny støttemur inkl. terreng og beplantning – rund sum

- Reetablering av garasje – Beskrevet i vedlegg til anbudsbeskrivelsen – rund sum

- Totalpris eks. mva.