|  | Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten |
| --- | --- |

Byggherre:

Eiendoms og byfornyelsesetaten

Prosjektleder:

Eiendoms og byfornyelsesetaten v/Tore S. Johansen

SHA-plan – Bærende støttemur i Mosseveien 245

1. Prosjektinformasjon

Prosjekt: Etablering av bærende støttemur              
Byggherre: Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Prosjektleder: Tore Styve Johansen
Ansvarlig prosjekterende: Afry Norway AS
Ansvarlig utførende: [Fylles inn]

2. Formål

Denne SHA-planen er utarbeidet i henhold til byggherreforskriften og beskriver prosjektspesifikke risikoforhold samt tiltak for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen.

Planen skal bidra til:

- Å forebygge ulykker og helseskader

- Å sikre forsvarlig gjennomføring av arbeidene

- Å ivareta hensynet til tredjeperson (publikum og naboer)

3. Organisering og ansvar

- Byggherre har ansvar for at SHA ivaretas i prosjektet

- Entreprenør har ansvar for sikker gjennomføring av arbeidene

- Entreprenør skal utføre SJA ved risikofylte aktiviteter

- Alle arbeidere skal ha gyldig HMS-kort

4. Generelle SHA-krav

- Arbeidsområdet skal sikres med byggegjerde

- Nødvendig verneutstyr skal benyttes

- Førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig

- Brannslukningsutstyr skal være tilgjengelig ved varme arbeider

- Arbeidsplassen skal holdes ryddig

- Vernerunder gjennomføres ved lengre varighet (>14 dager)

- Støv og støy skal begrenses

- Avfall skal håndteres fortløpende

5. Prosjektspesifikke risikoforhold

Følgende forhold er særskilt identifisert for dette prosjektet:

- Arbeid nær sterkt trafikkert vei med fortau og sykkeltrasé

- Nærhet til offentlig tilgjengelig badeplass med ferdsel av publikum

- Arbeid i og ved eiendomsgrense mot adkomstvei

- Riving av eksisterende støttemur med risiko for ras og utglidning

- Trang byggeplass med begrenset logistikk

- Bruk av maskiner og løfteoperasjoner i nærheten av publikum

6. Fremdrift og koordinering (Fylles inn)

Entreprenør skal utarbeide fremdriftsplan som viser:

- Rekkefølge av arbeidsoperasjoner

- Samtidighet og koordinering

- Risikoutsatte operasjoner

SHA-planen skal oppdateres ved endringer i fremdrift eller risikobilde.

7. Beredskap

Det skal etableres beredskap for:

- Arbeidsulykker

- Ras/utglidning

- Påkjørsler fra trafikk

Tiltak:

- Klare varslingsrutiner

- Tilgjengelig førstehjelpsutstyr

- Sikret adkomst for nødetater

8. Avviksbehandling

| Dato | Beskrivelse av avvik | Rapp. av | Beskrivelse av tiltak | Ansvarlig | Frist | Dato utført |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. Revisjon

SHA-planen skal revideres ved:

- Endringer i prosjektet

- Nye risikoforhold

- Vesentlige avvik

| Dato | Rev. Nr. | Beskrivelse | Utarbeidet av |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.05.2026 | 1 | Opprettelse av SHA Plan | TSJ |

Ved forandringer i fremdriftsplanen, nye momenter etc., skal SHA-planen revideres.

10. Særlig risikofylt arbeid (Byggherreforskriften vedlegg 1)

| Nr | Aktivitet (ref. BHF vedlegg 1) | Relevant | Beskrivelse av risiko i prosjektet | Tiltak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arbeid med fare for utglidning, ras | Ja | Riving av eksisterende støttemur og graving i skråning kan medføre utglidning av masser | Vurdering av grunn, trinnvis riving, sikring av skråninger om relevant |
| 2 | Arbeid hvor personer kan bli utsatt for skader ved fall eller fallende gjenstander | Ja | Fall fra mur og treff av tunge elementer under riving/bygging | Bruk av sikring, avsperring, riktig løfteutstyr |
| 3 | Arbeid på steder med passerende trafikk | Ja | Nær trafikkert vei med fortau og sykkeltrasé | Trafikkavviklingsplan, fysisk sikring, skilting |
| 4 | Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme | Delvis | Gravearbeider med mulig bløte masser | Kontroll av grunnforhold, eventuell stabilisering |
| 5 | Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff | Nei | Ikke aktuelt | - |
| 6 | Arbeid i sjakter, underjordisk masseflytting og arbeid i tunneler | Nei | Ikke aktuelt | - |
| 7 | Arbeid som innebærer fare for drukning | Nei/Delvis | Arbeid nær offentlig badeplass/sjø | Sikring mot fall i vann, beredskap |
| 8 | Arbeid i senkekasser der luften er komprimert | Nei | Ikke aktuelt | - |
| 9 | Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr | Nei | Ikke aktuelt | - |
| 10 | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander | Ja | Løfting av murblokker og tunge elementer | Sikre løfteoperasjoner, avsperring |
| 11 | Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner | Ja | Riving av eksisterende støttemur og garasje | Planlagt rivesekvens, kontrollert utførelse |
| 12 | Arbeid med montering og demontering av tunge elementer | Ja | Etablering av ny støttemur | Løfteplan, bruk av sertifisert utstyr |
| 13 | Arbeid med fare for helsefarlig eksponering (støv, støy mm.) | Ja | Støv og støy nær bolig og offentlig område | Støvreduserende tiltak, arbeidstidsbegrensning |
| 14 | Arbeid som innebærer risiko for brann eller eksplosjon | Nei | Ikke særlig relevant | Standard brannrutiner |
| 15 | Arbeid nær høyspentledninger | Nei | Ikke identifisert | - |
| 16 | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet av kjøretøy eller maskiner | Ja | Maskiner på trang tomt og nær publikum | Adskillelse av trafikk, riggplan |
| 17 | Arbeid som innebærer fare for uvedkommende | Ja | Nær badeplass og offentlig adkomstvei | Inngjerding, adgangskontroll |