| SHA-PLAN ihht. forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser, Byggherreforskriften (BHF) og Arbeidsmiljøvernloven (AML). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROSJEKT: 67707 Bekkefaret 14-16 Ny svalgang |  | BYGGEPLASSENS ADRESSE: 2030 Bekkefaret 12, 14 og 16 6518 Kristiansund |  |
| TILTAKSHAVER, NAVN OG ADRESSE: Kristiansund kommune Postboks 178 6501 Kristiansund |  | PROSJEKTLEDER, NAVN OG ADRESSE Kjell Gunnar Gjersvold Kristiansund kommune Postboks 178 6501 Kristiansund |  |
| HOVEDBEDRIFT (HB) ER ANSVARLIG SAMORDNER I HENHOLD TIL FLERE ARBEIDSGIVERE PÅ SAMME ARBEIDSPLASS: |  | KOORDINATOR FOR ARBEIDSMILJØSPØRSMÅL UNDER GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET: |  |
| PROSJEKTETS ART Bekkefaret 12-14-16 skal «sammenkobles» med utvendige delvis åpne og tette svalganger. Tiltaket strekker seg over et areal på ca. 300m2. De bygningsmessige arbeidene består b - Stålkonstruksjoner. - Tømrer og snekkerarbeider. - Malerarbeider. - Taktekking - Elektroarbeider. - Lås og beslag. Listen er ikke uttømmende. |  |  |  |
| SHA - Når flere entreprenører arbeider på samme prosjekt skal PL avgjøre hvem som skal være Koordinator for utførelse (KU). Kopi av kontrakt henges opp på HMS tavle. - Entreprenør/KU plikter å gjennomgå Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) planen med alle ansatte og eventuelle underleverandørers ansatte før arbeidet påbegynnes - Ved innvendige arbeider vurderes tiltak for avgrensning ut fra hva som skal utføres. - Adgangsregistrering elektronisk. Fra 1. juli 2017 er det krav om daglig elektronisk adgangsregistrering og skal vise de som er på stedet i løpet av dagen. - Ved risikofylte arbeidsoperasjoner skal sikker jobb analyse (SJA) gjennomføres av entreprenør før arbeidet starter og dokumenteres med tiltak - Arbeid over 2 meter over avrettet plan, skal skje fra stillas eller lift. Ved bruk av stillas skal dette være montert og sikret i henhold til gjeldende bestemmelser. - Ved varme arbeider skal brannslokningsutstyr alltid være tilstede på arbeidsstedet - Deler av området skal være i drift i byggeperioden. Dette må hensyn tas både når det gjelder framdrift og gjennomføring. Det skal ikke være mulig for at uvedkommende ved en feiltakelse tar seg inn i arealet hvor det foregår bygningsmessige arbeider. - Støyende arbeider planlegges i samråd med BH og personale for å belaste brukere av bygget i minst mulig grad. - Ved støvende arbeider må tiltak iverksettes som hindrer støvspredning - Arbeidsområdet skal sikres mot uvedkommende - Arbeidsområdet skal holdes ryddig. Avfall fjernes av håndverker - Bilkjøring/rygging/parkering. Dette må tas med i planlegging og gjennomføring. - Alle som opererer mekanisk løfteutstyr (lift, etc.) skal kunne dokumentere tilstrekkelig kompetanse for bruk av dette - Vernerunder gås hver 14. dag der hvor arbeidet varer lenger enn 14 dager. Disse dokumenteres og forevises på forespørsel. - Varslingsplan for entreprenører skal være tilstede på byggeplassen - Verktøy/materiell skal til enhver tid holdes under oppsyn eller være innelåst - Før byggestart skal det utarbeides beredskapsplan, handlingsplan ved ulykke, sørge for førstehjelpsutstyr på plassen, sørge for brannslukningsutstyr på plassen, instruks for varslingsrutiner - Avvik: Alle på byggeplassen har et ansvar for å rapportere avvik fra denne plan. Avvik skal rapporteres til entreprenør/KU som igjen varsler byggherre og de entreprenørene som påvirkes av avviket. Melding og oppfølging av avvik skal dokumenteres skriftlig, herunder hvem som har ansvar for oppfølging og hvilke tiltak som skal gjennomføres. - Vernerunder gjennomføres av entreprenør med representant fra BH tilstede ved forespørsel. |  |  |  |
| ORGANISASJONSKART Byggherre (BH): Kristiansund kommune Eiendomsdrift Prosjektleder/ HMS-koordinator Odd M. Johansen Sidemannskontroll SHA-koordinator: Joakim Oterhals Novaform Prosjektering STH Entreprenør (E): Underentreprenører: Denne SHA planen fratar ikke entreprenør/KU å utarbeide egne rutiner der entreprenør/KU finner at denne planen ikke er tilstrekkelig. I tillegg til ovennevnte punkter har entreprenør/KU ansvar for at alle relevante lover og forskrifter følges. Viser for øvrig også til konkurransegrunnlag/beskrivelser og dokumentasjon tilgjengelig på Mercell. |  |  |  |
| DATO: 03.06.2026 | SHA-PLAN ER UTARBEIDET AV: Kjell Gunnar Gjersvold, Eiendomsdrift |  | SIGN.: |