M 006 - Byggherres SHA-plan

Dokumentet gjelder følgende prosess: Systemdokumentasjon

SHA-plan

for

Lillestrøm idrettspark – Ny kunstgressbane

| Revisjon: | Beskrivelse | Rev. dato | Utarbeidet av | Kontrollert av | Godkjent av |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | For tilbudsutsendelse | 02.06.26 | SM |  |  |

Innholdsfortegnelse

1. Formål .............................................................................................................................................. 3

2. Beskrivelse av prosjektet ................................................................................................................. 3

3. Forkortelser og aktuelt lovverk ....................................................................................................... 4

4. Mål ................................................................................................................................................... 4

5. Dokumentansvar ............................................................................................................................. 5

6. Lover og forskrifter .......................................................................................................................... 5

7. SHA-Organisering i Prosjektet ......................................................................................................... 5

7.1 SHA-organisering ........................................................................................................................... 6

8. Fremdriftsplan ................................................................................................................................. 6

9. Risikovurdering i gjennomføringsfasen ........................................................................................... 7

10. Rutine for avviksbehandling ........................................................................................................ 7

11. Rapportering av uønskede hendelser ......................................................................................... 7

12. Forhåndsmelding til arbeidstilsynet ............................................................................................ 8

13. Internkontroll .............................................................................................................................. 8

14. Informasjon til aktørene i prosjektet .......................................................................................... 8

15. Forebyggende tiltak ..................................................................................................................... 8

16. Farekartlegging / Risikovurdering ............................................................................................... 9

17. Spesifikke tiltak for prosjektet ................................................................................................... 10

- Formål

SHA-planen er byggherrens verktøy for å sikre at risikoforholdene forbundet med byggearbeidene i dette prosjektet håndteres på en forsvarlig måte i henhold til Byggherreforskriften.

Hensikten med SHA-planen er å angi overordnede føringer for SHA, organisering og ansvarsforhold samt beskrive hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres i forbindelse med gjennomføringen av bygge- og anleggsarbeidene.

Dokumentet er Byggherres og prosjekteringsgruppens verktøy for SHA-oppfølging. Tiltak knyttet til risiko som ikke kan minimeres eller elimineres gjennom prosjekteringen gjennom valg av arkitektoniske- eller tekniske løsninger videreføres til neste fase som «restrisiko» og vil følges opp videre av KU-rollen evt. BHR.

- Beskrivelse av prosjektet

Oppdraget består i å etablere en ny kunstgressbane med undervarme, lysanlegg og utbedring av eksisterende energisentral. Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise (NS 8407) hvor det skal etableres en komplett 11er kunstgressbane med alle funksjoner for å kunne drifte anlegget.

Adresse: Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm

- Forkortelser og aktuelt lovverk

| Forkortelse/begrep | Definisjon |
| --- | --- |
| AML | Arbeidsmiljøloven |
| BH | Byggherren: Enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller anleggsarbeid, jf. BHF § 4 b). |
| BHF | Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) (FOR-2009-08-03-1028). |
| BHR | Byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til skriftlig avtale med byggherren, jf. BHF § 4 c) |
| BL | Byggeleder |
| HMS | Helse, miljø og sikkerhet (ref. internkontrollforskriften) |
| KP | Koordinator i prosjekteringsfasen: Enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av prosjektering på vegne av BH iht. avtale, jf. BHF § 4 e) og BHF § 13. |
| KU | Koordinator i utførelsesfasen: Enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering i utførelsesfasen på vegne av BH iht. avtale, jf. BHF § 4 e) og BHF § 14. |
| PL | Prosjektleder |
| SHA | Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, ref. byggherreforskriften |
| Prosjekterende | Enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne, beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal oppføres, jf. BHF § 4 f) |

- Mål

Målet med SHA arbeidet er at H-verdi skal være 0.

HMS-målsetningene for dette prosjektet er følgende punkter:

- Arbeidene skal gjennomføres uten personskader eller varig skade på ytre miljø.

- Muligheten for uønskede hendelser i gjennomføringsfasen skal minimeres.

- Gjennomføringsfasen skal ikke påvirke driftsfasen negativt.

- Innemiljøet i bygget skal være godt; både i gjennomføringsfasen og driftsfasen.

- Ren og ryddig byggeplass.

- Ta hensyn til andre virksomheter i nærhetet av byggeplass mht. støy, rystelser,

parkering, transport, lagring av materiell m.m.

Gode HMS resultater skal oppnås ved å ha fokus på HMS gjennom hele prosjekterings- og byggefasen.

- Dokumentansvar

Byggherren (BH) eller Byggherrens representant (BHR) skal se til at planen holdes oppdatert. Ved endringer, som for eksempel nye fremdriftsforutsetninger eller tilleggsarbeider, skal SHA planen revideres iht. ny situasjon. KP ajourfører disse endringene i SHA-planen i samråd med BHR. Entreprenøren skal ta utgangspunkt i byggherrens SHA plan (dette dokumentet) og risikoanalyse og innarbeide dette i sitt HMS-arbeid og risikoanalyse.

- Lover og forskrifter

Sentrale lover og forskrifter som gjelder for SHA:

- FOR-2009-08-03-1028 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften)

- LOV-2005-06-17-62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. (Arbeidsmiljøloven)

- FOR-1996-12-06-1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

- Organisering

I henhold til Arbeidsmiljøloven § 2.2 og Internkontrollforskriften § 6 skal det i situasjoner med flere arbeidsgivere på byggeplass/anleggsområde utpekes en Hovedbedrift.

Alle andre virksomheter plikter å innordne seg Hovedbedriften innenfor rammen av de ansvarsområder som reguleres av Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften, Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge eler anleggsplasser og kontrakten.

Blankett NS 8440 B benyttes for å gi en oversikt over oppgavefordeling mellom Byggherrens representant, Koordinator for Prosjektering og Koordinator for Utførelsen. Videre detaljer i SHA-organiseringen fremgår av Kapittel 7.1, SHA-organisering.

7.1 SHA-organisering

- Fremdriftsplan

Fremdriftsplanen skal beskrive når og hvor de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres. I fremdriftsplanene skal det være avsatt tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene. Fremdriftsplanen skal ta hensyn til samordning og SJA analyser av de forskjellige arbeidsoperasjonene.

Det er totalentreprenør som er ansvarlig for å utarbeide og revidere fremdriftsplanen i prosjektet.

Ved revisjon av eller avvik fra fremdriftsplanen skal totalentreprenør nøye vurdere om dette medfører nye risikomomenter på grunn av sammenfallende aktiviteter.  Dersom det medfører risiko skal det gjennomføres tiltak for å redusere denne. Disse vurderingene skal tas opp med BHR. Se vedlagt BH sin hovedfremdriftsplan.

- Risikovurdering i gjennomføringsfasen

Entreprenørene skal, som en del av planlegging av sine oppgaver, identifisere risikopotensialer og utarbeide SJA for arbeid som innebærer risiko. Samtlige som skal delta i eller blir berørt av de risikofylte arbeidene skal delta i utarbeidelsen.  Det skal dokumenteres hvem som har deltatt ved utarbeidelsen.  Dersom nye aktører kommer til etter at SJA-en er utført skal de settes grundig inn i denne. Dette skal dokumenteres.

Entreprenør skal forelegge SJA-en for BHR før arbeidene igangsettes.

SJA kan gjennomføres som følgende:

Beskriv jobben

Bryt hele arbeidsoperasjonen ned i deloppgaver

Identifiser potensielle risikomomenter for hver deloppgave

Drøft og beskriv verne- og sikkerhetstiltak

Iverksett forebyggende tiltak

Dokumenter gjennomføringen av hele arbeidsoperasjonen

- Rutine for avviksbehandling

Avvik fra SHA-planen skal rapporteres på kommunens avviksskjema eller i egnet system utviklet for dette. Avvikene skal loggføres. Byggherren, de utførende og andre skal melde avvik. Som avvik i denne sammenheng regnes forhold og handlinger som bryter med SHA lovgivning og forskrifter, samt denne SHA-planen.

BH, BHR og SHA-koordinator har myndighet til å bortvise arbeidstakere som bryter SHA bestemmelsene for prosjektet.

Entreprenør skal fremlegge sin varslings- og beredskapsplan ved ulykker, inkl. helse, brann og forurensing, samt organisasjonskart inkludert verneorganisasjonen.

- Rapportering av uønskede hendelser

Uønskede hendelser skal rapporteres på egne skjemaer eller i egnet system utviklet for dette.

Ulykker skal varsles iht. varslingsplan for ulykker og nestenulykker, vedlegg M16.

- Forhåndsmelding til arbeidstilsynet

Byggherre ved KU evt. BHR skal sende inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Skjemaet skal sendes inn minimum en uke før entreprenørene starter sine arbeider. På skjemaet som sendes inn skal samtlige entreprenører og underentreprenører som ved det tidspunktet er kontrahert rapporteres inn. Entreprenøren har ansvar for at forhåndsmelding kontinuerlig oppdateres.

- Internkontroll

Entreprenørene er, iht. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), pliktig til å ha et internkontrollsystem.

Entreprenøren er ansvarlig for å innarbeide relevante deler av SHA planen i sitt internkontrollsystem for prosjektet.

- Informasjon til aktørene i prosjektet

Hver entreprenør er ansvarlig for å informere sine medarbeidere om de HMS-krav og retningslinjer som er gjeldende for prosjektet. For medarbeidere som ikke forstår norsk plikter arbeidsgiver å informere om de HMS-krav og retningslinjer som er gjeldende for prosjektet på et språk som er forståelig for medarbeideren. Hovedbedrift er ansvarlig for å samordne denne informasjonen.

- Forebyggende tiltak

Byggherren stiller følgende krav til at entreprenøren i forbindelse med arbeidet på bygge- og anleggsplassen følger alle punkter i byggherreforskriftens §9:

Sikre at uvedkommende ikke får adkomst til bygge- og anleggsplassen

At det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- og anleggsplassen

God orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

Sikker adkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

Avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av materialer eller stoffer

Vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

Forsvarlige arbeidstidsordninger

Forsvarlig innkvartering

Tilfredsstillende riggforhold for arbeiderne

Daglig mannskapslogg

Alle på byggeplassen skal bære ID kort (HMS-kort)

Orden i skatte- og arbeidsforhold

Lønns- og arbeidsvilkår skal tilfredsstille kravene i allmenngjøringsforskriftene – helt til bunns i kontraktskjeden

Entreprenør er ansvarlig for å etablere rutiner for ivaretakelse av ovennevnte forhold.

- Farekartlegging / Risikovurdering

Det er gjennomført en fareidentifikasjon med hovedfokus på å identifisere farer og å danne tiltak som skal følges opp av de prosjekterende. Identifiseringen/vurderingen inkluderer farer som kan få en negativ konsekvens for verdiene (konsekvenskategoriene) liv og helse, både i utførelsesfasen og ved fremtidig drift og vedlikehold. En fareidentifisering/grovanalyse er alltid beheftet med usikkerhet og er derfor ingen fasit for hva som kan skje.

Resultatene fra fareidentifisering inngår som en del av beslutningsgrunnlaget ved valg av arkitektoniske og tekniske løsninger i prosjekteringsfasen og tiltak i utførelsesfasen.

Fareidentifiseringen har tatt utgangspunkt i den overordnede risikovurderingen som er dokumentert i BHF § 8c.

- Spesifikke tiltak for prosjektet

Se vedlagt risikovurdering for de spesifikke tiltakene i prosjektet.

- Vedlegg

Vedlegg D.2.1.1: Risikovurdering

Vedlegg D.2.1.2: Avviksskjema

Vedlegg D.2.1.3: Byggherres hovedfremdriftsplan