- Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av Leveransen

Oppdragsforståelse:

Beskrivelsen skal blant annet inneholde:

- Beskrivelse av gjennomføring av installasjon og risikoer i dette arbeidet. Leverandør skal redegjøre for behovene per lokasjon som beskrevet i Bilag 1, pkt. 1.1 Spesifikasjoner UPS anskaffelse Oslo 2026

- Reservedeler. - Leverandør beskriver sine rutiner rundt anskaffelse og lagerføring av reservedeler. Kritiske og ikke-kritiske deler.

- Beskrivelse av Drift og vedlikeholdsavtale  - Leverandøren skal beskrive hvordan service og vedlikeholdsoppdrag for de ulike typer av anlegg som inngår i tilbudet vil bli planlagt, gjennomført, fulgt opp og dokumentert.

- Beredskapsrutiner

- Organisering - Alt personell som utfører oppdrag for Bane NOR skal ha relevant kompetanse iht. det arbeidet som skal utføres.

- Klima og miljø

- Leverandørens beskrivelse:

- Bilag 3: Fremdriftsplan

Bilaget fylles ut av Leverandøren og fremdriftsplan vedlegges tilbudet.

Fremdriftsplan skal vise viktige milepæler, planer og ressurser på hvert anlegg.

- 1 Tid og sted for Leverandørens ytelse

Leveransen skal utføres ved de lokasjoner som fremgår av Bilag 1 – Oppdragsgiverens kravspesifikasjon. Arbeidets gjennomføring skal koordineres med Oppdragsgiver.

Installasjon og ferdigstilling av anlegg er forventet ferdigstilt innen 20. desember 2026.

- Leveransebetingelser

Leveransen skal leveres Delivered Duty Paid (DDP) til avtalt leveringssted i henhold til Incoterms® 2020, med mindre annet er avtalt skriftlig.

  - Brudd på seriøsitetskrav

Sanksjonene som fremgår av dette punktet er ikke underlagt ansvarsbegrensninger i de alminnelige betingelsene punkt 8. Ileggelse av sanksjoner etter dette punkt fratar ikke Oppdragsgiveren retten til å benytte andre misligholdsbeføyelser i Kontrakten, herunder retten til å heve kontrakten.

| Punkt i alminnelige betingelser for kjøp | Beskrivelse av forholdet | Oppdragsgiverens sanksjon |
| --- | --- | --- |
| 8.4 | Manglende etterlevelse av bestemmelsen om sosialt ansvar | Leverandøren skal betale en dagbot på 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 3 000 per hverdag fra forholdet oppsto til det er rettet. |
| 8.9 | Brudd på lønns- og arbeidsvilkår | Dersom Leverandøren ikke sender dokumentasjon innen 30 dager etter at Oppdragsgiveren har fremsatt krav om dokumentasjon eller etter annen fastsatt frist skal Leverandøren betale en dagbot på NOK 3 000 per hverdag inntil tilfredsstillende dokumentasjon er mottatt. Oppdragsgiveren har rett til å holde tilbake et beløp som tilsvarer 2 ganger Leverandørens antatte besparelse, inntil det er dokumentert at forholdet er brakt i orden for hele kontraktsperioden. Dersom dokumentasjon ikke framlegges eller forholdet ikke bringes i orden innen overtakelsen, går det tilbakeholdte beløpet til fradrag i sluttoppgjøret. |
| 8.16 | Brudd på sanksjonsloven med tilhørende forskrifter | Dersom Leverandøren ikke oversender informasjon og dokumentasjon innen 30 dager etter at Oppdragsgiveren har sendt forespørsel om dette, skal Leverandøren betale en dagbot på NOK 3 000 per hverdag inntil tilfredsstillende informasjon og dokumentasjon er mottatt. |

- Bilag 4: Administrative bestemmelser

- Bruk av underleverandør

Godkjente underleverandører:

| Navn | Organisasjonsnummer |
| --- | --- |

- Offentligrettslige krav

Fører lov- eller forskriftsendring etter kontraktsinngåelsen til at Leveransen må endres i forhold til de avtalte spesifikasjonene, har Leverandøren, uten at Oppdragsgiveren gir pålegg om det, plikt til å utføre slik endring. Slik endring av Leveransen skal anses som en endring etter Kontrakten, med mindre Leverandøren ved kontraktsinngåelsen burde tatt endringen i betraktning eller unngått virkningen av den.

Dersom nye regler medfører at Leveransen må endres, gjelder ikke Kontraktens begrensninger i Oppdragsgiverens rett til å kreve endringer i Leveransen.

- Bilag 5: Pris og prisbestemmelser

Det henvises til bilag 5.1 prisskjema.

- Kontraktssum

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift i NOK, men inkludert toll og eventuelt andre avgifter.

  - Dokumentasjon og opplæring

Leverandøren beskriver sitt system for elektronisk dokumenthåndtering, herunder type dokumentasjon som leveres, format og hvordan dokumentasjon oversendes Oppdragsgiver i forbindelse med fakturering.

Leverandøren beskriver hvilket opplæringstilbud som kan gis, målgruppe (fagansvarlig/brukere), innhold og opplæring/kurs.

- Faktureringstidspunkt og betalingsbetingelser

  - Generelt

Viser til Alminnelige betingelser for kjøp av varer punkt 10 VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER.

  - Fakturering

Fakturafilen må oppfylle kravene i den til enhver tid gjeldende versjonen av EHF (https://www.banenor.no/efaktura). Leverandøren må selv bære eventuelle kostnader som leveranse av elektronisk faktura måtte medføre for denne.

Faktura skal inneha gyldig fakturareferanse, og merkes med innkjøpsordrenummer i feltet OrderReference: Innkjøpsordrenummer: informeres ved bestilling

I tillegg skal faktura merkes med følgende informasjon i notatfeltet:

- Koststed: informeres ved bestilling

- Kontraktsnummer: ……………….

- Prosjektnavn: informeres ved bestilling

Ved fakturering skal Leverandøren tillegge merverdiavgift iht. gjeldende lover og forskrifter. Detaljert gjennomgang av dette tas av partene i fellesskap ved oppstart av Kontrakten. Det er Leverandøren som er ansvarlig for at korrekt MVA beregnes.

- Prisendringer

Prisene skal ikke indeksreguleres.