- Bilag 6.3: Kvalitet, HMS og Ytre miljø

- Kvalitet, HMS og Ytre miljø

  - Generelt

Leverandøren skal kunne dokumentere et system for Kvalitet, HMS og Ytre miljø, tilpasset Leveransens art og omfang.

Oppdragsgiveren, eller den Oppdragsgiveren bemyndiger, skal ha rett til innsyn i, og å gjennomføre revisjon av, den delen av Leverandørens HMS og kvalitetssystemer som er relevant for utførelsen av Leveransen. Retten til innsyn og revisjon omfatter også de deler av Leverandørens styringssystemer som kan ha betydning for Leverandørens oppfyllelse av avtalen. Leverandøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling i forbindelse med Leveransen har funnet sted.

Leverandør skal sikre at Oppdragsgiveren har tilsvarende innsynsrett hos underleverandører, med mindre underleverandørens leveranse har en klart underordnet betydning for Leverandørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor Oppdragsgiveren.

  - Risikostyring innen Kvalitet, HMS og Ytre miljø

Leverandør skal vurdere risiko for alle faser av Leveransen. Risikovurdering skal være basert på både leverandørens egen vurdering og på risiko som er identifisert av Oppdragsgiveren. Vurderingene skal dokumenteres i risikoregistre. Gjennom disse risikovurderingene skal Leverandøren identifisere høyrisikooperasjoner og risikoaktiviteter innen Kvalitet, HMS og Ytre miljø som kan påvirke Leveransen med mitigerende tiltak.

  - Krav til kvalitetsplan for Leveransen

Leverandøren skal utarbeide, implementere og opprettholde en kvalitetsplan etter retningslinjer gitt i NS-EN ISO 10005 som er tilpasset Leveransens art og omfang, og som ivaretar alle relevante krav i avtalen for øvrig.

Leverandøren skal etablere systemer for avvikshåndtering for Leveransen. Leverandøren skal dokumentere tilfeller der Leveransen avviker fra krav. Leverandøren skal søke Oppdragsgiveren om godkjenning dersom godkjenning av avviket er påkrevet.

Leverandøren skal søke Oppdragsgiveren om dispensasjon fra avtalens krav dersom dette synes formålstjenlig.

Søknad om dispensasjon og avvik leveres i Oppdragsgiverens system. Leverandøren skal vurdere konsekvensene av avvik og dispensasjoner. Dokumentasjon på vurderingene vedlegges søknaden.

Av kvalitetsplanen skal det fremgå hvordan underleverandører innlemmes i Leverandørens kvalitetssystem. Kvalitetsplanen skal være overlevert Oppdragsgiveren i elektronisk versjon senest 4 uker etter kontraktsinngåelse, dersom ikke annet er angitt i bilag 3.

Oppdragsgiveren har rett til å komme med endringsforslag til kvalitetsplanen, og har krav på å få rettet mangler i planen i tråd med bestemmelsene om HMS og kvalitetssystem i avtalen. Leverandøren skal i hele kontraktstiden holde kvalitetsplanen oppdatert og nye revisjoner skal overleveres til Oppdragsgiveren omgående.

Dersom Leverandøren mener at elementer i kvalitetsplanen ikke er nødvendig å gjennomføre, skal dette dokumenteres i kvalitetsplanen. Dersom Oppdragsgiveren er uenig må Leverandøren likevel dokumentere og gjennomføre elementet.

Leverandøren skal sørge for at planens innhold til enhver tid er kjent i egen organisasjon og i eventuelle kontraktsmedhjelperes organisasjoner.

  - Revisjoner og verifikasjoner

Oppdragsgiveren har rett til innsyn og til å gjennomførerevisjoner og verifikasjoner hos Leverandøren og dennes underleverandører i det omfang Oppdragsgiveren finner nødvendig.

Leverandøren skal vederlagsfritt yte assistanse og stille ressurser til disposisjon.

Innsynsretten er begrenset til siste betaling i forbindelse med Leveransen har funnet sted.

Leverandøren plikter å sikre at Oppdragsgiveren også overfor Leverandørens underleverandører og nedover i kontraktskjeden har slike rettigheter som beskrevet ovenfor.

- Ytre miljø

  - Generelt

Leverandøren inklusive eventuelle underleverandører skal utføre Leveransen i tråd med krav til systematisk internkontroll og i henhold til anerkjente prinsipper for miljøstyring.

Leverandøren skal før oppstart av Leveransen gjennomføre en risikovurdering med hensyn til miljø for egne arbeider. Leverandøren skal holde en løpende oversikt over status på alle identifiserte risikoer for sine arbeider.

Leverandøren skal utarbeide en plan for ytre miljø som skal inkludere alle risikoer identifisert av Oppdragsgiveren samt inkludere de forhold som er angitt i dette bilaget Planen kan utarbeides som en egen plan eller som en del av HMS-planen. Leverandørens plan for ytre miljø skal oversendes til Oppdragsgiveren innen 4 uker etter kontraktsinngåelse dersom ikke annet er angitt i kapittel bilag 3. Oppdragsgiveren har rett til å kreve utsettelse av oppstart av kontraktarbeidet inntil plan for ytre miljø er oversendt og godkjent av Oppdragsgiveren.

  - Avfall

Oppdragsgiveren er avfallsprodusent for avfall som oppstår som følge av Leveransen. Leverandøren skal deklarere farlig avfall elektronisk på www.avfallsdeklarering.no på Leverandørens organisasjonsnummer/bedriftsnummer. Det skal henvises til Oppdragsgiverens navn og kontraktsnummer, såfremt ikke andre løsninger er tilgjengelige for å sikre sporbarhet til Oppdragsgiveren.

Oppdragsgiveren er eier av alt av demontert jernbanespesifikt materiell og øvrige overskuddsmaterialer. Leverandøren håndterer dette avfallet på vegne av Oppdragsgiveren. Leverandøren kan overta ansvar for brukte gjenstander og materialer etter skriftlig avtale med Oppdragsgiveren, under forutsetning av at miljømyndighetenes krav til varenes egnethet for ombruk eller gjenvinning er dokumentert ivaretatt.

Mengder faktisk levert avfall samt leveringssted skal rapporteres månedlig som del av månedlig HMS-rapportering. Det skal beregnes sorteringsgrad for avfall og gjenvinningsgrad for masser. Sorteringsgrad for avfall skal være minimum 80 %. Fraksjoner og beregningsmåte fremgår av Oppdragsgiverens gjeldende mal for avfallsrapportering.

Leverandøren skal dokumentere at alle aktører som håndterer avfall, innehar skriftlig tillatelse fra miljømyndighetene til å håndtere gitt fraksjon. På forespørsel skal Leverandøren oversende kvitteringer for levert avfall og deklarasjoner til Oppdragsgiveren.

.